Część 2. Opis sytuacji w zakresie wdrażania Kontraktu 

Kontrakt dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004 został podpisany przez Radę Ministrów, reprezentowaną przez Jerzego Hausnera, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowany przez Zygmunta Meyera, Marszałka Województwa w dniu 29 kwietnia   2004 r. i zatwierdzony przez Radnych Sejmiku Województwa w dniu 28 czerwca 2004 r. 

Źródłami finansowania działań uzgodnionych w Kontrakcie są środki z budżetu państwa oraz środki udostępnione przez stronę samorządową. Budżet państwa będzie finansował realizację Kontraktu w wysokości 49 534 tys. PLN, w tym:

· na współfinansowanie zadań własnych samorządów oraz na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 39 394 tys. PLN;

· na współfinansowanie projektów zawartych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III – 10 140 tys. PLN.

Ponadto strona rządowa udostępni Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego, poza limitem określonym w ustawie budżetowej na 2004 rok, środki w wysokości 12 500 tys. PLN z przeznaczeniem na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Łącznie zatem województwo otrzyma z budżetu państwa 62 034 tys. PLN.  

W ramach Kontraktu realizowane są 72 zadania. Do dnia 20 sierpnia 2004 r. Marszałek Województwa podpisał ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi umowy o realizację zadań w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004, bądź złożył odpowiednie Oświadczenie do Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań, w których podmiotem uprawnionym jest Województwo Zachodniopomorskie. 

Obecnie dobiega końca proces podpisywania umów wykonawczych pomiędzy beneficjentami i Wojewodą Zachodniopomorskim

W Kontrakcie wdrażane są następujące działania: 

Działanie 1. Podnoszenie standardu infrastruktury transportowej, w szczególności drogowej, w którym finansowane są 2 inwestycje dotyczące modernizacji i rozbudowy dróg wojewódzkich: 

· Przebudowa mostu w miejscowości Police w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 – zadanie obejmuje wykonanie robót przygotowawczych do przebudowy mostu. Z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na wykonanie powyższych robót (z powodu braku ofert), wystąpiono w dniu 06.10.2004 r. z wnioskiem o zakwalifikowanie jako wydatków nie wygasających kwoty z dotacji w wysokości 450 000 zł. Ponownie ogłoszono przetarg na: przebudowę wodociągu i kabli telekomunikacyjnych, przebudowę mostu.

· Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 128 Myślibórz – Ławy – zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z przyjętym haromonogramem. Odbiór techniczny robót nastąpił dnia 29.09.2004 r. W przygotowaniu wniosek o wypłatę dotacji. 

Działanie 2. Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia, w którym realizowane są 3 inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego oraz modernizacja i wyposażenie placówek służby zdrowia podległych samorządowi województwa. 

Inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego obejmują następujące zadania:

· Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – z kwotą finansowania w wysokości      390 tys. PLN. Realizacja inwestycji prowadzona jest w ograniczonym zakresie w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r., ograniczającą finansowanie budowy do czasu zakończenia negocjacji z inwestorem strategicznym, który mógłby uczestniczyć w realizacji inwestycji. Na budowie od 2001 r., tj. od zakończenia budowy spalarni odpadów medycznych, realizowana była jedynie budowa obiektów pomocniczych spalarni. W II kwartale 2004 r. zakończona została budowa ekranu akustycznego, który ograniczył emisję hałasu do środowiska, wytwarzanego przez pracę urządzeń mechanicznych spalarni odpadów medycznych. Pomiary poziomu hałasu wykonane przed i po wybudowaniu ekranu akustycznego wskazują, że zdołano obniżyć poziom max hałasu z 48,1 dB do 43,2 dB (przy dopuszczalnej normie 45 dB). Pod koniec III kwartału br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji obiektu przepompowni kondensatu na myjnię i magazyn pojemników o nominalnej zdolności mycia 60 sztuk pojemników i powierzchni magazynowej na 50 pojemników – termin zakończenia robót ustalono na 15 listopada 2004 r. W terminie do 30 września 2004 r. zrealizowano, zgodnie z wnioskami, roboty budowlane na wartość 132 603,97 zł, co stanowi 34,00 % środków przyznanych w ramach Kontraktu. Do dnia 30 września 2004 r. wydatki (zapłacone faktury) zostały pokryte na wartość 102 134,00 zł.

· Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie – z alokacją w kwocie 12 600 tys. PLN. W zakresie objętym harmonogramem zrealizowano następujące roboty:

· Budynek 1 A: 
· roboty budowlane: odkopanie i izolacja fundamentów, roboty murarskie, konstrukcje stalowe, podbudowy, tynki, roboty dekarskie oraz elewacje, 

· roboty sanitarne: rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne, przykanaliki, montaż kanałów wentylacji mechanicznej oraz instalacja gazów medycznych,

· roboty elektryczne: okablowanie instalacji

· Teren – wykonanie sieci rozdzielczej NN z budynku trafostacji do budynku 1 A.

Beneficjent, w terminie do 30 września 2004 r., zrealizował zgodnie z wnioskami, roboty budowlano-montażowe na wartość 7 198 689,58 zł, co stanowi 57,13% środków przyznanych w Kontrakcie. Do dnia 30 września 2004 r. wydatki (zapłacone faktury) zostały pokryte na wartość 2 294 155,52 zł.

· Budowa pawilonu ginekologiczno-położniczego i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – przyznano dotację w wysokości 13 400 tys. PLN. Po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w dniu                   28 czerwca 2004 r. wznowiono zawieszone roboty budowlano-montażowe w pawilonie ginekologiczno-położniczym oraz ogłoszono następujące przetargi:

· Wyposażenie sterylizatorni

· Budowa łącznika pomiędzy nowym pawilonem położniczo-ginekologicznym a istniejącym szpitalem

· Wyposażenie w meble medyczne i biurowe

· Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

· Komputerowy system nadzoru

W zakresie objętym harmonogramem wykonywano następujące roboty:

· Roboty budowlano-montażowe związane z dokończeniem pawilonu ginekologiczno-położniczego

· Budowa łącznika

· Wyposażenie pawilonu ginekologiczno-położniczego.

Beneficjent, w terminie do 30 września 2004 r., zrealizował zgodnie z wnioskami roboty budowlano-montażowe na wartość 2 491 602,00 zł, co stanowi 18,59% środków przyznanych w kontrakcie. Do dnia 30 września 2004 r. wydatki (zapłacone faktury) zostały pokryte na wartość  2 377 856,00 zł. Z uwagi na procedury przetargowe i okres realizacji zamówień sfinansowanie całości zadania w bieżącym roku stało się niemożliwe. W dniu 12 października 2004 r. Starosta Stargardzki wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zaliczenie niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 8 660 000 zł, jako wydatków nie wygasających w bieżącym roku budżetowym.

Zadania z zakresu zakupu wyposażenia – na koniec III kwartału br. 5 jednostek służby zdrowia, spośród 6 zakwalifikowanych do Kontraktu, znajdowało się na etapie przygotowania przetargów na zakupy inwestycyjne. Jedynie Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu przeprowadził zakupy 8 z 14 planowanych pozycji. Ponieważ nie nastąpiło jeszcze wdrożenie zakupionego sprzętu na obecnym etapie niemożliwe jest oszacowanie wpływu przeprowadzonego zakupu na otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Działanie 3. Restrukturyzacja i unowocześnianie standardu instrumentów bazy: oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa wyższego; turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, w którym finansowane są zadania z zakresu oświaty, sportu, turystyki i kultury.

Zadania z zakresu oświaty, sporu i kultury – na realizację zadań w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 r. umowy podpisało 52 beneficjentów. W III kwartale br. wydatki budżetowe ze środków budżetu państwa nie zostały w większości zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umów oraz przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 16 beneficjentów sfinansowało zaplanowany zakres rzeczowy zadań w 19,01%, tj. 689 384 zł. 

Realizacja zadań w zakresie turystyki jest również, w większości przypadków, na etapie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ze względu na fakt, iż jest to początkowy etap realizacji zadań nie można jeszcze określić skutków ich realizacji na sytuację społeczno-gospodarczą województwa oraz stopnia w jakim przyczyniają się do osiągnięcia celów założonych w Programie Rozwoju Turystyki na lata 2003-2006.

Działanie 4. Tworzenie oraz dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych - na wdrażanie działania Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie w wysokości 2 000 tys. PLN na realizację dwóch zadań:

· Utworzenie Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla Województwa Zachodniopomorskiego „Pomeranus” - przyznana kwota dotacji wynosi 500 tys. PLN;
· Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce pod firmą Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - z alokacją 1 500 tys. PLN. 

Na etapie wdrażania drugiego z ww. zadań okazało się, iż nie może ono otrzymać dotacji w ramach Kontraktu, dlatego Zarząd Województwa wystąpił do Ministra Gospodarki i Pracy o przeniesienie środków z dotacji w wysokości 1 500 tys. PLN i zwiększenie finansowania - do 2 000 tys. PLN, zadania pn. Utworzenie Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla Województwa Zachodniopomorskiego „Pomeranus”. W dniu                         20 października zostało podpisane stosowne Oświadczenie stron Kontraktu w tej sprawie, zgodnie z którym finansowane jest obecnie jedno zadanie – Utworzenie Programu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla Województwa Zachodniopomorskiego „Pomeranus”, które otrzymało kwotę dotacji w wysokości 2 000 tys. PLN. 

Na realizację tego zadania podmiot uprawniony przekazał już wkład własny w wysokości 7 000 tys. PLN, stworzono 9 Punktów Obsługi Funduszu pozwalających na dystrybucję produktów i usług (pożyczki oraz usługi szkoleniowo-doradcze) regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus” dla mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego. Ponadto dokonano rekrutacji oraz przeszkolono specjalistów pożyczkowych.
W ramach Kontraktu województwu została przyznana ponadto kwota 12 500 tys. PLN na realizację zadania pn. „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”, którą Zarząd Województwa przeznaczył na zakup trzech autobusów szynowych. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia i długi cykl produkcji autobusów szynowych (około 10 miesięcy), przyznana dotacja nie będzie mogła być wydana do końca 2004 r. W związku z tym, w dniu                             5 października br., Marszałek Województwa wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o zakwalifikowanie środków z dotacji jako środków nie wygasających z końcem bieżącego roku budżetowego.  
Opracował:

Katarzyna Kisiel, młodszy referent, Departament Polityki Regionalnej, 4807213, strategia@wzp.pl 

Patrycja Szczygieł, inspektor, Departament Polityki Regionalnej, 4807214, strategia@wzp.pl 

Szczecin, dnia            października 2004 r. 

Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego

………………………………………………………………………
