POROZUMIENIE 

zawarte w dniu  06.10.2005 r

w  Szczecinie

 pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez:

1) Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Pana Zygmunta Meyera 

2) Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Pana  Kazimierza Nowickiego

zwanym dalej Województwem 
a

Gminą Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka,         

zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez:

  1)    Wójta Gminy Kobylanka  -  Pana Mirosława Przysiwka 

w sprawie  wspólnej realizacji zadania:

„Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w m. Kobylanka w ciągu drogi     wojewódzkiej

nr 120 o lokalizacji 32+ 836 –33+416 , dł. 580mb”

          Przedmiotem „Porozumienia” jest uzgodnienie działań , zakresu robót oraz  trybu współpracy stron.







  § 1.

Wartość zadania ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego , wynosi 200.000 zł.

Ostateczna wartość robót zostanie określona po rozstrzygnięciu  przetargu.

§ 2.

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/229/05 z dnia 22 września 2005 roku. Rady Gminy w Kobylance, o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania  pn. „Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego w m. Kobylanka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120  oraz uchwały Nr XXXV/224/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku Rada Gminy Kobylanka , w której Gmina  zobowiązuje się do przekazania  z budżetu gminy na rok 2005 dotacji na podstawie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966) w celu realizacji w/w zadania  a Województwo zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

§ 3.

1.Gmina przeznaczy kwotę dotacji, o której mowa w § 2., na realizację zadania nie  

   więcej jak 150.000,00 (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. 75 %.

2.Kwota dotacji, o której mowa w § 3 , zostanie przekazana na rachunek Województwa:

PKO BP I O/ Szczecin 

26 1020 4795 0000 9602 0009 0431

w terminie do dnia  31.10. 2005 r.

                      




  § 4

 Województwo Zachodniopomorskie zobowiązuje się do przeznacza na realizację w/w zadania  kwotę w wysokości 50.000 zł / słownie pięćdziesiąt tysięcy zł/.

§ 5.

1. Województwo jest zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania .

2. Województwo zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskało i na warunkach określonych Porozumieniem. 

      Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji zadania , których  

      nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek banko
      wych od przekazanych przez Gminę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na 

      wykonanie zadania . 

3. Województwo złoży Gminie Kobylanka rozliczenie dotacji z całości wydatków związa
      nych z realizacją powierzonego zadania w postaci potwierdzonych faktur/ rachunków za 

      wykonane roboty budowlane.

4. Gminie Kobylanka przysługuje prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji pod wzglę
      dem zgodności z przepisami prawa , celowości , rzetelności , a także prawo wglądu w  

      dokumentację w części dotyczącej realizowanego zdania     

§ 6.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego powierza realizację zadania , wynikającego z niniejszego Porozumienia – Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie , ul. Szczecińska 31

§ 7.

Do obowiązku Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie należy:

· przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych , przy udziale przedstawiciela Gminy Kobylanka 

· podpisanie umowy z wykonawca robót,

· bieżąca informacja o stanie zaawansowania robót ,

· dokonanie częściowego i końcowego odbioru robót , przy udziale przedstawiciela Gminy Kobylanka,

· sprawdzanie faktur za wykonane roboty.







  § 8.

1. Termin wykonania zadania  ustala się na dzień  28.12.2005 r. 

2. Końcowego odbioru zadania inwestycyjnego dokona komisja ZZDW z udziałem przedstawiciela Gminy i Inspektora Nadzoru.     

§ 9.

Przyznaną dotację, o której mowa w § 2, Województwo jest zobowiązane wykorzystać do dnia 28.12.2005 r. środki finansowe nie wykorzystane do tego terminu, Województwo jest zobowiązane zwrócić do dnia 30.12.2005 rok na rachunek bankowy Gminy Kobylanka

§ 10.

Do zamówień na dostawy oraz usługi na roboty budowlane, opłaconych ze środków pochodzących z dotacji o której mowa w § 3 ust 1 , Województwo stosuje właściwe przepisy dotyczące zamówień publicznych.

§ 11.

Porozumienie będzie obowiązywało przez cały okres trwania robót , aż do ich ostatecznego zakończenia . Wszelkie zmiany mogą dokonywane jedynie w formie pisemnej , w postaci aneksu do porozumienia.

§ 12.

1. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego realizację. 

2. W przypadku rozwiązania Porozumienia skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w odrębnym protokole. 

.

§ 13. 

Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla  każdej ze Stron,

1 egzemplarz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

Województwo           





  Gmina

........................................................                                         ......................................................

........................................................       

