Formularz nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ................../2006

W Szczecinie dnia                                        2006 r. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Zygmunta Meyera -  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

……………………. -  …………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

oraz

…………………………………………. z siedzibą w …………………………………….. nr NIP: …………………………………… reprezentowanym przez:

………………………… - ………………………………………..,

………………………… - …………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Umowa zostaje zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferty złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę zakresu świadczenia obejmującego:
1) Udział w pracach komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych wskazanych w ustępie 2,
2) Świadczenie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski w Szczecinie, wskazanymi w ustępie 2.

2. Realizacja umowy dotyczy następujących inwestycji:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz wykonawstwo robót budowlanych budynku biurowego przy ul. Sowińskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego,
2) Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz wykonawstwo robót budowlanych obejmujących przykrycie basenu przeciwpożarowego przy 
ul. Mickiewicza 41 z przeznaczeniem na parking na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Zachodniopomorskiego,
3) Przebudowa pomieszczeń po byłym kinie „Delfin” na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Podstawa prawno-techniczna wykonania umowy:

1) Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót,

2) Dokumentacja projektowa z prawomocnym pozwoleniem na budowę

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ............................. zł (słownie: ……………………………………………………) w tym podatek vat w wysokości ................... zł (słownie: ...................................................)

1) Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące kwoty:

a. .............. zł (słownie złotych: .................................................................................) za nadzór nad realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1

b. .............. zł (słownie złotych: .................................................................................)  za nadzór nad realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2

c. .............. zł (słownie złotych: .................................................................................)  za nadzór nad realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3

2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z harmonogramem płatności wskazanym w § 3 niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………..
§ 3.
Rozliczenie umowy, harmonogram płatności

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczania realizacji umowy:

1) Pierwsza faktura w wysokości 15% wynagrodzenia brutto po wyborze poszczególnych wykonawców robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 umowy,

2) Fakturami częściowymi płatnymi co miesiąc w równych ratach 

3) Fakturą końcową – pozostała kwota wynagrodzenia, po dokonanym odbiorze końcowym poszczególnych przedmiotów umów na roboty budowlane.

2. Płatność częściowa na zasadach opisanych w ust. 1 punkt 2 może nastąpić dopiero po zakończeniu danego etapu prac na danej inwestycji.

3. Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura wraz z protokołem odbioru robót, których płatność dotyczy.

4. Należne płatności (wraz z podatkiem VAT) dokonywane będą przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w § 2 ust. 4 umowy.
5. Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 4.

Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca wykona zakres prac objętych niniejszą umową w terminie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru poszczególnych inwestycji budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania prac  kompleksowych nadzorów inwestorskich. 

3. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji prac nie spowodowane przyczyną leżącą po stronie Wykonawcy, a mające wpływ na termin realizacji muszą być zgłoszone Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie nie później niż 3 dni po zdarzeniu.

4. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą oceni zaistniałą sytuację i przygotuje pisemnie sposób jej rozwiązania.

§ 5.

Przedstawiciele Stron

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji niniejszej umowy jest Pan/Pani ………………………………………….., numer tel. kom: …………………………………… i stacjonarnego ……………………………………… adres poczty elektronicznej: …………………………

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy są:

1) Pan/Pani ……………………………… - ………………………………………….., tel. 091 ………………………… tel. kom.: ……………………………., adres poczty elektronicznej: …………………………..

2) Pan/Pani ……………………………… - ………………………………………….., tel. 091 ………………………… tel. kom.: ……………………………., adres poczty elektronicznej: …………………………..

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) Przystąpienia do odbiorów częściowych przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu kolejnych etapów robót,

2) Przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu robót,

3) Posiadania pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycji

2. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy, w szczególności udzielał wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych do wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy, iż członkowie komisji przetargowych będący pracownikami Zamawiającego będą współpracowali z Wykonawcą w celu jak najlepszego wykonywania niniejszej umowy, w szczególności udzielali Wykonawcy wszelkich wyjaśnień i informacji niezbędnych w zakresie prowadzonych postępowań.

§ 7.

Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie w  tym:

1) Udziału w przygotowaniu procedur przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych,

2) Udziału w pracach komisji przetargowych przeprowadzających postępowania w tym w szczególności: ocena złożonych ofert , wybór najkorzystniejszej oferty,

3) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie w tym:

a) udział w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót,

b) kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów wykonawczych tj.:

· reprezentowanie Zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi  normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w w czynnościach  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

· potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

c) sprawdzanie i akceptacja dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego.

d) sprawdzanie kalkulacji kosztów za roboty wykonane, kontrola ich zgodności z dokumentacją techniczną i zakresem wykonanych robót.

e) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i umową o realizację zadania tj.:

· kontrola jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności  robót z warunkami  pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi oraz zasadami współczesnej wiedzy,

· kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i umową,

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonania w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

· informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

f) W razie przerwy  w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót – stwierdzić wspólnie z wykonawcą robót aktualny stan robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń i wykonawcą inwestycji z Zamawiającym.

g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej, spraw budowy w toku jej realizacji, zasięgając opinii autora projektu i Zamawiającego.

h) udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

i) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach  i umowie prób i sprawdzeń potwierdzić w  dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte wykonanie urządzenia i uporządkowania terenu budowy.

j) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.

k) dokonanie czynności odbioru robót od wykonawcy wraz  z przekazaniem wskazanemu przez Zamawiającego użytkownikowi,

l) w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji dokonanie jej rozliczenia finansowego

2. Do komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówień publicznych Wykonawca oddelegowuje Pana/Panią …………………………………………………………….

§ 8.

Odszkodowania i kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach:

1) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 20% wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1.”
§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Żadna ze Stron nie może przelać zobowiązań i uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP nr ……………………………

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Ewentualne niezgodności pomiędzy ofertą Wykonawcy, a treścią umowy lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia będą rozstrzygane na korzyść zapisów umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań celem osiągnięcia rozwiązania polubownego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy rzeczowo sąd w  Szczecinie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

	Za Wykonawcę


	Za Zamawiającego



	________________________
	______________________

	
	______________________


Strona 1 z 5

