




   FORMULARZ NR 3 – Projekt umowy da Zadania 1
UMOWA TRÓJSTRONNA NR ..........................................................
W dniu ..................... 2007 r. pomiędzy:

1. Skarbem państwa - Głównym  Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2,        reprezentowanym przez:

1) ………………………………..– Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

2) ……………………………….. - Dyrektora Biura Obsługi Urzędu

i

2. Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie ul. Korsarzy 34

reprezentowanym przez:

1) Norberta Obryckiego – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Witolda Jabłońskiego  – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony 

a

3. Wykonawcą ..................................................................................................................................................

       reprezentowanym przez ...........................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. W oparciu o wynik przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr .......z dnia ................. pozycja ............. oraz o złożoną ofertę  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania następującą usługę:  Opracowanie wektorowej bazy danych dróg publicznych i obiektów mostowych pod drogami z obszaru województwa zachodniopomorskiego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w „Warunkach Technicznych  dla Zadania 1” stanowiących Załącznik Nr 3 SIWZ oraz będący integralną częścią niniejszej umowy oraz SIWZ.

3. Prace wymienione w ust. 1 zostaną wykonane w 2 etapach opisanych szczegółowo w Warunkach Technicznych dla Zadania 1.

- Etap I opisany graficznie w Załączniku 3 do SIWZ obejmujący zachodnią część województwa zachodniopomorskiego,

- Etap II opisany graficznie w Załączniku 3 do SIWZ obejmujący wschodnią część  województwa.

4. Terminy wykonania etapów umowy ustala się następująco:

- Etap I :  do dnia .......................... r.,

- Etap II :  do dnia ......................... r.,

5. Termin wykonania etapu II umowy jest jednocześnie terminem wykonania całości przedmiotu umowy.

§ 2.

1. Wykonawca dokona zgłoszenia prac kartograficznych w  Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Mickiewicza 41. 

2. Wykonawca wykona prace wymienione w § 1 zgodnie  z „Warunkami Technicznymi  dla Zadania 1” stanowiących Załącznik Nr 3 SIWZ oraz będący integralną częścią niniejszej umowy.

3. Zasięg terytorialny prac obejmuje całe województwo zachodniopomorskie za wyjątkiem 35 arkuszy TBD z części powiatu kołobrzeskiego. Zasięg opracowania określa Załącznik 1 SIWZ.

§ 3.

1. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych etapów prac określonych w §1 ust.3 wynosi:

a) Etap I: 

kwota netto .................... zł (słownie : ...........................................................), 

podatek VAT 22 % w kwocie ................ zł (słownie : ....................................),

kwota brutto .................. zł (słownie: .............................................................). 

b) Etap II:

kwota netto .................... zł (słownie : ...........................................................), 

podatek VAT 22 % w kwocie ................ zł (słownie : ....................................),

kwota brutto .................. zł (słownie: .............................................................). 

2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania całości prac określonych w §1 ust.2 wynosi:

kwota netto .................... zł (słownie : ...........................................................), 

podatek VAT 22 % w kwocie ................ zł (słownie : ....................................),

kwota brutto .................. zł (słownie: .............................................................).

2. Każdy z etapów podlega odrębnemu odbiorowi.

3. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, niezbędnych do wykonania umowy ponosi Wykonawca.

§ 4.

Ustala się następujący tryb zapłaty i rozliczenia:

1. Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy będzie płatna:

1) Etap I:

a) z konta Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  .................... zł brutto (słownie: ................................)

b) z konta Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie .................... zł brutto (słownie: ................................)

2) Etap II :

c) z konta Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  .................... zł brutto (słownie: ................................)

d) z konta Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie .................... zł brutto (słownie: ................................)

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, które wystawia Wykonawca po protokolarnym, przyjęciu prac przedmiotu umowy przez Zamawiającego i zrealizowaniu postanowień końcowych Komisji Odbioru zawartych w protokole odbioru.

3. Należność za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń prace będące przedmiotem umowy płatna będzie przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę faktur VAT wystawionych zgodnie z ust.1.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do jej przyjęcia.

5. W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, Strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu dostosowującego do aktualnych przepisów postanowienia § 3 i § 4 w zakresie stawek i kwot podatku VAT oraz wynikających z nich zmian kwot brutto.

§ 5.

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na ……………. 2008 r.

2. Termin przedstawienia wyników umowy musi uwzględniać czas przewidziany na odbiór 
i wniesienie ewentualnych poprawek i uzupełnień i nie może być późniejszy niż 20 dni kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 6.

1. Do dokonania odbioru poszczególnych etapów prac przedmiotu umowy, Zamawiający  powoła Komisję Odbioru.

2. Zamawiający może korzystać z opinii ekspertów.

3. Z czynności odbioru Komisja Odbioru sporządzi protokół częściowy bądź protokół ostateczny (końcowy), który po podpisaniu przez strony, zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

4. Zamawiający odmówią odebrania etapu prac przedmiotu umowy, jeżeli takie będzie postanowienie Komisji Odbioru zawarte w protokole odbioru.

5. Dokumentację techniczną pracy Wykonawca przekaże do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z warunkami określonymi w protokole ostatecznym (końcowym).

6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu Wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca niniejszej umowy.

7. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru pracy wad nadających się do usunięcia, 
a powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, jest on zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pod rygorem nieotrzymania od Zamawiającego zapłaty za wykonaną pracę objętą umową.

§ 7.

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, musi wyprzedzać terminy określony w § 1 ust 4, przynajmniej o 15 dni kalendarzowych. 

3. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja Odbioru w miejscu i terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji Odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonanie kontroli terenowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt środki transportu oraz instrumenty z ich operatorami, niezbędne do przeprowadzenia kontroli terenowej związanej z odbiorem przedmiotu umowy.

5. Na kontrolę przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje termin do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia do kontroli u Zamawiającego wyników prac.

§ 8.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 3 lat licząc od daty ostatecznego (końcowego), pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na wskazane konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego karę w wysokości 15 % kwoty brutto określonej w §3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na wskazane konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego karę umowną w wysokości:

1)  0,2% kwoty brutto określonej w §3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od ustalonego w umowie terminu, 

2) 0,5% kwoty brutto określonej w §3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiających do usunięcia tych wad.

3. W przypadku powtórnego stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w §3 ust. 2, za każdy dzień, licząc od dnia, w którym upłynął pierwotny termin na przedstawienie poprawionego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na wskazane konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego karę umowną w wysokości  0,5 % kwoty określonej w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi, licząc od końca terminu wyznaczonego przez Zamawiających do usunięcia tych wad lub usterek.

5. W przypadku gdy szkoda wynikająca z nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia także odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Ewentualne wpływy Województwa Zachodniopomorskiego wynikające z zastosowania kar umownych określonych w § 9 ust. 1-4 zostaną podzielone proporcjonalnie do wkładu 
w finansowanie zamówienia przez współzamawiających, a część przypadająca Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii, przekazana na wskazane przez niego konto.  

§ 10.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy (art.145 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).

3.  Postanowienie o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 11.

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

2. Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu 
i jakości robót oraz wpisywania swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę 
w granicach umowy.

§ 12.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjno-kartograficzną niezbędną do wykonania przedmiotu umowy, wypożyczoną z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

2. Zamawiający zakazuje udostępniania osobom trzecim materiałów będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz zakazuje wykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, niebędących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca ani osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania, przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy osobom trzecim ani do wykorzystywania tych materiałów do innych celów nie będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 13.

1. Wykonawca oświadcza, że do wykonanego dzieła przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa te są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową oraz, że jego dzieło jest całkowicie oryginalne i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby powodować odpowiedzialność Zamawiającego.      

2. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dzieła przenosi na Zamawiającego w następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zamawiający uprawniony jest do oznaczania dzieła w sposób wskazujący, że przysługują mu w stosunku do dzieła autorskie prawa majątkowe. Zamawiającemu przysługuje prawo własności do dzieła będącego przedmiotem umowy.

Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dzieła oraz do przeniesienia nabytych autorskich praw majątkowych na osoby trzecie.

3. Wynagrodzenie przewidziane w § 3 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w ust. 2.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631).

2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy strony poddadzą rozpatrzeniu  przez Sąd właściwy dla Województwa Zachdniopomorskiego.

§ 15.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 
z późn. zm.) jest nieważna.

3. W trakcie trwania umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT, Strony dopuszczają dokonanie zmiany w treści umowy w zakresie jej aspektów finansowych.

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 2.5% ceny brutto za całkowite wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionej 
w ofercie, co stanowi …………..zł, (słownie: …………………………………………. zł) do Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Zabezpieczenie służy do zagwarantowania należytego wykonania umowy oraz pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wykonaną pracę, o której mowa w § 8.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w postaci ……………..

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1 należy wpłacić na konto w Banku PeKaO S.A. Nr 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231.
6. Zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 70% podlega zwrotowi 
w terminie do 30 dni od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

7. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w wysokości 30% zabezpieczenia należnego wykonania umowy podlega zwrotowi nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

8. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając 
w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

9. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie.

10. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

11. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad w dostarczonym przedmiocie umowy
i w związku z tym stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia tych wad w terminie 30 dni kalendarzowych pod rygorem niezwrócenia pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 17.

Umowa niniejsza została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA 

PAGE  
6

