UMOWA NR ………

W dniu …………….. w ............................ pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

1)
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Norberta Obryckiego

2)
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego – ……………………………….

- zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a
……………………………………………… z siedzibą w …………………………………….

Działającym na podstawie .......................................................... pod numerem …………..

reprezentowanym przez;

…………………………………………………………………………………………………..

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr …. w dniu ………. poz. …, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku przy ulicy Sowińskiego 1 w Szczecinie dla potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Zakres zamówienia i rozwiązania techniczne określa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar Robót.
3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy i określa zakres rzeczowo-finansowy robót przewidzianych do wykonania.
4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi oryginał polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§2

1. W przypadku udziału w realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy do zaakceptowania umowę z podwykonawcami.

2. Wynagrodzenia należne Wykonawcy ustalone będzie na podstawie protokołów odbioru w oparciu o obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz zostanie wypłacone Wykonawcy po złożeniu Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe między nimi związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi niniejszej umowy zostały uregulowane. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział udział w realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawców, zobowiązany jest objąć ochroną, odpowiedzialność za szkody wyrządzone również przez podwykonawców np. poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w swojej polisie ubezpieczeniowej. 

§3
1. Wszelkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nie wynikające z projektu wykonawczego będą ujęte w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 1, będzie podstawą do udzielenia Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 28 lutego 2008 r.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz.1126 z dnia 10 lipiec 2003 r.)

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. 

4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych przyczyn nie zależnych od stron, uniemożliwiających wykonanie robót, termin określony w ust. 1 może ulec zmianie za pisemna zgodą Stron.
§ 5

1. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do ich wyceny zastosowane zostaną ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego.

2. Wszelkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nie wynikające z projektu wykonawczego będą ujęte w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.
3. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 2, będzie podstawą do udzielenia Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. W sytuacji wykonania robót koniecznych, które nie występują jako asortyment w kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe tych robót zostaną ustalone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, w oparciu o normy KNR i normy indywidualne uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.

Kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o niżej wymienione wskaźniki cenotwórcze:

a) stawka roboczogodziny


- R

b) koszty ogólne liczone od R i S

- Kp

c) zysk liczony od R+S+Kp


- Z

5. Do wynagrodzenia ustalonego w sposób powyższy doliczony będzie każdorazowo podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, zobowiązując się, że wykona je zgodnie z Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Okres gwarancji ustala się na .................miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych  

    robót,

2) usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 7
1. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Całkowita wartość wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy wynosi ............................zł. 
3.   Należności będą regulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy,       

      ................................... w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia faktur Zamawiającemu.
4.  Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę  

     faktur częściowych, oraz faktury końcowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo -   

     finansowym, opracowanym przez strony i  stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
                                                                 § 8
Przedstawicielami stron umowy na budowie będą:

1)  Ze strony Zamawiającego    - 
Inspektor Nadzoru – Stanisław Wiśniewski
2)  Ze strony Wykonawcy          -
Kierownik Budowy ...........................

§ 9
1. Strony ustalają podczas realizacji przedmiotu umowy zostaną dokonane następujące odbiory techniczne:

      1) Odbiór końcowy – którego przedmiot stanowi całkowicie zrealizowany obiekt, odbiór 

          dokonany będzie przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron, w ciągu 7 dni od 

          osiągnięcia gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do 

          Dziennika Budowy.
      2) Odbiór ostateczny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym 

          usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

          rękojmi, dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

          po  wcześniejszym powiadomieniu pisemnym.
2. Zamawiający zakończy czynności związane z odbiorem technicznym w terminie 14 dni roboczych od dnia przystąpienia do nich.

3. Z czynności odbioru technicznego Strony spiszą protokół w dniu ich zakończenia.

4. W razie wystąpienia przeszkód w dokonaniu odbiorów w terminach ustalonych zgodnie z zapisami w ust. 1 - 3 Strony uzgodnią inne terminy.

§ 10
1. Wykonawca w czasie prowadzenia robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany do przestrzegania szczegółowych zaleceń zamawiającego.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru.

3. Zamawiający zobowiązuje się w dniu przekazania terenu budowy przekazać Wykonawcy następujące dokumenty:

1)  Dziennik Budowy

 2)  Projekt  wykonawczy

§ 11
1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za:

1) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2,

2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3) zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

2.    Zamawiającemu przysługuje dochodzenie odszkodowania przenoszącego wysokość kar

       umownych w przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 12
Wykonawca dla potrzeb końcowego odbioru robót przygotuje i przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1)  Projekt powykonawczy

2) Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą potwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

3)  Dziennik budowy 

4) Pozostałe dokumenty wymagane przepisami i związane z wykonanym zakresem  niniejszej umowy.

§ 13
Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
    Zamawiający zastrzega, iż bez jego zgody Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy do momentu odstąpienia.

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 18
Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.Kosztorys ofertowy;
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.SIWZ

………………………..                     


                      ............................                            

  WYKONAWCA                         



          ZAMAWIAJACY          

