ANEKS Nr 1/2007

do

UMOWY nr WIiT.II.12/07

zawartej w Szczecinie w dniu 22 sierpnia 2007 r. 

pomiędzy :

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Norbert Obrycki  -  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Władysław Husejko  -  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

NIP 526-25-57-278, REGON 017319719

z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17
reprezentowanym przez:

Andrzej Chańko – Dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych 
w Szczecinie

Andrzej Tomaszewski – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Szczecinie

działających na podstawie pełnomocnictwa szczególnego z dnia 1 sierpnia 2007 r., znak: 
PBZ-0018/51/2007 udzielonego przez Zarząd Spółki PKP Przewozy Regionalne.

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Do wyżej wymienionej umowy wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się termin wykonania całości przedmiotu umowy na dzień 15 grudnia 2007 roku. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień sporządzenia protokołu przekazania do eksploatacji ostatniego autobusu szynowego zgodnie z ust. 8.”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy harmonogram napraw rewizyjnych przedstawiono w poniższej tabeli:

	Lp.
	Seria
	Nr pojazdu
	Termin, do kiedy należy przeprowadzić naprawę rewizyjną

	1.
	SA110
	1
	04.10.2007 r.

	2.
	
	2
	30.10.2007 r.

	3.
	
	3
	18.11.2007 r.

	4.
	
	4
	12.12.2007 r.

	5.
	
	5
	25.11.2007 r.

	6.
	
	8
	30.10.2007 r.

	7.
	
	9
	15.12.2007 r.

	8.
	
	10
	04.10.2007 r.

	9.
	
	11
	12.12.2007 r.

	10.
	
	12
	15.12.2007 r.


3. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od 22 sierpnia 2007 r. do 
15 grudnia 2007 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

..........................................




..........................................

..........................................




..........................................

Szczecin, dnia ............................................. 2007 roku            

PAGE  

