
[image: image2.png]PROGRAM ! pomorze o
REGIONALNY ? Zachodnie  rorwonrcoonies





DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-04
ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU PROJEKTU

 „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”

nr UDA-RPZP.02.01.01-32-003/12-00 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2 „ Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”

Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa”

Poddziałanie 2.1.1. „Regionalna infrastruktura drogowa”

zwana dalej „ Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu 26 listopada 2014 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2041/14.
§ 1
            Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Całkowite wydatki projektu wynoszą 14 656 550,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych).

2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 13 222 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych).
3. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Beneficjent po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Decyzji otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 13 222 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące 00/100  złotych), stanowiącej 100 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych  Projektu, przy czym: 

1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 13 222 000,00 PLN (słownie:  trzynaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące 00/100  złotych) i stanowiącej 100% kwoty dofinansowania  Projektu; 

2) współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie:....................... PLN (słownie:...............................) stanowiącej ………..........% kwoty dofinansowania Projektu6.
4. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji9:                                
 31.05.2011 r.;

2) rozpoczęcie prac10:                                      
 ……………..;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:               
 10.10.2014 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:             
 31.12.2014 r.;”
5. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Instytucja Zarządzająca RPO WZ przekazuje Beneficjentowi dofinansowanie w formie12:

1) zaliczki w wysokości do 100 % całego dofinansowania, co stanowi 13 222 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące 00/100  złotych);

2) refundacji poniesionych i faktycznie zapłaconych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu.”
§ 2

Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

	Miejscowość, data
	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


6 Pkt 2 należy wykreślić w przypadku projektów, dla których nie zostało przewidziane współfinansowanie ze środków budżetu państwa we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Decyzji.
9 W przypadku Projektu typu „zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu..

10Jesli dotyczy.

12 W zależności od formy finansowania przyznanej Beneficjentowi należy stosować odpowiednie przepisy niniejszego paragrafu dotyczące wybranej formy.

[image: image1]