## UMOWA nr ........................

zawarta w dniu ...................................................... r. pomiędzy

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą przy ul. Korsarzy 37, 70-540 Szczecin, NIP: 8512871498, REGON 811683876, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach/osobie:

………………………………………………..…………. – …………………………………………….

………………………………………………..…………. – ……………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………….....................................................................…….. z siedzibą w ………………………………….. (kod pocztowy, miejscowość) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez …………………...................................…………………………, pod numerem KRS ………………………., posługującą się NIP …………….., REGON ……………….., reprezentowaną przez:

………………………………………………..…………. – ………………………………………………………

………………………………………………..…………. – ………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie "Stronami", a osobno "Stroną".

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  209 tys. euro, znak……………………, którego wynik zatwierdził Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu …………………, Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaplanowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:

- Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy);

- Formularzem oferty Wykonawcy wraz z załącznikami (stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy);

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy);

- Przedmiot umowy jest częścią projektu pozakonkursowego i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, nazwa projektu: ”Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do stosowania „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 2

Czas trwania umowy i harmonogram realizacji

- Umowę zawiera się na okres: od dnia zawarcia Umowy do 29.02.2020 r. z zastrzeżeniem, że dzień 31.12.2019 r. to ostateczny termin wykonania i rozliczenia przez Wykonawcę wszystkich działań informacyjno-promocyjnych w ramach niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem złożenia raportu końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 4.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu Umowy, który będzie zawierał m.in. terminy realizacji poszczególnych zadań.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu może zgłosić do jego treści uwagi i zastrzeżenia lub zatwierdzić przedstawiony harmonogram.

- Wykonawca uwzględni uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 i przekaże kolejną wersję harmonogramu w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego drogą elektroniczną szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca winien dokumentować przeprowadzenie poszczególnych działań, kompletować i zbierać wszystkie rodzaje materiałów promocyjnych i reklamowych, które pojawią się podczas całej kampanii promocyjno-informacyjnej oraz sukcesywnie przekazywać Zamawiającemu zgromadzone materiały wraz z raportami, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 3

Nadzór i kontrola realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz potencjał niezbędny do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami i obowiązującym prawem, z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru nad powierzonym przedmiotem Umowy określonym w § 1 oraz prowadzenia kontroli w trakcie jego wykonywania, zaś Wykonawca zobowiązuje się udzielać wszelkich informacji z zakresu wykonywania powierzonego zadania. Upoważnionym do wykonywania prawa nadzoru i kontroli ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona.

5. Kontrola, o której mowa  ust. 4 może być przeprowadzona w zakresie wykonywania przez Wykonawcę powierzonego zadania, w szczególności stanu realizacji projektu pod względem rzeczowym oraz zgodności jego realizacji z niniejszą Umową.

6. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym do kontaktów roboczych upoważnieni są:

1) ze strony Wykonawcy:

a) ………….....................................….. tel. ……………….. e-mail: ......................;

b) ………….....................................….. tel. ……………….. e-mail: ......................;

2) ze strony Zamawiającego:

a) Agnieszka Dąbska: tel. 91 44 19 188, e-mail: adabska@wzp.pl,

b) lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. Informacja o ewentualnej zmianie osoby upoważnionej przez Zamawiającego nastąpi drogą elektroniczną. Zmiana osoby upoważnionej nie wymaga aneksu do umowy.

§ 4

Raporty

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu comiesięcznych raportów dokumentujący działania zrealizowane w danym miesiącu kampanii, zgodne z harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie i formie wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Raporty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego  - analizy post-buy - wykonanego po zakończeniu realizacji całej kampanii, w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Raport, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nie później niż 10.01.2020 r.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji wszystkich raportów i będzie miał możliwość dwukrotnego dokonywania poprawek i uzupełnień w raporcie w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Więcej niż dwukrotny brak akceptacji Zamawiającego w odniesieniu do opracowanych raportów lub nieuzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej akceptacji raportu przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszej wersji raportu, traktowane będą jak niewykonanie zadania.

- Przez wykonanie przedmiotu Umowy w terminie Strony rozumieją zrealizowanie wszystkich czynności wskazanych w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2, w ustalonych terminach, które zostaną potwierdzone końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego.

§ 5

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że:

- będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opracowań (koncepcji, opisów, projektów, rysunków, zdjęć,), eksponatów, okazów, modeli, dioram, makiet, plansz, materiałów filmowych i multimedialnych (zwanych dalej także utworami);

- przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych 
w pkt. 1 nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

- nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, 
o których mowa w pkt. 1;

- posiadał będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1;

- zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;

- zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego;

- dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych;

- na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zgody twórców utworów na wykonywania opracowań utworów.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez Zamawiającego, z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

- wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,

- dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i odtwarzania,

- wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym,

- udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,

- zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,

- prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu,

- wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych,

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką,

- łączenia z innymi utworami,

- prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji utworów,

- wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www,

- rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy,

- poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów utworów,

- digitalizacji utworów,

- użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii,

- wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji wykonawczej lub nowej dokumentacji wykonawczej na potrzeby rozbudowy ekspozycji lub budowy nowej ekspozycji;

- wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu, w tym w internecie oraz prasie;

- archiwizowania.

- W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją, konserwacją, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

- Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono.

- Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania.

- Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami.

- Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w szczególności, wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie:

- nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania,

- decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,

- nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.

- Wykonawca gwarantuje, że również twórcy utworów nie będą wykonywać praw autorskich osobistych o których mowa w ust. 10.

§ 6

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  …........………........................… zł (słownie: ……............................................ zł …/100) brutto, w tym podatek od towarów i usług (VAT) według stawki .............%, co stanowi ………................…… zł (słownie: ……………....................................................... zł …/100) netto.

- Łączna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wynikająca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zostanie wypłacona Wykonawca zgodnie z wartościami wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych kategorii działań, to jest:

- Konkurs Gospodarczy - w wysokości ...................................... zł brutto;

- Prasa - w wysokości ...................................... zł brutto;

- Internet - w wysokości ...................................... zł brutto;

- Filmy - w wysokości ...................................... zł brutto;

- Portal internetowy - w wysokości ...................................... zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy wynikające z Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:

- w comiesięcznych transzach,

- po wykonaniu działań zaplanowanych do realizacji w danym miesiącu trwania Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu Umowy,

- na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony po zrealizowaniu określonej części zamówienia, a w przypadku płatności końcowej, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 7 Umowy, podpisanego przez Strony bez uwag i zastrzeżeń, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego,

- po dostarczeniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury (lub innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej) na adres i dane Zamawiającego, to jest:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 8512871498.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi:

a) przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę;

b) w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego raportów, o których mowa  ust. 4 pkt 1 i pkt 3.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Suma wartości faktur cząstkowych nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

8. Zamawiający zastrzega, że płatność ostatniej, końcowej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową nie może być mniejsza niż 10 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

9. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 będzie płacone zgodnie z poniższymi kalkulacjami:

- w roku 2018 Wykonawca może rozliczyć nie więcej niż 60% wartości wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, przy czym faktury będą płatne w równych, względem wartości przypadającej na ten okres rozliczeniowych, wysokościach;

- od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 roku Wykonawca może rozliczyć nie mniej niż 30% wartości wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, przy czym faktury będą płatne w równych, względem wartości przypadającej na ten okres rozliczeniowych, wysokościach;

- od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r  Wykonawca może rozliczyć wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ust. 8.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenie (rozwiązanie) Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

- za niewykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- W przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek z elementów zamówienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru:

    - wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na realizację opóźnionego działania lub;

    - obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w sumie nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy lub

    - rozwiązać niniejszą Umowę w całości lub części w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku, gdy opóźnienie będzie uniemożliwiało osiągnięcie celów lub rezultatów lub wskaźników wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów zamówienia wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru:

  - wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na realizację niewykonanego lub nienależycie wykonanego działania lub;

  - obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości do 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów zamówienia, niezależnie od zakresu, skali trudności, problemów i skutków, jakie z tego powodu wyniknęły, a także odniesienia do możliwości dalszej realizacji przedmiotu Umowy oraz wpływu niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z elementów zamówienia na planowane do osiągnięcia cele lub rezultaty, lub wskaźniki wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub;

  - rozwiązać niniejszą Umowę w całości lub części w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości do 20% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z elementów zamówienia będzie uniemożliwiało osiągnięcie celów lub rezultatów, lub wskaźników wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4. W przypadku opóźnienia lub niewykonania przez Wykonawcę czynności wskazanych w § 4 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy w stosunku do terminów określonych w § 4 ust. 2, ust. 4 lub ust. 6 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru:

- obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, w sumie nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy lub;

- obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za niewykonanie czynności wskazanych w § 4 ust. 2, ust. 4 lub ust. 6 niniejszej Umowy lub;

- rozwiązać niniejszą Umowę w całości lub części w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę deklarowanej/-nego:

  - Liczby fanów na kanale Pomorza Zachodniego w serwisie Facebook na koniec kampanii;

  - Tygodniowego zasięgu organicznego postów na portalu Facebook oraz tygodniowej liczby reakcji na publikowane posty - dla wpisów związanych z konkursem i wpisów związanych promocją potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego;

  - Liczby wyświetleń materiałów filmowych z laureatami I edycji konkursu w serwisie YouTube w terminie czerwiec - wrzesień 2018 r.;

  - Liczby osób biorących udział w głosowaniu podczas I edycji Konkursu Gospodarczego;

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości X% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku, gdy Wykonawca osiągnie wskaźnik realizacji poniżej 100% zakładanej w ofercie liczby fanów/zasięgu/wyświetleń/osób, zgodnie ze wzorem:

Wd - Wo = X%, gdzie:

Wd- to wartość, jaką Wykonawca zadeklarował w ofercie,

Wo - to wartość jaką Wykonawca osiągnął w zakładanym terminie,

X% - procent kary liczony od kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, jaką Zamawiający naliczy Wykonawcy, przy czym Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy wysokość kary obliczona zgodnie z powyższym wzorem będzie przekraczała 20%, do naliczenia wysokości kary będzie przyjmowana wartość w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 9 ust. 3-11 Umowy Zamawiający może rozwiązać Umowę i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej do wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.

8. W przypadkach nienależytego wykonania Umowy innych niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 5% wartości tej części kategorii określonej w § 6 ust. 2, której dotyczy nienależyte wykonanie umowy za każdy przypadek naruszenia, w zależności od skali i trudności spowodowanych nienależytym wykonaniem.

9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o możliwych do pojawienia się lub występujących ryzykach, trudnościach lub opóźnieniach mających wpływ na realizację przedmiotu umowy w zakresie, formie i terminach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy, a także stanowiących zagrożenie dla realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do celów lub rezultatów lub wskaźników.

10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego wskazania oraz przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym czynności mających na celu uniknięcie wystąpienia lub eliminację już istniejącego ryzyka, trudności lub opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub ich skutków.

11. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy w tej czynności, której dotyczy opóźnienie. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia, o którym mowa powyższej w zdaniu pierwszym ust. 11 w ciągu 30 dni od dnia zajścia okoliczności uprawniających do skorzystania z tego prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 Umowy.

- Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za opóźnienie z każdym dniem.

- Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, informując o tym Wykonawcę na piśmie.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

Podwykonawcy

      - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności niezbędne podczas realizacji zamówienia, takie jak:

  - czynności związane z bezpośrednim nadzorem nad realizacją umowy, w tym kompleksowe prowadzenie i zarządzanie projektem.

  - czynności biurowe wykonywane w sposób ciągły, zorganizowany, pod kierownictwem.

      - Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

      - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  Dokumentowanie zatrudniania osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na przedłożeniu do Umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

      - Oświadczenie o jakim mowa w poprzednim punkcie będzie złożone w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczeń o jakich mowa w poprzednim punkcie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, niezależnie od liczby osób, których uchybienie dotyczy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

      - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ust. 1.

      - W przypadku stwierdzenia uchybienia obowiązkom dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego – nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych zatrudnienia ww. osób oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. W przypadku niezatrudnienia ww. osób w wyznaczonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, niezależnie od liczby osób, których uchybienie dotyczy. W przypadku niewypełniania zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę, lub innych, uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób lub nieprzedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, mających miejsce co najmniej trzykrotnie w okresie trwania niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9

Kluczowe części zamówienia

            - Zamawiający zastrzega, że  Wykonawca ma obowiązek osobistego (wyłącznie własnymi zasobami personalnymi) wykonania kluczowych części zamówienia, o których mowa w ust. 2.

            - Kluczowymi częściami zamówienia są:

a) opracowanie Kreatywnej Strategii/Koncepcji Konkursu Gospodarczego, wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w punkcie VIII. Konkurs gospodarczy Pomorza Zachodniego, ppkt E. Działania do wykonania przez Wykonawcę w ramach Konkursu Gospodarczego, lit. a i b;

b) realizacja działań promocyjno-informacyjnych takich jak:

- w ramach pkt XI, ppkt D. Opisu Przedmiotu Zamówienia:

D 2. Kampania promocyjno-informacyjna na portalu Facebook wspierająca Konkurs Gospodarczy;

D 3. Kampania promocyjno-informacyjna na portalu Instagram wspierająca Konkurs Gospodarczy;

D 4. Kampania promocyjno-informacyjna na portalu YouTube wspierająca Konkurs Gospodarczy;

- w ramach pkt XIII Opisu Przedmiotu Zamówienia:

A. Kampania promocyjno-informacyjna na portalu Facebook dotycząca potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego;

B. Kampania promocyjno-informacyjna na portalu Instagram dotycząca potencjału Pomorza Zachodniego.

3. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie wykonania tych części zamówienia, które nie są wskazane jako kluczowe części zamówienia, o których mowa w ust. 2.

4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców.

5. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy Wykonawca odpowiada jak za własne.

6. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda, o ile będą już znane, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

7. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Jeśli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy z możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w SIWZ.

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 8, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Zespół osób, o których mowa w pkt. ........... SIWZ w składzie wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Skład Zespołu nie może zostać zmieniony w trakcie realizacji Umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego. Zmiana ta może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn losowych. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie proponowanych osób będzie takie samo lub wyższe od doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana może polegać jedynie na wymianie członków zespołu, nie może dotyczyć natomiast zmniejszenia jego składu.

12. Zmiana podwykonawcy oraz członków Zespołu, o których mowa w ust. 11 nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego § 6  ust. 1, co stanowi …...................................... zł (słownie: .......................................................... złotych …../00) w formie …...................................……..

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu pokrycia kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna, musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, a nadto w przypadku gwarancji lub poręczeń w swej treści zawierać zapis, iż zabezpieczenie może zostać uruchomione przez Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę postanowień umownych, w szczególności nieuiszczenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole zdawczo-odbiorczym. Za wykonanie zamówienia uznaje się zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych niniejszą Umową.

§ 11

Wyłączenie zmian podmiotowych

Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 12

Zmiany umowy w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

      - Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian Umowy w następującym zakresie:

    - zmiany Członka Kapituły Konkursowej lub Influencera, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia w przypadku obiektywnej niemożności realizacji przez niego kampanii (np. długotrwała niezdolność do pracy) lub w sytuacji, o której mowa w ust. 5, pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę nowego Członka Kapituły, który uzyskałby co najmniej taką samą liczbę punktów, jaką Wykonawca uzyskał przy badaniu złożonej oferty w ramach kryterium oceny ofert w trakcie postępowania przetargowego lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów pozwalającą na wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej;

    - zmiany osób wykazanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy czym zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Przyczyny zmiany osoby winny mieć obiektywny charakter, być niezależne od Wykonawcy. Powodem wprowadzenia takich zmian może być w szczególności długotrwała choroba danej osoby, śmierć, rezygnacja z pracy, długotrwały wyjazd zagraniczny itp. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, które były wykazywane na potrzeby weryfikacji warunków udziału w postępowaniu winna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

    - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) na przedmiot usługi objęty niniejszą Umową zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13 Umowy.

    - zmiana zakresu przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy przy uwzględnieniu cen podanych w formularzu ofertowym. Ewentualna rezygnacja z realizacji części przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona wystąpieniem obiektywnych czynników, których aktualizacja nie była celowo wywołana przez Strony Umowy;

    - zmiana terminów wykonania umowy:

  - zmiany wynikające z przyczyn, na które Strony Umowy nie miały wpływu, które spowodowały niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę,

  - zmiana terminów realizacji poszczególnych działań określonych w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy, związanych z kampanią promocyjną, może ulec przesunięciu o czas występowania okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację zamówienia w ustalonych terminach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego (np. promocja wydarzenia wykreowanego po zawarciu Umowy, które to wydarzenie zasługuje na objęcie Kampanią promocyjno-informacyjną).

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;

- zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności w zakresie odnoszącym się do finansowania realizowanego w ramach umowy Projektu pn. "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje";

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości realizowania Umowy lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

    - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z pierwotnym zakresem wskazanym w SIWZ, tj. w szczególności:

- zmiana tytułu prasowego, w którym publikowane będą artykuły i materiały reklamowe, w przypadku gdy sprzedaż określonego tytułu prasowego zmniejszy się o ponad 30% w stosunku do wymaganej minimalnej liczby sprzedaży tego tytułu określonej przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia;

- zmiana wybranego kanału lub narzędzia komunikacji w Kampanii, w przypadku, gdy wybrany kanał lub narzędzie komunikacji zmniejszy zasięg swojego oddziaływania o ponad 30% w stosunku do wymaganego minimalnego zasięgu oddziaływania wskazanego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub w przypadku, gdy na rynku pojawi się nowe rozwiązanie komunikacyjne, dzięki któremu Zamawiający będzie miał możliwość osiągnięcia większego zasięgu i dotarcia do większej liczby odbiorców;

- zmiany wybranego kanału lub narzędzia komunikacji w Kampanii, w przypadku, gdy wybrany kanał lub narzędzie komunikacji ulegnie likwidacji, zakończy swoją działalność lub przestanie funkcjonować na okres dłuższy niż 30 dni z przyczyn niezależnych od Stron Umowy;

- zmiana Influencera, w przypadku, gdy liczba subskrybentów, fanów lub obserwujących danego Influencera na wskazanych w ofercie kanałach społecznościowych zmniejszy się o ponad 30% w stosunku do wymaganej minimalnej liczby subskrybentów, fanów lub obserwujących wskazanej przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym zaproponowany przez Wykonawcę nowy Influencer musi spełniać minimalne wymagania Zamawiającego wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz uzyskałby co najmniej taką samą liczbę punktów, jaką Wykonawca uzyskał przy badaniu złożonej oferty w ramach kryterium oceny ofert w trakcie postępowania przetargowego lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów pozwalającą na wybranie oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

    - w przypadku wystąpienia zmian wskazanych w pkt 6 lit. a-d, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny konieczności wprowadzenia zmiany, do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego planowanego zakresu zmian wraz z ich uzasadnieniem i niezwłocznego wprowadzenia zaakceptowanych zmian, jednak nie później niż 7 dni od dnia uzyskania akceptacji Zamawiającego.

    - powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa. Jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

    - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasobach Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegał, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Strony zgodnie ustalają, że zmiana harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy (aktualizacja) nie stanowi zmiany Umowy.

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - Wykonawca w sytuacji, o której mowa w ust. 3 może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu do tej pory wykonanej części Umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że osoby zaangażowane do realizacji Umowy w trakcie jej realizacji nie zaangażują się oraz nie będą promować kampanii poruszających tematy niezgodne z prawem, naruszających dobre imię Zamawiającego lub sprzecznych z ideą kampanii prowadzonej przez Zamawiającego.

§ 13

Zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia

1. W związku z treścią § 12 ust 1 pkt Umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

3.	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub do wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

5.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy świadczącego Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

6.	W celu zawarcia aneksu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.

7.	W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy świadczącego usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy świadczącego usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

8.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 15 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.

11.	W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12.	W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku przepisy ust. 7 – 8 stosuje się odpowiednio.

13.	Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 14

Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, także po zakończeniu realizacji Umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji, lub które stanowią informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości całej Umowy, określonej w § 6 ust. 1, płatną na wezwanie.

- Dokumenty, kopie dokumentów i inne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego niniejszej Umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez strony przede wszystkim na drodze polubownej.

- Termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynosi 14 dni od daty zgłoszenia sporu przez Stronę.

- W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie między innymi przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy nierozwiązane w sposób, o którym mowa w ust. 1 będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

- Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

- załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami;

- załącznik nr 2 : Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami;

- załącznik nr 3 : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami;

- Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

....................................................				.........................................................

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA