[image: image1.jpg]PROGRAM ! pomorze o
REGIONALNY ? Zachodnie  rovmsicaouinss






DECYZJA Nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/13-01

ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

„Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym”

 nr UDA-RPZP.02.01.07-32-001/13-00 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa  2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”
 Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”
Poddziałanie 2.1.7 „Regionalny transport kolejowy”

Schemat B „Tabor kolejowy”
zwana dalej „Decyzją zmieniającą”, podjęta w Szczecinie w dniu 23 października 2014 r., uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1837/14 
§ 1

Wprowadza się do Decyzji następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji4:                                27.06.2013 r.;

2) rozpoczęcie prac5:                                     ….…………...;

3) zakończenie rzeczowe realizacji:                30.06.2014 r.;

4) zakończenie finansowe realizacji:               22.07.2014 r.;”
§ 2
Pozostałe postanowienia Decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3
1. Niniejsza Decyzja zmieniająca została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Decyzja zmieniająca wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
	Miejscowość, data


	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego


4 W przypadku Projektu typu „Zaprojektuj i wybuduj” terminem rozpoczęcia realizacji Projektu jest określona we wniosku przewidywana data podpisania umowy między Beneficjentem, a wykonawcą Projektu.

5 Jeśli dotyczy.

[image: image1.jpg]