UMOWA nr      /WGiN/2011
zawarta w dniu 21 listopada 2011 r.
między:

Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez: 
1.  …………………………………………
2. …………………………………………

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

R.W.G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-383) przy ulicy Adama Mickiewicza 34, (NIP 852-00-15-897) reprezentowaną przez: 
1. Bogusława Bęben - Prezesa
zwanym dalej WYKONAWCĄ.
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ robót budowlanych w związku z adaptacją II piętra budynku położonego w Szczecinie-Zdunowie przy ul. Sokołowskiego 13,15,17 na lokale mieszkalne w następującym zakresie:
- wymiana pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych na I piętrze budynku nr 13, 15 ,17 przy ulicy Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie zgodnie z dokumentacja projektową;

- przywrócenie lokali mieszkalnych w których nastąpiła wymiana pionów kanalizacji sanitarnej do stanu pierwotnego.

2. Szczegółowy zakres robót opisanych w ust. 1 określony jest w dokumentacji projektowej która została już przekazana Wykonawcy.
3. ZAMAWIAJĄCY jest właścicielem nieruchomości opisanej w ust. 1.
§ 2

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do dnia 9 grudnia 2011 r.
§ 3
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ryczałtowe wynagrodzenie 
w wysokości 28.033,67 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści trzy i 67/100 złotych brutto).

§ 4
1. WYKONAWCA zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy:

1) zapewnić niezbędny do wykonania przedmiotu umowy sprzęt techniczny oraz materiały,

2) zapewnić ochronę mienia i ochronę p-poż. oraz zapoznać osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu umowy z przepisami BHP,

3) zapewnić wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy prace zabezpieczające (np. zajęcie chodnika).

§ 5
1. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie Krystian Szydłowski – w branży konstrukcyjno-budowlanej; Andrzej Bożek – w branży instalacji sanitarnych i Rafał Frieske – w branży instalacji elektrycznych.
2. ZAMAWIAJĄCY może zmienić inspektora nadzoru w czasie trwania umowy, o czym pisemnie powiadamia WYKONAWCĘ.

3. Kierownikiem budowy ustanowionym przez WYKONAWCĘ będzie Robert Piórkowski.
4. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO upoważnionym do kontaktów z WYKONAWCĄ, inspektorem nadzoru oraz kierownikiem budowy, jak również do podpisywania wszelkich dokumentów po stronie ZAMAWIAJĄCEGO będzie Robert Skowroński – główny specjalista WIiN.
§ 6
1. Odbiór prac będących przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o protokół końcowego odbioru robót.
2. Protokół odbioru robót wymieniony w ust. 1 podpisywany powinien być przez WYKONAWCĘ lub ustanowionego przez niego kierownika budowy oraz pod rygorem nieważności przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO wymienionego w § 5 ust. 4. Protokół podpisuje również pod rygorem nieważności inspektor nadzoru wymieniony w § 5 ust. 1, który potwierdza jednocześnie zakończenie prac.

§ 7
1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 36-cio miesięcznej gwarancji na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. WYKONAWCA  udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi za wady na przedmiot umowy, na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w szczególności za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie trwania gwarancji.

4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym WYKONAWCĘ pisemnie, wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad 
w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY przystąpi do zastępczego ich usunięcia na koszt WYKONAWCY, niezależnie od obciążenia karą umowną. Ta sama zasada dotyczy wad zgłaszanych 
w ramach rękojmi.
5. W okresie usuwania przez WYKONAWCĘ wad ujawnionych w robotach, wszelkie zagrożenia wynikające z ich usunięcia, w szczególności uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i osób trzecich, stanowią ryzyko ciążące na WYKONAWCY 
aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad.

§ 8
1. Podstawę wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury, do dokonania płatności, stanowi:

1) protokół końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 6 ust. 1, stwierdzający zakończenie robót będących przedmiotem umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY dokona płatności wynikającej z faktury w terminie 14 dni od potwierdzonego jej doręczenia. Za datę realizacji płatności uznaje się datę złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia przelewu.

3. ZAMAWIAJĄCY nie zaakceptuje faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ bez odpowiedniego protokołu odbioru robót, spisanego i podpisanego na zasadach określonych w § 6.

4. WYKONAWCA oświadcza, że numer rachunku i nazwa banku dla dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności wynikających z umowy zostaną przez niego podane na fakturze.

5. WYKONAWCA wystawi fakturę na Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 
70-540 Szczecin, NIP 851-28-71-498 i doręczy ją na adres: Wydział Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin.

§ 9
1. W przypadku przekroczenia przez WYKONAWCĘ terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 2, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad i usterek.
3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.
4. Naliczoną karę umowną ZAMAWIAJĄCY potrąca z wynagrodzenia określonego w § 3, informując o tym WYKONAWCĘ na piśmie.
5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za wynikłą z winy ZAMAWIAJĄCEGO zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 10
STRONY UMOWY zobowiązują się do pisemnego informowania o każdej zmianie adresu swojej siedziby, rachunku bankowego oraz numeru REGON. W przypadku nie zgłoszenia zmiany adresu swojej siedziby, korespondencję wysłaną na ostatnio znany adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy STRONY zobowiązane są wyczerpać drogę pisemnego postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do jednej ze STRON UMOWY. STRONA, do której skierowano reklamację, zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się 
do zgłoszonej reklamacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Na drogę sądową STRONY mogą wystąpić dopiero w razie odmowy jednej ze STRON uznania roszczeń lub braku odpowiedzi.

2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy STRONY poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych w Szczecinie.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON UMOWY.

                         ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA
PAGE  
str 1/3

