[image: image19.jpg]Jrrem—

PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGA SPOINGSC! 'ROZWOJU REGIONALNEGO




LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA GOŚCINO 

[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]WYG International Sp. z o0.0.

R I R T I e D T A I I I I I R I I T D I T IR T R R R IR

part of the WYG group






LOKALNY

PROGRAM 

REWITALIZACJI 

MIASTA GOŚCINO

GOŚCINO, 2011
Spis Treści

41.
WPROWADZENIE


41.1.
Metodologia


51.2.
Cel rewitalizacji


61.3.
Historia Miasta Gościno


82.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE GOŚCINO


82.1.
Położenie geograficzne Miasta Gościno


82.2.
Analiza sytuacji przestrzennej


82.2.1.
Podstawowe funkcje i zasięg terytorialny


92.2.2.
Uwarunkowania przestrzenne


102.2.3.
Strefy ochrony konserwatorskiej


132.2.4.
Struktura własnościowa gruntów i budynków


142.3.
Analiza sytuacji infrastrukturalnej i komunikacyjnej


142.3.1.
Charakterystyka systemu wodno-kanalizacyjnego


152.3.2.
Gospodarka odpadami


162.3.3.
Zaopatrzenie w energię cieplną i elektryczną


172.3.4.
Sieć gazowa


172.3.5.
Telekomunikacja


172.3.6.
Transport i komunikacja


182.4.
Analiza sytuacji w sferze gospodarczej


182.4.1.
Główni pracodawcy


222.5.
Analiza sytuacji w sferze społecznej


222.5.1.
Struktura demograficzna


242.5.2.
Bezrobocie i rynek pracy


242.5.3.
Oświata i wychowanie


252.5.4.
Ochrona zdrowia


252.5.5.
Kultura, sport i rekreacja


262.5.6.
Bezpieczeństwo publiczne


272.5.7.
Aktywność mieszkańców


292.5.8.
Określenie grup społecznych wymagających wsparcia  w ramach LPR


313.
BADANIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH – IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW


354.
POWIĄZANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI


354.1.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku


364.2.
Strategia województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej 
do roku 2015


364.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007-2013


374.4.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego Powiatu Kołobrzeskiego


384.5.
Strategia Rozwoju Gminy Gościno


384.6.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościno


394.7.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


394.8.
Inne dokumenty dotyczące polityk społeczno-gospodarczych


394.8.1.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015


404.8.2.
Program współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok


414.8.3.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011


424.8.4.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok


435.
ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GOŚCINO


435.1.
Okres obowiązywania i zasady finansowania LPR


435.2.
Delimitacja obszarów kryzysowych do rewitalizacji – metodologia


545.3.
Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru – identyfikacja granic i uzasadnienie wyboru


665.3.
Wyznaczenie obszarów wsparcia mieszkalnictwa


675.4.
Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji


696.
PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM


696.1.
Planowane działania w sferze przestrzenno-technicznej, gospodarczej i społecznej


846.2.
Wskaźniki monitorowania osiągnięcia zamierzonych celów


877.
PLAN FINANSOWY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


877.1.
Instrumenty i źródła finansowania podprojektów Projektu Zintegrowanego


897.2.
Możliwości finansowania inwestycji rewitalizacyjnych przez Gminę Gościno


947.3.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu Zintegrowanego


988.
SYSTEM WDRAŻANIA


988.1
Sposoby monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji


1008.2.
Promocja i komunikacja społeczna Lokalnego Programu Rewitalizacji


1029.
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


104Załączniki




1.
WPROWADZENIE
1.1.
Metodologia
Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, którego nadrzędną ideą jest wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej 
i jednocześnie stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Proces przygotowania Programu 
w pierwszej kolejności wymagał zebrania informacji w celu przeanalizowania i zdiagnozowania sytuacji obecnej w mieście Gościno. Dlatego pierwszym etapem przedmiotowej analizy była charakterystyka sytuacji w mieście, która została ujęta w trzech sferach:
· przestrzenna – uwarunkowania przestrzenne, strefy ochrony konserwatorskiej, struktura własnościowa gruntów, infrastruktura techniczna i komunikacyjna,

· społeczna – struktura demograficzna, infrastruktura społeczna, bezrobocie i rynek pracy, oświata i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne, działalność organizacji pozarządowych,

· gospodarcza – główni pracodawcy, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

W charakteryzowanych sferach zostały zbadane i zidentyfikowane problemy, które umożliwiły opracowanie analizy SWOT. Zdefiniowane problemy stały się podstawą do przeprowadzonej strategicznej analizy mocnych i słabych stron miasta, a także szans i zagrożeń jakie występują w jego otoczeniu. Rozdział pn. „badanie zjawisk kryzysowych – identyfikacja problemów” umożliwił syntetyczne zestawienie wskazanych zidentyfikowanych problemów miasta.
Niniejsze opracowanie zawiera odniesienie do dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak również nawiązania do lokalnych branżowych dokumentów strategicznych. Konieczność sporządzenia analizy powiązań z dokumentami strategicznymi wynika 
z faktu, iż miasto stanowi spójną całość z otoczeniem w ujęciu przestrzennym, administracyjnym, społecznym i gospodarczym.
W dalszej kolejności przeanalizowano i zbadano czy na terenie Miasta Gościno występują obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Badanie nie zostało przeprowadzone w oparciu o analizę wskaźnikową, z uwagi na sytuację, iż władze lokalne na chwilę obecną nie są w posiadaniu najnowszych danych statystycznych, w oparciu o które można byłoby przeprowadzić taką analizę. Trudności te wynikają z faktu, iż miejscowości Gościno z dniem 1 stycznia 2011r. nadano prawa miejskie. Do tej pory statystyki prowadzone były dla całej gminy, a nie w podziale na miasto i gminę. Obszary do rewitalizacji zostały wytypowane na podstawie badań w terenie, wizji lokalnych, wywiadów z władzami lokalnymi 
i pracownikami Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcami, jak również na podstawie informacji zawartych w lokalnych dokumentach, które są w posiadaniu gminy i innych jednostek organizacyjnych. Strategia interwencji obejmuje wyznaczenie zasięgu obszaru wsparcia, dla którego wyznaczono cele i kierunki działania. 
Obszary przewidziane do rewitalizacji zostały opisane z uwzględnieniem takich elementów jak: lokalizacja i granice obszarów, analiza funkcji zagospodarowania przestrzennego, identyfikacja problemów w każdej ze sfer oraz określenie grup społecznych wymagających wsparcia.

Po zidentyfikowaniu problemów oraz wyznaczeniu obszarów kryzysowych do rewitalizacji, przystąpiono do planowania skoordynowanych planów działań, których podstawowym celem będzie rozwiązanie tych problemów, ożywienie ich procesów rozwojowych, wyprowadzenie obszarów zdegradowanych na „drogę” zrównoważonego rozwoju. Analiza czynników krytycznych pozwoliła na wyłonienie ramowego planu działań.
Kolejne etapy prac nad dokumentem to: propozycje źródeł finansowania realizacji zaplanowanych działań rewitalizacyjnych, plan finansowy rewitalizacji oraz możliwości finansowania zadań przez miasto Gościno.

Ostatnią część Programu stanowi opis systemu monitorowania i kontroli wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji, konsultacji społecznych oraz informacje dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zaprezentowana metodologia prac nad przygotowaniem Programu umożliwi stworzenie długookresowego programu, który pozwoli na wyprowadzenie zdiagnozowanych obszarów Miasta Gościno z kryzysowej sytuacji, jednoczenie na stworzenie takich warunków, które pozwolą na jego dalszy zrównoważony rozwój.

1.2.
Cel rewitalizacji

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i gospodarczych przeprowadzanych w obszarach zdegradowanych na terenie miasta, przyczyniający się do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturalnego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi między mieszkańcami. Celem przygotowania i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji jest pobudzenie aktywności mieszkańców i różnorodnych środowisk lokalnych, stymulowanie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałanie wystąpieniu patologii społecznych i zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych obszarach miasta. Realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych ma umożliwić tworzenie odpowiednich warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, społecznej.

Potrzeba opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno była wynikiem następujących czynników:

· stabilnego i konsekwentnego rozwoju miasta po otrzymaniu praw miejskich (poprawa funkcji miejskich), który wymaga zachowania ładu i równowagi w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej,

· kontynuacji procesów rozwojowych, realizacji inwestycji mających wpływ na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców,

· wymagana aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gościno na lata 2011-2020 – bardzo ważnego dokumentu o charakterze strategicznych wyznaczającym kierunki dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego,

· szansa włączenia i aktywizacji w rozwój miasta partnerów publicznych i prywatnych,
· dostępem do finansowania zewnętrznego zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych (głównie inicjatywa Jessica).

1.3.
Historia Miasta Gościno

Początki osadnictwa na terenie miasta i całej gminy Gościno sięgają XIII wieku. Świadczą 
o tym liczne znaleziska archeologiczne na terenie gminy oraz liczne zapiski. Najdawniejsza udokumentowana wzmianka o miejscowości Gościno pochodzi z 1238r. Nazwa miejscowości pojawiła się w dokumencie, w którym papież Grzegorz IX potwierdza, że zakon Joannitów jest w posiadaniu dóbr Gościno i Myślino. Dzieje Gościna są nierozerwalnie związane z zakonem rycerskim Joannitów – kawalerów maltańskich oraz cystersów. Wzmocnieniu nadrzędnej roli Gościna w okolicy sprzyjało także utworzenie parafii rzymsko-katolickiej w 1260 roku. Z dokumentów kościelnych tego okresu wynika, że do utworzonej parafii w Gościnie należały Mołtowo, Skronie, Pobłocie Małe, Myślino, Włościbórz, Wartkowo, Malanowo, Karwin, Gościnko, Domacyno, Słowenkowo, Wierzbka, Pławęcino, Ołużna i Ząbrowo.
W Gościnie istniało nieprzerwane osadnictwo otwarte o charakterze rolniczym. Schyłek 
XIII wieku zamyka słowiański etap w dziejach Gościna wprowadzając tzw. prawo niemieckie i stosunki feudalne na wsi (w tym czasie powstał samorząd gminny z instytucją wójta). W pierwszej połowie 
XIV wieku Gościno sprzedano Kołobrzegowi, który był właścicielem wsi przez kilka kolejnych stuleci. Wojna 30-letnia (1618-1648) spowodowała ubytek ludności na Ziemi Kołobrzeskiej o ok. 66%. Ludność Gościna osiągnęła stan sprzed 30-letniej wojny dopiero w połowie XVIII wieku. W 1763r. do Gościna przybyła grupa kolonistów z Badenii i Polski.
W początkach XIX wieku Gościno było jedną z nielicznych wsi na Pomorzu, która nie uległa wyludnieniu, a wręcz przeciwnie, od połowy XIX wieku zaczęła się intensywnie rozwijać. Przeprowadzona komasacja gruntów oraz melioracje podniosły efektywność gospodarowania 
i umożliwiły produkcję towarową na potrzeby handlu między miastami Kołobrzeg, Karlino, Białogard, Świdwin, a rolniczą okolicą, której centrum znajdowało się we wsi Gościno. Na przełomie 
XIX i XX wieku typowym elementem wiejskiego krajobrazu były duże majątki ziemskie (folwarki), 
w tym Gościno Dwór.
W latach 1850–1853 utwardzono biegnącą przez środek Gościna drogę Kołobrzeg – Świdwin. Uruchomienie pierwszej linii kolei wąskotorowej biegnącej przez Gościno do Sławoborza, Kołobrzegu 
i Rymania nastąpiło w 1895 roku. W 1907 roku połączono linią kolejową Gościno z Pobłociem Wielkim, a w 1915 r. przedłużono linię do Karlina. Z początkiem XX wieku Gościno stało się lokalnym węzłem drogowo-kolejowym. Wybudowanie kolei przyczyniło się zdecydowanie do ożywienia rozwoju osadniczego i gospodarczego i nadaniu miejscowości charakteru małego miasteczka.
Początek XX wieku to również ożywienie gospodarcze Gościna, rozwój lokalnego przemysłu, handlu i usług. W tym czasie Gościno było największą wsią rejencji koszalińskiej. W okresie szybkiego rozwoju Gościna, koniecznym stało się uruchomienie szkoły na miarę potrzeb i ambicji mieszkańców. Uwieńczeniem podjętych działań było otwarcie w dniu 14 listopada 1926r. nowej placówki oświatowej. Wraz ze szkołą do użytku oddano salę sportową i plac sportowy. W 1902 roku uruchomiono mleczarnię, w 1911 roku zelektryfikowano wieś, w latach 1919 – 1933 pojawili się pierwsi abonenci telefoniczni. W Gościnie zlokalizowane były także szpital, apteka, straż pożarna, placówka żandarmerii, kościół, cmentarz, dwie oberże, kawiarnia, zajazd oraz sklepy. W roku 1928 powstała spółdzielnia mieszkaniowa „Wspólny Dom”, której członkowie przystąpili do budowy standardowych domków jednorodzinnych w północno-zachodniej części miasta. W 1938 roku otwarto bibliotekę z czytelnią.

Podczas II wojny światowej Gościno nie zostało dotkliwie zniszczone, ponieważ na jego terenie nie odbywały się większe działania wojenne, co w konsekwencji pozwoliło na zachowanie prawie w całości budynków mieszkalnych i gospodarczych. Rok 1945 to koniec rozdziału niemieckiego w historii miasta i gminy Gościno. Proces polonizacji przebiegał sprawnie. Większość osadników przybywała z Polski centralnej i „ściany wschodniej”. W Gościnie miało siedzibę Państwowe Wieloobiektowe Gospodarstwo Rolne zatrudniające najwięcej ludzi z okolicy. 

W latach 70-tych XX wieku Gmina Gościno nagrodzona została tytułem krajowego „Mistrza Gospodarności”. Od 1973r. Gościno było siedzibą gminy wiejskiej. Do końca 1998 roku Gościno leżało w byłym województwie koszalińskim. Od 1 stycznia 1999 roku, w związku z nowym podziałem terytorialnym państwa, Gościno leży w powiecie kołobrzeskim, który wchodzi w skład województwa zachodniopomorskiego. Gościno usytuowane jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.
Do najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw w Gościnie należały m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Rolniczych, Szkoły Podstawowe w Gościnie i Robuniu, Przedszkole, Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, Państwowy Dom Małego Dziecka, Dom Handlowy, bar gastronomiczny, masarnia, piekarnie, zakład fryzjerski, zakład fotograficzny, myjnia dla pojazdów transportowych.
Do chwili obecnej Gościno ponosi ujemne skutki transformacji społecznej i gospodarczej przełomu lat 1989/1990. Jest typową popegerowską miejscowością, z wysokim bezrobociem, brakiem przemysłu. W latach 90–tych XX wieku poczyniono inwestycje, które doprowadziły do kompleksowej telefonizacji miejscowości i gminy, jej częściowej gazyfikacji oraz do budowy oczyszczalni ścieków. 
W roku 2004 oddano do użytku nowo wybudowane Gimnazjum.

2.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE GOŚCINO
2.1.
Położenie geograficzne Miasta Gościno
Miasto Gościno położone jest w powiecie kołobrzeskim, województwie zachodniopomorskim, 
w północno-środkowej części gminy Gościno, siedziba gminy wiejsko-miejskiej Gościno. Miasto położone jest w odległości 15 km od Kołobrzegu (siedziby władz powiatu). Odległości do innych miejscowości w regionie wynoszą: do Świdwina – 32 km, do Karlina – 15 km, do Koszalina – 38, a do Szczecina - 125 km.
Mapa 1. Położenie Miasta Gościno

[image: image1.png]Mapy Google - Windows Intemet Explorer

L=18] ]

an

Pl

Edycia  Widok  Ulbione Pomac.

% Gogle | goseino -

Narzgdzia

Udostepni~

5

Ay Spranc & Thmacz - > v e -

S Uskione |25 [ Yok cbuiomas aringiwe .. [ 300 v miesekar ko

£ Mapy Google ||

. Rudrik nad Sanem - Polska

(03 Htpeimg photobucket coml.. & Sugetowane iy -

e

= Stons+ Bemeczmiswa+ Naedia~ @)+

Sie¢ Grafika Wideo Mapy Wiadomosci Tumacz Gmail wigcej~

Google Mapy

Zaloguj #

&) Przeszukaj mapy

 Drukui| 5 Wyl | == Link

G e B ey
Oovyea
Kageino o .
O2iE0 Grzybowa  Budistowo, Ao X Satelita
oo S e - i
Sty Borek e B0 Blesiewiarz ™
Roby  Karcino = et Wamne swe Zdiecia
it Koszalifski Ounowo, =
. secayno osaalted
ogorzshica. Orzonowo G ‘Strzekecino,
Ttz Craamo Puronce
' Wioderka N VA =2 N
ovelcs sigerne
S otz Rogozne el otz _— "
adino g\ Por oscino. " Karseino cietno. =
S— i
Sl Kerino pamanous o
o Oargkouo
Dargostan . Wartiowo Ve Siaguard
Jarkowo. Oraassivo LU & A 2yl Dovows gluko
ok -
biso [Riersa starin Cormm teczno  Rogowo
oroge s
o> Tapady assnione Pz st b Er—
S e S
Prievo 5 M
Wysaoner g ‘Google - Dane do Mapy ©2011 PPIVK, Tele Ahmk\ kuvzyﬂﬂwmﬁng\

[

BIES 3

[





Źródło: maps.google.pl, data pobrania 27 kwietnia 2011r.
Gościno usytuowane jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 162, kilka dróg powiatowych oraz drogi i ulice gminne. Miasto Gościno zajmuje powierzchnię 569,86 ha, jej układ urbanistyczny jest podłużny (wzdłuż drogi wojewódzkiej) o układzie ulicowym (wielodrożnica). Miasto leży na Równinie Gryfickiej. Przy wschodniej części miejscowości płynie struga Gościnka, która uchodzi 2,5 km na północ do rzeki Parsęty. Około 0,8 km na północny zachód od miasta znajduje się jezioro o takiej samej nazwie Gościno.

2.2.
Analiza sytuacji przestrzennej
2.2.1.
Podstawowe funkcje i zasięg terytorialny

Gościno jest ośrodkiem władz gminy wiejsko-miejskiej oraz głównym ośrodkiem gospodarczym gminy. Miasto posiada charakter wielofunkcyjny, w którym skoncentrowane są głównie funkcje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, gospodarcze.
Na podstawie obecnie istniejących uwarunkowań w mieście Gościno wypracowano następujące założenia funkcjonalne:

· podstawowymi funkcjami miasta w dalszej perspektywie czasowej będą: wielofunkcyjna i różnorodna pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie usług turystycznych, gastronomicznych, noclegowych, handlowych, zdrowotnych przetwórstwa, rzemiosła,
· funkcją uzupełniającą powinno być mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne jako zaplecze dla miasta Kołobrzeg, obsługa podróżnych wzdłuż drogi krajowej nr 6 oraz agroturystyka,

· funkcje dodatkowo związane z obsługą obszarów nadmorskich, głównie turystów 
i kuracjuszy,

· funkcje usługowe w zakresie usług administracyjnych świadczonych przez delegatury 
i oddziały władz powiatowych i wojewódzkich.

2.2.2.
Uwarunkowania przestrzenne

Uwarunkowania rozwoju zagospodarowania przestrzennego są różnorodne, wśród których wyróżniamy uwarunkowania zewnętrzne i lokalne, korzystne i niekorzystne dla rozwoju miasta i całej gminy, a także obowiązujące i zalecane. Poniżej zostały zaprezentowane uwarunkowania przestrzenne, które mają i będą miały wpływ na układ przestrzenny miasta i gminy Gościno:
1. uwarunkowania zewnętrzne:

· zmienność polityki finansowej, społecznej, administracyjnej, oświatowej, rolnej, które miastu i gminie nie pozwalają na stałą, długoterminową politykę zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, która bazuje głównie na subwencjach i dotacjach,

· mało korzystna i nie sprecyzowana perspektywiczna polityka władz rządowych wobec małych miast i gmin, która uniemożliwia właściwy rozwój sektora rolnego 
i przetwórczego,

· zmienność programów zadań inwestycyjnych na szczeblu krajowym, wojewódzkim 
i powiatowym, które uniemożliwiają władzom lokalnym racjonalnie zaplanować własne inwestycje.
2. uwarunkowania lokalne (administracyjne): rozwój Miasta Gościno należy oprzeć na następujących przesłankach:
· zapewnić tereny pod dalszy rozwój funkcji mieszkalno-usługowej: obszary na wschód od drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej oraz w rejonie i na zachód od projektowanej obwodnicy,
· stworzyć nowe centrum miejskich i gminnych usług administracyjnych w rejonie 
ul. Grunwaldzkiej,
· zabezpieczyć tereny pod rozwój funkcji produkcyjno-usługowych,
· uporządkować stary, historycznie architektoniczny układ funkcjonalno-przestrzenny wzdłuż ul. IV Dywizji Wojska Polskiego,
· budowa obwodnicy Miasta Gościno,
· wyznaczyć tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

3. stan układu przestrzennego (uwarunkowania przestrzenne):
Stan układu przestrzennego uznaje się za zadawalający. Sieć osadnicza miasta oparta jest 
o średniowieczne zręby osadnictwa, które systematycznie rozwijało się. Cechą charakterystyczną jest zwarty układ przestrzenny miasta. W XIX i XX wieku tereny te były silnymi procesami rozwoju sieci kolejowej i drogowej i związanym z tym rozwojem dużych majątków i folwarków. 
Na terenie miasta i gminy nie występują żadne utrudnienia ograniczające rozwój różnorodnych funkcji społeczno-gospodarczych. Zagospodarowanie przestrzenne może być dokonywane głównie poprzez tworzenie prawidłowych układów funkcjonalno-przestrzennych opartych na istniejącej sieci osadniczej z wykluczeniem zabudowy pasowej przede wszystkim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 162 i dróg powiatowych.
Istotnym uwarunkowaniem przestrzennym jest wskazanie do realizacji większości inwestycji 
w nawiązaniu do istniejącego zainwestowania lub poprzez tworzenie zwartych, nowych jednostek osadniczych.

Dużym obszarem koncentracji inwestycji jest miasto Gościno. Od wielu lat zauważalny jest tu postęp w osadnictwie wielu osób zatrudnionych w Kołobrzegu, którzy ze względu na cenę 
i komfort przestrzeni wolą dojeżdżać do pracy do Kołobrzegu.
2.2.3.
Strefy ochrony konserwatorskiej

W mieście Gościno wyróżniono cztery strefy ochrony konserwatorskiej:

· strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej,

· strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej,

· strefa K – ochrony krajobrazu zabytkowego,

· strefa E – ochrony ekspozycji.

W Gościnie zlokalizowane są dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to:

Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli

	Dawny kościół ewangelicki, w którym obecnie mieści się parafia rzymsko-katolicka. Jego budowa datowana jest na lata 1853-1865 r. Świątynia powstała w miejscu starszego obiektu, z którego przeniesiono do niej m.in. drewniane, średniowieczne figurki oraz fragmenty ambony.

Kościół charakteryzuje się neoromańską formą architektoniczną. Wzniesiony został z kamienia łamanego. Świątynia wpisana została do rejestru zabytków wraz z działką, na której się znajduje.

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kościół znajduje się w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej.
	[image: image2.png]





Cmentarz przykościelny

	Cmentarz przykościelny stanowił integralny element otoczenia kościoła (do ok. połowy XIX w.), był fragmentem działki kościelnej. Obecnie teren splantowany, trawiasty, bez śladów nagrobków. Zachowany został starodrzew liściasty. Na działce usytuowana jest grota Matki Boskiej z Lourdes oraz głaz upamiętniający niemieckich obywateli Gościna. Skarpa wzmocniona jest kamiennym murem oporowym. 

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego cmentarz znajduje się w strefie A – ścisłej ochrony konserwatorskiej.
	
[image: image3.png]





Ponadto w mieście znajduje się szereg obiektów objętych gminną ewidencją zabytków. 
Do obiektów typowanych do wpisania do rejestru zabytków, bądź znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej należą:

Kaplica cmentarna

	Obiekt datowany jest na drugą połowę XIX w. i położony jest na dawnym cmentarzu ewangelickim. Kaplica charakteryzuje się neogotycką formą architektoniczną. Zbudowane jest z cegły ceramicznej z zachowanym skromnym detalem – sterczynki, gzymsy podokapowe, ostrołukowe przeprucia okienne i drzwiowe. Aneks – przybudówka pierwotnie mieścił kostnicę, obecnie nie jest użytkowany.
	
[image: image4.png]





Cmentarz poewangelicki

	Dawny cmentarz ewangelicki, którego powstanie datowane jest na drugą połowę XIX w. Cmentarz ma geometryczną kompozycję, wygrodzony jest od frontu niskim murem kamiennym, luźno obsadzony jesionami, lipami i klonami. Pośrodku cmentarz urządzono lapidarium w formie kurtyny.

Na terenie cmentarza zachowały się fragmenty nagrobków z końca XIX i początków XX w. 
	
[image: image5.png]





Młyn Wodny – Dom mieszkalny
	Obiekt wzniesiony został w 4 ćw. XIX w. Rozbudowany został w 1 ćw. XX w. Młyn jest obiektem murowanym, wzniesionym z cegły silikatowej, nieotynkowanym 
i posiada trzy kondygnacje. Nakryty jest dachem dwuspadowym, posiada pierwotne okna typu przemysłowego. Obecnie obiekt pełni funkcje magazynowe i mieszkalne. Zachowała się część urządzeń hydrotechnicznych (przepusty, jazy).

Młyn znajduje się w strefie B – pośredniej ochrony konserwatorskiej.
	
[image: image6.png]





Dom mieszkalny
	Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny nr 55 stanowi najcenniejszy całościowo zachowany obiekt ryglowy w Gościnie. Obiekt datowany jest na 4 ćw. XIX w. Zbudowany został 
z cegły, gliny i drewna. Budynek poddany został gruntownej renowacji. Zachowana została historyczna (5-osiowa) kompozycja elewacji frontowej.

Obecnie budynek pełni funkcję mieszkalną.
	
[image: image7.png](11 ]I”h“'\IIIIIIHIH\MI[HHI\II






Dom mieszkalny – przychodnia zdrowia
	Obiekt wybudowany został w latach 20. XX w. Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny (o formie zbliżonej do kamienicy), to obecnie ośrodek zdrowia z częścią mieszkalną. Obiekt 
o rozbudowanej bryle z dwoma bocznymi ryzalitami. Korpus budynku nakryty jest dachem czterospadowym. Zachowana została pierwotna kompozycja elewacji. 

Obiekt o wysokich wartościach kulturowych, zlokalizowany jest w obszarze strefy B – pośredniej ochrony konserwatorskiej.
	
[image: image8.png]





Dawny szpital

	Dawny szpital, wybudowany na początku XX w. przez Ojczyźniane Stowarzyszenie Kobiet Czerwonego Krzyża. Po 1945 r. w budynku mieścił się Państwowy Dom Małego Dziecka. Obecnie funkcjonuje tu Dom Pomocy Społecznej. 

Jest to obiekt o rozbudowanej bryle, podpiwniczony. W obrębie wystawek zastosowano konstrukcję ryglową. Elewacje posiadają elementy detalu architektonicznego – gzymsy, płyciny, opaski. 

Obiekt odznacza się wysokimi walorami kulturowymi.
	
[image: image9.png]





Szkoła
	Dwukondygnacyjny budynek szkoły (ze skrzydłem bocznym wybudowany został ok. 1930 r.) Obiekt posadowiony został na froncie parceli. Budynek był wtórnie rozbudowywany z nawiązaniem 
do pierwotnej formy. Budynek jest murowany, otynkowany, nakryty dachem mansardowym, 
z użytkowym poddaszem. Posiada architekturę typową dla obiektów użyteczności publicznej z lat 30. Przed szkołą zachowały się pierwotne filary ogrodzenia z ceglanego muru.

Budynek zlokalizowany jest w strefie B – pośredniej ochrony konserwatorskiej.
	
[image: image10.png]





2.2.4.
Struktura własnościowa gruntów i budynków

Struktura użytkowania gruntów
Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Gościno jest niejednorodna. Największą część powierzchni gminy zajmują użytki rolne – 8421 ha (co stanowi 72,59%), w tym grunty orne – 6 699 ha (co stanowi 57,75%). Lasy i grunty leśne stanowią 20,83% całej powierzchni gminy, grunty pod wodami – 0,35%, nieużytki – 2,38%, pozostałe grunty – 3,85%, grunty zabudowane 
i zurbanizowane – 3,82%, w tym tereny mieszkaniowe – 0,41%.
Tabela 1. Struktura użytkowania ziemi w Gminie Gościno w 2010r.
	Wyszczególnienie
	Powierzchnia [ha]
	[%]

	Grunty zabudowane 
i zurbanizowane
	443,00
	3,82

	Użytki rolne
	8 421
	72,59

	Lasy i grunty leśne
	2 417
	20,83

	Grunty pod wodami
	41
	0,35

	Nieużytki 
	276
	2,38

	Pozostałe grunty
	2
	0,03

	RAZEM
	11 600
	100


Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego-projekt
Charakterystyczną cechą użytkowania gruntów na terenie Gminy jest duża powierzchnia użytków rolnych w tym dobrej i bardzo dobrej klasy bonitacyjnej (III i IV), a mała powierzchnia lasów i terenów inwestycyjnych.
Zdecydowana większość terenów Gminy jest we władaniu osób fizycznych. Natomiast ponad 95% lasów stanowi własność Skarbu Państwa.

Stan prawny gruntów (stan na 2010r.)
· grunty osób fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 4 738 ha,
· grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych – 354 ha,

· grunty wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnych Skarbu Państwa – 2 601 ha,
· grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 2 218 ha,

· grunty wchodzące w skład gminnych zasobów – 437 ha,

· grunty spółdzielni – 47 ha,

· grunty powiatów – 90 ha,

· grunty spółek prawa handlowego – 1 032 ha,

· grunty pozostałe – 83 ha.
2.3.
Analiza sytuacji infrastrukturalnej i komunikacyjnej
2.3.1.
Charakterystyka systemu wodno-kanalizacyjnego
Na terenie Miasta Gościno istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Jej długość wynosi 22 623 mb (stan na koniec 2010r.). Ścieki odprowadzane są przez cztery przepompownie znajdujące się na terenie miasta, następnie przepompownię centralną w Charzynie do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Korzyścienku rurociągiem DN 250 mm. Przepustowość oczyszczalni wynosi 950 m3/d.
Miasto Gościno jest zasilane w wodę z ujęcia Bogucino-Rościecino przez stację pomp w Charzynie i Gościnie wodociągiem DN 250 mm. Długość sieci wodociągowej wynosi 33 872 mb (stan na koniec 2010r.). Zużycie wody na 1 mieszkańca całej Gminy Gościno z roku na rok jest coraz wyższe. W 2007r. zużycie wody wynosiło 61 dm3 a w I połowie 2011r. już 96 dm3.
Tabela 2 przedstawia dane statystyczne charakteryzujące system wodno-kanalizacyjny 
w Gminie Gościno, który zmieniał się na przestrzeni lat 2007-2011. Z systemu korzysta 99,6% mieszkańców gminy.
Tabela 2. Zestawienie danych charakteryzujących system wodno-kanalizacyjny w Gminie
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011*

	Liczba osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej
	os.
	2 515
	2 515
	2 515
	2 649
	2 779

	Liczba połączeń sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
	szt.
	-
	-
	-
	51
	51

	Liczba połączeń sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
	szt.
	-
	-
	-
	83
	83

	Zużycie wody na 1 mieszkańca
	dm3
	61
	65
	69
	80
	96


*stan na 30.06.2011r.

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Gościnie
2.3.2.
Gospodarka odpadami

Na terenie Miasta Gościno nie ma składowiska odpadów, nie istnieje także żadna instalacja 
do odzysku i unieszkodliwianie odpadów.

Mieszkańcy Miasta Gościno objęci są zorganizowaną formą wywozu odpadów komunalnych. Także obiekty użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, placówki handlowo-usługowe oraz obiekty turystyczne są w 100% objęte zorganizowaną formą wywozu odpadów komunalnych. 
W mieście Gościno prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych.

Odpady komunalne odbierane są przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Natomiast odpady niebezpieczne, odpady z sektora gospodarczego oraz odpady medyczne i weterynaryjne odbierane są przez specjalistyczne podmioty spoza terenu gminy na mocy stosownych zezwoleń.
W 2009 r. na mocy aktu notarialnego z dnia 05.08.2009 r. w Gościnie powołano Zakład Usług Komunalnych. Zakład wykonuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej oraz inne usługi wykraczające poza jej zadania. Przedmiotem działalności Zakładu jest:

· roboty ziemne,

· usługi remontowo-budowlane,

· usługi brukarskie,

· usługi transportowe,
· wywóz nieczystości ciekłych, czyszczenie kanalizacji,

· wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

· dbanie o porządek i czystość na terenie gminy Gościno,

· pielęgnacja terenów zielonych, 
· administrowanie cmentarzami komunalnymi w Gościnie oraz Robuniu.
Miasto jak i cała Gmina Gościno przynależy do Środkowo-Pomorskiego Regionu Gospodarowania Odpadami. W tym Regionie został utworzony między innymi Zakład Gospodarowania Odpadami Rymań, do którego przynależeć będzie mogła cała Gmina Gościno. Ponadto władze lokalne planują korzystać z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie.
2.3.3.
Zaopatrzenie w energię cieplną i elektryczną
Dostawcą energii elektrycznej dla Miasta Gościno jest Koncern Energetyczny ENERGA S.A. – Oddział Zakład Energetyczny Koszalin, Rejon Energetyczny w Gościnie. Podstawowe źródło zasilania 
w energię elektryczną stanowi stacja elektroenergetyczna 110/15kV – Główny Punkt Zasilania 
(z dwoma transformatorami 110/15kV) na terenie Miasta Gościno, która zasilana jest liniami 110kV od strony GPZ Koszalińska do GPZ Karlino. Miasto obsługiwane jest przez sieć wysokiego, średniego 
i niskiego napięcia. W mieście znajduje się stacja GPZ 110/15kV, która jest rozbudowywana głównie pod kątem przyjęcia energii elektrycznej z farm elektrowni wiatrowych. W 2010r. zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Gościno dla wszystkich punktów poboru wynosiło 10 622 734 kWh, 
a w okresie styczeń-marzec 2011r. – 2 524 222 kWh.
Tabela 3. Sieć energetyczna na terenie Gminy Gościno (stan 31.12.2010r.)
	Lp.
	Napięcie [kV]
	Rodzaj
	Długość [m]

	1.
	110
	Napowietrzna
	26 733

	2.
	15
	Napowietrzna
	119 028

	
	15
	Kablowa
	18 378

	3.
	0,4
	Napowietrzna
	38 453

	
	0,4
	Kablowa
	28 297


Źródło: dane pochodzące z firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
Tabela 4. Stacje Transformatorowe na terenie Miasta Gościno (stan na 31.12.2010r.)
	Lp.
	Nazwa stacji
	Nr index
	Typ stacji
	Moc trafo
	Infrastruktura

	1.
	Gościno Kol. II 509,510
	257
	STSa 20/250
	63
	

	2.
	Gościno Lipowa
	636
	STSkp 20/400
	160
	

	3.
	Gościno Kol. IV
	813
	STSa 20/100
	63
	

	4.
	Gościno Mag. GS
	454
	Wieża
	160
	kubaturowa

	5.
	Gościno Dwór Osiedle
	450
	STSa 20/250
	160
	

	6.
	Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego
	777
	MSTt 20/630
	630
	kubaturowa

	7.
	Gościno kol. III
	482
	Wieżowa
	40
	kubaturowa

	8.
	Gościno MIRJAN
	obca
	STSp 20/250
	250
	

	9.
	Gościno Osiedle (PGR)
	687
	MSTt 20/630
	630
	kubaturowa

	10.
	Gościno Osiedle za Szkołą
	622
	KS 19-28z
	250
	kubaturowa

	11.
	Gościno PGR (Dwór)
	481
	STSa 20/250
	100
	

	12.
	Gościno SKR
	633
	STSa 20/250
	160
	

	13.
	Gościno WDH
	699
	WSTt 20/400
	250
	kubaturowa

	14.
	Gościno wieś
	480
	Wieżowa
	160
	kubaturowa

	15.
	Gościno ZSR
	661
	WSTt 20/250
	250
	kubaturowa

	16.
	Gościno Mleczarnia
	obca
	MSTt 20/630
	400
	kubaturowa

	17.
	Gościno Ujęcie Wody
	793
	2xMSTt 20/630
	
	cz. ZE SN


Źródło: dane pochodzące z firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
2.3.4.
Sieć gazowa

Cała Gmina Gościno zasilana jest w gaz poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gorzysław-Karlino ze stacją redukcyjno-pomiarową WC/SC w Lubkowicach o Q=1500 m3/h, skąd poprzez układ gazociągów średniego i niskiego ciśnienia zasilane jest miasto Gościno. Miasto obsługiwane jest w jeden z dwóch systemów gazowych, który zasila w gaz ziemny wysokooktanowy podgrupy GZ-50 z ujęcia w Gorzysławiu. W mieście Gościno znajdują się 2 stacje redukcyjne gazu. 

Sieć gazowa w Mieście Gościno obsługiwana jest przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie. Gaz ziemny dostarczany jest do 248 odbiorców, w tym do 219 gospodarstw domowych. Łączna długość gazociągu na terenie miasta wynosi 9 565 mb (stan na koniec 2010r.). W ramach sieci funkcjonuje 169 przyłączy. 
2.3.5.
Telekomunikacja

Sieć telekomunikacyjna na terenie Miasta Gościno obsługiwana jest głównie przez Telekomunikację Polską S.A. Prawie wszyscy abonenci telefoniczni podłączeni są do najnowszej generacji cyfrowej centrali telefonicznej (S12J w Gościnie). Gospodarstwa domowe mają również możliwość podłączenia do sieci Internet poprzez łącza TP S.A. oraz łącza radiowe. Na terenie Miasta znajduje się jedna wieża telefonii komórkowej.
2.3.6.
Transport i komunikacja

Główną arterią komunikacyjną Miasta Gościno jest droga wojewódzka nr 162 Kołobrzeg – Gościno – Świdwin. Sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Przez teren Miasta przebiega pięć dróg powiatowych i są to:

· droga nr 0250Z Gościno – Karlino (ulice: Karlińska, Mołtowska i Lubkowicka),

· droga nr 0288Z Gościno – Robuń – Karwin (ulica IV Dywizji Wojska Polskiego),

· droga nr 0257Z Gościno – Nieżyn (ulica Lipowa),

· droga nr 0263Z Gościno – Pławęcino (ulice: Mickiewicza i Rolna),

· droga nr 0264Z Gościno – Kamica – Trzynik (ulice: Mickiewicza i Spółdzielcza).

Drogi gminne przebiegające przez obszar miasta to:

· ul. Kolejowa,

· ul. Matejki,

· ul. Wyspiańskiego, 

· ul. Spokojna,

· ul. Torowa,

· ul. Szafirowa,

· ul. Rubinowa,

· ul. Brylantowa,

· ul. Kościuszki,

· ul. Kościelna,

· ul. Bajkowa,

· ul. Ogrodowa,

· ul. Różana,

· ul. Malinowa,

· ul. Muzyczna,

· ul. Krótka,

· ul. Prywatna,

· ul. Cicha,

· ul. Sportowa,

· ul. Bursztynowa,

· ul. Złota,

· ul. Św. Franciszka,

· ul. Ratuszowa.

W sumie na terenie Miasta Gościno istnieje 17 765 m dróg z czego 14 490 m (81,6%) stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej (stan na koniec 2010r.).
Na terenie Gościna stopień zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych jest wystarczający. Przewozy zbiorowe realizowane są przez 3 firmy: PKS Kołobrzeg, PKS Świdwin oraz przedsiębiorstwo „AN-JAN”. Główne kierunki komunikacyjne to Kołobrzeg, Białogard oraz Świdwin. W Gościnie znajdują się 4 przystanki autobusowe. 

W miejscowości Gościno w przeszłości funkcjonowała stacja kolei wąskotorowej. Ostatnie odcinki linii zamknięte zostały jednak w 1989 r. 
2.4.
Analiza sytuacji w sferze gospodarczej
2.4.1.
Główni pracodawcy

Do głównych pracodawców na terenie Miasta Gościno zaliczyć należy przede wszystkim Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne. Znaczącym pracodawcą w regionie są również jednostki oświatowe oraz miejskie obiekty sportowe. 

W Gościnie nie ma dużych zakładów przetwórczych i przemysłowych. Wśród podmiotów prywatnych dominuje działalność związana z obróbką drewna oraz usługi. Największym zakładem przetwórczym na terenie miasta jest Zakład Mleczarski Arla Foods Sp. z o.o.
W tabeli (Tabela 5) przedstawiono wykaz pracodawców na terenie Miasta Gościno.

Tabela 5. Wykaz pracodawców na terenie Miasta Gościno.
	Lp.
	Nazwa Firmy
	Siedziba Firmy (ulica)

	1. 
	Urząd Miejski
	IV Dywizji Wojska Polskiego 58

	2. 
	Gminna Biblioteka Publiczna
	IV Dywizji Wojska Polskiego 58

	3. 
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 66

	4. 
	Tereny rekreacyjne przy GOPS (zielona świetlica)
	IV Dywizji Wojska Polskiego 66

	5. 
	Środowiskowy Dom Samopomocy 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 66

	6. 
	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
	Lipowa 13

	7. 
	GOPS Filia (świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, fundusz alimentacyjny)
	IV Dywizji Wojska Polskiego 58

	8. 
	Indywidualna Praktyka Pielęgniarek Środowiskowych – Rodzinnych 
	Lipowa 13

	9. 
	Szkoła Podstawowa w Gościnie 
	Kościuszki  5

	10. 
	Przedszkole w Gościnie 
	Kościuszki 5

	11. 
	Gimnazjum w Gościnie 
	Grunwaldzka 14

	12. 
	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie [Technikum Zawodowe (Rolnik, Geodeta, Hotelarstwo , Żywienie), Liceum Ogólnokształcące (Wojskowe, Strażackie, Policyjne, Sportowe)]
	IV Dywizji Wojska Polskiego 72

	13. 
	Oczyszczalnia Ścieków – MZWiK Kołobrzeg – Hydrofornia Gościno 
	Lipowa 
Karlińska 

	14. 
	Dom Pomocy Społecznej w Gościnie
	Karlińska 1

	15. 
	Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnie 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 58

	16. 
	Gabinet Lekarza Rodzinnego nr 1 
	Lipowa 18

	17. 
	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MERITUM”
	Lipowa 16

	18. 
	Gabinet Stomatologiczny 
	Lipowa 16

	19. 
	Poradnia Medycyny Pracy Tomczyk
	Szafirowa 10

	20. 
	Biuro Rachunkowe  Anna Ostrowska 
	Grunwaldzka 11

	21. 
	Biuro Rachunkowe  Anna Wieteska 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 4

	22. 
	Apteka „Cefarm – Szczecin” S.A.
	Lipowa 18

	23. 
	Apteka Słoneczna 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 20

	24. 
	Urząd Pocztowy w Gościnie 
	Lipowa 2

	25. 
	Telekomunikacja Polska – Centrala 
	Lipowa 2

	26. 
	Posterunek Energetyczny Gościno – GPZ
	Karlińska 2

	27. 
	Nadleśnictwo Gościno Lasy Państwowe
	IV Dywizji Wojska Polskiego 43

	28. 
	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Andrzeja Boboli 
	Kościelna 2

	29. 
	Kościół Rzymsko – Katolicki
	Kościelna 1

	30. 
	Kaplica Rzymsko – Katolicka 
	Karlińska 1

	31. 
	Kaplica Rzymsko – Katolicka (Cmentarz) 
	Mickiewicza

	32. 
	Cmentarz Komunalny 
	Mickiewicza 

	33. 
	Usługi Pogrzebowe Brząkowski Henryk 
	Kołobrzeska 18

	34. 
	Zakład Pogrzebowy „REGINA” P.W. Kołobrzeg Edyta Ambroziak Biuro Usług Pogrzebowych w Gościnie
	IV Dywizji Wojska Polskiego

	35. 
	Wieża Telefonii Komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o.
	Kolejowa dz. nr 601/2

	36. 
	Wieża Telefonii Komórkowej GSM PLUS 
	Ramlewo gm. Gościno

	37. 
	Stadion i hotel sportowy w Gościnie 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 68

	38. 
	Boisko ORLIK 2012
	Grunwaldzka przy Gimnazjum 

	39. 
	Skatepark w Gościnie 
	Matejki 2

	40. 
	Boisko Wielofunkcyjne 
	Kościuszki przy ZS w Gościnie 

	41. 
	Dom Kultury w Gościnie 
	Matejki 2

	42. 
	Posterunek Policji w Gościnie 
	Kołobrzeska 4

	43. 
	Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” 
w Gościnie 
	Grunwaldzka 33a/2

	44. 
	Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa Filia w Gościnie 
	Grunwaldzka 

	45. 
	Regionalna Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „INWEST-DOM” w Koszalinie 
	Torowa

	46. 
	Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Gościnie 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 52

	47. 
	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  
	IV Dywizji Wojska Polskiego 38

	48. 
	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gościnie
	Spółdzielcza 2

	49. 
	Zakład Mleczarski Arla Foods Sp. z o.o.
	Lipowa 15

	50. 
	Restauracja „LIDO”  Firma Handlowo – Gastronomiczna Elżbieta Dix 
	Kołobrzeska 1

	51. 
	TROTON Sp. z o.o. 
	Ząbrowo 14A gm. Gościno

	52. 
	Hurtownia Wielobranżowa ROJAN
	Ząbrowo 30 gm. Gościno

	53. 
	Stacja paliw SKR
	Spółdzielcza 2

	54. 
	Firma Handlowo – Usługowa Jasiak Grzegorz – stacja paliw gazowych  
	Kołobrzeska 16

	55. 
	Lecznica dla Zwierząt Andrzej Stańczyk
	IV Dywizji Wojska Polskiego 24

	56. 
	Zakład Unasienniania Zwierząt Agata Tomczak 
	Szafirowa 13

	57. 
	Usługi wulkanizacyjne Adam Walerych 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 26

	58. 
	Zakład Elektromechaniki Pojazdowej Opala
	Grunwaldzka 8

	59. 
	Auto – Naprawa Staruch Jan 
	Kolejowa 1 

	60. 
	Zakład Handlowo – Usługowy Roman Cyngot 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 15

	61. 
	Zakład Tartaczny Przerób Drewna Mariusz Kozyra
	Kościelna 7

	62. 
	Ryszard Wieteska „DETRAK” 
	Kościelna 5

	63. 
	Produkcja Wyrobów Tartacznych Kamica 
	Lipowa 1

	64. 
	Zakład Stolarski Adam Mordasiewicz 
	Kołobrzeska 2/2

	65. 
	Zakład Stolarski Artur Kostecki
	Torowa 11/8

	66. 
	Piekarnia – Cukiernia  Buczyk & Szostak 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 9A

	67. 
	Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „MARCYSIA” 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 46

	68. 
	Piekarnia-Cukiernia Sklep Spożywczo  - Przemysłowy „U JAGODY”  
	IV Dywizji Wojska Polskiego 46

	69. 
	Zakład Fryzjerski 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 54

	70. 
	Zakład Fryzjerski 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 53

	71. 
	Zakład Kosmetyczny  „ZUZKA”
	IV Dywizji Wojska Polskiego 22/3

	72. 
	Zakład Fryzjerski 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 53

	73. 
	Usługi Krawieckie Michalec
	Matejki 1

	74. 
	Usługi Krawieckie Ziółkowska
	Matejki 1

	75. 
	Zakład Stolarski Rakowski Tadeusz 
	Brylantowa 6

	76. 
	Zakład Stolarki Rakowski Ryszard
	Brylantowa 5

	77. 
	Usługi Stolarskie Maćkowiak
	Jarogniew 3a

	78. 
	Sklepy Spożywczo – Przemysłowe 
	Grunwaldzka 17
Grunwaldzka 14
Torowa 6
IV Dywizji Wojska Polskiego 74
IV Dywizji Wojska Polskiego 61
IV Dywizji Wojska Polskiego 53
IV Dywizji Wojska Polskiego 46
IV Dywizji Wojska Polskiego 41
IV Dywizji Wojska Polskiego 37
IV Dywizji Wojska Polskiego 37A
IV Dywizji Wojska Polskiego 34
IV Dywizji Wojska Polskiego 33
IV Dywizji Wojska Polskiego 25
IV Dywizji Wojska Polskiego 20
IV Dywizji Wojska Polskiego 13
IV Dywizji Wojska Polskiego 10
IV Dywizji Wojska Polskiego 8
IV Dywizji Wojska Polskiego 6
Lipowa 18
Lipowa 19
Lipowa 20
Matejki 1
Matejki 8
Kolejowa 10
Kościelna 13
Spółdzielcza 2

	79. 
	RAFA Plandeki Dawid Kuks 
	Kolejowa 10

	80. 
	Zakład Wielobranżowy – Skład opałowy, materiały budowlane, 
	Lipowa 20

	81. 
	Skład Opałowy – ERICA  Sp. z o.o.
	Kościelna 

	82. 
	Usługi Transportowe 
	IV Dywizji Wojska Polskiego 78/16
IV Dywizji Wojska Polskiego 76c/15
IV Dywizji Wojska Polskiego 74/18
IV Dywizji Wojska Polskiego 59
IV Dywizji Wojska Polskiego 37A
IV Dywizji Wojska Polskiego 25A
IV Dywizji Wojska Polskiego 19
IV Dywizji Wojska Polskiego 15
IV Dywizji Wojska Polskiego 13
IV Dywizji Wojska Polskiego 10
Kołobrzeska 8
Kołobrzeska 7
Kołobrzeska 6
Torowa 6c/1
Matejki 3
Lipowa 20
Spokojna 2
Kościuszki 3
Kolejowa 10
Kościelna 13
Grunwaldzka 33A/2
Torowa 12
Spółdzielcza 2
Szafirowa 14


Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gościnie. Dane aktualne na dzień 19 maja 2011 r.
2.5.
Analiza sytuacji w sferze społecznej
2.5.1.
Struktura demograficzna

Wg danych Urzędu Miejskiego Gościno zamieszkują 2 453 osoby, w tym 1 235 kobiet 
i 1 218 mężczyzn (stan na I kwartał 2011 r.). Struktura mieszkańców pod względem płci jest bardzo wyrównana. Współczynnik feminizacji wynosi w mieści jedynie 1,01, podczas gdy dla kraju wskaźnik ten przyjmuje wartość 1,07. 

Struktura wiekowa mieszkańców Gościno kształtuje się korzystnie. Cechą charakterystyczną jest bardzo wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym (20,5%) i produkcyjnym (66,5%) przy jednocześnie niskim udziale osób w wieku poprodukcyjnym (13%). Oznacza to iż mieszkańcy miasta tworzą względnie młode społeczeństwo.

Dane na temat liczby ludności w poszczególnych grupach wiekowych zawiera tabela 
(Tabela 6).

Tabela 6. Liczba ludności Miasta Gościno w podziale na grupy wiekowe.
	Wiek
	Mężczyźni
	Kobiety
	Ogółem

	0-2
	43
	27
	70

	3
	17
	16
	33

	4-5
	27
	22
	49

	6
	6
	14
	20

	7
	13
	15
	28

	8-12
	62
	73
	135

	13-15
	46
	49
	95

	16-17
	38
	33
	71

	18
	16
	23
	39

	19-65
	854
	
	854

	19-60
	
	736
	736

	>65
	96
	
	96

	>60
	
	227
	227

	Ogółem
	1218
	1235
	2453


Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gościnie. Dane aktualne na dzień 19 maja 2011 r.

W latach 2007-2011 zaobserwowano zarówno wzrost jak i spadek ludności w stosunku do każdego poprzedniego roku. Takie zjawisko dotyczyło kobiet jak i mężczyzn. Zmiany w liczbie ludności Miasta Gościno przedstawia poniższa tabela i wykres.
Tabela 7. Liczba mieszkańców Miasta Gościno w latach 2007-2011

	Lp.
	wyszczególnienie
	Lata

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1.
	Kobiety
	1184
	1180
	1236
	1228
	1235

	2.
	Mężczyźni
	1149
	1147
	1215
	1207
	1218

	3.
	Ogółem
	2333
	2327
	2451
	2435
	2453


Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gościnie. Dane aktualne na dzień 19 maja 2011 r.
Wykres 1. Liczba mieszkańców Miasta Gościno w latach 2008-2011

[image: image11.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011

Kobiety Mężczyźni Ogółem


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Gościnie. 
2.5.2.
Bezrobocie i rynek pracy

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu z dnia 31.03.2011 r. w gminie Gościno zarejestrowanych było ogółem 290 bezrobotnych, w tym 145 kobiet
. Jedynie 21% z nich posiadało prawo do zasiłku. W analizowanym okresie średnio co trzeci mieszkaniec Gminy w wieku produkcyjnym pozostawał bez pracy.

Zmiany w poziomie bezrobocia w gminie Gościno w okresie od marca 2010 do marca 2011 przedstawiona na wykresie (Wykres 2). 

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Gościno w okresie marzec 2010 – marzec 2011.
[image: image12.png]SU.00%
25,00%
20,00%
15,00%
b= iczba
10,00% bezrobotnych
—&—2Z prawem do
5.00% zasilku (%)
0,00%

mar- kwi-10 maj- cze- lip-10 sie-10 wrz- paz- lis-10 gru-10sty-11 It-11 mar-
10 10 10 10 10




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Kołobrzeg.
Charakterystyczny dla Gminy Gościno jest spadek bezrobocia w miesiącach letnich, kiedy to wzrasta sezonowe zatrudnienie w rolnictwie i turystyce.

Niepokojącym zjawiskiem jest niewielki udział w ogóle bezrobotnych osób z prawem do zasiłku. Świadczyć to może o znacznej liczbie osób długotrwale bezrobotnych i wysokim bezrobociu wśród młodzieży wchodzącej dopiero na rynek pracy.

2.5.3.
Oświata i wychowanie
W Mieście Gościno funkcjonują placówki edukacyjne umożliwiające kształcenie na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego). Wykaz jednostek edukacyjnych będących w gestii zarówno gminy jak i powiatu kołobrzeskiego wraz z ich charakterystyką zawiera tabela.

Tabela 8. Jednostki edukacyjne na terenie Miasta Gościno.
	Jednostka
	Liczba oddziałów
	Liczba uczniów

	Przedszkole 
	4
	99

	Szkoła podstawowa
	12
	328

	Gimnazjum
	9
	219

	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
	Liceum – 13
	302

	
	Technikum – 7
	143


Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gościnie. 

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w ramach funkcjonujących w jego strukturach liceum i technikum oferuje następujące profile nauczania:

Liceum ogólnokształcące:
· klasa wojskowa,
· klasa policyjna,
· klasa strażacka,
· klasa straży granicznej.
Technikum zawodowe:
· technik hotelarstwa,
· technik organizacji usług gastronomicznych,
· technik architektury krajobrazu.

2.5.4.
Ochrona zdrowia

W Gościnie funkcjonują dwa gabinety lekarzy rodzinnych, w tym jeden w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MERITUM” oraz gabinet stomatologiczny. W mieście działają również dwie apteki.

2.5.5.
Kultura, sport i rekreacja

W zakresie kultury placówką wiodącą w Gościnie jest Dom Kultury. Działalność Domu Kultury koncentruje się zarówno na organizacji zająć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i imprez okolicznościowych. Do zajęć stale dostępnych, oferowanych przez Dom Kultury należy:

· język angielski dla dzieci i dorosłych,

· kółka zainteresowań: szachowe, muzyczne – Katarynka, fotograficzne, informatyczne,

· nauka gry na gitarze,

· fitness,

· działalność zespołu ludowego „Podlotki”.

Wśród imprez okolicznościowych wymienić należy organizację m.in.: festynów, dożynek, wystaw, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Zapustów. W gościńskim Domu Kultury organizowane są również cykliczne imprezy taneczne.

Kolejną instytucją, której jednym z celów statutowych są działania wspierające rozwój kultury jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gościnie. Bibliotek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Do podstawowych zadań należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie roli ośrodka informacji, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących regionu, upowszechnianie dorobku kulturalnego Miasta i Gminy Gościno. Biblioteka swoją działalność kulturalną prowadzi w oparciu o współpracę ze szkołami, świetlicami wiejskimi, środowiskowym domem samopomocy „Promyk”, klubem seniora „Złoty Wiek”, zespołem ludowym „Podlotki” i innymi instytucjami z regionu. Biblioteka cyklicznie organizuje imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, wystawy i konkursy. Przy bibliotece działa Klub Miłośników Sztuki Ludowej „Pętelka”.

W Gościnie funkcjonują następujące kluby i stowarzyszania sportowe stawiają sobie za zadnie popularyzację kultury fizycznej i sportu;

· Olimp Gościno,

· Sprinter Gościno,

· Uczniowski Klub Sportowy Gościno.

Ponadto w Mieście funkcjonują liczne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne tj.: stadion, hala sportowa, trzy boiska wielofunkcyjne ORLIK 2012, kort tenisowy, dwie siłownie, skatepark, kręgielnia, bilard, piłkarzyki, plac zabaw.

2.5.6.
Bezpieczeństwo publiczne
Instytucją odpowiedzialną za bezpieczeństwo publiczne w Gościnie jest Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu. W mieście funkcjonuje jeden posterunek policji.

W 2010 r. na terenie Miasta Gościno miały miejsce następujące przestępstwa i wykroczenia (zgodnie z kodeksem karnym):

· art. 280 Rozbój – liczba przestępstw – 5,
· art. 178a § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym – liczba przestępstw na terenie Miasta Gościno z 2010 roku – 12, 

· art. 178a § 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1 – liczba przestępstw – 14,
· art. 190 § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – liczba przestępstw – 2,    

· art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – liczba przestępstw – 2,
· art. 226§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – liczba przestępstw – 1, 

· art. 244 Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany – liczba przestępstw – 6, 

· art. 137 § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy – liczba przestępstw – 1,
· art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę – liczba przestępstw – 1, 

· art. 278 § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą – liczba przestępstw – 7,
· art. 279 § 1. Kto kradnie z włamaniem – liczba przestępstw – 7,

· art. 35 §1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2 – liczba przestępstw – 1.
Łącznie w 2010 roku na terenie Miasta Gościno miało miejsce 59 przestępstw. Wykrywalność przestępstw sięgnęła 64%.
Nad bezpieczeństwem publicznym w Mieście Gościno oprócz Policji czuwa także Ochotnicza Straż Pożarna oraz Straż Miejska, która została utworzona w lutym 2011 roku. Obecnie w jej strukturach działa czterech funkcjonariuszy.
2.5.7.
Aktywność mieszkańców

W Mieście Gościno funkcjonują dwie organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju oświaty w gminie Gościno „Ala i As” 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty, nauczania i kultury w Gminie Gościno oraz na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Gościno, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
· nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
· upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
· działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu, upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz pomocy i aktywizacji osób w wieku sędziwym.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” 

Stowarzyszenie powołane zostało w 2006 roku z inicjatywy Gminy Gościno. W swoich założeniach jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich, poprzez pobudzanie aktywności lokalnych grup społecznych. Swoim działaniem obejmuje ono gminy: Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą:

· działania zmierzające do pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych,

· wspieranie rozwoju zrównoważonego regionu, w tym zrównoważonej turystyki,

· wdrażanie i monitorowanie Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej Gminy Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie.

· stymulowanie inicjatyw lokalnych oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej i gospodarczej wsi i jej mieszkańców, 

· rozwój i wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców wsi, 

· wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości nauczania dzieci i młodzieży wiejskiej, w szczególności z obszarów popegeerowskich,

· podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną na terenach wiejskich oraz działania na rzecz promowania zdrowia,

· podejmowane działań integrujących organizacje działające na wsi, 

· podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wyrównania szans osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim,

· podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań promujących i upowszechniających wartości i wzory kultury narodowej,

· podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej i zawodowej mieszkańców wsi, w tym zajmujących się rybactwem śródlądowym i rybołówstwem morskim,

· działania wspierające rozwój obszarów nadmorskich i ich integrację z pozostałą częścią regionu,

· podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju powszechnie dostępnej oświaty na wsi dla dzieci i młodzieży,

· propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
· inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Stowarzyszenie „Siła w Grupie”, pełniąc rolę Lokalnej Grupy Działania, jest jednostką odpowiedzialna za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W celu wypełnienia tego zadania Stowarzyszeniu udało się pozyskać środki finansowe w ramach Osi 4. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie wybiera do realizacji zgłaszane przez mieszkańców oraz uprawnione podmioty projekty, które po złożeniu wniosku oraz pozytywnej jego ocenie uzyskują dofinansowanie.
2.5.8.
Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 
w ramach LPR

Na terenie Miasta Gościno nie zamieszkuje żadna mniejszość narodowa ani etniczna. 
W Mieście Gościno funkcjonują grupy społeczne, które mogą ulegać wykluczeniu. Pomoc dla tych grup prowadzona jest poprzez działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do najczęstszych przyczyn, powodujących konieczność przyznania pomocy należy:

· ubóstwo,

· bezdomność,

· potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietność),

· bezrobocie,

· niepełnosprawność,

· długotrwała lub ciężka choroba,

· bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in.: rodziny niepełne, rodziny wielodzietne),

· przemoc w rodzinie,

· alkoholizm,

· narkomania,

· trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

· zdarzenia losowe,

· sytuacja kryzysowa.
Liczbę osób objętych pomocą społeczną w Gościnie z uwzględnieniem przyznanych świadczeń charakteryzuje Tabela 9. 
Tabela 9. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej.
	Wyszczególnienie
	Liczba rodzin ogółem
	Liczba osób w rodzinach

	Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych i zadań własnych
	163
	596

	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
	0
	0

	Świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
	163
	596

	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej
	163
	596

	Praca socjalna prowadzona w oparciu o Kontrakt Socjalny
	18
	59


Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Gościnie. Dane aktualne na dzień 19 maja 2011 r.

Ponadto, w celu udzielania wsparcia innym, potrzebującym grupom ludności i ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utworzone zostały:
· Klub Seniora „Złoty Wiek”,
· Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” – ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy,
· Klub AA,
Uzupełnieniem działań podejmowanych w celu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem i przemocą są znajdujące się na terenie miasta: hotel dla osób przemocy w rodzinie (trzyosobowy), dwa mieszkania chronione i schronisko dla bezdomnych.

3.
BADANIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH – IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Badanie zjawisk kryzysowych wraz oceną sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Gościno zostało przeprowadzone w 3 sferach:
· zagospodarowanie przestrzenne,

· społeczna, 

· gospodarcza.
W każdej ze sfer poddano analizie podstawowe uwarunkowania, które mają wpływ na jej rozwój i charakterystykę. Przeprowadzona analiza została zakończona zidentyfikowaniem podstawowych problemów miasta i jego mieszkańców.
Identyfikacja problemów w sferze przestrzennej:

1. Brak silnie wykształconego centrum miasta.

2. Brak termoizolacji budynków, w tym przede wszystkim na obszarach wsparcia dla mieszkalnictwa.

3. Niedostateczna liczba atrakcyjnych terenów publicznych w zakresie rekreacji i wypoczynku.
4. Zły stan techniczny obiektów zabytkowych.

Identyfikacja problemów w sferze społecznej:

1. Bezrobocie wśród młodych ludzi oraz z niskim wykształceniem.

2. Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej.

3. Niekorzystne zmiany struktury demograficznej (starzenie się ludności, nie wysoki przyrost naturalny).
Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej:

1. Funkcjonowanie jednego dużego zakładu pracy.
2. Brak zakładów przemysłowych.

3. Niski poziom unowocześnienia lokalnej gospodarki.

Klasycznym narzędziem w analizie strategicznej jest Analiza SWOT, która stanowi zestawienie mocnych i słabych stron Miasta Gościno oraz określenie jego szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju wynikających z wpływu otoczenia i zmian w nim zachodzących. 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gościno powinien opierać się na mocnych stronach sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej, eliminować wszelkie słabości i zagrożenia, wykorzystywać pojawiające się szanse na dalszy i lepszy rozwój. Dlatego przy przeprowadzeniu strategicznej oceny i opracowaniu programu działania skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów miasta, jego atutów i problemów oraz ocenie zewnętrznych czynników, które mogą ograniczać bądź pozytywnie wpływać na jego rozwój społeczno-gospodarczy.
Analiza SWOT – sfera przestrzenna

	Mocne strony
	Słabe strony

	· uzyskanie praw miejskich,

· dobre połączenia komunikacyjne z innymi ośrodkami miejskimi oraz miejscowościami nadmorskimi (odległość od Kołobrzegu ok. 
20 km),

· bliskie sąsiedztwo drogi krajowej nr 6 o relacji Szczecin-Gdańsk,

· walory przyrodnicze,
· zasoby dziedzictwa kulturowego,

· dobrze rozwinięte sieci dostarczające media,

· wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania miasta,

· dostęp do sieci gazowej,

· wiele wolnych terenów do zainwestowania,

· ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowane w miejscowości,

· położenie na szlaku rowerowym,
	· zły stan techniczny ulic,
· istniejące bariery architektoniczne,

· brak komunikacji kolejowej,

· brak parkingów,

· brak silnie wykształconego centrum miasta,

· zły stan techniczny obiektów mieszkalnych wybudowanych przed 1989r.,

· występowanie obszarów zdegradowanych wymagających przekształceń, działań naprawczych,
· niedostateczna i niewystarczająca jakość przestrzeni publicznej,

· niezadowalający stan techniczny obiektów mieszkalnictwa zbiorowego,

· brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla większości miasta,

	Szanse
	Zagrożenia

	· nadanie praw miejskich,

· możliwość wykorzystania i zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych,
· stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych,

· budowa nowej infrastruktury drogowej,

· programy rewitalizacyjne współfinansowane 
z funduszy unijnych,

· zaangażowanie władz miejskich w rozwój miasta,
· atrakcyjne położenie miejscowości (turystycznie 
i rekreacyjnie),

· rozbudowa ścieżek rowerowych,
	· postępująca degradacja przestrzeni miejskiej 
w wyniku zaniechania procesu rewitalizacji,



Analiza SWOT – sfera społeczna

	Mocne strony
	Słabe strony

	· funkcjonowanie w mieście organizacji pozarządowych,
· współpraca władz samorządowych 
z organizacjami pozarządowymi na podstawie opracowanych corocznie dokumentów programowych,
· dostęp mieszkańców do obiektów i instytucji kultury (biblioteka, dom kultury),
· dostęp do placówek oświatowych 
i wychowawczych,
· możliwość kształcenia na trzech szczeblach edukacji,

· edukacja wczesnoszkolna,
· dostęp do obiektów sportowych (stadion, sala sportowa),
· organizacja licznych imprez kulturowych,
· sprzyjające warunki dla rozwoju rekreacji 
i zagospodarowania przestrzeni publicznej,
· bardzo niski procent udziału osób w wieku poprodukcyjnym,
· korzystna struktura demograficzna mieszkańców,

· realizacja kompleksowych działań rewitalizacyjnych w sferze społeczne, ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego,

· funkcjonowanie mieszkań chronionych,

· istnienie podstawowej opieki zdrowotnej,
· duża liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych 
o wysokiej atrakcyjności,
	· duży odsetek osób pozbawionych zatrudnienia, 
w tym osób młodych,
· ubóstwo mieszkańców wynikające z bezrobocia 
i patologii społecznych,

· niedostateczne formy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych,

· migracja młodych ludzi do większych ośrodków miejskich,
· starzenie się społeczeństwa,

· brak monitoringu zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców,
· bak mieszkań socjalnych,
· brak ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy,

· brak świetlic środowiskowych 
i socjoterapeutycznych na terenie miasta,
· niewystarczające zasoby w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia,

	Szanse
	Zagrożenia

	· możliwość wykorzystania zasobów kulturowych 
w promocji miejscowości,
· rozwój gminy w aspekcie współpracy międzynarodowej,

· rozszerzenie współpracy instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i władz lokalnych w celu realizacji wspólnych zadań aktywizujących mieszkańców,

· tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyciągania inwestorów zewnętrznych,
	· brak zaangażowana społeczności lokalnej w rozwój miasta,
· emigracja zarobkowa i zmniejszenie liczby mieszkańców,

· postępowanie procesu ubożenia mieszkańców,
· nasilanie zjawiska wykluczenia społecznego,
· niedostateczne środki finansowe na budownictwo społeczne,

· konkurencja turystyczna gmin i miejscowości ościennych,

· niska dynamika przyrostu nowych miejsc pracy,


Analiza SWOT – sfera gospodarcza

	Mocne strony
	Słabe strony

	· duża aktywność lokalnej przedsiębiorczości,

· dobre połączenia komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi,

· dobrze wykształcona infrastruktura usługowa,

· wzmocnienie funkcji usługowych miasta,

· znaczna aktywność zawodowa mieszkańców prowadzących własną działalność gospodarczą,

· występowanie wolnych terenów inwestycyjnych,
	· niskie kwalifikacje mieszkańców,

· niewystarczająca liczba dużych zakładów pracy,
· funkcjonowanie tylko jednego dużego zakładu pracy,

· niewystarczająca liczba instytucji otoczenia biznesu wspierająca rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
· niski poziom nowoczesności lokalnej przedsiębiorczości,
· brak skutecznej promocji miasta,

· brak zaplecza konferencyjno-szkoleniowego,

	Szanse
	Zagrożenia

	· możliwość restrukturyzacji zainwestowania byłych gospodarstw PGR i przeznaczenia ich części na inne funkcje,
· szansa tworzenia nowych siedlisk rolnych na bazie użytków rolnych byłych PGR,

· rezerwy na rynku pracy i tania siła robocza,
· opracowanie strategii promocji miasta,

· możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej,
	· słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna wraz 
z nią rozwój usług gastronomicznych 
i noclegowych,
· nadmierne obciążenia fiskalne, podatkowe 
i prawne podmiotów gospodarczych,
· emigracja zarobkowa,

· obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej w przypadku zaniechania realizacji działań rewitalizacyjnych,




4.
POWIĄZANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

4.1.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego
do 2020 roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gościno wpisuje się w cele i założenia dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Co najważniejsze dokument ten wykazuje spójność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska poprzez poprawę jego stanu, polityki równych szans, gdyż skierowany do wszystkich w ramach określonej grupy wymagającej wsparcia.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku jest dokumentem opracowanym przez Sejmik Województwa, który wykazuje nadrzędny charakter planistyczny, nakreślając główne kierunki rozwoju całego regionu zachodniopomorskiego. Misją Strategii jest „Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.” Strategia zawiera sześć celów strategicznych, którym przypisano cele kierunkowe, a tym z kolei działania kierunkowe. Przedmiotowy Program wpisuje się w następujące cele strategiczne i działania:
Cel strategiczny 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania

Cel kierunkowy 1.3. Wspieranie współpracy i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego.

Cel kierunkowy 2.2. Popieranie rozwoju lokalnych produktów i usług
Cel kierunkowy 2.3. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Cel strategiczny 3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu
Cel kierunkowy 3.2. Wspieranie rozwoju struktur funkcjonalno-przestrzennych

Cel kierunkowy 3.4. Rewitalizacja i rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem małych miast do 
20 tys. mieszkańców
Cel strategiczny 4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami
Cel kierunkowy 4.1. Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska
Cel kierunkowy 4.5. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Cel strategiczny 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności
Cel kierunkowy 5.2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i proekologicznych
Cel kierunkowy 5.3. Budowanie społeczeństwa uczącego się
Cel kierunkowy 5.6. Poprawa przestrzennej i zawodowej struktury rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej ludności
Cel kierunkowy 5.7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości programów edukacyjnych
Cel kierunkowy 5.8. Współpraca międzynarodowa, transgraniczna i regionalna
Cel strategiczny 6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu
Cel kierunkowy 6.1. Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnych
Cel kierunkowy 6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludności
Cel kierunkowy 6.6. Rozwój sportu i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia
Cel kierunkowy 6.8. Wspieranie działań aktywizujących rynek pracy
Cel kierunkowy 6.9. Przeciwdziałanie procesom marginalizacji społecznej
Przyjęte cele i kierunki rozwoju w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gościno wykazują zgodność z wyżej wymienionymi celami i kierunkami działań między innymi poprzez rozwój 
i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz funkcji kulturalno-rekreacyjnej miasta, a przede wszystkim realizację zadań polegających na rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz związanych 
z mieszkalnictwem.
4.2.
Strategia województwa zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015

Misją wyżej wskazanego dokumentu strategicznego w zakresie polityki społecznej jest podnoszenie jakości życia wśród mieszkańców regionu szczególnie tych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą uczestniczyć lub mają ograniczony udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w cele strategiczne dokumentu na poziomie przypisanych odpowiednio obszarów problemowych. W zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu oświaty konieczne jest dostarczenie mieszkańcom wiedzy i możliwości uzyskania wykształcenia. Realizacja programu przyczyni się do ograniczenia zjawiska ubóstwa i poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie następujących zadań:
· przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska bezrobocia,

· pomoc rodzinom w prawidłowym realizowaniu się i wypełnianiu przypisanych jej ról społecznych,

· przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych, a przypadku jej wystąpienia łagodzenie negatywnych skutków,

· wzrost poziomu bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród osób niepełnosprawnych i starszych.

4.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 określa możliwości uzyskania dofinansowania na realizacje projektów infrastrukturalnych z funduszy unijnych. Głównym celem dokumentu jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Celami szczegółowymi programu są:
· wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
· poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa,
· poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększanie bazy społecznej województwa.
Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno wpisują się w cel 5 osi priorytetowej, Działanie 5.5. Rewitalizacja, Poddziałanie 5.5.1. rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa Jessica. Celem Poddziałania 5.5.1 jest pobudzenie gospodarcze oraz społeczne obszarów zdegradowanych poprzez tworzenie kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, natomiast cel Poddziałania 5.5.2 jest określony jako: „zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.”

Opracowany Projekt Zintegrowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gościno zawiera zaplanowane zadania, które wzajemnie się uzupełniają i umożliwiają realizacje celów wyżej wskazanych Poddziałań.
4.4.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego Powiatu Kołobrzeskiego

Powyższy dokument strategiczny został opracowany w celu zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczo-społecznego powiatu. W strategii rozwoju zaplanowano kierunki zrównoważonego rozwoju, w myśl którego rozwój powiatu jest zgodny 
z potrzebami mieszkańców w sferze społeczno-ekonomicznej, przy jednoczesnym zachowaniu środowiska naturalnego w nienagannym stanie. Misja rozwoju powiatu została zdefiniowana następująco: „Powiat kołobrzeski – obszar o czystym i bezpiecznym środowisku, dający szanse zrównoważonego i dynamicznego rozwoju, przyjazny mieszkańcom, atrakcyjny dla turystów 
i kuracjuszy.” Strategia realizuje następujące cele strategiczne:
· zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich,

· rozwój funkcji turystycznej i sanatoryjnej powiatu,

· rozwój gospodarczy powiatu,

· rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,

· rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji miejscowego rynku pracy.

Realizacja zaplanowanych zadań i działań w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gościno zdecydowanie przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego oraz bytowych warunków życia mieszkańców, wzrostu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki, aktywizacja zawodowa osób pozbawionych stałego zatrudnienia. Dodatkowo dzięki tym działaniom zwiększy się integracja społeczna mieszkańców, wykształcą się więzi społeczne. W wyniku takich działań Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w cele i założenia dokumentu strategicznego dla powiatu kołobrzeskiego.
4.5.
Strategia Rozwoju Gminy Gościno

Podstawowym dokumentem strategicznym na poziomie lokalnym jest Strategia Rozwoju Gminy Gościno, którego nadrzędnym celem jest „Stworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi.” Dokument ten określa i wskazuje kierunki rozwoju oraz cele i priorytety strategiczne służące ich realizacji. Realizacja Strategii ukierunkowana jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, wzrostu poziomu życia mieszkańców i poprawy warunków bytowych, ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i środowiskowego. W Strategii wyznaczone zostały następujące główne kierunki działania:

· likwidacja dysproporcji miasto-wieś poprzez likwidację zapóźnień w rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej,

· utrzymanie rolnictwa i przetwórstwa rolnego jako ważnego czynnika rozwoju,
· tworzenie szans osiedlenia ludzi i firm jako alternatywę dla Kołobrzegu,

· kształtowanie miejskiego charakteru Gościna,

· Zachowania czystego środowiska, zachowaniu naturalnych, krajobrazowych 
i przyrodniczych walorów gminy,

· wypracowanie umiejętności szybkiego opracowywania i sprawnej realizacji projektów finansowanych z programów pomocowych, strukturalnych i innych,

· promocja gminy w ramach powiatu kołobrzeskiego i porozumień lokalnych.

Realizując Lokalny Program Rewitalizacji odnoszący się do wydzielonych obszarów kryzysowych, w szczególności zagrożonych występowaniem problemów społecznych, gospodarczych 
i przestrzennych, uznaje się, że wymienione wyżej cele Strategii będą miały istotne znaczenie na podejmowanie działań w programie. W związku z tym cele i działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji są zgodne z założeniami Strategii. Zaplanowane w Programie zadania do realizacji na wyznaczonych obszarach kryzysowych zdecydowanie wpłyną pozytywnie na ich dalszy rozwój, ale również na poprawę wizerunku całego miasta (będą oddziaływać na obszar całego miasta).

4.6.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościno

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościno zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/280/2002 Rady Gminy Gościno z dnia 18 czerwca 2002r. Zgodnie 
z Uchwałą Nr XL/263/2009 Rady Gminy Gościno z dnia 3 października 2009r. przystąpiono do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Gościno. Prace nad dokumentem nadal trwają, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec września 2011r. Opracowanie obejmuje obszar 
w granicach administracyjnych gminy.

Studium określa cele polityki przestrzennej oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które ściśle są powiązane z określeniem podstawowych funkcji miastotwórczych dla Gościna oraz całej gminy. W oparciu o diagnozę stanu istniejącego społeczno-ekonomicznego, stanu zagospodarowania przestrzennego przyjmując za podstawę ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, określa się zasady i kierunki kształtowania polityki przestrzennej Miasta i Gminy Gościno. Zrównoważony rozwój charakteryzuje się sprawnością funkcjonowania poszczególnych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej danego obszaru, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie wszystkich jego zasobów kulturowych i przyrodniczych w czasie realizacji procesów rozwojowych. Kierunki zagospodarowania dotyczą przede wszystkim funkcji przestrzennej, społecznej i gospodarczej oraz infrastruktury technicznej. 
Kierunki i cele określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zostały podzielone na gospodarcze, społeczne, przestrzenne i ochronne. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gościno wpisuje się w te kierunki i założenia działań, ponieważ zaplanowane w nich zadania mają przyczynić się do likwidacji zidentyfikowanych problemów w każdej sferze funkcjonalnej.
4.7.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zaplanowane zadania w formie opracowanych projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno, uwzględniają politykę przestrzenną miasta, jego strukturę i rozwój demograficzny, ochronę dóbr dziedzictwa kultury zasobów przyrodniczych, a także wszelkiego rodzaju działania, które ukierunkowane są na poprawę jakości życia mieszkańców. W chwili obecnej nie dla wszystkich obszarów miasta sporządzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na jednym obszarze z planowanych do rewitalizacji znajdują się tereny, dla których został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
· Uchwała nr XXVI/158/08 Rady Gminy Gościno z dnia 11 września 2008r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gościno obejmujący teren położony po obu stronach południowego odcinka ul. Grunwaldzkiej, którego granice stanowią: od strony północnej – granice szkoły i osiedla wielorodzinnego, od strony wschodniej – granica zabudowanych działek, od strony południowej – granica cmentarza nieczynnego, ul. Mickiewicza i granice zabudowanych działek, od strony zachodniej – ulica Torowa i osiedle wielorodzinne; przeznaczenie terenu na cele: zabudowy mieszkaniowej i usługowej, komunikacji 
i infrastruktury technicznej.
4.8.
Inne dokumenty dotyczące polityk społeczno-gospodarczych

4.8.1.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015
Dokument strategiczny ma stanowić podstawę do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w celu poprawy zjawisk negatywnych, które występują w obrębie danej społeczności. Dokument zawiera plan działań instytucji publicznych i prywatnych, które podejmowane są dla poprawy warunków bytowych i jakości życia, zaspokojenie potrzeb przez daną grupę społeczności oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. W dokumencie wyznaczono do osiągnięcia następujące cele strategiczne:
· system wsparcia osób i ich rodzin dotkniętych bezrobociem i zagrożonych długoterminowym pozostaniem bez pracy,

· budowa zintegrowanego systemu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej,

· utworzenie systemu pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy domowej,

· zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie oraz członków ich rodzin,
· zintegrowany system pomocy i wsparcia środowiskowego osobom w wieku podeszłym i sędziwym oraz niesprawnym z racji wieku,

· program systemowy pomocy osobom i rodzinom z problem uzależnień 
z uwzględnieniem uzależnień dzieci i młodzieży,

· system pomocy osobom bezdomnym na terenie gminy Gościno,
· system kształcenia pracowników służb społecznych oraz kooperacja podejmowanych działań.

Realizacja zaplanowanych zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gościna 
w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznym, aktywizacji społecznej, profilaktyki, wydarzeń sportowo-kulturalnych, przyczyni się do ograniczania i łagodzenia występowania takich problemów społecznych jak, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, marginalizacja społeczna. Oba dokumenty są instrumentem aktywizacji współpracy organizacji pozarządowych, władz lokalnych i instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
4.8.2.
Program współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok

W ramach programu współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta Gościno będą podejmowane następujące zadania i obszary działania:
1. przekazywanie organizacjom pozarządowym i podmiotom działającym na terenie gminy informacji dotyczących:

· pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

· zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

· innych ważnych kwestii, np. takich jak: zmiany w prawie, szkolenia, konferencje,

· zaproszenie do uczestniczenia w pracach ciał opiniotwórczych i doradczych Rady Miejskiej Gościno i Burmistrza Gościno przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów.
2. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności:
· wspieranie klubów sportowych,

· promocja sportu dzieci i młodzieży,
3. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym w szczególności:

· przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

· realizacja programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

· realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi,

· realizacja programów wychodzenia z bezdomności,

· realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

· badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;
4. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym szczególności:

· działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży,

· wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

· organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych celem rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,

5. działalność w zakresie ochrony środowiska, w tym szczególności:

· wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej,

· wspieranie akcji „Sprzątanie świata”;

6. działalności w zakresie integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym szczególności:

· organizacja współpracy międzynarodowej,

· wymiana młodzieży,

· organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.
Projekty społeczne zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno przyczynią się do lepszej współpracy podmiotów publicznych i instytucji społecznych na rzecz polepszenia wizerunku i rozwoju sfery społecznej na wyznaczonych obszarach kryzysowych. Zaplanowane projekty pozytywnie przełożą się na zmniejszenie występowania patologii społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywności w realizacji programów profilaktycznych, integracyjnych, kulturowo-oświatowych, sportowych, edukacyjnych.
4.8.3.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
Powyższy program określa następujące cele strategiczne:
· zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
· zmniejszenie skali problemów aktualnie występujących,
· zwiększenie zasobów finansowych i instytucjonalnych niezbędnych do rozwiązywania istniejących problemów.
Zaplanowane do realizacji zadania społeczne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno przyczynią do zmniejszenia problemu alkoholizmu na obszarach objętych rewitalizacją 
i jednocześnie będą realizować cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
4.8.4.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Przyjęty przez Radę Miejską program określa cele szczegółowe i zadania, które związane są 
z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie miasta i gminy Gościno. Program określa następujące cele:
· prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży, rodziców,

· realizacje zadań wynikających z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Projekty społeczne w zakresie profilaktyki i programów edukacyjnych, warsztatów zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno, będą realizowały cele wyżej wymienionego dokumentu programowego na obszarach objętych rewitalizacją.
5.
ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GOŚCINO
5.1.
Okres obowiązywania i zasady finansowania LPR

Rewitalizacja to długotrwały proces naprawczy, której działania realizowane są w szerszej perspektywie czasowej. Działania rewitalizacyjne mogą być podejmowane tylko na terenach zdegradowanych, kryzysowych, których wyselekcjonowanie wymaga dokładnego zbadania, przeanalizowania czy kwalifikują się do objęcia programem. Kompleksowe, skoordynowane, długofalowe działania rewitalizacyjne są konieczne z uwagi na poziom zniszczeń, zdegradowań. Proces ten inicjowany jest głównie przez władze lokalne w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i przestrzennej.
Na podstawie przeprowadzonych analiz zaplanowano szereg przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do odnowy Miasta Gościno. Horyzont czasowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno obejmuje lata 2011-2020. Przyjęty horyzont wpisuje się w aktualny okres programowania 2007-2013, czas obowiązywania dokumentów programowych, które stanowią podstawę ubiegania się o środki finansowe z funduszy unijnych. Jednakże został on podzielony na dwa okresy: 2011-2015 oraz 2016-2020. Podział na te okresy został przemyślany i ustanowiony głównie ze względu na konieczność przeprowadzenia po pierwszym okresie ponownej oceny i analizy obszaru miasta pod kątem zmian występowania i nasilania się zjawisk negatywnych, które miały miejsce na obszarach kryzysowych w wyniku realizacji dokumentu. Dodatkowo przy określeniu harmonogramu czasowego wykonania działań rewitalizacyjnych głównie kierowano się możliwościami budżetowymi wszystkich partnerów Programu, tak, aby zaplanowane zadania były możliwe do realizacji. 
W ramach LPR został opracowany Projekt Zintegrowany, która zawiera projekty zadań sekwencyjnie powiązanych ze sobą poszczególnych partnerów procesu rewitalizacji. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych opisanych w ramach Projektu Zintegrowanego zaplanowana jest na lata 2011-2020 i uzależniona jest od wielkości środków pieniężnych pozyskanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Uzupełnieniem działań mających na celu rewitalizację obszarów kryzysowych, będą działania społeczne realizowane przez GOPS, DPS, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.
5.2.
Delimitacja obszarów kryzysowych do rewitalizacji – metodologia

Analizę wskaźnikową przeprowadzono dla całego miasta. Poddano jej 27 ulic na terenie miasta, które posiadają swoje nazewnictwo. Analiza została wykonana na podstawie obiektywnych wskaźników w doniesieniu do poszczególnych ulic w mieście. Wyboru wskaźników, które uzasadniają konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w obszarach kryzysowych, dokonano na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. Biorąc pod uwagę wskazane Rozporządzenie, przyjmuje się, że wybór obszarów powinien zostać dokonany na podstawie następujących kryteriów:
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

c. niekorzystne trendy demograficzne,

d. niski poziom wykształcenia mieszkańców, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji,

e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

f. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

h. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,

i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,

j. niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia obszary kryzysowe wskazane do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi powinny spełniać łącznie co najmniej trzy kryteria z przytoczonych powyżej. Na potrzeby przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w niniejszym dokumencie, kryteria te zostały scharakteryzowane następująco:
a. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia – liczba osób korzystająca z pomocy społecznej przypadająca na 1000 osób; ponadto wskaźnik może być również liczony liczbą przypadków udzielenia pomocy społecznej; w celu obliczenia wskaźnika uzyskano dane statystyczne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wskaźnik W1);
b. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia – liczba bezrobotnych pozostających bez stałego zatrudnienia powyżej 12 miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym; nie udało się jednak zebrać danych do wykonania wyliczeń;
c. niekorzystne trendy demograficzne – wskaźnik obciążenia demograficznego, który może być liczony liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym) przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym; w celu wyliczenia wskaźnika uzyskano dane statystyczne z Urzędu Miejskiego (wskaźnik W4);
d. niski poziom wykształcenia mieszkańców, wyraźny deficyt kwalifikacji 
i wysoki wskaźnik przerywania solaryzacji – kryterium może zostać przedstawione poprzez wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych oraz współczynnik skolaryzacji brutto; wyliczenie wskaźników i tym samym spełnienie kryterium możliwe jest w wyniku przeprowadzenia spisu powszechnego, którego wykonanie na etapie opracowania dokumentu jest niemożliwe;
e. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń – liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców; liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń na wskazanym obszarze; w celu wyliczenia wskaźnika uzyskano dane z Posterunku Policji 
(wskaźnik W8);

f. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska – wskaźnik przedstawiający stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, w wodzie i glebie; na potrzeby opracowania dokumentu nie jest możliwe wyliczenie wskaźnika;
g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób; wskaźnik został ujęty 
w analizie; do wyliczenia wskaźnika jak źródło przyjęto ewidencję działalności gospodarczej na poszczególnych ulicach miasta Gościno (wskaźnik W10);
h. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców – zjawisko nieistotne dla miasta, ponieważ nie zamieszkują go żadne grupy etniczne i mniejszościowe oraz imigranci;
i. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego – liczba mieszkań wyposażonych w sieć wodociągową do ogólnej liczby budynków; na potrzeby niniejszego opracowania nie jest możliwe uzyskanie danych i tym samym wyliczenie wskaźnika; jednakże dla tego wskaźnika została przeprowadzona analiza opisowa;
j. niski poziom wydajności energetycznej budynków – analiza wskaźnika, ze względu wysokich kosztów przeprowadzenia badań, nie została wykonana.
W celu wykonania delimitacji obszarów kryzysowych posłużono się czterema kryteriami społecznymi (zostały poddane metodzie wskaźnikowej) oraz jednym kryterium związanym ze stanem budynków mieszkalnych (poddany analizie opisowej). Z wyżej wymienionych w Rozporządzeniu kryteriów, w oparciu o dostępność danych, wybrano następujące wskaźniki:
Tabela 10. Wskaźniki do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej
	Lp.
	Wskaźnik
	Znaczenie wskaźnika
	Odniesienie do kryterium wg Rozporządzenia 1828/2006

	1.
	W1
	Wskaźnik pomocy społecznej – liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności
	a. wysoki poziom ubóstwa 
i wykluczenia

	2.
	W4
	Wskaźnik obciążenia demograficznego – liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym
	c. niekorzystne trendy demograficzne

	3.
	W8
	Wskaźnik poziomu przestępczości 
i wykroczeń – liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców
	e. wysoki poziom przestępczości 
i wykroczeń

	4.
	W10
	Wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 ludności
	g. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej


Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji
Poniżej została zaprezentowana metodologia, jaką przyjęto do oceny stopnia degradacji miasta Gościno według poszczególnych wskaźników. Obliczone wskaźniki pozwoliły na wyznaczenie obszarów do rewitalizacji.
1. Udział liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności (W1)
Źródło danych:

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie;
Dane statystyczne:

· Liczba osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkująca poszczególne ulice w mieście;
· Liczba mieszkańców poszczególnych ulic w mieście.

Obliczanie i standaryzacja wskaźnika:
W celu wyliczenia wskaźnika liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej dzielimy przez liczbę mieszkańców poszczególnych ulic, a otrzymany wynik mnożymy przez 1000. Następnie wyliczono średnią arytmetyczną liczby osób korzystających z pomocy społecznej w całym mieście oraz odchylenie standardowe całego obszaru miasta dla wyżej wymienionego wskaźnika. Ostatnim krokiem była standaryzacja wskaźnika w celu umożliwienia dokonania porównania i interpretacji. Standaryzacja wskazanego wskaźnika polegała na odjęciu od rzeczywistej wartości wskaźnika jego wartości średniej oraz podzielenia tak otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe. W efekcie otrzymujemy wystandaryzowany wskaźnik pomocy społecznej w Gościnie.
2. Udział liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym 
i poprodukcyjnym) przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym (W4)
Źródło danych:

· Urząd Miejski w Gościnie; statystyka mieszkańców prowadzona przez pracowników urzędu;
Dane statystyczne:

· Liczba osób zamieszkujących poszczególne ulice w mieście w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny;

Obliczanie i standaryzacja wskaźnika:

W celu wyliczenia wskaźnika liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym dzielimy przez liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym poszczególnych ulic, a otrzymany wynik mnożymy przez 100. Następnie wyliczono średnią arytmetyczną liczby osób w wieku nieprodukcyjnym w całym mieście oraz odchylenie standardowe całego obszaru miasta dla wyżej wymienionego wskaźnika. Ostatnim krokiem była standaryzacja wskaźnika w celu umożliwienia dokonania porównania i interpretacji. Standaryzacja wskazanego wskaźnika polegała na odjęciu od rzeczywistej wartości wskaźnika jego wartości średniej oraz podzielenia tak otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe. W efekcie otrzymujemy wystandaryzowany wskaźnik obciążenia demograficznego w Gościnie.

3. Udział liczby stwierdzonych przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców (W8)
Źródło danych:

· Posterunek Policji w Gościnie
Dane statystyczne:

· Liczba zanotowanych przestępstw i aktów wykroczeń na poszczególnych ulicach w mieście;

· Liczba mieszkańców poszczególnych ulic w mieście.

Obliczanie i standaryzacja wskaźnika:

W celu wyliczenia wskaźnika liczbę zanotowanych przestępstw i aktów wykroczeń dzielimy przez liczbę mieszkańców poszczególnych ulic, a otrzymany wynik mnożymy przez 1000. Następnie wyliczono średnią arytmetyczną liczby zanotowanych przestępstw i aktów wykroczeń w całym mieście oraz odchylenie standardowe całego obszaru miasta dla wyżej wymienionego wskaźnika. Ostatnim krokiem była standaryzacja wskaźnika w celu umożliwienia dokonania porównania i interpretacji. Standaryzacja wskazanego wskaźnika polegała na odjęciu od rzeczywistej wartości wskaźnika jego wartości średniej oraz podzielenia tak otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe. W efekcie otrzymujemy wystandaryzowany wskaźnik przestępczości i wykroczeń w Gościnie.

4. Udział liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 ludności (W10)
Źródło danych:

· Urząd Miejski w Gościnie
Dane statystyczne:

· Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na poszczególnych ulicach 
w mieście;

· Liczba mieszkańców poszczególnych ulic w mieście.

Obliczanie i standaryzacja wskaźnika:

W celu wyliczenia wskaźnika liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej dzielimy przez liczbę mieszkańców poszczególnych ulic, a otrzymany wynik mnożymy przez 100. Następnie wyliczono średnią arytmetyczną liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w całym mieście oraz odchylenie standardowe całego obszaru miasta dla wyżej wymienionego wskaźnika. Ostatnim krokiem była standaryzacja wskaźnika w celu umożliwienia dokonania porównania i interpretacji. Standaryzacja wskazanego wskaźnika polegała na odjęciu od rzeczywistej wartości wskaźnika jego wartości średniej oraz podzielenia tak otrzymanej różnicy przez odchylenie standardowe. W efekcie otrzymujemy wystandaryzowany wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej w Gościnie.

Kolejnym krokiem po obliczeniu wszystkich przyjętych wskaźników jest obliczenie stopnia degradacji społeczno-gospodarczej, to znaczy wskaźnika sumarycznego dla sumy wszystkich przyjętych wskaźników (W1, W4, W8, W10), a następnie określenie obszarów, na których przewidziane są działania rewitalizacyjne. Podstawę do obliczenia sumarycznego wskaźnika stanowią uprzednio wyliczone wystandaryzowane wskaźniki, które oznaczają odchylenia od normy. 
Tabela 11. Dane źródłowe niezbędne do obliczenia wartości wybranych wskaźników
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Liczba mieszkańców
	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
	Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym
	Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
	Liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
	Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności
	Liczba w wieku nieprodukcyjnym (przeprodukcyjnym i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym
	Liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 ludności

	1.
	Grunwaldzka
	304
	207
	97
	39
	8
	8
	60
	W1
	W4
	W8
	W10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,32
	46,86
	26,32
	19,74

	2.
	IV Dywizji Wojska Polskiego
	626
	411
	134
	76
	20
	29
	207
	31,95
	32,60
	46,33
	33,07

	3.
	Karlińska
	104
	42
	194
	55
	3
	5
	1
	28,85
	461,90
	48,08
	0,96

	4.
	Kolejowa
	80
	25
	37
	30
	15
	0
	0
	187,50
	148,00
	0,00
	0,00

	5.
	Kościelna
	57
	35
	32
	7
	1
	1
	3
	17,54
	91,43
	17,54
	5,26

	6.
	Kościuszki
	48
	34
	27
	12
	8
	8
	4
	166,67
	79,41
	166,67
	8,33

	7.
	Lubkowicka
	117
	74
	18
	16
	8
	8
	1
	68,38
	24,32
	68,38
	0,85

	8.
	Malinowa
	4
	2
	27
	0
	0
	0
	0
	0,00
	1350,00
	0,00
	0,00

	9.
	Matejki
	22
	13
	9
	5
	5
	0
	4
	227,27
	69,23
	0,00
	18,18

	10.
	Mickiewicza
	110
	64
	46
	26
	8
	1
	4
	72,73
	71,88
	9,09
	3,64

	11.
	Rubinowa
	18
	16
	2
	1
	2
	0
	2
	111,11
	12,50
	0,00
	11,11

	12.
	Szafirowa
	70
	53
	17
	4
	1
	0
	1
	14,29
	32,08
	0,00
	1,43

	13.
	Torowa
	387
	260
	127
	48
	6
	0
	32
	15,50
	48,85
	0,00
	8,27

	14.
	Bajkowa
	9
	6
	3
	0
	0
	0
	0
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00

	15.
	Brylantowa
	27
	10
	17
	10
	0
	0
	0
	0,00
	170,00
	0,00
	0,00

	16.
	Cicha
	29
	8
	21
	12
	4
	0
	0
	137,93
	262,50
	0,00
	0,00

	17.
	Kołobrzeska
	43
	21
	22
	10
	0
	2
	8
	0,00
	104,76
	46,51
	18,60

	18.
	Krótka
	32
	15
	17
	11
	0
	1
	0
	0,00
	113,33
	31,25
	0,00

	19.
	Lipowa
	149
	65
	84
	55
	6
	2
	14
	40,27
	129,23
	13,42
	9,40

	20.
	Mołtowska
	94
	39
	55
	20
	2
	0
	0
	21,28
	141,03
	0,00
	0,00

	21.
	Ogrodowa
	9
	6
	3
	0
	0
	1
	0
	0,00
	50,00
	111,11
	0,00

	22.
	Prywatna
	27
	12
	15
	10
	6
	1
	0
	222,22
	125,00
	37,04
	0,00

	23.
	Rolna
	20
	6
	14
	8
	9
	0
	0
	450,00
	233,33
	0,00
	0,00

	24.
	Różana
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00

	25.
	Spokojna
	32
	19
	13
	10
	4
	0
	1
	125,00
	68,42
	0,00
	3,13

	26.
	Spółdzielcza
	55
	28
	27
	10
	1
	2
	4
	18,18
	96,43
	36,36
	7,27

	27.
	Wyspiańskiego
	47
	26
	21
	15
	0
	1
	0
	0,00
	80,77
	21,28
	0,00


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Gościnie

Interpretacja wyników
Po przeprowadzeniu analizy poszczególnych wskaźników przystąpiono do przeliczenia zbiorczego wskaźników sumarycznych. W tabeli poniżej zostało to dokładnie przedstawione. Obliczone wskaźniki wystandaryzowane stały wynikową do wytypowania obszarów o najbardziej niekorzystnych parametrach. 
W celu lepszego zobrazowania obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Gościno stworzono czterostopniową skalę degradacji społeczno-gospodarczej, uzależnioną od uwarunkowań miasta Gościno. Interpretacja wyników osiągniętych dzięki przeprowadzonej analizie wskaźnikowej pozwala wskazać obszary, gdzie kumulują się zjawiska negatywne. Analizie poddano wszystkie ulice w mieście zgodnie z zaproponowaną metodologią.
Tabela 12. Skala degradacji społeczno-gospodarczej
	IV stopień degradacji
	8 do 2
	Sytuacja „bardzo zła”

	III stopień degradacji
	2 do 0
	Sytuacja „zła”

	II stopień degradacji
	0 do -2
	Sytuacja „dobra”

	I stopień degradacji
	-2 do -8
	Sytuacja „bardzo dobra”


Źródło: opracowanie własne
Na podstawie przyjętej metodologii przeprowadzono analizę wskaźnikową, dzięki której otrzymano określone wartości przyjętych wskaźników. W dalszej kolejności wszystkie zsumowane wyniki pozwoliły na wyliczenie wskaźnika sumarycznego – wskaźnika stopnia degradacji społeczno-gospodarczej. Przy określeniu stopnia degradacji społecznej każdej ulicy w mieście uwzględniono takie kryteria jak: udzielenie pomocy społecznej, sytuację demograficzną, liczbę stwierdzonych przestępstw i aktów wykroczeń oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie gradacji tego zjawiska. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej dotkniętą zjawiskiem problemów społeczno-gospodarczych jest ulica Karlińska, Kościuszki, Malinowa, Prywatna 
i Rolna. Są to ulice, które nie mają ze sobą żadnego powiązania komunikacyjnego. Jedynie ulice: Karlińska, Kościuszki i Malinowa umiejscowione są w centrum miasta, przy głównym punkcie dojazdowym, jakim jest ul. IV Dywizji Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 162), w pobliżu obiektów użyteczności publicznej. Natomiast ulica Prywatna i Rolna znajdują się poza centrum miasta, przy których znajdują się jedynie posesje prywatne. Dlatego zostały wykluczone z obszarów analitycznych. Nieco lepszą sytuację społeczną wykazują ulice: IV Dywizji Wojska Polskiego, Kolejowa, Lubkowicka, Matejki, Cicha, Ogrodowa. Jednakże nie oznacza to, że mieszkańcy, zamieszkujący te ulice bądź prowadzące działalność gospodarczą, nie dotknięci są problemem ubóstwa, bezrobociem bądź aktami przestępstw. Największy wskaźnik zarejestrowanych przestępstw i aktów wykroczeń występuje na ulicy Lubkowickiej. Ma to swoje odzwierciedlenie bardzo niskiej liczbie podmiotów gospodarczych a w dużej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej, co przekłada się na wzrost patologii społecznych. Ponadto ulica położona jest poza ścisłym centrum miasta.
Na bazie przeprowadzonej analizy można obiektywnie stwierdzić, gdzie występują skumulowane zjawiska negatywne. Obszary przewidziane do rewitalizacji zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 5.3.
Tabela 13. Wskaźniki wystadaryzowane i wskaźnik sumaryczny
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności
	Liczba w wieku nieprodukcyjnym (przeprodukcyjnym i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym
	Liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 mieszkańców
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 ludności
	Wskaźniki wystandaryzowane
	Wskaźnik sumaryczny

	1.
	Grunwaldzka
	W1
	W4
	W8
	W10
	W1
	W4
	W8
	W10
	Ws

	
	
	26,32
	46,86
	26,32
	19,74
	-0,68
	-0,87
	0,05
	0,35
	-1,15

	2.
	IV Dywizji Wojska Polskiego
	31,95
	32,60
	46,33
	33,07
	-0,60
	-0,99
	0,91
	0,68
	0,00

	3.
	Karlińska
	28,85
	461,90
	48,08
	0,96
	-0,64
	2,52
	0,98
	-0,11
	2,74

	4.
	Kolejowa
	187,50
	148,00
	0,00
	0,00
	1,65
	-0,04
	-1,08
	-0,14
	0,39

	5.
	Kościelna
	17,54
	91,43
	17,54
	5,26
	-0,81
	-0,51
	-0,33
	-0,01
	-1,65

	6.
	Kościuszki
	166,67
	79,41
	166,67
	8,33
	1,35
	-0,60
	6,08
	0,07
	6,89

	7.
	Lubkowicka
	68,38
	24,32
	68,38
	0,85
	-0,07
	-1,05
	1,86
	-0,11
	0,61

	8.
	Malinowa
	0,00
	1350,00
	0,00
	0,00
	-1,06
	9,76
	-1,08
	-0,14
	7,49

	9.
	Matejki
	227,27
	69,23
	0,00
	18,18
	2,22
	-0,69
	-1,08
	0,31
	0,76

	10.
	Mickiewicza
	72,73
	71,88
	9,09
	3,64
	-0,01
	-0,67
	-0,69
	-0,05
	-1,41

	11.
	Rubinowa
	111,11
	12,50
	0,00
	11,11
	0,54
	-1,15
	-1,08
	0,14
	-1,55

	12.
	Szafirowa
	14,29
	32,08
	0,00
	1,43
	-0,85
	-0,99
	-1,08
	-0,10
	-3,03

	13.
	Torowa
	15,50
	48,85
	0,00
	8,27
	-0,84
	-0,85
	-1,08
	0,07
	-2,70

	14.
	Bajkowa
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	-1,06
	-0,84
	-1,08
	-0,14
	-3,12

	15.
	Brylantowa
	0,00
	170,00
	0,00
	0,00
	-1,06
	0,13
	-1,08
	-0,14
	-2,14

	16.
	Cicha 
	137,93
	262,50
	0,00
	0,00
	0,93
	0,89
	-1,08
	-0,14
	0,60

	17.
	Kołobrzeska
	0,00
	104,76
	46,51
	18,60
	-1,06
	-0,40
	0,92
	0,32
	-0,22

	18.
	Krótka 
	0,00
	113,33
	31,25
	0,00
	-1,06
	-0,33
	0,26
	-0,14
	-1,26

	19.
	Lipowa
	40,27
	129,23
	13,42
	9,40
	-0,48
	-0,20
	-0,50
	0,09
	-1,09

	20.
	Mołtowska
	21,28
	141,03
	0,00
	0,00
	-0,75
	-0,10
	-1,08
	-0,14
	-2,07

	21.
	Ogrodowa
	0,00
	50,00
	111,11
	0,00
	-1,06
	-0,84
	3,69
	-0,14
	1,65

	22.
	Prywatna
	222,22
	125,00
	37,04
	0,00
	2,15
	-0,23
	0,51
	-0,14
	2,29

	23.
	Rolna
	450,00
	233,33
	0,00
	0,00
	5,44
	0,65
	-1,08
	-0,14
	4,87

	24.
	Różana
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	-1,06
	-0,84
	-1,08
	-0,14
	-3,12

	25.
	Spokojna
	125,00
	68,42
	0,00
	3,13
	0,74
	-0,69
	-1,08
	-0,06
	-1,09

	26.
	Spółdzielcza
	18,18
	96,43
	36,36
	7,27
	-0,80
	-0,47
	0,48
	0,04
	-0,74

	27.
	Wyspiańskiego
	0,00
	80,77
	21,28
	0,00
	-1,06
	-0,59
	-0,17
	-0,14
	-1,96

	Średnia arytmetyczna
	73,44
	153,48
	25,16
	5,53

	Odchylenia standardowe
	69,28
	122,57
	23,29
	40,74


Źródło: opracowanie własne
Analiza jakościowa
Na wytypowanych obszarach kryzysowych, które szerzej zostaną opisane w podrozdziale 5.3., występują niekorzystne zjawiska o charakterze społeczno-gospodarczym oraz przestrzennym 
i architektonicznym. Zjawiska te również charakteryzują się zniszczoną tkanką mieszkaniową 
i związane są z degradacją przestrzeni publicznej. Wytypowaniu obszarów do rewitalizacji posłużyła przeprowadzona analiza wskaźnikowa, jak również wizja w terenie, inwentaryzacja budynków, konsultacje z przedstawicielami władz lokalnych i grup społecznych.

W Gościnie określono obszary wymagające rewitalizacji, gdzie w obrębie zdegradowanej przestrzeni publicznej występują zjawiska powodujące wykluczenie społeczne mieszkańców oraz występowanie przestępczości i aktów wykroczeń. Dla mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych odczuwalna jest zdecydowanie potrzeba zagospodarowania wolnych przestrzeni publicznych w celu ożywienia występującej negatywnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Brak aktywności 
w podejmowaniu działań w tym zakresie, w dłuższej perspektywie spowoduje zdecydowany spadek atrakcyjności miasta, a tym samym brak zainteresowania ze strony turystów. W celu zapobiegania dalszej degradacji przestrzennej i społeczno-gospodarczej należy zaplanować takie działania rewitalizacyjne, które zmierzać będą do przekształcenia tych terenów na cele gospodarcze, kulturalne, edukacyjne, turystyczne. Niezbędna rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta pozwoli na wyeksponowanie jego walorów architektonicznych i kulturowych.
Czynniki takie jak, ubóstwo, korzystanie z pomocy społecznej, obciążenie demograficzne, bezrobocie wśród osób młodych, występowanie przestępstw i aktów wykroczeń, zdecydowanie obniżają standard życia mieszkańców miasta, co w konsekwencji przekłada się na poziom atrakcyjności miasta. Bark wyraźnie zarysowanego centrum miasta, odrębność architektoniczna budynków mieszkalnych i publicznych, zły ich stan techniczny nie dają możliwości społecznej identyfikacji mieszkańców z otoczeniem. Jakość infrastruktury, ukształtowanie przestrzenne, standardy techniczne budynków mają decydujący wpływ na jakość i atrakcyjność miasta. Dlatego 
w tym zakresie powinny zostać przeprowadzone działania rewitalizacyjne, dzięki którym ten stan ulegnie zdecydowanej poprawie. Ważnym elementem jakości życia mieszkańców jest również wyodrębniona przestrzeń publiczna miasta, która będzie pełnić rolę administracyjną, gospodarczą, społeczną i kulturową, będąca istotnym czynnikiem integrującym pozostałe obszary miasta. 

Analizowane obszary analityczne przewidziane do rewitalizacji posiadają skumulowane problemy społeczno-gospodarcze i przestrzenne, które w dalszej perspektywie będą się nasilać, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Do najbardziej niepokojących zjawisk należą m.in. ubóstwo, obciążenie demograficzne, zarejestrowane przestępstwa i akty wykroczeń. Różnorodność skumulowanych problemów społeczno-gospodarczych i infrastrukturalnych na poszczególnych obszarach miasta jest bardzo ważna ze względu na jego dalsze funkcjonowanie i rozwój. Dlatego uzasadnione jest podejmowanie działań rewitalizacyjnych w celu minimalizowania nasilających się negatywnych i niekorzystnych zjawisk na wytypowanych obszarach.
5.3.
Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru – identyfikacja granic i uzasadnienie wyboru

Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz analiz czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na ogólną sytuację miasta. Analiza stanu obecnego została przeprowadzona w trzech podstawowych płaszczyznach problemowych: zagospodarowanie przestrzenne, sfera społeczna i gospodarka. W czasie dokonywania analizy identyfikacji problemów i szans rozwojowych starano się uwzględnić wszystkie czynniki, które wpływają na sytuację miasta i jego mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonych analiz i badań stanu obecnego na podstawie dostępnych danych statystycznych, materiałów, wizji lokalnej przystąpiono do określenia granic obszaru przewidzianego do rewitalizacji, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
Wyznaczając granice zasięgu terytorialnego obszaru rewitalizacyjnego starano się objąć:
· teren zabudowy zabytkowej stanowiącej dziedzictwo historyczne i kulturowe miasta,

· teren niewykorzystany ekonomicznie o potencjale gospodarczym,

· teren wymagający zmian urbanistycznych poprzez zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

· tereny popeegierowskich budynków mieszkalnych o niedostatecznej infrastrukturze technicznej (niski poziom efektywności energetycznej),
· teren poprzemysłowy,

· teren wymagający budowy i/lub budowy publicznej infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, sportowych połączonych 
z działalnością gospodarczą,
· teren wymagający renowacji budynków architektonicznych oraz adaptacji ich na cele gospodarcze, kulturowe, społeczne.
Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście oraz dodatkowo badań terenowych, wizji lokalnej i wywiadów z pracownikami samorządowymi doprowadziły do konkluzji, że znaczna część obszaru miasta zmaga się z problemami społeczno-gospodarczymi, architektonicznymi i przestrzennymi. W związku z tym wyznacza się cztery obszary kryzysowe, które wymagają podjęcia koniecznych działań rewitalizacyjnych. Poniżej zdefiniowano granice wyznaczonych obszarów rewitalizacyjnych na terenie Miasta Gościno.
Obszar I
Lokalizacja i granice obszaru
Obszar wskazany do rewitalizacji określony jest jako centrum i zlokalizowany jest przede wszystkim wzdłuż ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, która stanowi główną ulicę miasta (droga wojewódzka nr 162 w kierunku miasta Kołobrzeg). Obszar swoim zasięgiem obejmuje tereny położone przy ulicach: Karlińska, Perłowa, T. Kościuszki, Kościelna, Sportowa, Malinowa, część ul. Matejki. Granice obszaru wyznaczają: od północy ograniczony jest budynkiem Domu Pomocy Społecznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu, od wschodu przebiega wzdłuż działki przyległych do ul. IV Dywizji Wojska Polskiego oraz ul. Rubinowej, ul. Szafirowej, wschodnim brzegiem rzeki Gościnki, gdzie kieruje się na południe i dalej na południowy-zachód do ul. IV Dywizji Wojska Polskiego obejmując obiekty tam usytuowane, następnie na północ wzdłuż ul. Św. Franciszka i ul. Grunwaldzkiej i dalej wzdłuż działek przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego w kierunku północnym zataczając pętlę do terenu, gdzie usytuowany jest Dom Pomocy Społecznej.
Funkcja i struktura przestrzenna
Teren zlokalizowane jest w centralnej części miasta i obejmuje teren dotychczasowej aktywności społeczno-gospodarczej. Zlokalizowane są tu obiekty infrastruktury społecznej: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Urząd Miejski, Ochotnicza Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Dom Kultury, kościół, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Mają tu swoje siedziby organizacje pozarządowe, sklepy, bank, restauracje, zakłady usługowe, tartak, dawny młyn, stadion, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Poczta Polska, piekarnie.
Obszar ten jest dość silnie zurbanizowany, zamieszkiwany przez dużą liczbę mieszkańców, charakteryzują go liczne obiekty architektoniczne i przestrzenie, dla których proponowane jest objęcie ochroną konserwatorska „A” i „B”. 
Tabela 14. Obiekty zabytkowe prawnie chronione i proponowane do objęcia ochroną
	Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”

	Obejmuje Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Kościelnej nr 2 oraz wzgórze kościelne datowany na lata 1853-1865; murowany, salowy, wieżowy, neoromański z odsłoniętym wątkiem muru, nadprożami; 

	Strefa ochrony konserwatorskiej „B”

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 55 datowany na 
4 ćwierćwiecze XIX w.; ryglowany (odrestaurowany) zbudowany z cegły 
i drewna; dom 5-osiowy, ścianka kolankowa, dach dwuspadowy, wystawka;

	Szpital obecnie znajduje się tam Dom Pomocy Społecznej (zespół budynków) przy ul. Karlińskiej nr 1 pochodzący z pocz. XX w. (lata 20-te XX w.); ryglowo-murowany (cegła, drewno), rozczłonkowana bryła, dwukondygnacyjny, ryzality, dachy naczółkowe, ozdobne szczyty, detal, sygnaturka;

	Historyczny układ przestrzenny wsi (średniowieczna ulicówka i XX-wieczne wybudowania) – ulice: IV Dywizji Wojska Polskiego, Karlińska, Kościelna, Kościuszki, Lipowa, Mickiewicza, osiedle płn.-zach. z okresu XIII – pocz. XX w.; zwarte pierzeje wzdłuż w/w ulic z historyczną zabudową;

	Dom mieszkalny przy ul. Dywizji Wojska Polskiego nr 1 pochodzący z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 5-osiowy, ścianka kolankowa, wystawka frontowa;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 2 datowany na pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany, parterowy, 3-osiowy, dach dwuspadowy, wystawka, ganek, opaski;

	Dom mieszkalny położony przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 3 pochodzący z II poł. XIX w. (przebudowany po 1980r.); ryglowo-murowany cegły, gliny 
i drewna, parterowy 5 (3)-osiowy, dach naczółkowy, po modernizacji wstawione nowe okna;

	Dom mieszkalny położony przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 5 wybudowany ok. 1915r.; murowany z cegły, parterowy, 5-osiowy, ścianka kolankowa, wystawka, ryzalit, historyczne okna, secesyjne opaski;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 6 z końca XIX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 7-osiowy, ścianka kolankowa, wystawka, ryzalit, gzymsy, opaski;

	Zagroda składająca się z 2 dwóch budynków gospodarczych i grodzenia przy 
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 6 z I ćwierćwiecza XX w.; budynki ceglane, dachy 2-spadowe, ceglane filary, bramne;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 7 z pocz. XX w.; murowany z cegły, parterowy, 9-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit z pilastrami, wystawka, dach naczółkowy;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 12 z pocz. XX w.; murowany z cegły, parterowy, 7-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit frontowy, wystawka, dach dwuspadowy, neoklasycystyczny;

	Budynek inwentarski przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 12 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); ceglany, dach 2-spadowy, gzymsy;

	Kawiarnia ob. dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 13 z pocz. XX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 7-osiowy, ścianka kolankowa, wystawka, ryzalit, po modernizacji okien i elewacji;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 14 z pocz. XX w. (lata 20-te XX w.); murowany, parterowy, lokowany szczytem, 4-osiowy, dach mansardowy, gzymsy;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 17 z 4 ćwierćwiecza XIX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 9-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit, dach naczółkowy, łupek – neoklasycystyczny;

	Stodoła przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 17 z IV ćwierćwiecza XIX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, 2-klepiskowa z częścią gospodarczą;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 18 z przełomu XIX/XX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, 7-osiowy, ścianka kolankowa, wystawka, po modernizacji okien i elewacji;

	Apteka, dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 20 z pocz. XX w. (lata 20/30-te XX w.); murowany, 2-kondygnacyjny, 3-osiowy, drzwi z opaskami i gzymsem;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 23 z pocz. XX w.; murowany z cegły, parterowy, 7-osiowy, dach naczółkowy, pilastry przy drzwiach, wstawione nowe okna;

	Zagroda: obora, stodoła, ogrodzenie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 23 z pocz. XX w.; murowane z cegły, pierwotna stolarka, dachy 2-spadowe, gzymsy, filary bramne i mur ażurowy;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 26 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 7-osiowy, 3-boczny ryzalit, dach naczółkowy, wystawka, gzymsy, lizeny, stolarka;

	Zagroda: obora (warsztat), stodoła, przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 26 z pocz. XX w. (lata 10-teXX w.); murowane z cegły, dachy 2-spadowe, pierwotna stolarka, gzymsy, lizeny;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 27 z pocz. XX w.; murowany z cegły, parterowy, 9-osiowy, dach naczółkowy, wystawka, ganek, taras, gzymsy, opaski – eklektyzm;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 32 z 4 ćwierćwiecze XIX w. przebudowany w 1 ćwierćwieczu XX w.; ryglowo-murowany z cegły, gliny i drewna, parterowy, 7-osiowy, dach 2-spadowy, historyczna stolarka;

	Budynek stodolno-inwentarski przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 32 z 1 ćwierćwiecza XX w.; murowany z cegły, dach 2-spadowy, ścianka kolankowa;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 34 z 1904r.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 6-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit, opaski, w stylu neoklasycystycznym;

	Dom mieszkalny obecnie siedziba banku przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 
nr 36 z pocz. XX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 6-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit, po modernizacji wstawiono nowe okna i poprawiono elewację;

	Dom mieszkalny obecnie siedziba sklepu przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 38 z pocz. XX w. (lata 20-te XX w.); murowany z cegły, dwukondygnacyjny, 6-osiowy, dach 2-spadowy, wystawka, opaski okienne, gzymsy;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 39 z końca XIX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna; parterowy 9 (7)-osiowy, ścianka kolankowa (odeskowana), ganek frontowy;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 42 z końca XIX w.; ryglowo-murowany z cegły, drewna i gliny, parterowy, 7-osiowy, ścianka kolankowa (odeskowana), historyczna stolarka, snycerka;

	Dom mieszkalny obecnie siedziba nadleśnictwa przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 43 z pocz. XX w. (lata 20-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 4-osiowy, dach mansardowy, ganek frontowy;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 44 z końca XIX w.; ryglowo-murowany z cegły, gliny i drewna, parterowy, 5-osiowy, ścianka kolankowa, przybudówka frontowa, zdewastowany;

	Dom mieszkalny (kamienica) przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 45 z ok. 1910r.; murowany z cegły, dwukondygnacyjny, 7-osiowy, ryzalit, pilastry, gzymsy, opaski, stolarka; budynek w stylu eklektycznym z elementami secesji;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 47 z 3 ćwierćwiecza XIX w., przebudowany w 1 ćwierćwieczu XX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 7 (5)-osiowy, dach naczółkowy, XIX-wieczne drzwi;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 49-51 z 3 ćwierćwiecza XIX w., przebudowany w 1 ćwierćwieczu XX w; ryglowo-murowany z cegły, gliny i drewna, parterowy, 10 (6)-osiowy, dach 2-spadowy, po modernizacji;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 50 z końca XIX w.; ryglowo-murowany z cegły, gliny i drewna, parterowy, 6-osiowy, ścianka kolankowa (odeskowana), historyczna stolarka, snycerka;

	Dom mieszkalny obecnie znajduje się w nim sklep przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 53 z pocz. XX w. (lata 10/20-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 7-osiowy, dach 2-spadowy, wystawka, opaski okienne, gzymsy; budynek w stylu secesyjnym;

	Dom mieszkalny obecnie znajduje się w nim sklep i fryzjer przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 54 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); ryglowo-murowany z cegły i drewna, parterowy, 6-osiowy, ścianka kolankowa, dach 2-spadowy, asymetryczny, wystawka, opaski okienne, gzymsy;

	Apteka ob. dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 56 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 7-osiowy, dach 2-spadowy, ryzalit, wystawka, opaski okienne, gzymsy;

	Dom mieszkalny (kamienica) ob. Urząd Miejski i Bibliotekę Publiczną przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 58 z ok. 1910r.; murowany z cegły, trzykondygnacyjny, 7-osiowy, ryzalit boczny, ganek, pilastry, gzymsy, opaski, budynek w stylu eklektycznym;

	Dom mieszkalny przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 60 z 1 ćwierćwiecza XX w.; murowany z cegły, parterowy, 7 (5)-osiowy, dach naczółkowy, wystawka, nowe okna i elewacja;

	Dom mieszkalny (kamienica) przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 62 z ok. 1910r.; murowany z cegły, dwukondygnacyjny, dwuskrzydłowy (narożny), gzymsy, opaski, balkon; obiekt w stylu neoklasycystycznym;

	Dom mieszkalny (kamienica) mieści się w nim restauracja przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 64 z przeł. XIX/XX w.; murowany z cegły, dwukondygnacyjny, dwuskrzydłowy (narożny), gzymsy, opaski, balkon; obiekt 
w stylu neoklasycystycznym;

	Dom mieszkalny obecnie mieszczą się w nim sklepy przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 64a z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); ryglowo-murowany z cegły 
i drewna, dwukondygnacyjny, 6-osiowy, wystawka, lizeny, opaski, gzymsy, nowe okna;

	Kino, dom mieszkalny ob. GOPS przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego nr 66 
z pocz. XX w.; ryglowo-murowany z cegły i drewna, dwukondygnacyjny, dwuskrzydłowy, duże okna, odeskowany szczyt; po modernizacji (nowe okna 
i elewacja);

	Transformator, dom, ob. dom mieszkalny, posterunek energetyczny przy 
ul. Karlińskiej nr 2 z ok. 1920r.; ryglowo-murowany z cegły, dwuskrzydłowy, dom parterowy, dach naczółkowy; trafo zaadaptowane na dom 
4-kondygnacyjny;

	Kuźnia ob. warsztat przy ul. Karlińskiej nr 5 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany, parterowy z podcieniem (obecnie zabudowany);

	Dom mieszkalny przy ul. Kościelnej nr 4 z poł. XIX w.; ryglowany z cegły 
i drewna, parterowy, 5-osiowy, dach 2-spadowy, okna ościeżnicowe, częściowo przemurowany;

	Młyn wodny z częścią mieszkalną przy ul. Kościelnej nr 15 z 4 ćwierćwiecza XIX w.-1 ćwierćwiecza XX w.; murowany z cegły, młyn: z części silikatowej 
3-kondygnacyjny, 2-osiowy z częścią magazynową; dom: parterowy, zmodernizowany;

	Dom mieszkalny przy ul. Kościelnej nr 17 z ok. 1920r.; murowany z cegły, dwukondygnacyjny, dach 4-spadowy, 3-osiowy, historyczna stolarka;

	Trafo część zachodnia ul. Kościelnej z pocz. XX w. (lata 20-te XX w.); murowana z cegły, prostopadłościenna z dachem 4-spadowym;

	Dom mieszkalny z częścią gospodarczą przy ul. Kościuszki nr 1 z pocz. XX w. (lata 10/20-te XX w.); murowany z cegły, dwukondygnacyjny, 4-osiowy, 
z częścią gospodarczą, nowe elewacje;

	Dom mieszkalny (willa) przy ul. Kościuszki nr 3 z pocz. XX w. (lata 10/20-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 4-osiowy, boczny ryzalit, ścianka kolankowa, nowe elewacje, okna;

	Dom mieszkalny przy ul. Kościuszki nr 4 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 6-osiowy, boczny ryzalit, ścianka kolankowa, bogata dekoracja architektoniczna;

	Budynek szkoła przy ul. Kościuszki nr 5 z roku 1930; murowany z cegły, dwukondygnacyjny, 9-osiowa, dach mansardowy, ganek kolumnowy, skrzydło boczne, ogrodzenie-filary, podmurówka;

	Sala gimnastyczna przy szkole przy ul. Kościuszki nr 5 z roku 1930; murowana 
z cegły, parterowa, 6-osiowa, dach naczółkowy, lizeny, bonie;

	Dom mieszkalny przy ul. Kościuszki nr 6 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 3-osiowy, boczny ryzalit, ścianka kolankowa, ozdobne opaski otworowe, nowe okna i elewacje;

	Dom mieszkalny przy ul. Kościuszki nr 8 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 5-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit, ozdobne opaski otworowe, nowe okna i elewacje;

	Remiza strażacka ob. dom mieszkalny przy ul. Kościuszki nr 12 z pocz. XX w. (lata 20-te XX w.); murowany z cegły, dwukondygnacyjny ze szczytową wieżą, przebudowany, częściowo zdewaloryzowany;

	Budynek magazynowo-mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 1 z przeł. XIX/XX w.; murowany z cegły, dwukondygnacyjny, ceglane elewacje dzielone lizenami, gzymsy, po modernizacji przeznaczone na mieszkania;

	Dom mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 2 z roku 1928; murowany z cegły, parterowy, 4-osiowy, dach 2-spadowy, facjata, nowe okna i elewacje;

	Dom mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 3 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 5-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit, ozdobne opaski otworowe, gzymsy, bonie; budynek w stylu eklektycznym;

	Dom mieszkalny przy ul. Mickiewicza nr 5 z pocz. XX w. (lata 10-te XX w.); murowany z cegły, parterowy, 5-osiowy, ścianka kolankowa, ryzalit, opaski otworowe, gzymsy, nowe okna i elewacje;


Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościno-projekt
Wskazany teren jest w pełni uzbrojony w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową. Jednakże obszar w obrębie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego pozbawiony jest systemu instalacji kanalizacji deszczowej celem odprowadzania wód opadowych. 
Większość budynków mieszkalnych i obiektów działalności gospodarczej na tym obszarze znajduje się w złym stanie technicznym. Dlatego wymagane są przedsięwzięcia w celu podwyższenia standardu i atrakcyjności ich użytkowania a także poprawiające estetykę i wygląd. Szczególnie w złym stanie technicznym są elewacje obiektów oraz konstrukcje nośne.
Zagospodarowania wymagają również niezabudowane tereny przestrzeni publicznej, miejsca rekreacji i wypoczynku. Istotnym problemem jest także występowanie barier architektonicznych, niedostosowana infrastruktura dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi. 
Cały obszar jest dobrze skomunikowany z innymi częściami miasta. Jednakże sprawne przemieszczanie utrudnia zły stan techniczny głównej ulicy i niektórych dochodzących do niej ulic. Problemem jest również brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

Zidentyfikowane problemy na wskazanym obszarze:
Sfera przestrzenna:
· niewykształcone centrum miasta,
· słabe zagospodarowanie przestrzeni publicznych,
· zły stan techniczny infrastruktury drogowej głównej ulicy,
· niedostateczny stan techniczny obiektów zabytkowych,
· występowanie barier architektonicznych,

· zły stan techniczny obiektów.

Sfera społeczna:

· zagrożenie występowania patologii społecznych,

· zjawisko bezrobocia,

· zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Sfera gospodarcza:

· słabe wykorzystanie terenów na cele turystyczne,

· zbyt mała liczba podmiotów gospodarczych świadczących usługi handlowe i administracyjne.
Grupy społeczne wymagające wsparcia:

· osoby dotknięte zjawiskiem bezrobocia,

· osoby zagrożone patologiami społecznymi,

· osoby niepełnosprawne, starsze, matki z małymi dziećmi,
· osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Obszar II
Lokalizacja i granice obszaru
Obszar zlokalizowany jest w zachodniej części miasta od obecnego centrum przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego. Granice obszaru wyznaczają działki położone przy ulicach: Grunwaldzkiej, Torowej, Rusztowej oraz uliczka osiedlowa od północy.

Funkcja i zagospodarowanie przestrzenne

Obszar pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Zlokalizowane jest tu osiedle mieszkaniowe składające się z dwupiętrowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”, wybudowane w latach 70-tych XX w. Obszar charakteryzuje się pełnym uzbrojeniem w system infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej. Głównie ze względu na zły stan techniczny budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie przestrzenne teren jest mało atrakcyjny. Na terenie znajdują się zniszczone garaże oraz niewykorzystywana dawna kotłownia oraz skład opału.
Budynki mieszkalne znajdują się w złym stanie technicznym, wymagającym natychmiastowych remontów. W szczególności powinny zostać wykonane inwestycje w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, remontów klatek schodowych, modernizacji elewacji. Ze względu na obecny stan techniczny budynków wskazane jest przeprowadzenie prac remontowych 
i termomodernizacyjnych. Budynki mieszkalne na wskazanym obszarze należą do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób prywatnych, które posiadają udział we współwłasności.

Obszar wskazany do rewitalizacji jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miasta. Jednakże stan techniczny osiedlowej infrastruktury drogowej jest bardzo zły, oraz pozbawiony 
w miejsca parkingowe. W bliskim sąsiedztwie znajduje się nowowybudowane Publiczne Gimnazjum wraz z halą sportową. 
Zidentyfikowane problemy na obszarze:

Sfera przestrzenna:

· zły stan techniczny oraz niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,

· zły stan infrastruktury technicznej w zakresie instalacji kanalizacyjnej,

· brak estetyki otoczenia,

· występowanie barier architektonicznych,

· zły stan techniczny infrastruktury dróg osiedlowych,
· brak miejsc parkingowy.

Sfera społeczna:

· zjawisko bezrobocia,
· duże zagrożenie występowania patologii społecznych,

· duże zagrożenie występowania wykluczenia społecznego,

· zagrożenie występowania przestępczości.

Sfera gospodarcza:

· brak sklepików osiedlowych.

Grupy osób wymagających wsparcia:

· osoby pozbawione zatrudnienia, w tym osoby młode i wykształcone,

· osoby zagrożone patologiami społecznymi,

· osoby niepełnosprawne, starsze, matki z małymi dziećmi,

· osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Obszar III
Lokalizacja i granice obszaru
Obszar wyznaczony do rewitalizacji położony jest przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego. Obszar położony jest po stronie południowej miasta.
Funkcja i zagospodarowanie przestrzenne

Teren pełni funkcję oświatową, wychowawczą, mieszkalną. Występują tu obiekty infrastruktury społecznej i sportowej oraz użyteczności publicznej, w tym: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja, kompleks sportowy, Internat, bloki mieszkaniowe. Na wskazanym terenie nie funkcjonuje żadna działalność przemysłowa ani usługowa.
Obszar charakteryzuje się pełnym uzbrojeniem w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną. Zły stan techniczny obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej sprawia, że obszar nie jest atrakcyjny. Na terenie szkoły znajdują się w złym stanie technicznym obiekty warsztatów szkolnych, które na chwilę obecną nie są zagospodarowane. Dodatkowo tereny przyległe do nich stanowią nieużytki. W budynkach warsztatów znajdują się garaże, obiekty inwentarskie, sale: stolarnia, obróbka ręczna, pracownia elektryczna, spawalnia i sala dydaktyczna, które nie mogą być użytkowane ze względu na brak zainteresowania i zagrażają bezpieczeństwu. 
Występujące budynki mieszkalne są również w złym stanie technicznym, które wymagają inwestycji w zakresie wymiany instalacji doprowadzającej media, remontów klatek schodowych, modernizacji elewacji. Ze względu na obecny stan techniczny budynków wskazane jest przeprowadzenie prac remontowych i termomodernizacyjnych.
Zidentyfikowane problemy na obszarze:

Sfera przestrzenna:

· zły stan techniczny oraz niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,

· zły stan infrastruktury technicznej w zakresie instalacji doprowadzających media,

· zły stan techniczny obiektów warsztatów szkolnych,

· brak estetyki otoczenia,

· występowanie barier architektonicznych,

· zły stan techniczny infrastruktury dróg osiedlowych,

· brak miejsc parkingowych.
Sfera społeczna:

· zjawisko bezrobocia,

· duże zagrożenie występowania patologii społecznych,

· duże zagrożenie występowania wykluczenia społecznego,

· zagrożenie występowania przestępczości.

Sfera gospodarcza:

· brak obiektów usługowych.
Grupy osób wymagających wsparcia:

· osoby pozbawione zatrudnienia, w tym osoby młode i wykształcone,

· osoby zagrożone patologiami społecznymi,

· osoby niepełnosprawne, starsze, matki z małymi dziećmi,

· osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Obszar IV
Lokalizacja i granice obszaru
Obszar znajduje się w danej wsi Lubkowice, które zostały włączone do Miasta Gościno, 
w północno-wschodniej części miasta, przy ul. Lubkowickiej.
Funkcja i zagospodarowanie przestrzenne

Na obszarze znajduje się dwór bez cech stylowych, który został wybudowany w II poł. XIX w. Po 1945 roku został on dość mocno przebudowany, przez co zatracił w znacznym stopniu swój pierwotny wygląd. Na tym terenie nie ma żadnego parku. Lubkowice to dawny XVIII-wieczny folwark, będący własnością Rady Miejskiej w Kołobrzegu. Od lat 70-tych XIX wieku należał do rodziny Hindenberg, która wybudowała obecnie istniejący dwór. Teren ten był własnością majątkową rodziny Hindenberg do końca II wojny światowej. 
Obecnie dwór jest zamieszkały przez cztery osoby w wieku emerytalnym. Budynek pozbawiony jest systemu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Obok dworu znajdują się obiekty poprzemysłowe, gdzie swoją siedzibę miało Państwowe Wieloobiektowe Gospodarstwo Rolne. PWGR przejęło dawne zabudowania folwarczne jako bazę gospodarczą i zatrudniało do pracy najemnych pracowników z okolicy. Podwórze folwarczne zajmuje wschodnią część obszaru. Jego część północną zajmuje budynek dawnej obory, która została przebudowana w latach 50-tych XX w. i urządzono w niej chlewnię. N północ od budynku obory w latach 70-tych XX w. wzniesiono kompleks budynków chlewni i stodołę. Od strony wschodniej do obory przylega dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, który stanowił jej integralną część. Pierwotnie pełnił on funkcję mieszalni paszy z sieczkarnią. W latach 60-tych zaadaptowano budynek na mieszkania, a w latach 1988-1990 został podwyższony.
Budynki obecnie znajdujące się na terenie poprzemysłowym są w bardzo złym stanie technicznym, stale pogarszającym się. Duża część obiektów nie jest zagospodarowana. Dla wyznaczonego obszaru nie ma jeszcze sporządzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową oraz jako tereny pod ośrodki produkcji zwierzęcej i polowej, a także tereny składów, warsztatów oraz obiektów obsługi rolnictwa.
Zidentyfikowane problemy na obszarze:

Sfera przestrzenna:

· zły stan techniczny obiektów,
· brak wyposażenia obiektów w instalacje wodno-kanalizacyjną,

· bariery architektoniczne,

· brak estetyki otoczenia.

Sfera społeczna:

· zagrożenie występowania patologii społecznych,

· zagrożenia uzależnieniami,

· duże zagrożenie występowania wykluczenia społecznego,

Sfera gospodarcza:

· niewystarczające wykorzystanie obiektów pod działalność gospodarczą.

Grupy osób wymagających wsparcia:

· osoby uczące się,

· osoby pozbawione zatrudnienia,

· osoby zagrożone patologiami społecznymi,

· osoby niepełnosprawne, starsze,

· osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Mapa 2. Wyznaczone obszary do rewitalizacji na terenie Miasta Gościno

[image: image13.jpg]



Źródło: opracowanie własne

5.3.
Wyznaczenie obszarów wsparcia mieszkalnictwa
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość współfinansowania ze środków EFRR wydatków w zakresie mieszkalnictwa. Podstawą do udzielenia wsparcia finansowego są zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, które określają możliwości dofinansowania inwestycji m.in. w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Takiego rodzaju inwestycje mogą być realizowane wyłącznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej 
nr 1828/2006, przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane 
w szczególności na wyznaczonych obszarach zurbanizowanych wymagających wsparcia, które spełniają łącznie co najmniej trzy z poniżej wymienionych kryteriów:
· wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

· wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

· niekorzystne trendy demograficzne,

· niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania solaryzacji,

· wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

· szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,

· niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

· wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,

· porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
· niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Wyżej wymienione kryteria charakteryzują każdą z koniecznych do przeanalizowania sfer: przestrzenną (infrastrukturalną), społeczną i gospodarczą. Dofinansowanie EFRR może dotyczyć wyłącznie wydatków związanych z mieszkalnictwem w zakresie renowacji/modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wkład EFRR może być przeznaczony na udostępnianie i adaptację nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych bądź osób o szczególnych potrzebach. Wsparciu nie podlega budowa nowych obiektów mieszkalnictwa.
W przypadku renowacji budynków mieszkalnych wsparcie obejmować będzie remonty 
i modernizację części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (budynek mieszkalny, 
w którym występuje więcej niż dwa lokale mieszkalne), w tym remont i modernizację części wspólnych budynków z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych używanych do modułowej budowy (wielkiej płyty). Zgodnie z Rozporządzeniem 1828/2006 za kwalifikowalne uznaje się koszty w zakresie renowacji części wspólnych budynków obejmujące:
· elementy budynku – dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne/zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda,

· instalacje techniczne budynku,

· zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację.

Natomiast w przypadku adaptacji i renowacji budynków na cele mieszkaniowe mogą być wsparte działania, które mają na celu przygotowanie nowoczesnych i socjalnych budynków mieszkalnych o dobrym standardzie do użytkowania poprzez renowację i adaptację na cele mieszkaniowe. Zaadoptowane pomieszczenia są przeznaczane dla gospodarstw domowych o niskich dochodach bądź dla osób o szczególnych potrzebach.
Inwestycje w zakresie mieszkalnictwa powinny wykazywać komplementarność z innymi działaniami, które będą realizowane na obszarach objętych rewitalizacją w ramach Priorytetowego Projektu Zintegrowanego. Dlatego podstawą do wyznaczenia obszaru wsparcia mieszkalnictwa była uprzednio przeprowadzona analiza terenu, wizja lokalna, która posłużyła do wyznaczenia obszaru kryzysowego. Dodatkowo na podstawie analizy stanu istniejącego osiedli mieszkaniowych wskazano obszary problematyczne. Diagnoza wykazała szerszy zakres problemów w sferze przestrzennej 
i społecznej. Do najważniejszych zdiagnozowanych problemów na wskazanych obszarach wsparcia zalicza się:
· zjawisko bezrobocia,

· zdegradowana infrastruktura przestrzeni publicznych,

· zdegradowana infrastruktura techniczna obiektów mieszkalnych,

· niski poziom efektywności energetycznej budynków,

· zjawisko patologii społecznych.
5.4.
Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja oraz rozwój infrastruktury obszarów kryzysowych i zdegradowanych będzie sprzyjać powstawaniu atrakcyjnych stref inwestycyjnych, rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, 
a także tworzeniu nowych funkcji miejskich i administracyjno-biznesowych. Zaplanowane działania rewitalizacyjne uwarunkują zrównoważony rozwój społecznoekonomiczny miasta.

Podstawą do zdefiniowania celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gościna jest przeprowadzona analiza stanu aktualnego miasta, zidentyfikowanie problemów w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wyniki analizy pozwalają na określenie celu głównego i celów szczegółowych, którego osiągnięcie będzie możliwe poprzez realizację zaplanowanych zadań.
Cel główny Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno został zdefiniowany następująco:

Wzrost atrakcyjności Miasta Gościno oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez kompleksową odnowę wyznaczonych obszarów rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej.
W pracach nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno, w oparciu o przeprowadzoną analizę stanu obecnego na całym obszarze miasta oraz jego poszczególnych terenach, a także o dane pozyskane w trakcie konsultacji społecznych wyznacza się następujące cele szczegółowe Programu:
1. Wzmocnienie funkcji miejskich.
2. Rozwój funkcji miejskich poprzez zagospodarowanie wolnych terenów na cele publiczne, społeczne i usługowe.
3. Poprawa wizerunku miasta.

4. Rozwój funkcji turystycznych miasta.

5. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

6. Poprawa jakości oraz rozwój infrastruktury technicznej.
7. Poprawa estetyki i wykorzystania istniejącej przestrzeni publicznej.
8. Intensyfikacja promocji produktów lokalnych.
9. Aktywizacja środowisk społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.
10. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w mieście i poprawa jej jakości.
11. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju polityki prorodzinnej.
12. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji mieszkańców.
6.
PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM
6.1.
Planowane działania w sferze przestrzenno-technicznej, gospodarczej i społecznej
Realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych w ramach Projektu Zintegrowanego jest niwelowanie i rozwiązanie istniejących problemów występujących w sferze przestrzennej, społecznej 
i gospodarczej przy jednoczesnym ożywieniu społeczno-ekonomicznym obszarów zdegradowanych. Działania te mają przyczynić się do stworzenia warunków poprawiających jakość życia mieszkańców. 
Planowane inwestycje na wyznaczonych obszarach zdegradowanych można podzielić na trzy główne grupy powiązanych ze sobą działań:

1. Podniesienie atrakcyjności usługowej miasta (usługi turystyczne, zdrowotne, rehabilitacyjne, mieszkaniowe) oraz stworzenie urokliwego miejsca do zamieszkania.
2. Przeciwdziałanie patologiom, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost aktywizacji środowisk społecznych, kulturowych, edukacyjnych i sportowych.

3. Poprawa warunków jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury mieszkaniowej obiektów wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem przestrzeni.

Wyprowadzenie z kryzysu wskazanych obszarów zdegradowanych koniecznie wymaga równoczesnego wdrożenia i realizacji powyższych grup działań, ponieważ kompleksowe rozwiązywanie problemów jest gwarancją rozwoju i zakładanego sukcesu. Dlatego całościowe przeprowadzenie zaplanowanych działań na wskazanych płaszczyznach gwarantuje skuteczne wyprowadzenie obszarów z sytuacji kryzysowych. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przełoży się niewątpliwie do poprawy wizerunku i atrakcyjności miasta, co w konsekwencji będzie miało pozytywne przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców i zachęci potencjalnych inwestorów do inwestowania na tym obszarze oraz turystów do korzystania z uroków i walorów miasta.

Zaproponowane inwestycje rewitalizacyjne do finansowania w ramach inicjatywy JESSICA potwierdzają trafność wyboru kierunku interwencji, ponieważ zdecydowanie wpisują się w politykę strategiczną rozwiązywana problemów społeczno-gospodarczych na wyznaczonych obszarach podejmowaną przez władze lokalne. Zaplanowane zadania władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców zapowiadają powodzenie w zrewitalizowaniu obszarów kryzysowych.
Poniżej zostały zaprezentowane uproszczone karty planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w wyznaczonych obszarach rewitalizacyjnych.
Projekt 1
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Budowa centrum społeczno-kulturalnego – rynek Miasta Gościno

	Inwestor:
	Gmina Gościno

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Właściciele obiektów działalności gospodarczej, policja, inwestorzy,

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:
· budowa ratusza,

· budowa obiektów usługowych, handlowych i użyteczności publicznej,

· budowa elementów małej architektury,
· budowa parkingów.
Efekty i cele realizacji projektu:

· koncentracja życia społeczno-gospodarczego wokół rynku z ratuszem w nowym centrum,

· skupienie w jednym miejscy służb bezpieczeństwa,

· wzrost liczby miejsc pracy, a tym samy zmniejszenia bezrobocia,
· przeciwdziałanie patologiom społecznym,

· poprawa infrastruktury drogowej.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Gościno z dniem 01.01.2011 otrzymało prawa miejskie. Jest to miejscowość, która potrzebuje rewitalizacji by móc dalej się rozwijać. Obecnie w Gościnie brakuje centrum, które skupiałoby lokalną społeczność. W tym miejscu swoja siedzibę będą miały służby mundurowe, tj. Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna. Obecnie jednostki posiadają stare, zniszczone powierzchnie użytkowe, które nie nadają się już na modernizację. Ale nie tylko przeszkodą jest modernizacja ale także brak miejsca w tych pomieszczeniach. Miasto na chwilę obecną charakteryzuje się chaosem architektonicznym, bez żadnej wyraźnej i ciekawej struktury architektonicznej, czego efektem jest uciążliwość funkcjonalna istniejących rozwiązań przestrzennych. Miasto się powiększa, wzrasta liczba ludzi, jest potrzeba zatrudnienia większej ilości osób co na chwile obecną jest niemożliwe. Centrum społeczno – kulturalne będzie także siedzibą władz miejskich, poprawi się dostęp do instytucji samorządowych nie tylko ludzi zdrowych ale i także osób niepełnosprawnych. Życie społeczno-gospodarcze skupiać się będzie wokół nowowybudowanego rynku z ratuszem w nowym centrum, otoczonego sklepami, lokalami usługowymi, bankami i kawiarniami. Wykorzystując dogodne położenie miasto stanie się nie tylko atrakcyjnym miejscem rozwoju małej przedsiębiorczości, ale również zapleczem usług turystycznych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gościna.

	Okres realizacji projektu:
	II kwartał 2012 – III kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Planowane wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

	Stan prawny nieruchomości:
	Gmina Gościno

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	25 000 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 6 250 000,00
Inicjatywa JESSICA: 18 750 000,00


Projekt 2
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy 
ul. Grunwaldzkiej 33 ABC

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:
· ocieplenie ścian o pow. 889,00 m2 i stropów 930,00 m2,
· wymiana rynien i rur spustowych,
· remont kominów,
· remont pokrycia dachowego o pow. 521,33 m2 i blacharki,
· wymiana stolarki okiennej 25 szt. drzwiowej 6 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4,
· modernizacja instalacji TV.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej, 
· polepszenie warunków mieszkaniowych, 
· wstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów. 

	Okres realizacji projektu:
	II – III kwartał 2014

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Na chwilę obecną Beneficjent posiada archiwalną dokumentację projektową budynku.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	110 463,41

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 27 615,86

Inicjatywa JESSICA: 82 847,55


Projekt 3

	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 35 ABC

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· docieplenie ścian o pow. 797,12 m2 i stropów o pow. 1 594,24 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego o pow. 415,95 m2 i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 35 szt. i drzwiowej 6 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej, 
· polepszenie warunków mieszkaniowych, 
· wstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów. 

	Okres realizacji projektu:
	II – III kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Na chwilę obecną Beneficjent posiada archiwalną dokumentację projektową budynku.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	147 669,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 36 917,25

Inicjatywa JESSICA: 110 751,75


Projekt 4

	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 4

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· ocieplenie ścian o pow. 1 603,63 m2 i stropów o pow. 1 084,28 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 40 szt. i drzwiowej 8 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej, 
· polepszenie warunków mieszkaniowych, 
· wstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów. 

	Okres realizacji projektu:
	II kwartał 2012

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Na chwilę obecną Beneficjent posiada archiwalną dokumentację projektową budynku.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	200 494,81

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 50 123,71
Inicjatywa JESSICA: 150 371,10


Projekt 5
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 5

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· ocieplenie ścian o pow. 801,64 m2 i stropów o pow. 552,38 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 16 szt. i drzwiowej 4 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 2 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej, 
· polepszenie warunków mieszkaniowych, 
· wstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów. 

	Okres realizacji projektu:
	II – III kwartał 2012

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Na chwilę obecną Beneficjent posiada archiwalną dokumentację projektową budynku.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	105 026,37

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 26 256,60
Inicjatywa JESSICA: 78 769,77


Projekt 6

	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 6

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· ocieplenie ścian o pow. 1 603,63 m2 i stropów o pow. 1 084,28 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego o pow. 629,76 m2 i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 35 szt. i drzwiowej 8 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej, 
· polepszenie warunków mieszkaniowych, 
· wstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów. 

	Okres realizacji projektu:
	III – IV kwartał 2013

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Na chwilę obecną Beneficjent posiada archiwalną dokumentację projektową budynku.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	200 494,81

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 50 123,71
Inicjatywa JESSICA: 150 371,10


Projekt 7

	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 7

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· ocieplenie ścian o pow. 1 603,63 m2 i stropów o pow. 1 084,28 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego o pow. 628,80 m2 i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 45 szt. i drzwiowej 8 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV oraz stacji.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej, 
· polepszenie warunków mieszkaniowych, 
· wstrzymanie degradacji zasobów mieszkaniowych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów. 

	Okres realizacji projektu:
	III – IV kwartał 2013

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Na chwilę obecną Beneficjent posiada archiwalną dokumentację projektową budynku.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	203 729,12

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 50 932,28
Inicjatywa JESSICA: 152 796,84


Projekt 8
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Modernizacja infrastruktury osiedlowej

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	SM ZATOTORZE w Gościnie, Urząd Miejski w Gościnie/Gmina Gościno

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· budowa parkingów osiedlowych zawierających 50 miejsc parkingowych,

· remont nawierzchni ulic osiedlowych o łącznej długości 750 mb.
Efekty i cele realizacji projektu:

· zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w tym ruchu kołowego,
· polepszenie warunków środowiskowych i estetycznych,

· wzrost jakości warunków bytowych dla 550 mieszkańców.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Tło realizacji projektu:
· zniszczone drogi osiedlowe,

· brak parkingów,

· brak monitoringu w celach bezpieczeństwa mieszkańców,

· zdewastowana sieć kanalizacyjna,

· brak osłon śmietnikowych na odpady,

· konieczność modernizacji urządzeń parkowych i zabawowych.

	Okres realizacji projektu:
	III kwartał 2014r. – II kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	brak

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	75 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 18 750,00
Inicjatywa JESSICA: 56 250,00


Projekt 9

	Nazwa przedsięwzięcia:
	Modernizacja osiedlowej kotłowni

	Inwestor:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy zadania:

· wymiana 5 kotłów na 1 o ekonomicznych parametrach (wymiana kotłów gazowych),
· modernizacja rozbudowanej instalacji i zastąpienie jej bardziej ekonomiczną,

· wymiana urządzeń towarzyszących,

· modernizacja urządzeń kotłowni

Efekty i cele realizacji projektu:

· zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej,
· polepszenie warunków bytowania mieszkańców osiedla zmniejszenie kosztów energii cieplnej,
· zmniejszenie zużycia energii,

· zmniejszenie kosztów utrzymania lokali po przez zmniejszenie zużycia paliwa gazowego.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Tło realizacji projektu:

· zbyt duże koszty wytwarzania energii cieplnej,
· zbyt duże koszty utrzymania lokali mieszkalnych,

· zanieczyszczenia środowiska naturalnego w postaci pyłów,

· zły stan techniczny urządzeń i instalacji,

	Okres realizacji projektu:
	I kwartał 2014r. – II kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	brak

	Stan prawny nieruchomości:
	własność spółdzielcza i własność prywatna – udział we współwłasności

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	150 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 37 500,00
Inicjatywa JESSICA: 112 500,00


Projekt 10

	Nazwa przedsięwzięcia:
	Termomodernizacja budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

	Inwestor:
	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Właściciele przyległych posesji

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy projektu:
· docieplenie ścian i stropów,

· remont pokrycia dachowego i blacharki (wymiana dachówki na blachę o pow. 260m²),

· wymiana stolarki okiennej w liczbie 19 szt. i drzwiowej w liczbie 12 szt.,

· remont klatki schodowej.

Efekty i cele realizacji projektu:

· poprawa estetyki budynku,

· poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w otoczeniu budynku,

· zwiększenie oszczędności energii cieplnej oraz kosztów jej zużycia,

· polepszenie warunków usługowych,

· zwiększenie zainteresowania inwestorów i lokalnych przedsiębiorców.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Jest to budynek przedwojenny, który pokryty jest starą dachówką, od lat elewacja nie była modernizowana. Obecnie jest w złym stanie technicznym. Poprzez realizację projektu Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” planuje wymienić dachówki na blachę – 260m², ocieplić budynek, wykonać nową elewację budynku przez co obiekt zyska nie tylko na estetyce, ale także na oszczędności w ogrzewaniu, większym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców.

	Okres realizacji projektu:
	II kwartał 2013r. – III kwartał 2014

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Kosztorys na realizację zadania dot. wymiany pokrycia dachowego.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność 

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	400 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 100 000,00
Inicjatywa JESSICA: 300 000,00


Projekt 11
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościnie – Budowa Żłobka i Przedszkola

	Inwestor:
	Gmina Gościno

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościnie

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy projektu:

· rozbudowa budynku głównego szkoły z przeznaczeniem na żłobek (dla 30 dzieci) i przedszkole (dla 50 dzieci),
· urządzenie placu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci,

· wykonanie nowych przyłączy do budynku.
Efekty i cele realizacji projektu:

· poprawa estetyki budynku i otoczenia,
· stworzenie nowych miejsc pracy,
· zmniejszenie bezrobocia,

· poprawa warunków bytowych rodzin,
· zmniejszenie patologii społecznych,
· lepszy start dzieci na drodze edukacyjnej,
· wzrost aktywności mieszkańców,
· zwiększona liczba miejsc w Przedszkolu – 50 dla dzieci w wieku 3-5 lat, 30 dla dzieci poniżej 3 roku życia,

· utworzenie dziennej opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Powrót matek do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym oznacza konieczność oddania dziecka komuś pod opiekę. Nie zawsze można liczyć na osoby z rodziny, dlatego w takim momencie zaczynają się problemy – co zrobić z dzieckiem. Największym problemem w Mieście Gościno jest brak Żłobka oraz zbyt małe i przepełnione Przedszkole, które nie jest w stanie przyjąć coraz większej liczby dzieci. Rodzin nie stać na opłacenie niań, którym za opiekę trzeba zapłacić w granicy 1000,00 zł. Taki wydatek rujnuje domowy budżet, co często prowadzi do bezrobocia matek bądź też ojców oraz także do zachowań patologicznych. Poprzez budowę Żłobka i Przedszkola poprawi się nie tylko sytuacja materialna rodzin, ale także dziecko będzie mieć lepszy start w życiu. W placówce będzie mieć zapewnione żywienie, zabiegi pielęgnacyjno – zdrowotne, opiekę wychowawczą, zajęcia dodatkowe. Realizacja projektu przyczynie się do poprawy warunków mieszkańców, zaspokoi zapotrzebowanie na nowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców miasta oraz pozwoli dostosować obiekt do obowiązujących standardów i przepisów prawnych.

	Okres realizacji projektu:
	II kwartał 2013r. – III kwartał 2014

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Kosztorys na realizację zadania dot. wymiany pokrycia dachowego.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność 

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	2 000 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 500 000,00
Inicjatywa JESSICA: 1 500 000,00


Projekt 12
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Modernizacja i adaptacja warsztatów szkolnych oraz zagospodarowanie terenów nieużytków wokół szkoły

	Inwestor:
	Powiat Kołobrzeski

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej, właściciele obiektów przyległych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Gmina Gościno

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy:

· modernizacja i adaptacja dawnych warsztatów szkolnych,

· likwidacja garaży,

· budowa urządzeń sportowych (strzelnicy, toru przeszkód, bieżni o dł. 400 m, ścieżki rowerowej),

· budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów,

· budowa stacji diagnostycznej i myjni samochodowej,
Efekty i cele realizacji projektu:

· poprawa infrastruktury technicznej.

· poprawa estetyki terenów szkolnych,

· wzrost zainteresowania szkołą wśród potencjalnych kandydatów, mieszkańców miasta i okolic,

· promocja zdrowia,
· współpraca z różnorodnymi instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami (koło łowieckie, policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko),

· utworzenie nowych kierunków kształcenia.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	Z chwilą spadku zainteresowania kształceniem zawodowym warsztaty szkolne są niezagospodarowane. Również tereny do niego przyległe są nieużytkami. W budynku warsztatów znajdują się następujące sale: stolarnia, obróbka ręczna, pracownia elektryczna, spawalnia i sala dydaktyczna, które nie mogą być użytkowane ze względu na brak zainteresowania i zagrażają bezpieczeństwu.

Po modernizacji i adaptacji na stację diagnostyczną pojazdów i myjnię samochodową obiekt będzie spełniał wymogi bhp i zostaną utworzone nowe miejsca pracy (dla 4-6 osób).

Przy likwidacji garaży na ich miejscu powstanie zajezdnia autobusowa oraz parking samochodowy dla osób pracujących w szkole oraz ją odwiedzających, poprawi się również estetyka i bezpieczeństwo na terenach przyległych do szkoły.

Na terenach nieużytków wokół szkoły zostanie utworzona strzelnica, tor przeszkód oraz bieżnia 400 m, która będzie użytkowana przez uczniów klas wojskowych, policyjnych i straży granicznej oraz myśliwych okolicznych kół łowieckich.

	Okres realizacji projektu:
	II – III kwartał 2014

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.

	Stan prawny nieruchomości:
	własność Powiatu Kołobrzeskiego

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	3 000 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 750 000,00
Inicjatywa JESSICA: 2 250 000,00


Projekt 13
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Rewitalizacja i odnowa bazy zabiegowo-rehabilitacyjnej 
w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie

	Inwestor:
	Gmina Gościno

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Powiat Kołobrzeski

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy:

· wyremontowanie pomieszczeń rehabilitacyjnych,

· wymiana sprzętu rehabilitacyjnego (Atlas, rowerki treningowe, bieżnia, łóżka do masażu, masażer stóp, materace gimnastyczne),

· remont pomieszczeń piwnicznych i dostosowanie ich do celów rehabilitacyjnych,

· wymiana oświetlenia.

Efekty i cele realizacji projektu:

· poprawa estetyki i wyposażenia pomieszczeń zabiegowo-rehabilitacyjnych,

· poprawa bezpieczeństwa osób poddanych rehabilitacji,

· zwiększenie liczby osób korzystających z zabiegów i rehabilitacji,

· likwidacja barier mentalnych poprzez możliwość korzystania z sal rehabilitacyjnych i zabiegowych mieszkańcom Gminy Gościno.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	W chwili obecnej baza zabiegowo-rehabilitacyjna jest w złym stanie technicznym, gdyż zakupione 15 lat temu wyposażenie sali rehabilitacyjnej uległo zniszczeniu przez codzienne użytkowanie sprzętu. Stary Atlas jest nie do naprawy, gdyż nie produkuje się części zamiennych tego typu. Rowerki treningowe, stopery i inne sprzęty również nigdy nie były wymieniane. Niegdyś sala zabiegowo-rehabilitacyjna była udostępniana mieszkańcom  gminy Gościno. Teraz został ograniczony dostęp do Sali, gdyż sprzęt jest na tyle wiekowy, iż jego nadmierna eksploatacja może skończyć się całkowitą dewastacją sprzętu. Wówczas trzeba będzie zrezygnować z niektórych ćwiczeń, co byłoby to niekorzystne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, gdyż zajęcia rehabilitacyjne odbywają się trzy razy w tygodniu.

Remont Sali wszystko zmieni: nowy sprzęt, pomieszczenia dostosowane w pełni dla osób niepełnosprawnych całkowicie polepszy usługi rehabilitacyjne. Dostosowanie sal do większej liczby osób korzystających z ćwiczeń poprawi efektywność wykonywanych zabiegów jak i postępy rehabilitowanych osób.  

	Okres realizacji projektu:
	I kwartał 2014 – III kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

	Stan prawny nieruchomości:
	Powiat Kołobrzeski

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	1 000 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 250 000,00
Inicjatywa JESSICA: 750 000,00


Projekt 14
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Rewitalizacja i odnowa ogrodzenia oraz terenu rekreacyjnego przy Domu Pomocy Społecznej w Gościnie

	Inwestor:
	Gmina Gościno

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Powiat Kołobrzeski

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy:

· remont ogrodzenia,
· wymiana i odnowa bramy wjazdowej,

· modernizacja sceny na terenie rekreacyjnym,

· budowa ścieżek spacerowych,

· zakup ławek i stołów do gry w szachy,

· zagospodarowanie terenu.

Efekty i cele realizacji projektu:

· poprawa estetyki terenu przy DSP a tym samym atrakcyjności estetycznej miasta,
· poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z znajdujących się w pobliżu i na terenie DSP,

· zwiększenie liczby osób korzystających z usług rekreacyjnych,

· likwidacja barier architektonicznych i mentalnych poprzez możliwość korzystania z terenu przy DPS,

· wzrost integracji mieszkańców poprzez współpracę przy organizowaniu imprez kulturowych i okolicznościowych,

· wzrost atrakcyjności miejsca w celu spędzania wolnego czasu.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	W obecnej chwili plac rekreacyjny i ogrodzenie wokół placu jest w bardzo złym stanie technicznym 
i estetycznym. Całe ogrodzenie wokół placu zieleni i Domu Pomocy Społecznej nadaje się do remontu zważywszy na fakt, iż odpadające cegły z filarów ogrodzenia zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Również brama wjazdowa wymaga rewitalizacji, gdyż jest za wąska. Większe auta dostawcze, pojazdy Miejskich Zakładów Zieleni mają problem z wjazdem i wyjazdem z terenu DPS. Dlatego też remont ogrodzenia jest konieczny ze względów bezpieczeństwa jak i estetyki przestrzennej. Natomiast plac zieleni (teren rekreacyjny jest zadbany, natomiast brakuje zagospodarowania przestrzennego, tj. nowych ławek, stołów przystosowanych do gry 
w szachy, zabudowa sceny (przenośna), wyłożenie kostką brukową ścieżek spacerowych.

	Okres realizacji projektu:
	I kwartał 2014 – III kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

	Stan prawny nieruchomości:
	Powiat Kołobrzeski

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	2 000 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 500 000,00
Inicjatywa JESSICA: 1 500 000,00


Projekt 15
	Nazwa przedsięwzięcia:
	Rewitalizacja ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego

	Inwestor:
	Gmina Gościno

	Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu:
	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, właściciele obiektów działalności gospodarczej

	Zakres rzeczowy/planowane cele i efekty realizacji projektu:

	Zakres rzeczowy:

· remont dróg na odcinku ok. 1 000 m,
· budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 000 m,

· remont chodników,

· poprawa oświetlenia,

· nowe nasadzenia,

· budowa systemu kanalizacji deszczowej,

· budowa elementów małej architektury, np. ławki, stojaki na rowerowy, kosze na śmieci,

· odnowienie elewacji budynków i ogrodzeń.
Efekty i cele realizacji projektu:

· poprawa estetyki i przestrzeni miejskiej,
· poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

· likwidacja patologii społecznych.

	Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

	W chwili obecnej ul. IV Dywizji Wojska Polskiego jest w bardzo złym stanie technicznym, która ogranicza swobodne przemieszczanie się pojazdów, stare chodniki utraciły odpowiedni kształt, a rowerzyści są narażeni na niebezpieczeństwo ze strony kierowców, którzy omijają dziury i wyrwy na drodze.

Remont przyczyni się m.in.: do poprawy jazdy, piesi będą mogli przemieszczać się po nowych chodnikach, 
a rowerzyści bezpiecznie będą się poruszać po specjalnie dla nich wybudowanych ścieżkach rowerowych otoczonych zielenią. A co najważniejsze poprawi się również estetyka wyglądu Miasta Gościno.

	Okres realizacji projektu:
	I kwartał 2014 – III kwartał 2015

	Stopień zaawansowania prac przygotowawczych:
	Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

	Stan prawny nieruchomości:
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kołobrzegu, właściciele posesji.

	Przewidywany łączny koszt inwestycji:
	5 000 000,00

	Przewidywane źródła finansowania:
	Środki własne: 1 250 000,00
Inicjatywa JESSICA: 3 750 000,00


6.2.
Wskaźniki monitorowania osiągnięcia zamierzonych celów

W celu rzetelnej oceny wpływu danej inwestycji na zmianę wybranego zestawienia wskaźników należy niewątpliwie porównać ze sobą stan sprzed wykonania inwestycji ze stanem po jej zrealizowaniu. Istotność natomiast może być określana poprzez zastosowanie odpowiednich metod statystycznych (np. testów istotności zmian). Poniżej przedstawione zostały wskaźniki, które mogą być wykorzystane do oceny działań zaproponowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gościno.
1. Wskaźniki globalne

W tej kategorii mieszczą się globalne wskaźniki strategiczne, których zmienność dotyczy uwzględnienia realizacji wielu działań inwestycyjnych jednocześnie. Działania te pozostają w ścisłej korelacji, przekładając się na preferencje mieszkańców oraz atrakcyjność terenu. Należą do nich:

· wzrost liczby turystów na obszarze zdefiniowanym,

· liczba nowozatrudnionych w obszarze oddziaływania,

· spadek liczby popełnianych przestępstw,
· cena gruntów inwestycyjnych na obszarze inwestycyjnym,
· wzrost ceny gruntów inwestycyjnych,

· liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania,

· ogólna liczba pracujących w zdefiniowanym obszarze oddziaływania,

· liczba nowych miejsc pracy w zdefiniowanym obszarze oddziaływania.
Miarą sukcesu Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wzrost atrakcyjności opisywanego terenu oraz zahamowanie wzrostu problemów społecznych-gospodarczych. Jeżeli wartość nieruchomości przekroczy wartość nakładów inwestycyjnych na remonty, oznaczać to będzie, że kulturotwórczą część miasta zyskała lepszą infrastrukturę oraz prestiż społeczny. Wpłynie to również na wzrost liczby osób zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczych na tym terenie co przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy. Wzrośnie również liczba turystów przyjeżdżających do miasta. Nastąpi także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 

Wszystkie zaplanowane działania podjęte w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno będą skutkowały polepszeniem się sytuacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze. Widoczne będzie to w wartościach poszczególnych wskaźników, przyjętych jako mierniki powodzenia procesu.

Przyjęto trzy rodzaje wskaźników:

1. wskaźniki produktu (wskaźniki odnoszące się do działalności, liczone są 
w jednostkach materialnych lub monetarnych),

2. wskaźniki rezultatu (wskaźniki odpowiadające bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z programu, dostarczają one informacji o zmianach 
np. zachowania, pojemności lub wykonania, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych),

3. wskaźniki oddziaływania (wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów).

Wskaźnikami produktu są: 

· długość zmodernizowanych ulic i chodników w obszarach objętych rewitalizacją,

· liczba nowopowstałej tzw. małej architektury: oświetlenie, ławki, parkingi,
· długość nowopowstałych ścieżek rowerowych,
· powierzchnia nowopowstałego centrum miasta,
· powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury osiedlowej,
· powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji i remontów,
· liczba budynków mieszkalnych objętych pracami termomodernizacyjnymi,

· liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych,
· powierzchnia zdegradowanych obszarów miasta poddanych rewitalizacji,

· powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym,

· liczba budynków poddanych renowacji,

· liczba budynków wyremontowanych na cele edukacyjne.

Wskaźnikami rezultatu są:

· liczba terenów objętych rewitalizacją,

· liczba budynków zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym,

· powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu,

· powierzchnia terenów turystycznych, które stały się dostępne i bezpieczne dla turystów i mieszkańców,

· liczba przestępstw w mieście,

· liczba prowadzonych działalności gospodarczych zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym,

· liczba nowopowstałych punktów usługowych na terenach rewitalizowanych, 

· liczba osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie,

· redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych,
· liczba nowopowstałych kierunków kształcenia,

· liczba dzieci korzystających z nowopowstałych obiektów edukacyjnych,
· liczba zakupionego wyposażenia w zakresie bazy zabiegowo-rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej,

· liczba osób korzystających z nowego wyposażenia zabiegowo-rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej.
Wskaźnikami oddziaływania są:

· wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych,

· migracje z terenów poddanych rewitalizacji,

· liczba mieszkańców na terenach rewitalizowanych,

· liczba utrzymanych i nowopowstałych miejsc pracy na terenie zrewitalizowanym,

· liczba utrzymanych i nowopowstałych punktów usługowych.

7.
PLAN FINANSOWY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

7.1.
Instrumenty i źródła finansowania podprojektów Projektu Zintegrowanego

Generalnym celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest pozyskanie finansowania na realizację zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych. 
W opracowaniu przeanalizowano wiele źródeł finansowania inwestycji, które potencjalnie są i będą dostępne na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć. 
Międzynarodowa pomoc finansowa

Dostępne są środki finansowe pochodzące z następujących funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowania oraz programów:

· Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

· Europejski Fundusz Społeczny,

· Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy,
· Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – Fundusz Szwajcarski,

· Inicjatywa Jessica,

· Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia,

· Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

Dodatkowo istnieje Fundusz Spójności, który jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej nienależącym do funduszy strukturalnych. Celem tego funduszu jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska 
o znaczeniu ponadregionalnym.

Kredyty i pożyczki

Gmina Gościno może korzystać ze wszystkich rodzajów kredytów i pożyczek w zależności od potrzeb i możliwości ich zaciągania. Omawiając rodzaje udzielanych kredytów pod względem przedmiotu kredytowania należy wyróżnić kredyty obrotowe i inwestycyjne. Dla finansowania zadań 
z zakresu infrastruktury bardzo ważne są kredyty inwestycyjne, które mogą przybierać trojaką formę:
· kredyt na wyposażenie – przeznaczony na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie bądź budowę majątku trwałego,

· kredyty na restrukturyzację – przeznaczone głównie na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy, prowadzącego do odzyskania równowagi finansowej,
· kredyty przeznaczone na budowę lub zakup całych obiektów.

Kredyty obrotowe pomagają w prowadzeniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i jednocześnie umożliwiają zachowanie ciągłości realizacji inwestycji w trudnych okresach wykonywania budżetu. W okresach braku dochodów pomagają one w konstruowaniu finansowania projektów inwestycyjnych, a w szczególności służą konstrukcji montażów finansowych wraz ze środkami z dotacji wymagającymi pre-finansowania ze środków własnych beneficjenta. Kredyty obrotowe mogą być krótko- i długoterminowe, zaciągane w rachunku bieżącym bądź wydzielonym wyłącznie dla rozliczeń z tytułu kredytu w rachunku kredytowym. 
Jednakże samorządy mają ograniczoną swobodę zaciągania kredytów. Ograniczenia 
te wynikają z ustawy o finansach publicznych, która określa górny pułap zadłużenia do 60% rocznych dochodów. Ustawa również ogranicza płatności rocznych odsetek do 15% rocznych dochodów samorządu.
Dotacje
Dotacja to forma bezzwrotnej pomocy finansowej, która udzielana jest z budżetu państwa 
i funduszy pozabudżetowych, zasilającą jednostkę samorządową w środki pieniężne w celu pokrycia przez nią wydatków bieżących i inwestycyjnych. Dotacje stanowią dla samorządów cenne źródło dochodów obcych, a powodują podporządkowanie realizacji danego zadania celom podmiotu, który udziela dotacji. Dotacje udzielone z budżetu państwa podlegają szczególnym zasadom rozliczania 
i mogą być przeznaczone na:

· finansowanie bądź dofinansowanie,
· dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu – tzw. dotacje podmiotowe,

· dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych – tzw. dotacje przedmiotowe,

· dopłaty do oprocentowanych kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębne ustawie,

· pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowotworzonych zakładów budżetowych 
i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych – tzw. dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.
Obligacje komunalne
Obligacje komunalne to również jedna z metod pozyskiwania kapitału na sfinansowanie realizacji zaplanowanych zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Obligacje mogą być emitowane również przez jednostkę samorządu terytorialnego papierem dłużnym, który przynieść ma dochód 
i zwrócić w przyszłości wpłaconą sumę wraz z premią w postaci odsetek. O atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla realizacji zadań decydują korzyści z emisji, wśród których można wyróżnić:
· niższy koszt pozyskania kapitału w porównaniu z kredytem,

· ominięcie procedur bankowych, które wymagane są przy udzielaniu kredytu,

· elastyczność finansowania i powiązanie projektu inwestycyjnego ze źródłem jego finansowania,

· krótki okres oczekiwania na środki finansowe.

Fundusz Rewitalizacyjny
Fundusz Rewitalizacyjny to instrument pozwalający na gromadzenie środków przeznaczonych do wykorzystania na realizację zadań rewitalizacyjnych. Służy w zarządzaniu środkami pieniężnymi przekazywanymi na cele rewitalizacyjne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Fundusz powinien specjalnie zostać utworzony w celu finansowania programu rewitalizacji. Źródła dochodów funduszu mogą być określone przez organ uchwałodawczy, np. Radę Gminy bądź Radę Miejską. Środki zgromadzone w ramach Funduszu Rewitalizacyjnego wykorzystywane są na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektu rewitalizacji, sfinansowanie realizacji inwestycji, a także mogą zostać przeznaczone na koszty związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości na obszarze poddanym rewitalizacji.
Wpływy do Funduszu Rewitalizacyjnego mogą pochodzić z następujących źródeł:
· należna gminie część dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych, opłacanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą n terenie objętym procesem rewitalizacyjnym jak również mieszkańców zamieszkujących ten obszar,
· dochody z tytułu podatku od nieruchomości uiszczanego przez właścicieli 
i użytkowników nieruchomości położonych na obszarze objętym procesem rewitalizacji,

· dochody z majątku, którego właścicielem jest gmina, położonym na obszarze objętym procesem rewitalizacji, a także z prywatyzacji majątku, który znajduje się na tym terenie.

Dla potrzeb finansowanie realizacji zaplanowanych zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno przewidziano następujące instrumenty i źródła finansowania:

· środki pieniężne własne gminy pochodzące z budżetu,

· dotacje UE z funduszy strukturalnych, mechanizmów finansowania, programów transgranicznych,

· inicjatywa Jessica,

· środki prywatne, w tym również w ramach PPP,

· finansowanie zewnętrzne,

· pozostałe źródła o charakterze publicznym.

7.2.
Możliwości finansowania inwestycji rewitalizacyjnych przez Gminę Gościno
Jednym z kluczowych inwestorów i beneficjentów zewnętrznych środków pieniężnych jest Gmina Gościno, która samodzielnie bądź w partnerstwie będzie realizować zaplanowane zadania rewitalizacyjne. Chcąc realizować te zadania Gmina musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi w budżecie, pozwalającymi na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć i ich utrzymanie. W celu wykazania możliwości finansowych Gminy przeprowadzono analizę budżetu w latach 2011-2020 (adekwatnie do okresu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji). Za źródło danych posłużyła uchwała budżetowa Gminy Gościno i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościno.
Tabela 15. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościno w latach 2011-2020.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Lata

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Dochody ogółem, z tego:
	17 109 291,00
	17 978 600,00
	19 337 000,00
	19 946 000,00
	20 532 000,00
	21 135 000,00
	21 757 000,00
	22 397 000,00
	22 946 000,00
	23 509 412,00

	1a.
	dochody bieżące
	15 658 791,00
	17 628 600,00
	18 957 000,00
	19 526 000,00
	20 112 000,00
	20 715 000,00
	21 337 000,00
	21 977 000,00
	22 526 000,00
	23 089 412,00

	1b.
	dochody majątkowe, w tym:
	1 450 500,00
	350 000,00
	380 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00

	1c.
	ze sprzedaży majątku
	1 200 000,00
	350 000,00
	380 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00
	420 000,00

	2.
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
	14 714 792,00
	15 009 100,00
	15 459 400,00
	15845 900,00
	16 241 900,00
	16 729 250,00
	17 147 500,00
	17 576 300,00
	18 015 600,00
	18 556 000,00

	2a.
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	7 286 007,00
	7 504 587,00
	7 729 725,00
	7 922 968,00
	8 160 657,00
	8 405 477,00
	8 657 641,00
	8 917 370,00
	9 184 891,00
	9 460 438,00

	2b.
	związane z funkcjonowaniem organów JST
	2 097 064,00
	2 159 976,00
	2 224 775,00
	2 280 395,00
	2 337 404,00
	2 395 839,00
	2 455 735,00
	2 517 129,00
	2 580 057,00
	2 644 558,00

	2c.
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
	655 611,00
	616 909,00
	545 479,00
	545 187,00
	544 896,00
	544 604,00
	544 293,00
	428 365,00
	314 900,00
	314 656,00

	2d.
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	655 611,00
	616 909,00
	545 479,00
	545 187,00
	544 896,00
	544 604,00
	544 293,00
	428 365,00
	314 900,00
	314 656,00

	2e.
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	655 611,00
	616 909,00
	545 479,00
	545 187,00
	544 896,00
	544 604,00
	544 293,00
	428 365,00
	314 900,00
	314 656,00

	3.
	Różnica (1-2)
	2 394 499,00
	2 969 500,00
	3 877 600,00
	4 100 100,00
	4 290 100,00
	4 405 750,00
	4 609 500,00
	4 820 700,00
	4 930 400,00
	4 953 412,00

	4.
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4a.
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Środki do dyspozycji (3+4+5)
	2 394 499,00
	2 969 500,00
	3 877 600,00
	4 100 100,00
	4 290 100,00
	4 405 750,00
	4 609 500,00
	4 820 700,00
	4 930 400,00
	4 953 412,00

	7.
	Spłata i obsługa długu, z tego:
	595 191,00
	632 048,00
	749 066,00
	729 024,00
	708 515,00
	1 510 412,00
	1 438 709,00
	1 367 006,00
	1 295 303,00
	1 295 303,00

	7a.
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
	162 723,00
	212 000,00
	350 000,00
	350 000,00
	350 000,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00

	7b.
	wydatki bieżące na obsługę 
	432 468,00
	420 045,00
	399 066,00
	379 024,00
	358 515,00
	286 812,00
	215 109,00
	143 406,00
	71 703,00
	71 703,00

	8.
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Środki do dyspozycji (6-7-8)
	1 799 308,00
	2 337 455,00
	3 128 534,00
	3 371 076,00
	3 581 585,00
	2 895 338,00
	3 170 791,00
	3 453 694,00
	3 635 097,00
	3 658 109,00

	10.
	Wydatki majątkowe, w tym:
	1 799 308,00
	2 337 455,00
	3 128 534,00
	3 371 076,00
	3 581 585,00
	2 895 338,00
	3 170 791,00
	3 453 694,00
	3 635 097,00
	3 658 109,00

	10a
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1 799 308,00
	2 337 455,00
	3 128 534,00
	3 371 076,00
	3 581 585,00
	2 895 338,00
	3 170 791,00
	3 453 694,00
	3 635 097,00
	3 658 109,00

	11.
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.
	Kwota długu, w tym:
	7 380 000,00
	7 168 000,00
	6 818 000,00
	6 468 000,00
	6 118 000,00
	4 894 400,00
	3 670 800,00
	2 447 200,00
	1 223 600,00
	0,00

	13a
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3sufp
	2 640 000,00
	2 590 000,00
	2 540 000,00
	2 490 000,00
	2 440 000,00
	2 020 000,00
	1 600 000,00
	1 180 000,00
	760 000,00
	0,00

	13b
	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15.
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
	7,31%
	6,95%
	6,69%
	6,36%
	6,10%
	9,72%
	9,11%
	8,02%
	7,02%
	6,85%

	15a
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
	10,55%
	10,90%
	11,77%
	14,06%
	16,94%
	18,60%
	19,10%
	19,61%
	20,19%
	20,75%

	16.
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK

	17.
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp
	3,48%
	3,52%
	3,87%
	3,65%
	3,45%
	7,15%
	6,61%
	6,10%
	5,65%
	5,51%

	18.
	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp
	27,70%
	25,46%
	22,12%
	19,94%
	17,91%
	13,60%
	9,52%
	5,66%
	2,02%
	0,00%

	19.
	Wydatki bieżące razem (2+7b)
	15 147 260,00
	15 429 145,00
	15 858 466,00
	16 224 924,00
	16 600 415,00
	17 016 062,00
	17 362 609,00
	17 719 706,00
	18 087 303,00
	18 627 703,00

	20.
	Wydatki ogółem (10+19)
	16 946 568,00
	17 766 600,00
	18 987 000,00
	19 596 000,00
	20 182 000,00
	19911 400,00
	20 533 400,00
	21 173 400,00
	21 722 400,00
	22 285 812,00

	21.
	Wynik budżetu (1-20)
	162 723,00
	212 000,00
	350 000,00
	350 000,00
	350 000,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00

	22.
	Przychody budżetu (4+5+11)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23.
	Rozchody budżetu (7a+8)
	162 723,00
	212 000,00
	350 000,00
	350 000,00
	350 000,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00
	1 223 600,00


Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Gościnie
Z przedstawionej w Tabeli 10 prognozy finansowej Gminy Gościno wynika, że dochody Gminy rosną w całym analizowanym okresie. Podobną tendencją charakteryzują się bieżące wydatki budżetowe, które mają największy udział ogólnej wielkości wydatków budżetowych.

Wykres 3. Struktura dochodów i wydatków bieżących Gminy Gościno w latach 2011-2020.


[image: image14.emf]0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dochody Wydatki

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Gościnie
Wykres 4. Struktura wydatków Gminy Gościno w latach 2011-2020.


[image: image15.emf]0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

Źródło: dane z Urzędu Miejskiego w Gościnie
Zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty 
w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających 
z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta a także przypadających 
w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wysokość całkowitych zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek, kredytów do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2011 - 2020 będzie się kształtować w przedziale 3,45% – 7,15%, a więc poniżej maksymalnej wielkości.

Kolejnym ograniczeniem wynikającym z ustawy o finansach publicznych (art. 170) jest poziom zadłużenia miasta czy gminy (wartość kredytów, pożyczek czy obligacji komunalnych), który nie może przekroczyć 60% planowanych rocznych dochodów. Wskaźnik zadłużenia Gminy Gościno kształtować się będzie w latach 2011-2020 w przedziale 0,00% - 27,70%. Analiza Tabeli 10 pozwala wysunąć wniosek, że Gmina Gościno zachowuje odpowiednią relację dochodów (w %) do długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170, ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Ta relacja osiąga maksymalną wartość w 2011r. (27,70%) co odbiega dość znacznie od ustawowego limitu wynoszącego 60%. 

Z powyższego wynika, że Gmina Gościno ma niezagrożoną zdolność obsługi zadłużenia, 
a zatem można stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy gwarantuje trwałość finansową w całym okresie realizacji własnych zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych i eksploatacji.
7.3.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu Zintegrowanego

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Zintegrowanego zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno na lata 2011-2020 prezentuje poniższa tabela.
W harmonogramie zostały ujęte tylko projekty zaplanowane do realizacji w ramach Inicjatywy JESSICA. Wartość dofinansowania oraz wielkość wkładu własnego została określona na podstawie wytycznych opracowanych na przeprowadzenia konkursu dla Poddziałania 5.5.2. RPO WZ, który odbył się w I kwartale 2011r.

Tabela 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
	Lp.
	Nazwa zadania
	Nazwa jednostki realizującej
	Źródła finansowania
	Łączne nakłady
	Lata

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Budowa centrum społeczno-kulturalnego – rynek Miasta Gościno
	Urząd Miejski w Gościnie/Gmina Gościno
	ogółem
	25 000 000,00
	
	5 357 151,00
	7 142 868,00
	7 142 868,00
	5 357 113,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	18 750 000,00
	
	4 017 863,25
	5 357 151,00
	5 357 151,00
	4 017 834,75
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	6 250 000,00
	
	1 339 287,75
	1 785 717,00
	1 785 717,00
	1 339 278,25
	
	
	
	
	

	2.
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej nr 33 ABC
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	110 463,41
	
	
	
	110 463,41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	82 847,55
	
	
	
	82 847,55
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	27 615.86
	
	
	
	27 615.86
	
	
	
	
	
	

	3.
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej nr 35 ABC
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	147 669,00
	
	
	
	
	147 669,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	110 751,75
	
	
	
	
	110 751,75
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	36 917,25
	
	
	
	
	36 917,25
	
	
	
	
	

	4.
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 4.
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	200 494,81
	
	200 494,81
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	150 371,10
	
	150 371,10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	50 123,71
	
	50 123,71
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 5.
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	105 026,37
	
	105 026,37
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	78 769,77
	
	78 769,77
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	26 256,60
	
	26 256,60
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 6.
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	200 494,81
	
	
	200 494,81
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	150 371,10
	
	
	150 371,10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	50 123,71
	
	
	50 123,71
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 7.
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	203 729,12
	
	
	203 729,12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	152 796,84
	
	
	152 796,84
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	50 932,28
	
	
	50 932,28
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Modernizacja infrastruktury osiedlowej
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE, Urząd Miejski w Gościnie
	ogółem
	75 000,00
	
	
	
	48 214,00
	26 786,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	56 250,00
	
	
	
	36 160,50
	20 089,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	18 750,00
	
	
	
	12 053,50
	6 696,50
	
	
	
	
	

	9.
	Modernizacja osiedlowej kotłowni
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE 
w Gościnie
	ogółem
	150 000,00
	
	
	
	100 000,00
	50 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	112 500,00
	
	
	
	75 000,00
	37 500,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	37 500,00
	
	
	
	25 000,00
	12 500,00
	
	
	
	
	

	10.
	Termomodernizacja budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
	ogółem
	400 000,00
	
	
	200 000,00
	200 000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	300 000,00
	
	
	150 000,00
	150 000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	100 000,00
	
	
	50 000,00
	50 000,00
	
	
	
	
	
	

	11.
	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościnie – Budowa Żłobka i Przedszkola
	Urząd Miejski w Gościnie/Gmina Gościno
	ogółem
	2 000 000,00
	
	
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	1 500 000,00
	
	
	750 000,00
	750 000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	500 000,00
	
	
	250 000,00
	250 000,00
	
	
	
	
	
	

	12.
	Modernizacja i adaptacja warsztatów szkolnych oraz  zagospodarowanie terenów nieużytków wokół szkoły
	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu/Powiat Kołobrzeski
	ogółem
	3 000 000,00
	
	
	
	3 000 000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	2 250 000,00
	
	
	
	2 250 000,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	750 000,00
	
	
	
	750 000,00
	
	
	
	
	
	

	13.
	Rewitalizacja i odnowa bazy zabiegowo-rehabilitacyjnej w Domu pomocy Społecznej w Gościnie
	Urząd Miejski w Gościnie/Gmina Gościno
	ogółem
	1 000 000,00
	
	
	
	571 428,50
	428 571,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	750 000,00
	
	
	
	428 571,37
	321 428,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	250 000,00
	
	
	
	141 857,13
	107 142,88
	
	
	
	
	

	14.
	Rewitalizacja i odnowa ogrodzenia i terenu rekreacyjnego przy Domu Pomocy Społecznej w Gościnie
	Urząd Miejski w Gościnie/Gmina Gościno
	ogółem
	2 000 000,00
	
	
	
	1 142 857,14
	857 142,86
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	1 500 000,00
	
	
	
	857 142,85
	642 857,14
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	500 000,00
	
	
	
	285 714,29
	214 285,72
	
	
	
	
	

	15.
	Rewitalizacja i odnowa ul. IV Dywizji Wojska Polskiego
	Urząd Miejski w Gościnie/Gmina Gościno
	ogółem
	5 000 000,00
	
	
	
	2 857 142,85
	2 142 857,15
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	3 750 000,00
	
	
	
	2 142 857,13
	1 607 142,87
	
	
	
	
	

	
	
	
	środki własne
	1 250 000,00
	
	
	
	714 285,72
	535 714,28
	
	
	
	
	

	16.
	Razem w latach
	ogółem
	39 592 877,52
	0,00
	5 662 672,18
	8 747 091,93
	16 172 973,90
	9 010 139,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	środki z Inicjatywy JESSICA
	29 694 658,11
	0,00
	4 247 004,12
	6 560 318,94
	12 129 730,40
	6 757 604,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	środki własne
	9 898 219,41
	0,00
	1 415 668,06
	2 186 772,99
	4 042 243,50
	2 252 534,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Źródło: opracowanie własne na podstawie zgłoszonych fiszek projektowych.
8.
SYSTEM WDRAŻANIA

8.1
Sposoby monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji
Sposoby monitorowania
Rewitalizacja jest procesem, który wymaga skoordynowanych działań w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Aby właściwie nimi zarządzać, należy stale kontrolować postępy realizowanych działań, które mają na celu ożywienie obszarów kryzysowych. Dlatego proces planowanej rewitalizacji wymaga ustanowienia sposobów i instrumentów monitorowania, które pozwolą na bieżącą ocenę postępu prac wdrożeniowych oraz okresową weryfikację całego programu. Monitoring dostarcza informacje dotyczące postępu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz efektywności wdrażanych zaplanowanych zadań projektowych. Stanowi on pewnego rodzaju procedurę systematycznego zbierania i analizowania danych jakościowych i ilościowych realizowanych projektów w aspekcie finansowym i rzeczowym, umożliwiając ich ocenę. Celem przeprowadzania monitoringu jest zapewnienie zgodności realizacji projektów z zatwierdzonymi celami i założeniami Programu. Proces monitoringu obejmuje gromadzenie informacji poprzez:
· gromadzenie opinii i wniosków przekazywanych do władz miasta z inicjatywy mieszkańców,

· przeprowadzanie, opracowywanie i udostępnianie wyników badań prowadzonych wśród mieszkańców i właścicieli nieruchomości,

· zbieranie opinii wśród instytucji, organizacji i biznesu w trakcie realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
W celu prowadzenia skutecznego i efektywnego monitoringu wykonania Programu bierze się głównie pod uwagę:
· systematyczne zbieranie danych obrazujących ewentualne zmiany realizowanych zadań projektowych,
· analizę danych i podejmowanie ewentualnych działań zaradczych w przypadku wystąpienia utrudnień w realizacji projektów,
· aktywność i zaangażowanie władz lokalnych oraz innych podmiotów publicznych 
i prywatnych biorących udział we wdrażaniu Programu.
Procedura monitorowania obejmuje:

· zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
· wyznaczenie referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie 
i udostępnianie poszczególnych informacji.
· koordynowanie przez Zespół ds. Rewitalizacji procesu monitorowania 
i administrowanie bazą danych.

Za monitorowanie wdrażania Programu oraz przebiegu zadań zaplanowanych do realizacji odpowiedzialność ponosić będzie Zespół ds. Rewitalizacji, powołany na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Gościno. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należeć będzie:
· nadzór nad wdrażaniem celów i założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji,
· ocena efektywności i skuteczności realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,

· rozpatrywanie wniosków zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji,

· przedkładanie Burmistrzowi Miasta Gościno projektów aktualizacji Programu,

· kontakt z partnerami publicznymi i prywatnymi realizującymi projekty rewitalizacyjne,

· kontakt z innymi organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z rewitalizacją Miasta Gościno.
Ponadto za najważniejsze zadanie Zespołu ds. Rewitalizacji należy uznać pozyskiwanie danych związanych z osiąganiem założonych celów rewitalizacji, przyjętych wskaźników produktu i rezultatu. Proponuje się, aby monitoring celów i wskaźników był przeprowadzany przynajmniej dwa razy w roku. Na podstawie zebranych danych będą opracowywane okresowe raporty z wdrażania i realizacji Programu oraz raport końcowy po zakończeniu realizacji działań rewitalizacyjnych. Raporty będą przedstawiane na sesji Rady Miejskiej. W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian, korekt w LPR, fakt ten zostanie przekazany Burmistrzowi. Wprowadzane zmiany będą konsultowane i uzgadniane przez Zespół ds. Rewitalizacji i Burmistrza, a następnie przedkładane pod obrady Rady Miejskiej, w celu dokonania zmian właściwą uchwałą.
Proces monitorowania Programu jest koniecznością głównie ze względu na dokonywaną jego ocenę w zakresie wykrywania ewentualnych nieprawidłowości oraz podejmowania działań zaradczych 
i naprawczych. W omawianym procesie należy zwracać koniecznie uwagę na następujące elementy:

· tok i kolejność realizacji celów i założeń Programu – weryfikacja zadań pod kątem ich przebiegu realizacji, czy wszystkie zadania zostały wykonane, a jeśli nie, to które nie zostały, określenie przyczyn ich zaniechania, propozycja działań naprawczych,
· osiąganie założonych wskaźników produktu i rezultatu,

· weryfikacja zgodności ponoszonych kosztów w ramach poszczególnych zadań oraz zestawienie faktycznie poniesionych wydatków,
· identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk na dalszych etapach realizacji Programu.

Konsultacje społeczne
Bardzo ważną rolę w pracach nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji odgrywają konsultacje społeczne. Przeprowadzenie konsultacji społecznych jest bardzo istotne dla sprawnej współpracy pomiędzy funkcjonującymi na terenie Miasta Gościno podmiotów publicznych 
i prywatnych, które są zaangażowane w realizację zadań i celów LPR. W tym celu przeprowadzono dwutorowe konsultacje społeczne:
1. spotkanie robocze z władzami lokalnymi i pracownikami administracyjnymi, podczas którego uzyskano informacje o potrzebach rewitalizacyjnych Miasta Gościno. Dodatkowo zapoznano się z infrastrukturą miasta w czasie przeprowadzonej wizji lokalnej i badań w terenie;

2. spotkanie robocze zorganizowane w Urzędzie Miejskim, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, spółdzielni mieszkaniowych, Rady Miejskiej, przedsiębiorców, instytucji i jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego.

Celem przeprowadzonych konsultacji było:

· wstępne zapoznanie z problematyką procesu rewitalizacji i konieczności opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno;
· przedstawienie i omówienie przykładów zadań realizowanych w ramach LPR;
· wstępna identyfikacja problemów;
· propozycja obszarów przewidzianych do rewitalizacji;
· pozyskanie opinii, stanowisk, pomysłów podczas otwartej debaty mających wpływ na ostateczne opracowanie dokumentu;

W celu podsumowania przebiegu spotkania oraz zbilansowania wniosków złożonych przez mieszkańców, wykonany został niniejszy raport z konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne miały następujący przebieg:
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 2-3 czerwca 2011r. Pierwszy dzień konsultacji poświęcony był zainicjowaniu dyskusji na temat problemów przestrzennych, społecznych 
i gospodarczych miasta Gościna. Posłużyła temu uprzednio opracowana analiza SWOT, która została poddana dyskusji. Uczestnicy zgłaszali swoje uwagi i sugestie, które posłużyły do wspólnie wypracowanego celu głównego i celów szczegółowych. Dodatkowo uczestnicy zgłaszali swoje sugestie i przemyślenia odnośnie kierunków rozwoju miasta. W tym dniu został również wyłoniony spośród uczestników siedmioosobowy Zespół ds. Rewitalizacji, składający się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, przedsiębiorców, Rady Miejskiej, instytucji publicznych. Na spotkaniu została zaprezentowana propozycja obszarów przewidzianych do rewitalizacji. Uczestnicy nie zgłaszali swoich uwag i przyjęli propozycję wyznaczonych obszarów.
W dniu 3 czerwca 2011r. odbyło się spotkanie, które przede wszystkim było poświęcone na przygotowaniu propozycji projektów zadań rewitalizacyjnych, które zostaną wpisane do Programu. Uczestnicy pracowali nad fiszką projektową i zgłaszali swoje propozycje. Jednocześnie ogłoszono możliwość zgłaszania wniosków do LPR w drodze przekazania ich do Urzędu Miejskiego.

W trakcie spotkań „roboczych” uczestnicy wyrazili nadzieję, że Program przyczyni się do wzrostu znaczenia działań rewitalizacyjnych, ożywienia rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu atrakcyjności. Celem konsultacji było przedstawienie problematyki rewitalizacji, uświadomienie społeczeństwa o konieczności realizacji procesu rewitalizacji oraz uzyskanie propozycji projektów, które zostaną dołączone do Programu.
8.2.
Promocja i komunikacja społeczna Lokalnego Programu Rewitalizacji

Komunikacja społeczna

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest gwarancja przekazania wyczerpującej 
i zrozumiałej informacji z zakresu opracowywania a potem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Komunikacja społeczna (public relations) wymaga współpracy władz lokalnych 
i zaangażowanych instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych, ale również współpracy z lokalnymi środkami masowego przekazu. Taka działalność będzie miała głównie na celu szersze 
i bogatsze promowanie Miasta Gościno w zakresie inwestycji rewitalizacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości.
Cele komunikacji społecznej:

· zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców,

· zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z miastem,

· zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez władze miasta,

· wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze miasta.
Formy komunikacji społecznej:

· spotkania konsultacyjne,

· warsztaty projektowe,

· spotkania władz z mieszkańcami,

· konferencje,

· imprezy promocyjne,

· strona internetowa.
Podejmowane działania w zakresie promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno ukierunkowane będą przede wszystkim na:
· dostarczenie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz odnowy i rozwoju obszarów kryzysowych objętych rewitalizacją,

· mobilizacji aktywności mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rewitalizacyjnych,

· rozwijanie poczucia przynależności i wzmacnianie motywacji działania w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej,

· uzyskanie jak największej ilości informacji i opinii od społeczności lokalnej,

· uświadomienie społeczności lokalnej konieczności przeprowadzenia procesu rewitalizacji celem aktywizacji obszarów kryzysowych.

9.
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko związana jest z koniecznością wdrożenia następujących aktów prawnych UE do polskiego prawodawstwa: 

1. dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248); 
2. dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102); 
3. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157); 
4. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375); 
5. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466), 
6. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8).
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, dla którego może być wymagane przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, o zaplanowane działania rewitalizacyjne mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Regionalny DOŚ może, po uzgodnieniu 
z właściwym inspektorem sanitarnym, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W przypadku odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko LPR, bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania:
1. charakter działań przewidzianych w LPR,

2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko,

3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
Urząd Miejski skieruje opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gościna do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego o wydanie stosownych opinii i uzgodnień o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Załączniki
	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:
Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Budowa centrum społeczno-kulturalnego – rynek Miasta Gościno
	
	Gmina Gościno

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, turyści, inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy
	
	Partnerzy projektu: Właściciele obiektów działalności gospodarczej, służby mundurowe, inwestorzy,

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2011r.
	II kwartał 2012
	III kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót budowlanych.
	II kwartał 2012r.

	Cel ogólny projektu: Wzrost atrakcyjności centrum Miasta Gościno poprzez urbanistyczne wytyczenie ładu przestrzennego miasta.
	Logika interwencji: 
Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych. 
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Liczba osób korzystająca z obiektów
	Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Dane pochodzące z Urzędu Miejskiego w Gościnie
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR w WPI.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Powierzchnia nowopowstałego centrum miasta
	Wartość produktu/jednostka miary: m2 (ha)
	wypis z ewidencji gruntów

dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy robót budowlanych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· budowa ratusza,

· budowa obiektów usługowych, handlowych i użyteczności publicznej,

· budowa elementów małej architektury,

· budowa parkingów.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 25 000 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 25 000 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 18 750 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Gościno z dniem 01.01.2011 otrzymało prawa miejskie. Jest to miejscowość, która potrzebuje rewitalizacji by móc dalej się rozwijać. Obecnie w Gościnie brakuje centrum, które skupiałoby lokalną społeczność. W tym miejscu swoja siedzibę będą miały służby mundurowe, tj. Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna. Obecnie jednostki posiadają stare, zniszczone powierzchnie użytkowe, które nie nadają się już na modernizację. Ale nie tylko przeszkodą jest modernizacja ale także brak miejsca w tych pomieszczeniach. Miasto na chwilę obecną charakteryzuje się chaosem architektonicznym, bez żadnej wyraźnej i ciekawej struktury architektonicznej, czego efektem jest uciążliwość funkcjonalna istniejących rozwiązań przestrzennych. Miasto się powiększa, wzrasta liczba ludzi, jest potrzeba zatrudnienia większej ilości osób co na chwile obecną jest niemożliwe. Centrum społeczno – kulturalne będzie także siedzibą władz miejskich, poprawi się dostęp do instytucji samorządowych nie tylko ludzi zdrowych ale i także osób niepełnosprawnych. Życie społeczno-gospodarcze skupiać się będzie wokół nowowybudowanego rynku z ratuszem w nowym centrum, otoczonego sklepami, lokalami usługowymi, bankami i kawiarniami. Wykorzystując dogodne położenie miasto stanie się nie tylko atrakcyjnym miejscem rozwoju małej przedsiębiorczości, ale również zapleczem usług turystycznych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gościna.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta. 


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 33 ABC
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2013r.
	II kwartał 2014
	III kwartał 2014
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego.
2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych
	II kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat energii cieplnej oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku wielorodzinnego.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych
Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termo modernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek wielorodzinny
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok
Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Audyt energetyczny
Audyt energetyczny

Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.
Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków wielorodzinnych objętych termomodernizacją
Powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.
Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· ocieplenie ścian o pow. 889,00 m2 i stropów 930,00 m2,
· wymiana rynien i rur spustowych,
· remont kominów,
· remont pokrycia dachowego o pow. 521,33 m2 i blacharki,
· wymiana stolarki okiennej 25 szt. drzwiowej 6 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4,
· modernizacja instalacji TV.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 110 463,41
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 110 463,41
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 82 847,55
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 35 ABC
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2014
	II kwartał 2015
	III kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego.

2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych
	II kwartał 2015

	Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat energii cieplnej oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku wielorodzinnego.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termo modernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek wielorodzinny
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków wielorodzinnych objętych termomodernizacją

Powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· docieplenie ścian o pow. 797,12 m2 i stropów o pow. 1 594,24 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego o pow. 415,95 m2 i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 35 szt. i drzwiowej 6 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 147 669,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 147 669,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 110 751,75
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 4
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2011r.
	II kwartał 2012
	II kwartał 2012
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego.

2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych
	II kwartał 2012

	Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat energii cieplnej oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku wielorodzinnego.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termo modernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek wielorodzinny
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków wielorodzinnych objętych termomodernizacją

Powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· ocieplenie ścian o pow. 1 603,63 m2 i stropów o pow. 1 084,28 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego 
i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 40 szt. i drzwiowej 8 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 200 494,81
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 200 494,81
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 150 371,10
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 5
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2011r.
	II kwartał 2012
	III kwartał 2012
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego.

2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych
	II kwartał 2012

	Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat energii cieplnej oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku wielorodzinnego.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termo modernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek wielorodzinny
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os.
	Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków wielorodzinnych objętych termomodernizacją

Powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· ocieplenie ścian o pow. 801,64 m2 i stropów o pow. 552,38 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 16 szt. i drzwiowej 4 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 2 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 105 026,37
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 105 026,37
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 78 769,77
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 6
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2012
	III kwartał 2013
	IV kwartał 2013
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego.

2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych
	III kwartał 2013

	Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat energii cieplnej oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku wielorodzinnego.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termo modernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek wielorodzinny
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków wielorodzinnych objętych termomodernizacją

Powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· ocieplenie ścian o pow. 1 603,63 m2 i stropów o pow. 1 084,28 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego o pow. 629,76 m2 i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 35 szt. i drzwiowej 8 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 200 494,81
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 200 494,81
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 150 371,10
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Torowej 7
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2012
	III kwartał 2013
	IV kwartał 2013
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego.

2. Wykonanie prac termomodernizacyjnych
	III kwartał 2013

	Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie strat energii cieplnej oraz podniesienie komfortu cieplnego budynku wielorodzinnego.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termo modernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek wielorodzinny
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków wielorodzinnych objętych termomodernizacją

Powierzchnia użytkowa budynku wielorodzinnego
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,
5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· ocieplenie ścian o pow. 1 603,63 m2 i stropów o pow. 1 084,28 m2, 
· wymiana rynien i rur spustowych, 
· remont kominów, 
· remont pokrycia dachowego o pow. 628,80 m2 i blacharki, 
· wymiana stolarki okiennej 45 szt. i drzwiowej 8 szt.,
· remont klatek schodowych w liczbie 4 szt.,
· modernizacja instalacji TV oraz stacji.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 203 729,12
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 203 729,12
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 152 796,84
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Termomodernizacja to modernizacja ogrzewania obiektu, której celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło zużywane na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej. Działania termomodernizacyjne są podejmowane głównie dla celu polepszenia warunków i estetyki obiektów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, jak również ochrona środowiska naturalnego. Termomodernizacja budynku konieczna jest z uwagi na duże straty ciepła, niedogrzane mieszkania, brak właściwej izolacji cieplnej ścian i stropów oraz zniszczonej estetyki elewacji obiektu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury osiedlowej
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie, Gmina Gościno

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	I kwartał 2014
	III kwartał 2014
	II kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót budowlanych i remontowych
	III kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Liczba osób korzystających z zmodernizowanej infrastruktury osiedlowej

	Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury osiedlowej

Długość wyremontowanych ulic osiedlowych

Liczba powstałych miejsc parkingowych
	Wartość produktu/jednostka miary: w m2 
Wartość produktu/jednostka miary: w mb

Wartość produktu/jednostka miary: w szt.
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac budowlanych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· budowa parkingów osiedlowych zawierających 50 miejsc parkingowych,

· remont nawierzchni ulic osiedlowych o łącznej długości 750 mb.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 75 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 75 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 56 250,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Tło realizacji projektu:

· zniszczone drogi osiedlowe,

· brak parkingów,

· brak monitoringu w celach bezpieczeństwa mieszkańców,

· zdewastowana sieć kanalizacyjna,

· brak osłon śmietnikowych na odpady,

konieczność modernizacji urządzeń parkowych i zabawowych.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Modernizacja osiedlowej kotłowni.
	
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE w Gościnie

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych
	
	Partnerzy projektu: Zarząd Spółdzielni - członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	III kwartał 2013
	I kwartał 2014
	II kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych.
	I kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej,
Zmniejszenie zużycia energii

Zmniejszenie kosztów utrzymania lokali po przez zmniejszenie zużycia paliwa gazowego
	Wartość produktu/jednostka miary: w PLN

Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w PLN
	Dane spółdzielni mieszkaniowej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Powierzchnia zmodernizowane kotłowni osiedlowej
Liczba wymienionej instalacji cieplnej (kotłów grzewczych)
Długość zmodernizowanej instalacji
	Wartość produktu/jednostka miary: w m2 

Wartość produktu/jednostka miary: w sz.
Wartość produktu/jednostka miary: w mb
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac modernizacyjnych i remontowych
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· wymiana 5 kotłów na 1 o ekonomicznych parametrach (wymiana kotłów gazowych),

· modernizacja rozbudowanej instalacji i zastąpienie jej bardziej ekonomiczną,

· wymiana urządzeń towarzyszących,

· modernizacja urządzeń kotłowni
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 150 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 150 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 112 500,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Tło realizacji projektu:

· zbyt duże koszty wytwarzania energii cieplnej,

· zbyt duże koszty utrzymania lokali mieszkalnych,

· zanieczyszczenia środowiska naturalnego w postaci pyłów,

· zły stan techniczny urządzeń i instalacji,

	Oznaczenie projektu:
	Projekt z zakresu mieszkalnictwa.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
	
	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, właściciele lokali mieszkalnych, lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy
	
	Partnerzy projektu: Właściciele przyległych posesji

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2012
	II kwartał 2013
	III kwartał 2014
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych.
	II kwartał 2013

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Redukcja zużycia energii cieplnej w wyniku podjęcia prac termomodernizacyjnych

Liczba osób zamieszkałych budynek poddany termomodernizacji
	Wartość produktu/jednostka miary: w GJ/rok

Wartość produktu/jednostka miary: w %

Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Dane GS „SCh”
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Liczba budynków objętych termomodernizacją

Powierzchnia użytkowa budynku objętego termomodernizacją
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac termomodernizacyjnych,

2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· docieplenie ścian i stropów,

· remont pokrycia dachowego i blacharki (wymiana dachówki na blachę o pow. 260m²),

· wymiana stolarki okiennej w liczbie 19 szt. i drzwiowej w liczbie 12 szt.,

· remont klatki schodowej.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 400 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 400 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 300 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Jest to budynek przedwojenny, który pokryty jest starą dachówką, od lat elewacja nie była modernizowana. Obecnie jest w złym stanie technicznym. Poprzez realizację projektu Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” planuje wymienić dachówki na blachę – 260m², ocieplić budynek, wykonać nową elewację budynku przez co obiekt zyska nie tylko na estetyce, ale także na oszczędności w ogrzewaniu, większym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościnie – Budowa Żłobka i Przedszkola
	
	Gmina Gościno

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno
	
	Partnerzy projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościnie

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2012
	II kwartał 2013
	III kwartał 2014
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót budowlanych
	II kwartał 2013

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych..
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Liczba dzieci korzystających z nowopowstałych obiektów edukacyjnych.
	Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok
	Dane pochodzące z Publicznej Szkoły Podstawowej oraz z Urzędu Miejskiego w Gościnie
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Powierzchnia wybudowanych i wyremontowanych obiektów na cele edukacyjne
	Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac budowlanych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· rozbudowa budynku głównego szkoły z przeznaczeniem na żłobek (dla 30 dzieci) i przedszkole (dla 50 dzieci),

· urządzenie placu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci,

· wykonanie nowych przyłączy do budynku,
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 2 000 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 2 000 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 1 500 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Powrót matek do pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym oznacza konieczność oddania dziecka komuś pod opiekę. Nie zawsze można liczyć na osoby z rodziny, dlatego w takim momencie zaczynają się problemy – co zrobić z dzieckiem. Największym problemem w Mieście Gościno jest brak Żłobka oraz zbyt małe i przepełnione Przedszkole, które nie jest w stanie przyjąć coraz większej liczby dzieci. Rodzin nie stać na opłacenie niań, którym za opiekę trzeba zapłacić w granicy 1000,00 zł. Taki wydatek rujnuje domowy budżet, co często prowadzi do bezrobocia matek bądź też ojców oraz także do zachowań patologicznych. Poprzez budowę Żłobka i Przedszkola poprawi się nie tylko sytuacja materialna rodzin, ale także dziecko będzie mieć lepszy start w życiu. W placówce będzie mieć zapewnione żywienie, zabiegi pielęgnacyjno – zdrowotne, opiekę wychowawczą, zajęcia dodatkowe. Realizacja projektu przyczynie się do poprawy warunków mieszkańców, zaspokoi zapotrzebowanie na nowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców miasta oraz pozwoli dostosować obiekt do obowiązujących standardów i przepisów prawnych.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Modernizacja i adaptacja warsztatów szkolnych oraz zagospodarowanie terenów nieużytków wokół szkoły
	
	Powiat Kołobrzeski

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno, lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy, uczniowie
	
	Partnerzy projektu: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej, właściciele obiektów przyległych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Gmina Gościno

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	IV kwartał 2012
	II kwartał 2014
	III kwartał 2014
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych.
	II kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Liczba wybudowanych urządzeń sportowych

Liczba nowopowstałych kierunków kształcenia,
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w szt.
	Dane pochodzące Z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej,
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Powierzchnia zmodernizowanych obiektów

Powierzchnia wybudowanej infrastruktury otoczenia placówki szkolnej

Powierzchnia obiektów poddanych rozbiórce
	Wartość produktu/jednostka miary: w m2

Wartość produktu/jednostka miary: w m2

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac budowlanych i modernizacyjnych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· modernizacja i adaptacja dawnych warsztatów szkolnych,

· likwidacja garaży,

· budowa urządzeń sportowych (strzelnicy, toru przeszkód, bieżni o dł. 400 m, ścieżki rowerowej),

· budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów,

· budowa stacji diagnostycznej i myjni samochodowej,
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 3 000 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 3 000 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 
2 250 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	Z chwilą spadku zainteresowania kształceniem zawodowym warsztaty szkolne są niezagospodarowane. Również tereny do niego przyległe są nieużytkami. W budynku warsztatów znajdują się następujące sale: stolarnia, obróbka ręczna, pracownia elektryczna, spawalnia i sala dydaktyczna, które nie mogą być użytkowane ze względu na brak zainteresowania i zagrażają bezpieczeństwu.

Po modernizacji i adaptacji na stację diagnostyczną pojazdów i myjnię samochodową obiekt będzie spełniał wymogi bhp i zostaną utworzone nowe miejsca pracy (dla 4-6 osób).

Przy likwidacji garaży na ich miejscu powstanie zajezdnia autobusowa oraz parking samochodowy dla osób pracujących w szkole oraz ją odwiedzających, poprawi się również estetyka i bezpieczeństwo na terenach przyległych do szkoły.

Na terenach nieużytków wokół szkoły zostanie utworzona strzelnica, tor przeszkód oraz bieżnia 400 m, która będzie użytkowana przez uczniów klas wojskowych, policyjnych i straży granicznej oraz myśliwych okolicznych kół łowieckich.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Rewitalizacja i odnowa bazy zabiegowo-rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie
	
	Gmina Gościno

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno
	
	Partnerzy projektu: Powiat Kołobrzeski, Dom Pomocy Społecznej w Gościnie

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	III kwartał 2012
	I kwartał 2014
	III kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych.
3. Zakup wyposażenia.
	I kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Liczba osób korzystających z usług zabiegowych i  rehabilitacyjnych 
	Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok

	Dane pochodzące z Domu Pomocy Społecznej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń
Liczba zakupionego wyposażenia
	Wartość produktu/jednostka miary: w m2

Wartość produktu/jednostka miary: w szt.
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac

faktury zakupu
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac budowlanych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· wyremontowanie pomieszczeń rehabilitacyjnych,

· wymiana sprzętu rehabilitacyjnego (Atlas, rowerki treningowe, bieżnia, łóżka do masażu, masażer stóp, materace gimnastyczne),

· remont pomieszczeń piwnicznych i dostosowanie ich do celów rehabilitacyjnych,

· wymiana oświetlenia.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 1 000 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 1 000 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 750 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	W chwili obecnej baza zabiegowo-rehabilitacyjna jest w złym stanie technicznym, gdyż zakupione 15 lat temu wyposażenie sali rehabilitacyjnej uległo zniszczeniu przez codzienne użytkowanie sprzętu. Stary Atlas jest nie do naprawy, gdyż nie produkuje się części zamiennych tego typu. Rowerki treningowe, stopery i inne sprzęty również nigdy nie były wymieniane. Niegdyś sala zabiegowo-rehabilitacyjna była udostępniana mieszkańcom  gminy Gościno. Teraz został ograniczony dostęp do Sali, gdyż sprzęt jest na tyle wiekowy, iż jego nadmierna eksploatacja może skończyć się całkowitą dewastacją sprzętu. Wówczas trzeba będzie zrezygnować z niektórych ćwiczeń, co byłoby to niekorzystne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, gdyż zajęcia rehabilitacyjne odbywają się trzy razy w tygodniu.

Remont Sali wszystko zmieni: nowy sprzęt, pomieszczenia dostosowane w pełni dla osób niepełnosprawnych całkowicie polepszy usługi rehabilitacyjne. Dostosowanie sal do większej liczby osób korzystających z ćwiczeń poprawi efektywność wykonywanych zabiegów jak i postępy rehabilitowanych osób.  

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Rewitalizacja i odnowa ogrodzenia oraz terenu rekreacyjnego przy Domu Pomocy Społecznej w Gościnie
	
	Gmina Gościno

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno
	
	Partnerzy projektu: Powiat Kołobrzeski, Dom Pomocy Społecznej w Gościnie

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	III kwartał 2013
	I kwartał 2014
	III kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych.
	I kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Liczba osób korzystających z usług rekreacyjnych 

Liczba organizowanych imprez /wydarzeń kulturalnych na terenie rewitalizowanym
	Wartość produktu/jednostka miary: w os./rok

Wartość produktu/jednostka miary: w szt./rok


	Dane pochodzące z Domu Pomocy Społecznej
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Długość wyremontowanego ogrodzenia

Długość wybudowanej ścieżki spacerowej

Liczba zakupionych obiektów

Powierzchnia zmodernizowanych obiektów
	Wartość produktu/jednostka miary: w mb.
Wartość produktu/jednostka miary: w mb.

Wartość produktu/jednostka miary: w szt.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac

faktury zakupu
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac budowlanych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych i sprzętu rehabilitacyjnego,
3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· remont ogrodzenia,

· wymiana i odnowa bramy wjazdowej,

· modernizacja sceny na terenie rekreacyjnym,

· budowa ścieżek spacerowych,

· zakup ławek i stołów do gry w szachy,

· zagospodarowanie terenu.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 2 000 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 2 000 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 
1 500 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	W obecnej chwili plac rekreacyjny i ogrodzenie wokół placu jest w bardzo złym stanie technicznym 
i estetycznym. Całe ogrodzenie wokół placu zieleni i Domu Pomocy Społecznej nadaje się do remontu zważywszy na fakt, iż odpadające cegły z filarów ogrodzenia zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Również brama wjazdowa wymaga rewitalizacji, gdyż jest za wąska. Większe auta dostawcze, pojazdy Miejskich Zakładów Zieleni mają problem z wjazdem i wyjazdem z terenu DPS. Dlatego też remont ogrodzenia jest konieczny ze względów bezpieczeństwa jak i estetyki przestrzennej. Natomiast plac zieleni (teren rekreacyjny jest zadbany, natomiast brakuje zagospodarowania przestrzennego, tj. nowych ławek, stołów przystosowanych do gry w szachy, zabudowa sceny (przenośna), wyłożenie kostką brukową ścieżek spacerowych.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


	Matryca logiczna projektu
	Działanie 5.5 Rewitalizacja:

Poddziałanie 5.5.2 Inicjatywa JESSICA
	Wnioskodawca

	Tytuł projektu: Rewitalizacja ulicy IV Dywizji Wojska Polskiego
	
	Gmina Gościno

	Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta i gminy Gościno
	
	Partnerzy projektu: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, właściciele obiektów działalności gospodarczej, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kołobrzegu

	Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie
	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji
	Przewidywana data zakończenia inwestycji
	Liczba przetargów
	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego

	III kwartał 2013
	I kwartał 2014
	III kwartał 2015
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Wykonanie robót budowlanych i remontowych.
	I kwartał 2014

	Cel ogólny projektu: Poprawa warunków jakości życia mieszkańców miasta Gościno.
	Logika interwencji: Głównym celem poddziałania jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.
	Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
	Źródła weryfikacji
	Założenia/ryzyko

	Rezultaty:
	Zmniejszenie liczby przestępstw
Zmniejszenie liczby wypadków i kolizji
	Wartość produktu/jednostka miary: w szt.
Wartość produktu/jednostka miary: w szt.
	Dane pochodzące z Posterunku Policji
	Założenia:

1. realizacja zadania w założonej skali i w przewidzianym terminie,

2. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA,

3. prawidłowe powiązanie projektu z innymi działaniami przewidzianymi w ramach LPR.

Ryzyko:

1. brak wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji.

	Produkty
	Długość wyremontowanej drogi
Długość wybudowanej ścieżki rowerowej
Powierzchnia wyremontowanych chodników
Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej
Liczba wybudowanych elementów małej architektury 
	Wartość produktu/jednostka miary: w mb.
Wartość produktu/jednostka miary: w mb.

Wartość produktu/jednostka miary: w m2
Wartość produktu/jednostka miary: w m

Wartość produktu/jednostka miary: w szt.


	dokumentacja techniczna,

protokół odbioru prac
	Założenia:

1. terminowe przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy prac budowlanych,
2. terminowe uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji,

3. prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji,

4. przeprowadzenie poszczególnych prac z przyjętym harmonogramem przebiegu inwestycji,

5. otrzymanie wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA

Ryzyko:

1. opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej,

2. wzrost cen materiałów budowlanych,

3. zmiany w przepisach prawnych, warunkujących uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

4. zmiany w przepisach prawnych i wytycznych w zakresie ubiegania się i uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy JESSICA, przez co istnieje ryzyko nie otrzymania oczekiwanego wsparcia.

	Zadania:
	· remont drogi na odcinku ok. 1 000 m,

· budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 000 m,

· remont chodników,

· poprawa oświetlenia,

· nowe nasadzenia,

· budowa systemu kanalizacji deszczowej,

· budowa elementów małej architektury, np. ławki, stojaki na rowerowy, kosze na śmieci,

· odnowienie elewacji budynków i ogrodzeń.
	Wydatki/koszty całkowite w PLN: 5 000 000,00
	

	
	· 
	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN: 5 000 000,00
	

	
	· 
	Wysokość wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA: 
3 750 000,00
	

	Sytuacja wyjściowa:
	W chwili obecnej ul. IV Dywizji Wojska Polskiego jest w bardzo złym stanie technicznym, która ogranicza swobodne przemieszczanie się pojazdów, stare chodniki utraciły odpowiedni kształt, a rowerzyści są narażeni na niebezpieczeństwo ze strony kierowców, którzy omijają dziury i wyrwy na drodze.

Remont przyczyni się m.in.: do poprawy jazdy, piesi będą mogli przemieszczać się po nowych chodnikach, 
a rowerzyści bezpiecznie będą się poruszać po specjalnie dla nich wybudowanych ścieżkach rowerowych otoczonych zielenią. A co najważniejsze poprawi się również estetyka wyglądu Miasta Gościno.

	Oznaczenie projektu:
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta.


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



Obszar IV





Obszar III





Obszar II





Obszar I








� PUP w Kołobrzegu nie prowadzi statystyk dla samego miasta Gościno.





1

_1368260362

_1368260365

_1368260367

_1369742512

_1369742549

_1369213287

_1368260366

_1368260363

_1368260360

_1368260361

_1368260359

