Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 477/13

z dnia 27 marca 2013 r.

Dane finansowe, okres realizacji i zakres rzeczowy projektu indywidualnego

pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie”

| Wydatki całkowite | 24 935 519,13 zł |
| --- | --- |
| Wydatki kwalifikowalne | 20 272 779,78 zł |
| Kwota dofinansowania | 15 204 584,83 zł (w przypadku braku pomocy publicznej) 8 109 111,91 zł (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej) |
| Poziom dofinansowania | 75 % (bpp) 40 % (pp) |
| Kwalifikowalność podatku VAT | VAT niekwalifikowalny |
| Okres realizacji projektu | 31 lipca 2013 r. – 30 grudnia 2014 r. |
| Data złożenia wniosku | 3 kwietnia 2013 r. |
| Zakres robót budowlanych i modernizacyjnych | - Teatr Krypta, hol przy Teatrze Krypta, toalety Teatr Krypta i hol przy Teatrze Krypta - Prace renowacyjne podłóg i ścian w krypcie - Wykonanie szyby hartowanej w posadzce (odsłonięcie fragmentów „Kamiennego Domu” - Skucie posadzki w pomieszczeniu przy Teatrze Krypta i wykonanie nowej (włącznie z klatką schodową) - Wykonanie przeszklenia z Sali Księcia Bogusława X do Teatru Krypta – dodanie podpunktu - Rozbiórka toalet - Naprawy tynków, uzupełnienia - Malowanie temperowe - Wykucie otworu drzwiowego i wykonanie wyjścia na dziedziniec zamkowy, aranżacja wejścia Toalety - Wykucie otworu do toalet plus aranżacja wejścia - Wykop pod toalety oraz prace archeologiczne - Wykonanie konstrukcji toalet - Prace wykończeniowe w toaletach - Biały montaż - Parter Sala Księcia Bogusława - Wymiana posadzki wraz wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Prace konserwatorskie, odtworzenie gzymsów, sztukaterii - Malowanie dekoracji, ścian, sklepień, polichromie, freski (1600 m 2) - Montaż skrzydeł witrażowych (wewnątrz) - Przebudowa sceny oraz montaż 2 zapadni - Drzwi p. pożarowe - Malowanie temperowe Przejazd bramny - Wymiana posadzki - Wykonanie dwóch sztuk bram z naświetlem - Malowanie temperowe Pozostałe pomieszczenia – hol przed Salą Księcia Bogusława X oraz szatnia - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe - Wymiana stopni - Wymiana okna na wrota - Drzwi p. pożarowe - I Piętro Sala Księżnej Anny Jagiellonki - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego Pozostałe pomieszczenia I piętra - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe - Wymiana stopni - Naprawy tynków, uzupełnienia - Rozbiórka tzw. „gorbaczówki” w Sali Jana Fryderyka - II Piętro - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe - Wykonanie nowych sanitariatów w Dziale Wystaw Artystycznych - Naprawy tynków, uzupełnienia - Ciąg komunikacyjny dach (taras) - Rozbiórka pokrycia i konstrukcji - Wykonanie konstrukcji dachu, wzmocnienie attyk - Wykonanie nowego pokrycia, warstwy dachu odwróconego - Zabudowa szklana klatki schodowej - Wykonanie schodów i pochylni - Balustrada szklana - Doprowadzenie mediów na strych - Wieża - Rozbiórka istniejących schodów - Wykonanie nowych schodów - Wykonanie konstrukcji szybu windowego - Montaż windy - Malowanie temperowe - Naprawy tynków, uzupełnienia - Wykonanie nowej posadzki - Montaż drzwi p. pożarowych - Naprawa tarasu wieży oraz istniejących schodów - Zabudowa dzwonu wieży oraz iluminacja - Naprawa i częściowa wymiana konstrukcji pokrycia hełmu wieży - Branża elektryczna - Oświetlenie + sterowanie - Okablowanie, gniazda, rozdzielnie - Opcjonalnie trafostacja - Branża sanitarna - Ogrzewanie + chłodzenie podłogowe - Klimakonwektory - Centrale wentylacyjne - Kanały wentylacyjne - Automatyka central - Agregat wody lodowej - Nawilżacze powietrza - Agregat sprężonego powietrza - Instalacja kanalizacji sanitarnej - Instalacja wody zimnej i ciepłej - Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Przepompownia kanalizacji sanitarnej - Branża ochrony - SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu - SSP – system sygnalizacji pożaru |