Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 668/13

z dnia 7 maja 2013 r.

Zestawienie zmian zakresu rzeczowego w ramach projektu indywidualnego

pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

| TABELA ZMIAN | Zakres rzeczowy projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Zarządu Województwa nr 477/13 z dnia 27 marca 2013 r. | Zmiany doprecyzowujące zakres rzeczowy projektu w związku ze złożonym w dniu 3 kwietnia 2013 r. wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPZP.06.02.01-32-001/13 |
| --- | --- | --- |
| Zakres robót budowlanych i modernizacyjnych | - Teatr Krypta, hol przy Teatrze Krypta, toalety Teatr Krypta i hol przy Teatrze Krypta - Prace renowacyjne podłóg i ścian w krypcie - Wykonanie szyby hartowanej w posadzce (odsłonięcie fragmentów „Kamiennego Domu” - Skucie posadzki w pomieszczeniu przy Teatrze Krypta i wykonanie nowej (włącznie z klatką schodową) - Wykonanie przeszklenia z Sali Księcia Bogusława X do Teatru Krypta – dodanie podpunktu - Rozbiórka toalet - Naprawy tynków, uzupełnienia - Malowanie temperowe - Wykucie otworu drzwiowego i wykonanie wyjścia na dziedziniec zamkowy, aranżacja wejścia Toalety - Wykucie otworu do toalet plus aranżacja wejścia - Wykop pod toalety oraz prace archeologiczne - Wykonanie konstrukcji toalet - Prace wykończeniowe w toaletach - Biały montaż - Parter Sala Księcia Bogusława - Wymiana posadzki wraz wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Prace konserwatorskie, odtworzenie gzymsów, sztukaterii - Malowanie dekoracji, ścian, sklepień, polichromie, freski (1600 m 2) - Montaż skrzydeł witrażowych (wewnątrz) - Przebudowa sceny oraz montaż 2 zapadni - Drzwi p. pożarowe - Malowanie temperowe Przejazd bramny - Wymiana posadzki - Wykonanie dwóch sztuk bram z naświetlem - Malowanie temperowe Pozostałe pomieszczenia – hol przed Salą Księcia Bogusława X oraz szatnia - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe - Wymiana stopni - Wymiana okna na wrota - Drzwi p. pożarowe - I Piętro Sala Księżnej Anny Jagiellonki - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego Pozostałe pomieszczenia I piętra - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe - Wymiana stopni - Naprawy tynków, uzupełnienia - Rozbiórka tzw. „gorbaczówki” w Sali Jana Fryderyka - II Piętro - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe - Wykonanie nowych sanitariatów w Dziale Wystaw Artystycznych - Naprawy tynków, uzupełnienia - Ciąg komunikacyjny dach (taras) - Rozbiórka pokrycia i konstrukcji - Wykonanie konstrukcji dachu, wzmocnienie attyk - Wykonanie nowego pokrycia, warstwy dachu odwróconego - Zabudowa szklana klatki schodowej - Wykonanie schodów i pochylni - Balustrada szklana - Doprowadzenie mediów na strych - Wieża - Rozbiórka istniejących schodów - Wykonanie nowych schodów - Wykonanie konstrukcji szybu windowego - Montaż windy - Malowanie temperowe - Naprawy tynków, uzupełnienia - Wykonanie nowej posadzki - Montaż drzwi p. pożarowych - Naprawa tarasu wieży oraz istniejących schodów - Zabudowa dzwonu wieży oraz iluminacja - Naprawa i częściowa wymiana konstrukcji pokrycia hełmu wieży - Branża elektryczna - Oświetlenie + sterowanie - Okablowanie, gniazda, rozdzielnie - Opcjonalnie trafostacja - Branża sanitarna - Ogrzewanie + chłodzenie podłogowe - Klimakonwektory - Centrale wentylacyjne - Kanały wentylacyjne - Automatyka central - Agregat wody lodowej - Nawilżacze powietrza - Agregat sprężonego powietrza - Instalacja kanalizacji sanitarnej - Instalacja wody zimnej i ciepłej - Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Przepompownia kanalizacji sanitarnej - Branża ochrony - SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu SSP – system sygnalizacji pożaru | - Teatr Krypta, hol przy Teatrze Krypta, toalety Teatr Krypta i hol przy Teatrze Krypta: - Prace renowacyjne podłóg i ścian w krypcie zgodnie z programem konserwatorskim - Wykonanie szyby hartowanej w posadzce (odsłonięcie fragmentów fundamentów „Kamiennego Domu”) - Skucie posadzki w pomieszczeniu przy Teatrze Krypta i wykonanie nowej (włącznie z klatką schodową i niezbędnym ogrzewaniem podłogowym) - Rozbiórka toalet - Naprawy tynków, uzupełnienia lub usunięcie tynków - wykonanie zabiegów renowacyjnych dla sali ekspozycyjnej zgodnie z programem konserwatorskim - Malowanie temperowe (lub kazeinowe) lub odsłonięcie konstrukcji murowanych stropów - Wykucie otworu drzwiowego i wykonanie wyjścia na dziedziniec zamkowy, aranżacja wejścia (Teatr przy piwnicy – dojście do toalet, wyjście na dziedziniec) Toalety - Wykucie otworu do toalet plus aranżacja wejścia - Wykop pod toalety oraz prace archeologiczne - Wykonanie konstrukcji toalet - Prace wykończeniowe w toaletach - Biały montaż - Parter Sala Księcia Bogusława - Wymiana posadzki wraz wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego i przeszklenie w posadzce do Krypty - Prace konserwatorskie, odtworzenie gzymsów, sztukaterii - Malowanie dekoracji, ścian, sklepień, polichromie, freski (1600 m 2) - Montaż skrzydeł witrażowych oraz okiennic (wewnątrz) - Przebudowa sceny oraz montaż zapadni dla 2 fortepianów (wraz z pomieszczeniami magazynowymi na poziomie piwnic) - Drzwi przeciwpożarowe - Malowanie temperowe lub kazeinowo-wapienne Przejazd bramny - Wymiana posadzki - Wykonanie dwóch sztuk bram z naświetlem - Malowanie temperowe lub kazeinowo-wapienne Pozostałe pomieszczenia – hol przed Salą Księcia Bogusława X (hall I - obok przejazdu bramnego, klatka schodowa) oraz szatnia (hall II - po drugiej stronie klatki schodowej - szatnia i punkt informacji kulturalnej) - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe lub kazeinowo-wapienne (wraz z aranżacją wnętrza) - Wymiana stopni - Drzwi przeciwpożarowe na klatkę schodową - wydzielenie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach - I Piętro Sala Księżnej Anny Jagiellonki: - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego, montaż skrzydeł okiennych witrażowych, naprawy tynków, uzupełnienia, malowanie farbami kazeinowo-wapiennymi (aranżacja wnętrza) Pozostałe pomieszczenia I piętra – Sala Jana Fryderyka, Sala Elżbietańska, Sala Księżnej Przybysławy - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe lub kazeinowo-wapienne - Wymiana stopni - Naprawy tynków, uzupełnienia - Rozbiórka tzw. „gorbaczówki” w Sali Jana Fryderyka - II Piętro Sala Królowej Świętosławy, Sala Eryka Pomorskiego, Sala Króla Stanisława Leszczyńskiego - Wymiana posadzki wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego - Malowanie temperowe lub kazeinowo-wapienne - Wykonanie nowych sanitariatów w Dziale Wystaw Artystycznych (korytarz, toalety damskie, toalety męskie, toalety dla niepełnosprawnych, pom. magazynowe) - Naprawy tynków, uzupełnienia - Ciąg komunikacyjny dach (taras) - Rozbiórka pokrycia i konstrukcji - Wykonanie konstrukcji dachu, wzmocnienie attyk - Wykonanie nowego pokrycia, warstwy dachu odwróconego - Zabudowa szklana klatki schodowej - Wykonanie schodów i pochylni - Balustrada szklana - Doprowadzenie mediów na strych (wykonanie rozprowadzeń mediów na nieużytkowej powierzchni poddasza np. wentylacji mechanicznej, instalacji wody lodowej dla potrzeb ogrzewania podłogowego) - Wieża - Rozbiórka istniejących schodów - Wykonanie nowych schodów o konstrukcji żelbetowej - Wykonanie konstrukcji szybu windowego - Montaż windy - Wykonanie nowych powłok malarskich - Naprawy tynków, uzupełnienia - Wykonanie nowej posadzki - Montaż drzwi przeciwpożarowych - Naprawa tarasu wieży oraz istniejących schodów - Zabudowa dzwonu wieży (lub jego podniesienie) oraz iluminacja - Naprawa i częściowa wymiana konstrukcji i pokrycia hełmu wieży - Branża elektryczna - Oświetlenie + sterowanie - Okablowanie, gniazda, rozdzielnie - Opcjonalnie trafostacja - Branża sanitarna - Ogrzewanie + chłodzenie podłogowe - Klimakonwektory - Centrale wentylacyjne - Kanały wentylacyjne - Automatyka central - Agregat wody lodowej - Nawilżacze powietrza - Agregat sprężonego powietrza - Instalacja kanalizacji sanitarnej - Instalacja wody zimnej i ciepłej - Przyłącze kanalizacji sanitarnej - Przepompownia kanalizacji sanitarnej - Branża ochrony - SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu - SSP – system sygnalizacji pożaru (wraz z niezbędnym osprzętem) - Zagospodarowanie terenu - Nawierzchnie - Podjazdy dla niepełnosprawnych, schody, tarasy - Teren zielony przy elewacji północnej - Izolacje fundamentów (wraz z przywróceniem otoczenia do stanu pierwotnego po zakończeniu prac izolacyjnych) |