Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 790/13

z dnia 21 maja 2013 r.

Zestawienie zmian zakresu rzeczowego w ramach projektu indywidualnego

pn. „Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina”

| TABELA ZMIAN | Zakres rzeczowy projektu zgodnie z Aneksem nr 4 do umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego nr PU/12/9/2008 z dnia 31 lipca 2012 r. | Zakres rzeczowy projektu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do planowanej pre-umowy |
| --- | --- | --- |
| Zakres planowanej inwestycji | INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA (AIRSIDE) Budowa/poszerzenie/wydłużenie dróg kołowania Płyta postojowa dla samolotów Stacja paliw Centrum kontroli (na lotnisku) Inne: - stanowisko statków powietrznych na czas odlodzenia - oświetlenie lotnicze - system lądowania wg przyrządów (ILS) - urządzenia meteorologiczne INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA (landside) Budowa terminala pasażerskiego Zajezdnia/Garaż Posterunek Straży Pożarnej Inne - obwód portu lotniczego - obiekty cargo dla luków bagażowych - biura (obsługi lotniska wewnętrznego i ogólnodostępnego terenu) Infrastruktura okołolotniskowa Strefy/urządzenia postojowe (dla samochodów) Drogi dojazdowe Pozostałe Przygotowanie terenu Projektowanie i nadzór w tym: - studia wstępne - projektowanie - nadzór Inne w tym: - prace dotyczące infrastruktury - wyposażenia - promocji projektu | INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA (AIRSIDE) Modernizacja dróg startowych i dróg kołowania - modernizacja - przystosowanie dróg startowych i dróg kołowania do obsługi statków powietrznych kodu C, wymiana dylatacji, wykonanie oznakowań poziomych pola ruchu naziemnego. Lotnicze oświetlenie naziemne – budowa i zakup wyposażenia - urządzenia oświetlenia naziemnego AL łącznie z oświetleniem ILS, oświetlenie płaszczyzny postojowej, progów i krawędzi drogi startowej i drogi kołowania, okablowanie, prace instalacyjne, agregat prądotwórczy. Instalacja systemów nawigacyjnych – zakup wyposażenia - system lądowania wg przyrządów, radiolatarnia DVOR / DME. Obsługa tankowania samolotów – budowa i zakup wyposażenia - stacja paliw (zbiornik na paliwo, infrastruktura wydawcza, cysterna rozwożąca paliwo). Obiekty Ratownictwa i Straży Pożarnej – budowa i zakup wyposażenia - budynki, parking, wozy strażackie. Obwód portu lotniczego - modernizacja - bramy wjazdowe, droga obwodowa, wewnętrzne certyfikowane ogrodzenie portu, urządzenia rentgenowskie do prześwietlania. TERMINAL Budynki i budowle terminala pasażerskiego – budowa i zakup wyposażenia - z wyposażeniem obejmującym m.in. urządzenia rentgenowskie (kontrola bagażu podręcznego), urządzenie EDS (kontrola bagażu rejestrowanego), system bagażowy (odloty, przyloty), bramki do wykrywania metalu. Obiekty obsługi lotniska – modernizacja, zakup wyposażenia - warsztaty, pojazd wyposażony w urządzenia pomiarowe do mierzenia szorstkości nawierzchni, samochody osobowe, pojazdy do letniego i zimowego utrzymania dróg, system informatyczny lotniska. Obiekty obsługi naziemnej – zakup wyposażenia - wózki bagażowe z ciągnikiem, nagrzewnica, maszyna do odladzania, pojazd asenizacyjny, wodniarka, taśmy ładująca, agregat prądotwórczy. INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA (LANDSIDE) – modernizacja - strefa podjazdu do odlotów/przylotów, parking, oświetlenie dróg wewnętrznych i parkingu, okablowanie, prace instalacyjne. SYSTEMY KOMUNALNE – modernizacja i budowa - stacja poboru świeżej wody, oczyszczalnia ścieków, instalacje p/pożarowe, stacja uzdatniania wody, awaryjny generator prądu, zestawy hydroforowe, przyłącze energetyczne, kotłownia, kocioł elektrodowy do ogrzewania pomieszczeń kontenerowych. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE PROJEKTOWANIE I NADZÓR - studia wstępne (częściowo, w zakresie nieobjętym dofinansowaniem w ramach projektu POIG 6.2.2), dokumentacja projektowa, inżynier nadzoru. PROMOCJA PROJEKTU |
| Kwoty związane z realizacją projektu | Całkowite koszty realizacji projektu: 144 266 000.00 PLN Maksymalna kwota dofinansowania ze środków RPO WZ: 35 925 300.00 PLN | Całkowite koszty realizacji projektu: 76 127 000.00 PLN Maksymalna kwota dofinansowania ze środków RPO WZ: 35 925 300.00 PLN |