Projekt numer: INT 174

Tytuł projektu: „Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego – wspólna tożsamość pogranicza“

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania

Opis przedmiotu zamówienia pod tytułem:

Stworzenie narzędzia mobilnego i promocja trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego

Zamawiający:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Spis treści

Spis treści	2

Wstęp	4

Słownik	5

CZĘŚĆ I	6

Aplikacja mobilna wraz z systemem zarządzania treścią	6

1.1.	Aplikacja mobilna - wymagania	8

1.2.	Wymagania dotyczące podkładu mapowego	10

1.3.	Strona internetowa i webowy system zarządzania treścią	10

Przeglądarki internetowe:	11

1.4.	Moduły aplikacji mobilnej i serwisu internetowego	13

1.5.	BEACONY	14

1.6.	Grywalizacja	14

1.7.	Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:	14

1.8.	Gwarancja i serwis:	15

1.9.	Odbiory	15

TREŚĆ APLIKACJI	16

2.	CZĘŚĆ II KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA:	17

Wizualizacja:	18

NAKLEJKI:	18

ULOTKI	18

PLAKATY	19

REKLAMA CHODNIKOWA	19

ZNAKI	19

Materiały informacyjne dostępne dla turystów i mieszkańców.	20

Mobilna Turystyczna Informacja Rowerowa(MTIR).	20

STOISKO NA FESTIWALU PODRÓŻY i CZASU WOLNEGO „PIKNIK NAD ODRĄ” w maju 2022	21

Konferencja branżowa	21

Wydarzenia:	22

Wydarzenia cykliczne.	22

Wydarzenia promocyjne na trasie / otwarcie Wiat	23

Konkursy internetowe	24

Działania dla dziennikarzy	25

Konferencje prasowe	25

Study Tour	25

Artykuły	25

Strony	26

Facebook	26

Inne aplikacje rowerowe	26

Sesja zdjęciowa	26

E-Promocja aplikacji	27

GOOGLE ADS	27

KAMPANIA DISPLAYOWA– reklamy graficzne na portalach turystycznych i w Facebook Ads (fb ads out)	27

INFORMACJE DODATKOWE	28

# Wstęp

W ostatnich latach Pomorze Zachodnie kładzie bardzo duży nacisk na turystykę rowerową. Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego wyróżnia się wśród innych tras rowerowych zataczając pętle wokół zalewu, biegnie przez dwa kraje. Część wschodnia całkowicie pokrywa się z trasą Blue Velo, wiele odcinków przebiega z bezpośrednim widokiem na wody Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Trasa zapewnia mnóstwo możliwości obcowania z dziką przyrodą, obserwacji ptactwa, z którego słyną wody zalewu. Po drodze znajdują się liczne mariny, bukowe lasy Wolińskiego Parku Narodowego, a nawet osada Słowian i Wikingów.

Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego jest obecnie jedną z wielu tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, które są w trakcie inwestycji. W 2022 roku oddany do użytku zostanie odcinek Modrzewie – Stepnica. Pozostałe odcinki są już w większości ukończone. Aktualnie w budowie jest odcinek między Szczecinem a Modrzewiem, który w większości biegnie wzdłuż brzegu jeziora Dąbie. Zakończenie jest planowane wiosną 2023 roku.

Od wielu lat Pomorze Zachodnie w partnerstwie z gminami niemieckimi realizuje wspólną politykę wspierającą rozwój trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

Aktualnie Pomorze Zachodnie realizuje projekt INT 174 pn. „Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza”, który jest współfinansowany z programu współpracy Interreg VA. W ramach projektu zostaną zbudowane wiaty rowerowe, zostanie stworzona aplikacja rowerowa wraz z systemem zarządzania treścią oraz przeprowadzona zostanie szeroka kampania promocyjna.

Zamówienie planowane jest z podziałem na części. Pierwsza część dotyczy stworzenia mobilnej aplikacji oraz wszystkich treści w niej zawartych. Druga część będzie dotyczyła szerokiej kampanii promocyjnej aplikacji oraz trasy wokół Zalewu Szczecińskiego.

Dodatkowe informacje:

Aktualny przebieg tras rowerowych dostępny jest na: https://trasyrowerowe.wzp.pl/

Aktualny wykaz atrakcji turystycznych dostępny jest w serwisie: https://pomorzezachodnie.travel/ w tym prezentacja przestrzenna https://pomorzezachodnie.travel/mapa/

Kalendarz wydarzeń dostępny jest w serwisie: https://pomorzezachodnie.travel/Badz_na_biezaco-Kalendarz_wydarzen

Czas realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 30 września, z tym że aplikacja powinna zostać oddana do użytku najpóźniej do 31 maja 2021.

Podział zamówienia na części:

Część I dotyczy stworzenia narzędzia mobilnego (aplikacji oraz portalu internetowego). Część II dotyczy przeprowadzenia szerokiej kampanii promocyjno-informacyjnej – polegającej na organizacji wydarzeń promocyjnych oraz na przeprowadzeniu licznych działań marketingowych.

# Słownik

Administrator – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, posiadająca dostęp do systemu CMS oraz opcji zarządzania Aplikacją

Aplikacja - Oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych i wykorzystujące cechy tych urządzeń, tj. mobilność, ekran dotykowy, akcelerometr, żyroskop, GPS, sensory.

App Store - Sklep z aplikacjami i grami mobilnymi przeznaczonymi na platformę iOS

Android -  System operacyjny urządzeń mobilnych

Aktualizacja – Poprawka lub dodatek, którego celem jest ulepszenie funkcjonalności Aplikacji

API Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji)

Błąd - Wada lub nieprawidłowość powodująca utrudnienie lub uniemożliwienia korzystania z Aplikacji lub jej części, a także naruszenie bezpieczeństwa Aplikacji

CMS Content Management System (System Zarządzania Treścią)

Czas reakcji - Czas od momentu zgłoszenia błędu do reakcji Wykonawcy, obejmujący co najmniej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wstępną analizę problemu oraz przedstawienie planu dalszych działań

Dzień roboczy - Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Google Play Store - Sklep z aplikacjami i grami mobilnymi przeznaczonymi na platformę Android

Gwarancja - Analiza i usuwanie przyczyn problemów tj. błędów, wsparcie w obsłudze aplikacji oraz jej niezbędne aktualizacje mające na celu zapewnienie ciągłości działania w ww. okresie

iOS - System operacyjny urządzeń mobilnych firmy Apple

POI – punkt użyteczności publicznej stosowany w kartografii elektronicznej tzw. point of interest, rozumiany jako np. atrakcja turystyczna.

Powiadomienie push – krótka wiadomość przekazana przez Administratora aplikacji do jej użytkowników.

Rozszerzona rzeczywistość - Technologia pozwalająca łączyć świat rzeczywisty z wirtualnym. Umożliwia odtworzenie filmu, animacji lub dźwięku za pomocą odpowiedniej aplikacji i smartfona po najechaniu okiem kamery na graficzny znacznik (marker), do którego dołączona jest multimedialna treść.

QR kod Quick Response Code – kod kreskowy pozwalający na zapisanie dużej ilości danych.

Ustawa - Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o odstępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

WCAG Web Content Accessibility Guidelines – zbiór dokumentów zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

## CZĘŚĆ I

## Aplikacja mobilna wraz z systemem zarządzania treścią

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu aplikacji mapowej przeznaczonej dla rowerzystów dedykowana na urządzenia mobilne, promująca trasę rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego znajdującą się na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie Niemiec.

Funkcjonalność aplikacji ma obejmować m. in. wyświetlanie informacji o obiektach wzdłuż zadanej trasy rowerowej, w tym ich zdjęć, zobrazowanie przebiegu trasy i poszczególnych jej odcinków, nawigowanie do wybranego odcinka trasy i/lub obiektu na trasie w trybie online i offline przy wsparciu lektora.

Aplikacja mobilna powinna dać możliwość potencjalnemu użytkownikowi zaplanowania pobytu na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego i przemierzanie tras rowerowych w zależności od dostępnego czasu (np. wycieczki kilkugodzinne, jednodniowe, dwudniowe i dłuższe). Narzędzie powinno łączyć punkty przemierzania trasy, zaznaczone miejsca do zwiedzenia oraz atrakcje na trasie i w jej pobliżu. Trasa powinna zostać wygenerowana po zaznaczeniu przez użytkownika minimum punktu początkowego i końcowego.

Opracowany przez Wykonawcę System zarządzania treścią, zostanie zainstalowany przez niego na udostępnionej mu infrastrukturze Zamawiającego. System będzie hostowany na serwerze Zamawiającego i dostępny pod domeną wskazaną przez Zamawiającego, zarejestrowaną i utrzymywaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość serwowania podkładu mapowego oraz serwera wyznaczania trasy przez Wykonawcę aplikacji.

Aplikacja powinna bazować na strukturze bazy danych serwisu pomorzezachodnie.travel oraz na kalendarzu wydarzeń w celu optymalizacji zasobów i uniknięcia dublowania gromadzonych danych. Szczegóły techniczne serwisu pomorzezachodnie.travel.

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji projekty graficzny szaty graficznej serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej, który ostatecznie wymaga akceptacji Zamawiającego. Szata graficzna powinna być spójna z identyfikacją wizualną Województwa Zachodniopomorskiego (Księga Identyfikacji Wizualnej  Województwa Zachodniopomorskiego zostanie przekazana po podpisaniu umowy) oraz wytycznymi w zakresie promocji programu Interreg V A.

Aplikacja ma służyć podniesieniu atrakcji turystycznej regionu, musi mieć charakter turystyczny i informacyjny. Ważnym elementem jest kontekst przestrzenny i będzie swoistym rodzajem przewodnika, dlatego cyfrowa mapa musi być podstawowym interfejsem aplikacji – wszystko dzieje się, zawiera się na mapie.

Produkty mają zostać zaprojektowane zgodnie z aktualnymi zasadami web usability, interfejs powinien być intuicyjny i ergonomiczny dla użytkownika. Nawigacja musi zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści , stanowić przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. Ikony przycisków aplikacji powinny być informatywne (dostarczać pełnej informacji o ich przeznaczeniu). Aplikacja oraz wykorzystane do jej stworzenia biblioteki, serwisy oraz elementy grafiki nie mogą naruszać licencji oraz praw autorskich innych osób lub podmiotów.

Aplikacja po zainstalowaniu będzie prowadziła rowerzystę po trasie i wskazywała miejsca  do których się zbliża. Jadąc, rowerzysta ma możliwość słuchania lektora czytającego co ciekawego znajduje się na trasie i w okolicy.

Wszystkie miejsca będą naniesione na aplikację. Dlatego niezbędne jest stworzenie treści dla dostępnych w ramach aplikacji obiektów. Użytkownik będzie mieć możliwość wyboru czy chce korzystać z trasy z udziałem lub bez udziału lektora.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania merytorycznego i graficznego treści multimedialnych w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo, niezbędnych do umieszczenia w narzędziu mobilnym.

W ramach zamówienia wymaga się opracowania, stworzenia i umieszczenia na Portalu minimum 3 filmików w rozdzielczości Full HD o długości nie krótszej niż 30 s. dotyczących Projektu w tym 2 filmików z tras, 1 ogólny i jeden z nawigowania po Aplikacji (np. jak się wyznacza trasę i plan pobytu). Każdy filmik musi być we wszystkich czterech wymaganych dla Aplikacji  wersjach językowych (mogą być to transkrypcje)

Wykonawca opracuje treść serwisu dla trasy wokół Zalewu Szczecińskiego oraz miejsc do niej przyległych.

Mapa trasy stanowi załącznik nr 1. Stałą treścią aplikacji będą miejsca turystyczne leżące na trasie oraz w odległości do 5 km od trasy. Treściami dodatkowymi będą informacje na temat wydarzeń realizowanych na trasie oraz w miejscach przyległych do trasy.

Treści powinny być przygotowane w 2 płaszczyznach. Po pierwsze przedstawiane przez lektorów 
w czasie poruszania się po trasie, oraz po drugie w formie pisemnej i zdjęciowej/filmowej/itp. dla rowerzysty, który planuje wycieczkę.

Zakres treści aplikacji:

- zabytki (ciekawe obiekty, ruiny itp.)

- historia (ciekawe miejsca, ludzie, wydarzenia, legendy, historie itp.)

- atrakcje (mariny, parki rozrywki, muzea itp. )

- przyroda (parki, ptaki, zwierzęta, rośliny chronione itp.)

- miejsca do odpoczynku rowerzystów (wiaty, miejsca do grillowania, naprawa rowerów, WC, informacje turystyczne itp.)

Wszystkie treści muszą być uzgodnione i akceptowane przez Zamawiającego.

Niektóre materiały powinny być w wersji rozbudowanej oraz skróconej, aby rowerzysta mógł zagłębiać się w te tematy, które go interesują. Wersja skrócona powinna być w formie audio oraz pisemnej natomiast wersja rozbudowana może być tylko w formie pisemnej. Aplikacja ma być w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej oraz ukraińskiej. Dlatego wymagane jest, aby materiały były nagrane we wszystkich wersjach językowych.

Zamawiający nie dopuszcza tłumaczenia tekstów i materiałów multimedialnych za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstów i mowy. Teksty oraz materiały multimedialne powinny być przetłumaczone z należytą starannością przez tłumaczy specjalizujących się w danym języku, z  zachowaniem  spójności  słownictwa,  zwrotów językowych  i  form  gramatycznych  oraz  nazewnictwa  zgodnego  z  terminologią  obowiązującą  dla określonego rodzaju tekstów.

W ramach treści informacji Zamawiający wymaga również informacji dotyczącej nawierzchni oraz infrastruktury trasy tj. czy trasa biegnie wzdłuż drogi, pod górkę itp. Rowerzysta powinien wiedzieć z aplikacji o możliwościach dla rowerzystów tj. możliwość dojazdu pociągiem z rowerami, transport wodny z rowerami itp.

Treści audio obejmują również wszystkie inne teksty umieszczane w aplikacji np. powitalne, informujące o zakładkach, instrukcje obsługi aplikacji, tłumaczenie funkcji aplikacji, informacje o projekcie itp. Teksty powinny przybierać formę najbardziej atrakcyjną dla użytkownika (np. tekst, nagranie, prezentacja czy animacja).

Mimo, ze realizacja zamówienia wypada na okres zimowy, Zamawiający wymaga aby zdjęcia w aplikacji były różnorodne (były na nich różne pory roku). Jazda na rowerze jest sportem sezonowym. Przedstawianie zimowego krajobrazu w aplikacji, będzie miało negatywny wpływ na odbiór aplikacji, dlatego Zamawiający chce, aby zdjęcia z zimową pogodą były ograniczone do minimum.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentacji dotyczącej aplikacji. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację administracyjną (skrócony podręcznik administratora), dokumentację techniczną, wdrożeniową oraz ew. powykonawczą, w tym dokumentację dotyczącą baz danych. Wszelka dokumentacja dostarczana będzie w języku polskim.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do strony graficzno-funkcjonalnej oraz contentowej (treści takie jak teksty, grafiki, wizualizacje, modele 3D, panoramy etc) przedmiotu zamówienia, oraz udzieli licencji do oprogramowania, a wszelkie udzielone przez niego licencje będą miały charakter bezterminowy z nielimitowaną liczbą użytkowników.

Wykonawca powinien zaktualizować i ujednolicić otrzymane POI oraz stworzyć 40 nowych POI najnowszych miejsc turystycznych wskazanych przez Zamawiającego.

Aplikacja mobilna zostanie oddana do użytku najpóźniej dnia 31 maja 2022.

## Aplikacja mobilna - wymagania

Nadrzędną rolą aplikacji mobilnej jest jej funkcja nawigacyjna wzdłuż oraz do trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. Narzędzie będzie pozwalać wyznaczyć dowolną trasę pieszą i rowerową, z dowolnego punktu do dowolnego punktu regionu.

    - Aplikacja musi wykorzystywać API openrouteservice dzięki czemu użytkownik mógłby sobie sam wygenerować wycieczkę (eksportowaną do gpx) z pokazaniem nawierzchni i profilu terenu;

    - Aplikacja musi określać na mapie aktualną pozycję użytkownika korzystając z dostępnych w urządzeniu mobilnym metod lokalizacji (np. GPS) wykorzystując cyfrowe mapy, które byłyby bezpłatne dla użytkownika. Serwer mapowy musi serwować podkłady mapowe w formacie wektorowym;

    - Aplikacja przeznaczona ma być na urządzenia typu: tablet oraz smartfon działające w oparciu o mobilny system operacyjny: Android (od wersji 8) oraz iOS (w wersjach od iOS 13). Aplikacja powinna zostać wykonana natywnie na te systemy operacyjne;

    - Aplikacja musi być cyfrowo dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i musi spełniać zalecenia WCAG 2.1 na poziomie AA zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

    - Należy wykorzystać technologię pozwalającą na dostosowanie wyświetlanej treści do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana, aplikacja ma być resposywna (RWD – Responsive Web Design);

    - Podkład mapowy użyty w aplikacji powinien zapewniać płynne działanie mapy, podkład powinien być możliwy do pobrania do trybu offline.  Pobierany do offline podkład mapowy będzie w formacie wektorowym;

    - W związku z tym, że trasa przebiega poza granicami Rzeczpospolitej Polski i w obszarach o słabym zasięgu sieci komórkowych, aplikacja musi posiadać możliwość jej funkcjonowania także poza dostępem do sieci komórkowych;

    - Podkład mapowy  nie powinien generować nieprzewidzianych kosztów dla Zamawiającego np. w trybie rozliczeń za odsłony;

    - Praca online oraz offline (w trybie offline wszystkie dane mapowe oraz opisowe pobierane są na urządzenie użytkownika). Aplikacja powinna mieć możliwość łatwego przełączenia w tryb offline i online. Użytkownik powinien mieć możliwość wybrania trybu pracy w dowolnym momencie w ustawieniach Aplikacji;  Aplikacja przy uruchomieniu łączy się z systemem w celu weryfikacji aktualnych danych i w razie potrzeby pobiera aktualne dane;

    - Korzystanie  z  aplikacji  nie  może  wymuszać  instalacji  dodatkowych  elementów  na urządzeniach użytkowników;

    - Aplikacja musi zostać opublikowana w  serwisie Google Play oraz AppStore;

    - Aplikacja będzie posiadała regulamin użytkowania, który stworzy Wykonawca we współpracy z Zamawiającym;

    - Obiekty (POI) powinny wyświetlać informację odnośnie: opisu obiektu, zdjęcia obiektu, galerii zdjęć, lokalizacji na mapie (np. GPS), wydarzeń przypisanych do POI, panoram 360, plików audio, ikonek, kategorii obiektów, filmów (youtube);

    - Aplikacja musi wyświetlać na mapie obiekty - punkty atrakcji turystycznych (POI) z podziałem na kategorie;

    - Aplikacja musi wyświetlać kalendarz wydarzeń umieszczony z poziomu bazy danych;

    - Aplikacja musi mieć interaktywny system zgłaszania usterek na trasie przez użytkowników (Opis uszkodzenia, możliwość wykonania i dodania zdjęcia, zapisanie lokalizacji);

    - Mechanizm powiadomień PUSH dotyczący zmiany kierunku trasy, zjazdu z zaplanowanej trasy, interesującej atrakcji;

    - Wyboru języka: polski, niemiecki, angielski i ukraiński;

    - Wbudowany przewodnik po aplikacji aktywowany przy pierwszym uruchomieniu aplikacji na danym urządzeniu;

    - Informowanie o ciekawych atrakcjach na trasie (zabytki, inne miejsca) – mechanizm PUSH;

    - Aplikacja ma informować głosowo o przebiegu trasy oraz w formie PUSH o np. skręt w prawo, mijanym obiekcie POI, funkcjonalność powinna działać w tle w trybie uśpionego ekranu;

    - Możliwość zaplanowania trasy lub jej odcinka (kilkugodzinne, jednodniowe, dwudniowe i dłuższe wycieczki);

    - Aplikacja musi umożliwiać nawigowanie użytkownika wzdłuż zaplanowanych na trasie POI;

    - Aplikacja musi wyświetlać dystans do wybranego kolejnego POI i kolejnych POI od aktualnej pozycji użytkownika;

    - Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie komunikatów o POI w przypadku dotarcia do celu;

    - Aplikacja, po dotarciu użytkownika do POI, musi umożliwiać wyświetlenie szczegółowych informacji o punkcie – karta punktu POI zawierająca informacje opis, zdjęcia, lektor, multimedialne;

    - Możliwość uczestnictwa w angażujących funkcjach aplikacji poprzez różnego rodzaju formy grywalizacji oraz nagradzania za lojalność (np. gromadzenie punktów za odwiedzenie POI);

    - Możliwość udostępniania informacji o swoim położeniu w tym planu wycieczki na swoich profilach społecznościowych (Facebook, Instagram);

    - Aplikacja musi mieć możliwość wytyczenia trasy przez użytkownika do dowolnego POI umieszczonego w systemie zgodnie z przebiegiem tras rowerowych a w przypadku ich braku zgodnie z przebiegiem szlaków komunikacyjnych dostępnych dla rowerów.

    - Aplikacja musi mieć interaktywny system zgłaszania usterek na trasie przez użytkowników zawierający co najmniej: opis uszkodzenia, możliwość wykonania i dodania zdjęcia, zapisanie lokalizacji, inne uwagi).

## Wymagania dotyczące podkładu mapowego

    - Wyświetlanie danych przestrzennych wektorowych (punkty, linie, powierzchnie) stanowiących własność Zamawiającego i zapisanych w pliku shp z programu QGIS. Strona musi umożliwiać Zamawiającemu samodzielne i intuicyjne aktualizowanie przedmiotowych danych z poziomu programu QGIS bądź ewentualnie poprzez import danych przestrzennych oraz przypisanych im w programie QGIS stylów. A także umożliwiać samodzielne dodawanie nowych warstw stworzonych przez Zamawiającego;

    - Wyświetlanie legendy na podstawie stylów, możliwość samodzielnej aktualizacji legendy przez Zamawiającego;

    - Wyświetlanie zdjęć i tekstów i iframe przypisanych do POI, po kliknięciu w POI. Samodzielna aktualizacja przez Zamawiającego;

    - Wyświetlanie zdjęć i tekstów przypisanych do wektorów, po kliknięciu w wektory. Samodzielna aktualizacja przez Zamawiającego;

    - Automatyczne wyświetlanie wybranych kategorii POI z danych OSM (miejsca odpoczynku, stacje kolejowe, serwisy rowerowe, noclegi, atrakcje, wiaty, sklep, informacja turystyczna – należy wskazać ilość ze słownika do 20 kategorii z OSM);

    - Adres mapy musi być rozszerzony o współrzędne wyświetlanego obszaru;

    - Współpraca z mediami społecznościowymi – wyświetlanie miniaturki mapy po wklejeniu linka do mapy w poście w mediach społecznościowych;

    - API openrouteservice dzięki czemu użytkownik mógłby sobie sam wygenerować wycieczkę (eksportowaną do gpx) z pokazaniem nawierzchni i profilu terenu;

    - Mapa musi posiadać kilka podkładów do wyboru m.in. OSM, CycloOSM, mapa satelitarna/ortofotomapa;

    - Aktualizacja podkładu mapowego cyklicznie co najmniej raz na kwartał;

    - Wskazywać lokalizację użytkownika, działającą w trybie ciągłym na urządzeniach mobilnych (możliwość używania mapy do nawigacji w terenie).

    - Zgodność z przeglądarkami: Chrome, Opera, Edge, Safari, Firefox i urządzeniami mobilnymi.

## Strona internetowa i webowy system zarządzania treścią

Serwis powinien stanowić przedłużenie aplikacji mobilnej i zawierać większość elementów dostępnych w aplikacji. Użytkownik serwisu powinien mieć dostęp do całej trasy, wszystkich POI oraz do kalendarza wydarzeń.

Użytkownik powinien mieć możliwość wyznaczenia sobie trasy jaką chce przejechać na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego oraz wyznaczenia trasy od miejsca zamieszkania/startu. Platforma powinna reklamować wszystkie możliwości aplikacji tj. gry terenowe czy modele 3D.

Za kompleksowe utworzenie, zasilenie, zredagowanie i zamieszczanie treści na portalu internetowym odpowiada Wykonawca.

Portal powinien zostać wykonany przez Wykonawcę z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami i praktykami, które wyznacza m.in. W3C (World Wide Web Constrium). Wskazane jest, aby portal był stworzony bez wykorzystania technologii Adobe Flash.

Portal musi mieć funkcjonalność CMS w zakresie e-mail cloaking. Portal musi spełniać wymagania standardu WCAG 2.1 na poziomie minimum AA (dostęp dla osób niepełnosprawnych).

Portal musi zostać zaprojektowany, zoptymalizowany i wdrożony przez Wykonawcę zapewniając jego dobrą indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe. Wykonawca musi przygotować polską, niemiecką, ukraińską i angielską wersję językową portalu. Portal będzie utrzymywany na serwerze 
i domenie Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do wydzielonych zasobów serwerowych w celu zainstalowania przez Wykonawcę portalu na serwerze Zamawiającego, dokonania przez Wykonawcę testów i konfiguracji portalu.

Całość musi posiadać system statystyk umożliwiających prowadzenie monitoringu oglądalności np. Google Analytics lub równoważny (zapewniający dostęp do statystyk o ruchu na stronie w czasie rzeczywistym, statystyk o odbiorcach w kontekście danych demograficznych, sesjach, użytkownikach, odsłonach, zainteresowaniach, danych geograficznych, zachowaniach, technologii, ruchu mobilnym). Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, nieograniczony dostęp do systemu statystyk;

Portal musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, gpx, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru (do 500 mb);

Tagowanie elementów serwisu musi umożliwić użytkownikowi szybki wybór interesujących go informacji np. grafika opisana kilkoma charakteryzującymi ją słowami może zostać odnaleziona na podstawie jednego z tych słów.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do redagowania strony, wprowadzania treści, tworzenia treści, aktualizowania treści, utrzymania strony. Koszty związane ze stworzeniem, aktualizacją, redagowanie portalu i treści ponosi Wykonawca.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych, kodów źródłowych oraz szablonów wyglądu serwisu. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.

Na portalu musi być zachowana hierarchia nagłówków, jako wskazówka dla wyszukiwarek, które elementy na stronie są bardziej, a które mniej istotne. System powinien charakteryzować się łatwością obsługi i przejrzystym interfejsem. Na każdej podstronie portalu muszą znajdować się przyciski do mediów społecznościowych z odnośnikami do wskazanych przez Zamawiającego fanpejdżów, profili itp.

### Przeglądarki internetowe:

System musi działać przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych. System musi także działać przy wykorzystaniu przeglądarek na platformach mobilnych. Dostępność systemu zapewniona jest dla standardowych przeglądarek z dowolnego komputera lub terminala bez konieczności instalacji wtyczek, apletów, dodatków, rozszerzeń lub kontrolek.

Strona internetowa powinna zostać zintegrowana z serwisem pomorzezachodnei.travel i obsługiwać zarówno Aplikację mobilną jak i stronę www.

W ramach serwisu pomorzezachodnei.travel w bazie danych zgromadzonych jest  16 400 POI (atrakcji turystycznych), 250 filmów promocyjnych, 253 panoramy i 1566 tłumaczeń atrakcji na język niemiecki i angielski.

W celu uniknięcia dublowania baz danych w serwisach Wykonawca musi zastosować mechanizmy integracji treści do jednej bazy danych.

Zamawiający dopuszcza rozbudowę serwisu Pomorzezachdonie.travel przy zachowaniu wszystkich obecnych funkcjonalności serwisu lub ewentualnie ich modyfikacji, które Wykonawca wskaże na etapie analizy wymagań.

Moduł CMS i moduł API do komunikacji z aplikacją mobilną powinien wykorzystywać technologię JavaScript, HTML5, PHP wraz z zastosowaniem bazy danych;

System zarządzania treści musi umożliwiać co najmniej:

    - Dodawanie, usuwanie   i   modyfikowanie   użytkowników   w   rolach   operatorów i administratorów systemu;

    - Rozróżnienie uprawnień: Super Admin (dostęp do całego systemu), Admin (dostęp do części systemu), Redaktor (dostęp do treści), Użytkownik (dostęp tylko do stworzonych przez siebie treści);

    - Dodawanie  i  usuwanie  komunikatów  czasowych typu  PUSH  dla  konkretnych lokalizacji/obiektów/obszarów;

    - Edycję kalendarza (dodawanie / usuwanie/ edytowanie wydarzeń);

    - Trasa rowerowa wokół zalewu jest w niektórych miejscach w budowie, dlatego cms powinien umożliwiać modyfikację wprowadzonej trasy (wprowadzenie lub kasowanie objazdów, aktualizacja przebiegu trasy), poprzez narzędzie integracji plików shp z programu QGIS, w których gromadzone są informacje odnośnie aktualnego przebiegu tras oraz ich nawierzchni;

    - Możliwość tworzenia, edytowania i zarządzania artykułami oraz strukturą kategorii treści;

    - Wagowanie artykułów;

    - Ustawianie daty publikacji oraz wygaśnięcia artykułu bądź wydarzenia;

    - Przypisywanie do odcinków oznaczeń oraz umożliwienie stylowania segmentów tras w zależności od np. rodzaju nawierzchni, koloru szlaku, trudności itp., w tym także import stylu warstwy z QGIS;

    - Możliwość przeglądania i sortowania list artykułów: po dacie utworzenia/modyfikacji/ autorze/ze zdjęciami/bez zdjęć etc;

    - Możliwość tworzenia galerii zdjęć oraz możliwość wstawiania pojedynczych zdjęć;

    - Możliwość wstawiania filmów z serwisu Youtube;

    - Posiadanie kosza – narzędzia archiwizującego usunięte elementy;

    - Edytor tekstowy typu WYSIWYG wraz z podstawowymi opcjami formatowania tekstu;

    - Zarządzanie trasami, ich modyfikację;

    - Automatyczne wykrywanie profilu wysokościowego segmentów;

    - Możliwość dodawanie kolejnych tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych w dowolnym obszarze województwa zachodniopomorskiego;

    - Mechanizm powiadomień PUSH przeznaczony do dystrybucji informacji np. o wydarzeniach, otwarciu sezonu, uruchomienia nowego odcinka trasy etc. Zarządzany z poziomu strony CMS-a;

    - Treści zawarte w aplikacji zarządzane będą z poziomu systemu CMS (grafiki, zdjęcia, multimedia, opisy);

    - Zawarte w bazie danych obiekty (POI) powinny posiadać: opis, możliwość dodania zdjęcia obiektu oraz galerii zdjęć, lokalizacji na mapie (np. GPS), przyporządkowywanie wydarzeń do obiektu, przyporządkowywanie obiektu do trasy oraz dodawania panoram 360, plików audio, ikonek, kategorii obiektów, filmów (youtube).

## Moduły aplikacji mobilnej i serwisu internetowego

    - POI (Moduł miejsca) - moduł prezentujący na mapie obiekty z bazy danych (np. atrakcja turystyczna lub tzw. miejsce praktyczne, jak parking, sklep, kąpielisko, restauracja, nocleg – ilość miejsc noclegowych, etc.), prezentowany jest w formie wizytówki zawierającej opisy, zdjęcia, multimedia; ewentualnie godziny otwarcia, dane adresowe i in.  Obiekty podzielone na kategorie - zarówno miejsca, jak i kategorie mogą być dodawane/odejmowane z poziomu CMS-a.

    - Kalendarz wydarzeń - ma służyć do informowania o wydarzeniach (typu festiwale, festyny, targi, pikniki, etc. ) na trasie oraz w okolicach trasy. Dodawanie wydarzeń zależne będzie od przypisanych ról użytkownikom w CMS. Użytkownik powinien być informowany o wydarzeniach, ale również w przypadku planowania wycieczki mieć wgląd do wszystkich wydarzeń  w postaci kalendarza. Informacje o nich mogą być rozsyłane również w formie powiadomień push. Moduł powinien być zintegrowany z katalogiem obiektów (POI) oraz mapami. System powinien umożliwić dodawanie wydarzenia do kalendarza systemowego.

    - Moduł trasa - prezentuje wybrane trasy lub przebieg trasy głównej (rowerowe). Użytkownik będzie widział ślad danej trasy na mapie wraz z punktami POI oraz swoją pozycję względem przebiegu trasy oraz może podążać po trasie (nawigować) z wykorzystaniem komunikatów głosowych (np. przy zejściu z trasy czy odbiciach z trasy – jeśli zostanie to oznaczone w CMS-ie).

    - Moduł audioprzewodnik po trasie z pushami informacyjnymi. W trybie audioprzewodnika lektor czyta opis trasy, a użytkownik wraz z przemieszczaniem się po terenie (lub po konkretnym śladzie GPS) do kolejnych punktów uzyskuje ich opisy audio – włączają się one automatycznie wraz z dotarciem do tych punktów, obiektów w pobliżu trasy czy innych ważnych turystycznie informacji (np. punkty widokowe). Przewodnik audio będzie powiadamiał użytkownika o zbliżaniu się do takich miejsc, przy czym komunikaty te będzie można wyłączyć.

    - Moduł route-planner i nawigacja rowerowa – oparta o API openrouteservice, pozwalający na nawigację między dowolnymi punktami A i B z komunikatami głosowymi po trasie w dowolnej przestrzeni: trasa wytyczana jest między punktami z możliwością wybrania środka transportu (rower, pieszo, samochód) z wykorzystaniem dowolnych dróg, traktów, ścieżek, szlaków etc.

    - Moduł obsługi modeli 3D wykorzystujący technologię Augmented Reality (albo i działający bez niej) system umożliwiający przedstawienie wybranych obiektów trójwymiarowych wraz z towarzyszącymi im plikami dźwiękowymi.

    - Moduł encyklopedia tematyczna (przyrodniczej) to wykaz gatunków roślin i zwierząt. Poszczególne okazy posiadają zdjęcie i/lub modele 3D, krótki opis, plik audio oraz opcję oznaczania, gdy dany obiekt/okaz zobaczyło się podczas wycieczki.

    - Moduł panoram 360 (także w wersji virtual reality) To moduł  umożliwiający oglądanie panoram 360 zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej (wnętrza budynków). Sprzęty, obiekty, przedmioty widoczne na panoramie mogą mieć swoje podpisy – co ułatwi ich identyfikację oglądającemu. Panoramy można oglądać gołym okiem, lub przełączyć się w tryb widoku typowego dla Cardboarda.

    - Moduł fotoretrospekcji – umożliwia wyświetlanie archiwalnych danych technologię Augmented Reality.

    - Moduł językowy - moduł obsługi kilku wersji językowych oraz mechanizm umożliwiający wprowadzenie wersji językowych tekstów do CMS-a.

## BEACONY

    - Wykonawca zaimplementuje 8 beaconów.

    - Beacony zostaną zakupione, dostarczone, rozlokowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz skonfigurowane przez Wykonawcę.  Beacony będzie się wykorzystywać przy checkinowaniu się użytkowników w atrakcjach turystycznych – POI  (użytkownik zdobywać będzie za to punkty w grze terenowej).

    - Beacony powinny być: 2-bateriowe, mrozo- oraz wodoodporne. Po stronie Wykonawcy leży serwis w tym wymiana baterii oraz inwentaryzacja w okresie trwałości projektu, Wykonawca wymieni maksymalnie 2 razy uszkodzony beacon w okresie trwałości projektu.

## Grywalizacja

W ramach aplikacji musi zostać zastosowany mechanizm grywalizacji, który  będzie wykorzystywany głównie jako:

- narzędzie aktywizowania użytkowników aplikacji;

- motywowania do wspólnego działania i osiągania celów;

- budowania więzi użytkowników z regionem.

Celem szczegółowym będzie zwiększenie liczby pobrań aplikacji i przywiązania użytkowników  do niej, co przełoży się na podniesienie efektywności komunikacji regionu z użytkownikami. W ramach grywalizacji użytkownik powinien być nagradzany za aktywność działań aplikacji. Mechanika gry: użytkownik odpowiada na pytania, poszukuje określonych miejsc wędrując trasą gry i w rezultacie dociera do celu otrzymując wirtualną nagrodę (np. skrzynia ze skarbem 3D czy wirtualny dyplom, który można uzupełnić i wyshare'ować w portalach społecznościowych), a przy okazji dowiaduje się sporo o regionie, jego walorach. Gry-zagadki powinny mieć charakter interaktywny (używanie klawiatury numerycznej ograniczone do minimum, ale rozwiązywanie zadań analogicznie jak w grach zręcznościowych). W module powinien być system "pomocy", który spowoduje, że nawet jeśli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie - nie musimy przerywać całej zabawy. W każgej grze powinno być minimum 10 zagadek, prowadzących do celu. Liczba wykorzystanych podpowiedzi zostanie odnotowana w statystykach danej trasy z zagadkami. Cześć gier będzie polegała na skomunikowaniu się z beaconem i check-inu w taki sposób.

Trasy questowe, które się już z sukcesem przebyło można zapisywać w osobnej zakładce, a wyniki pojawiają się w formie rankingu użytkowników.

## Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

    - Analiza wymagań

    - Opracowanie harmonogramu prac

    - Cotygodniowe spotkania online Wykonawcy z Zamawiającym w celu omówienia poszczególnych etapów prac;

    - Testy aplikacji;

    - Wprowadzenie poprawek i wszystkich uwag powstałych na etapie testów;

    - Ostateczne testy aplikacji;

    - Ostateczna akceptacja aplikacji przez Zamawiającego;

    - Opublikowanie aplikacji w sklepach Google Play Store oraz App Store oraz zapewnienie możliwości jej pobierania do końca trwania Gwarancji;

    - Przekazanie dokumentacji powykonawczej;

    - Dostarczenia wszelkich licencji niezbędnych do funkcjonowania Aplikacji (wraz z CMS)

## Gwarancja i serwis:

Wymagane jest utrzymanie przez Wykonawcę działania aplikacji mobilnych oraz serwisu internetowego przez okres trwałości projektu „Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego – wspólna tożsamość pogranicza”, tj. przez okres 5 lat, przy czym okres trwałości liczony jest od daty płatności końcowej na rachunek bankowy beneficjenta – Zamawiającego.

Zapewnienie Gwarancji przez okres trwałości projektu, analiza i usuwanie przyczyn problemów tj. błędów, wsparcie w obsłudze aplikacji oraz jej niezbędne aktualizacje mające na celu zapewnienie ciągłości działania w ww. okresie, w tym także usługi hostingowe, hosting map na dedykowanym serwerze oraz wsparcie w zakresie obsługi problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników.  Wszelkie koszty utrzymaniowe na okres 5 lat powinny być uwzględnione w ofercie wdrożeniowej.

Wykonawca zapewni rocznie warianty: 50/75/100 godzin rozwojowych na wszelkie prace związane z rozwojem aplikacji i serwisu w tym dodawanie lub modyfikowanie funkcjonalności przez okres trwałości projektu czyli 5 lat. Dwa razy do  roku Wykonawca będzie raportował wykorzystane godziny, zakres prac oraz zaangażowanie pracowników. Wykonawca przekaże raport Zamawiającemu drogą elektroniczną - mailowo.

Dostosowanie aplikacji mobilnej do ewentualnych nowych wersji Androida i iOS-a nie może być wliczone w przewidziane godziny rozwojowe.

Zamawiający w okresie trwałości projektu nie powinien ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z działaniem oraz utrzymaniem aplikacji.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje bazowe elementów graficznych zastosowanych w projektach umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych projektów.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji Aplikacji wraz z CMS przy jej odbiorze oraz po każdej wykonanej modyfikacji przez Wykonawcę w ramach Gwarancji. Dokumentacja aplikacji będzie dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD/DVD) w formacie MS Word. Dokumentacja będzie zawierać co najmniej: a) opis rozwiązania; b) użyte narzędzia programistyczne; c) źródła danych i ich opis; d) użyte licencje i ich zakres gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie aplikacji; e) użyte wzorce projektowe, środowiska pracy; f) opis powiązań z innymi systemami; g) instrukcje instalacji oraz administracji;

Zapewnienie Gwarancji przez okres trwałości projektu (analiza i usuwanie przyczyn problemów tj. błędów, usterek).

W ramach utrzymania aplikacji wykonawca 3 razy w okresie 5 lat trwałości projektu przeprowadzi przegląd Beaconów w tym wymianę baterii lub wymianę Beacona.

Wykonawca zapewni, że aplikacja będąca przedmiotem zamówienia będzie zgodna  przez cały okres gwarancji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

## Odbiory

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego testów akceptacyjnych aplikacji według zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza testów.

Po wstępnym odbiorze prac, wyłonione organizacje i osoby przeprowadzą niezależne testy konsumenckie narzędzi. Po ostatecznej ocenie konsumenckiej, jeśli testy wyłonią i wskażą zakresy czy pola wymagające poprawy lub dopracowania, narzędzie zostaną poddane poprawie przez Wykonawcę, po czym narzędzia wrócą na etap testów konsumenckich do potwierdzenia zasadności poprawek i ich funkcjonalności lub stwierdzenia potrzeby powrotu do stanu poprzedniego. Każdorazowo w przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia błędów i usterek oraz przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego ponownych testów akceptacyjnych.

## TREŚĆ APLIKACJI

Zamawiający udostępni Wykonawcy opracowane POI na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego, które aktualnie wykorzystywane są na stronie www.pomorzezachodnie.travel (przy trasie wokół Zalewu Szczecińskiego znajduje się ok. 300 POI). Są one przetłumaczone na język niemiecki oraz angielski. Zadaniem Wykonawcy będzie aktualizacja tych punktów oraz uzupełnienie brakujących zdjęć. Wykonawca dodatkowo stworzy nowych (warianty) 40/60 POI w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (z najnowszymi obiektami).

Aktualnie stworzone POI są w wersjach rozbudowanych. Wykonawca stworzy skrócone wersje opisów (50-200 znaków bez spacji) dla wszystkich POI w języku polskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim. Lektorzy nawigujący w aplikacji będą czytać tylko wersje skrócone wersja rozbudowana ma być dostępna tylko w formie pisemnej.

WARIANTY ATRAKCJI W RAMCH POI

| WARIANTY | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwierzęta 3D* | 10 | 15 | 20 |
| Gry terenowe**** | 2 | 3 | 4 |
| Panoramy 360*** | 4 | 6 | 8 |
| Fotoretrospekcje** | 10 | 20 | 30 |

*Zwierzęta 3D – modele 3D zwierząt mieszkających na terenie Zalewu Szczecińskiego tj.: bieliki, kormorany, rybitwy, żurawie itp. Przy modelach powinna być opcja wysłuchania dźwięku jaki wydaje dane zwierzę.

**Fotoretrospekcja – czyli funkcja „dawniej i dziś”, aby użytkownik mógł oglądać przez obiektyw smartfona jak dawniej wyglądał dany obiekt.

***Panoramy 360  – (także w wersji virtual reality) moduł oglądania panoram 360 zarówno w przestrzeni otwartej jak i w zamkniętej. Panoramy powinny znajdować się w punktach nad samym zalewem i jeziorem Dąbie i obejmować miejsca po przeciwnej stronie. Miejsca powinny być podpisane.

****Gry terenowe - Gry mobilne, które łączą elementy fantastyczne z rzeczywistością. Wykorzystują one zjawisko rozszerzonej rzeczywistości (AR), dzięki któremu otaczające nas budynki, pojazdy czy osoby stają się elementami gry. Gry maja być przerywnikiem na trasie w miejscach tj. Rezerwat Czarnocin, Wioska Wikingów, Grodzisko w Lubinie, Trzebież itp. Formuła ma łączyć zabawę, edukację i zwiedzanie. System gier ma być tak stworzony, aby użytkownik, mógł ale nie musiał się rejestrować. Rejestracja powinna powodować wzięcie udziału w rankingu. Zabawa w grę powinna zajmować uczestnikowi od 30 do 60 minut.

# CZĘŚĆ II KAMPANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu INT 174 pn. : „Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego – wspólna tożsamość pogranicza“

Zamówienie zostanie zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2022.

Ogólny cel kampanii promocyjno-informacyjnej:

- dotarcie do mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów z kraju i zagranicy z informacją o aplikacji,

- propagowanie turystyki rowerowej, jako sposobu spędzania wolnego czasu,

- promocja infrastruktury rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

- promocja Pomorza Zachodniego jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym.

Wszystkie działania promocyjne w ramach kampanii mają być spójne i wzajemnie się multiplikować. Każdy element kampanii powinien zachęcać do pobrania aplikacji. Wykonawca do końca lipca 2022 roku, po uruchomieniu aplikacji powinien osiągnąć minimum  4 000 pobrań aplikacji, a do końca września 2022 roku kolejne 4 000 pobrań.

W ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zadań, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego działań promocyjnych obejmującego wszelkie zadania wskazane w niniejszym OPZ. Harmonogram powinien uwzględniać założenia Zamawiającego oraz wiedzę i doświadczenie Wykonawcy wskazujące na optymalne terminy realizacji środków promocji do spodziewanego celu, jaki zamierza osiągnąć Zamawiający. Harmonogram podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego: projekty i egzemplarze próbne (jeśli są wymagane) przed ich wyprodukowaniem, a materiały gotowe w momencie ich dostarczenia.

Wykonawca działa w imieniu Zamawiającego, dlatego wszelkie działania projektowe realizowane powinny dbać o dobry wizerunek Województwa Zachodniopomorskiego. Materiały promocyjne tj. plakaty oraz wlepki muszą być naklejane za zgodą właścicieli danych miejsc. Po wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zostawienia terenu w stanie nie gorszym niż przed wydarzeniem. Wszystkie działania powinny odbyć się zgodnie z zasadą zero waste. Przez zasadę zero waste Zamawiający rozumie organizację, podczas której organizatorzy będą zwracać szczególną uwagę na generowanie jak najmniejszej ilości odpadów, a tym samym nie zanieczyszczanie środowiska.

Wykonawca powinien ograniczyć używanie plastikowych pojemników, opakowań lub innych „foliówek”.

## Wizualizacja:

Wykonawca ma zaprojektować spójną wizualizację wszystkich działań i produktów w ramach kampanii. Wizualizacja powinna być spójna z wyglądem aplikacji oraz z logo trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.  Wykonawca zaprojektuje oraz wykona materiały promocyjne tj. wlepki, naklejki, ulotki (w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim), plakaty oraz inne. Materiały powinny być uniwersalne aby mogły być wykorzystywane podczas wszystkich działań.  Obowiązkowo na wszystkich materiałach promocyjnych powinny się znaleźć logotypy oraz informacja o tym, że projekt  jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz,  że organizatorem projektu jest Pomorze Zachodnie. Wykonawca spełni obowiązek informowania opinii publicznej poprzez oznaczenie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logo Pomorza Zachodniego wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu.

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę w trakcie kampanii promocyjnej, o ile niniejszy OPZ nie przewiduje dla nich usług dystrybucji, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Koszty dystrybucji i transportu materiałów ponosi Wykonawca.

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego: projekty i egzemplarze próbne (jeśli są wymagane) przed ich wyprodukowaniem, a materiały gotowe w momencie ich dostarczenia.

## NAKLEJKI:

Zaprojektowanie, druk i dostawa naklejek

Łącznie 40 000 sztuk naklejek.

- 30 000 sztuk naklejek będzie miało charakter informacyjny będą reklamowały aplikację i trasę rowerową oraz posiadały QR kod kierujący bezpośrednio do miejsca, w którym można pobrać aplikację.  Naklejki będą naklejone na znaki, które Zamawiający aktualnie ustawia na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego. Dodatkowo będą rozdawane dla właścicieli: sklepów rowerowych, informacji turystycznych, hoteli, pasjonatów itp.

Powinny być zalaminowane z filtrem UV, odporne na zarysowania oraz warunki pogodowe.

1 000 sztuk naklejek powinno być wielkości  lub o powierzchni A4, 7 500 sztuk - A5, 10 000 sztuk - A6, 11 500 sztuk - A7.

- 16 000 sztuk naklejek będzie miało charakter promujący turystykę rowerową. Wykonawca zaprojektuje serię naklejek, które w atrakcyjny sposób będą zachęcać do jazdy rowerem po Pomorzu Zachodnim. Stylem i kolorystyką powinny nawiązywać do aplikacji, ale nie będą jej wprost promować. Naklejki mają być skierowane do różnych grup wiekowych i mieć różne przeznaczenie.

4 000 sztuk naklejek powinno być wielkości lub o powierzchni A9, 4 000 sztuk – A8, 4 000 sztuk – A7, 4 000 sztuk – A6.

- 5 000 sztuk naklejek ma być przeznaczone do oklejania rowerów podczas wydarzeń (np. otwarcie wiat lub rajd rowerowy). Mają służyć tzw. tuningowi rowerowemu. Naklejki powinny być różnego rodzaju. Część z nich powinna być odblaskowa.

## ULOTKI

Zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek

Wykonawca wyprodukuje (WARIANTY) 80 000 /40 000 sztuk ulotek. Wykonawca zaprojektuje 2 wersje ulotek. Jedna wersja będzie promować aplikację oraz trasę wokół Zalewu Szczecińskiego, a druga wersja ulotek będzie to tzw. top 10 Zalewu Szczecińskiego (czyli 10 najbardziej atrakcyjnych miejsc na trasie). Każdej wersji będzie po  40 000 /20 000sztuk.

W języku polskim ma być  22 000/ 11000 sztuk ulotek, 10 000/5 000 sztuk ulotek ma być w języku niemieckim, 4 000/2 000 sztuk w języku angielskim, 4 000/ 2 000 sztuk w języku ukraińskim.

Ulotki powinny być w formacie A3 składane na A6 dwustronnie, papier: kreda 200 g dwustronnie powlekany. Ulotki powinny być spójne z ulotkami produkowanymi przez Zamawiającego dotyczącymi tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim.

## PLAKATY

Zaprojektowanie, druk i dostawa plakatów

Wykonawca wykona łącznie (WARIANTY)  7 000/3 500 sztuk plakatów (5 000/2 500 sztuk  w języku polskim a 2 000/1000 sztuk w języku niemieckim). Wykonawca zaprojektuje oraz wyprodukuje kolorowe plakaty.

Plakaty mają przedstawiać mapę Zalewu Szczecińskiego w formie rysunkowej z naniesionymi na nią miniaturowymi atrakcjami turystycznymi. Na całej mapie ma być od 60 do 80 obiektów. Połowa ma być opisana w legendzie. W formacie A2  ma być wykonanych 5 000/2 500 sztuk plakatów, a w formacie A1 – 2 000/1 000 sztuk.

## REKLAMA CHODNIKOWA

Zaprojektowanie i wykonanie naklejek

„Reklama chodnikowa”  bardzo trwałe naklejki fluorescencyjne umieszczone na trasie (podłożu umożliwiającym naklejenie czyli nie szutrowym) promujące aplikację. Reklama ma być grafiką naniesioną na podłoże trasy rowerowej (i zawierać qr code kierujący do aplikacji), wymiary powinny mieć minimum 25x25 cm, a maksimum 35x35cm. Na całej trasie rowerowej ma być 40 naklejek w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

## ZNAKI

Zaprojektowanie, druk i dostawa tabliczek

Tabliczki mają być wykonane z blachy ocynkowanej o minimalnej grubości 1,25 mm. Tył malowany proszkowo, na kolor szary. Lico tabliczki z nadrukiem oznakowania powinno być wykonane z folii odblaskowej typ I, odpornej na promieniowanie UV, temperaturę, odbarwienia, warunki atmosferyczne oraz występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną). Krawędzie oznakowania mają być podwójnie zagięte. Lico tabliczki musi być równe i gładkie - bez odkształceń, w tym pofałdowań, wgięć, wgnieceń lub nierówności itp. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tabliczki. Folie użyte do wykonania lica tabliczki powinny wykazywać pełne związanie z tarczą tabliczki przez cały okres wymaganej trwałości. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach i powierzchni tabliczki. Sposób połączenia folii z powierzchnią tabliczki powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tabliczki bez jej zniszczenia. Okres trwałości tabliczek powinien wynosić minimum 5 lat.

Wykonawca wykona dwa rodzaje tabliczek:

- Tabliczki o wymiarach: kwadrat 15x15cm, Liczba 50 szt. Tabliczka wyposażona ma być w uchwyty (obejmy) montażowe do montażu na standardowej konstrukcji znaku drogowego.

Projekt tabliczki po stronie Wykonawcy. Kompozycja w spójny i estetyczy sposób ma łączyć logo szlaku oraz QR kod. Tabliczka ma prezentować QR kod i logo szlaku.

- Mapy 40x40cm:

W formie tablic 40x40cm. Zamawiający dostarczy projekty (4 różne). Liczba 50 szt. Montaż po stronie Zamawiającego.

Akcja promocyjna w sezonie letnim:

## Materiały informacyjne dostępne dla turystów i mieszkańców.

W miejscowościach leżących na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego  powinna zostać przeprowadzona akcja informacyjna polegająca na rozdystrybuowaniu materiałów informacyjnych (opisanych powyżej: naklejek, ulotek i plakatów) zachęcających do pobrania aplikacji. Wykonawca rozdystrybuuje powyższe materiały w informacjach turystycznych, wypożyczalniach rowerów i innych miejscach, atrakcyjnych dla turystów. Zamawiający szacuje, że materiały powinny znaleźć się minimum 50 takich miejscach (ilości w zależności od potrzeby każdego miejsca). Dodatkowo w conajmniej 200 miejscach noclegowych tj. hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty powinny znajdować się informacje o aplikacji (ulotki, naklejki). Wszystkie materiały i informacje powinny być umieszczone za zgodą właścicieli i w sposób jaki będzie dla nich odpowiedni tj. naklejka, plakat, ulotki. Akcja powinna się odbyć pod koniec czerwca 2022 roku oraz zostać powtórzona pod  koniec lipca 2022 roku, w celu uzupełnienia ulotek. Zamawiający po każdej z akcji otrzyma informację zwrotną z podanymi miejscami objętymi akcją.

## Mobilna Turystyczna Informacja Rowerowa(MTIR).

Mobilne stoisko promujące aplikację, zachęcające do ściągnięcia i skorzystania z tras rowerowych. Stoisko powinno być ustawione w miejscach, gdzie jest najwięcej turystów w danej miejscowości i obsługiwane przez 2 osoby. Turysta powinien mieć możliwość na takim stoisku uzyskać informacje na temat aplikacji oraz trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. Na stoisku powinny być dostępne materiały promocyjne w języku  polskim, niemieckim, angielskim oraz ukraińskim. Osoby obsługujące stoisko powinny posiadać wiedzę na temat turystyki rowerowej Pomorza Zachodniego i posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim. Dodatkowo na stoisku powinny być inne animacje, które zwiększą atrakcyjność stoiska np. rozdawane gadżety, konkursy,  prezentacje trasy w ciekawej formie, np. balony itp. MTIR musi za każdym razem funkcjonować będzie przez co najmniej 4 godziny. Każdorazowo miejsce postoju MTIR powinno być oznaczone logiem Zamawiającego.

| Miejsce | WARIANT I | WARIANT II |
| --- | --- | --- |
| Granica PL-DE na trasie rowerowej pomiędzy Świnoujściem a Ahlbeck | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca oraz jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie sierpnia |
| Świnoujście | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca oraz jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie sierpnia |
| Międzyzdroje | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca oraz jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie sierpnia |
| Szczecin (bulwary) | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca | Jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie lipca oraz jedno 4 godzinne wystawienie w pierwszej połowie sierpnia |

## STOISKO NA FESTIWALU PODRÓŻY i CZASU WOLNEGO „PIKNIK NAD ODRĄ” w maju 2022 r.

Wykonawca wynajmie, zaaranżuje oraz obsłuży stoisko podczas „Pikniku nad Odrą ” w maju 2022 roku. Wydarzenie jest dwudniowe. Stoisko ma promować trasę rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego, informować o wydarzeniach planowanych w projekcie tj. rajdach oraz otwarciach wiat. Na stoisku powinny być dostępne materiały promocyjne  tj. ulotki, naklejki i plakaty. Na stoisku powinna być ustawiona powiększona mapa całej trasy wydrukowana na płycie PCV i ustawiona na sztaludze lub mapa w innej formie umożliwiająca prezentację trasy.

Stoisko powinno być obsługiwane przez 2 osoby, znające projekt oraz posługujące się językiem angielskim lub niemieckim. Wykonawca na stoisku zorganizuje 2 atrakcje dla zwiedzających  np. konkursy, warsztaty, miasteczko rowerowe, fotobudka, serwis rowerów, itp. Na stoisku powinny być rozdawane balony z helem – 400 sztuk oraz cukierki 2 000 sztuk.

## Konferencja branżowa

Polsko-niemiecka konferencja powinna odbyć się w plenerze lub w Sali w okresie letnim 
w miejscowości położonej na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego. Na konferencję powinni zostać zaproszeni przedstawiciele samorządów, instytucji związanych z turystyką, dziennikarze, blogerzy, oraz inne osoby interesujące się tematyka rowerową. W wydarzeniu weźmie udział łącznie ok. 50 osób.

Wykonawca zapewni salę lub inne miejsce pozwalające na przeprowadzenie konferencji na minimum 50 osób.

Konferencja ma mieć charakter warsztatowy. Program zostanie ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca opłaci prelegentów Wydarzenia w kwocie nie wyższej niż 1 000 zł. Program wydarzenia zostanie przekazany Wykonawcy na minimum 3 tygodnie przed wydarzeniem. Wydarzenie powinno trwać 5-7 godzin. Wykonawca zapewni tłumaczenie symultaniczne (z polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski) podczas całego wydarzenia. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany pakiet materiałów promocyjnych w postaci, notesu z długopisem, ulotki, mapy wyprodukowanych w ramach zamówienia oraz program wydarzenia.

Miejsce wydarzenia powinno uwzględnić wykład wspólny oraz zajęcia warsztatowe w minimum 2 grupach.  Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie nagłośnienie oraz możliwość wyświetlenia prezentacji. Wykonawca powinien zapewnić obsługę wydarzenia. Miejsce wydarzenia powinno być oznaczone, aby uczestnicy wiedzieli że organizatorem wydarzenia jest Województwo Zachodniopomorskie.

Zamawiający zapewni prelegentów. Zadaniem Wykonawcy jest zaplanowanie godzinnej atrakcji dla uczestników np. koncertu, spaceru, spotkania z podróżnikiem lub innej.

Uczestnicy wydarzenia powinni przez cały okres jego trwania mieć dostęp do napoi ciepłych, zimnych oraz ciastek. W porze obiadowej powinien być zapewniony ciepły obiad w postaci szwedzkiego stołu (zupa oraz minimum 2 dania do wyboru). Wykonawca zapewni serwis oraz bieżącą obsługę gastronomii (sprzątanie, uzupełnianie braków, itp.).

Wykonawca zaprojektuje oraz wyprodukuje zaproszenia na konferencję w formie papierowej oraz elektronicznej. Zaproszenia wyśle Zamawiający.

Konferencja może być połączona z innym działaniem w ramach projektu tj. rajd lub MTIR.

## Wydarzenia:

Wydarzenia mają wspierać promocję narzędzia mobilnego i bezpośrednio promować trasę wokół Zalewu Szczecińskiego. Ich zadaniem jest zapoznać mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów z infrastrukturą rowerową na trasie, oraz zachęcić do korzystania z niej.

Wykonawca będzie pełnił nadzór nad przebiegiem całości wydarzeń oraz wykona dokumentacje fotograficzną z każdego wydarzenia.

### Wydarzenia cykliczne.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 3 rajdy rowerowe pod tytułem: „Rowerem na Festiwal Słowian”, „Rowerem do latarni morskich”, „Rowerem do kraju sąsiada”. Wydarzenia powinny odbyć się w okresie wiosenno-letnim w roku 2022. Rajdy powinny być przeznaczone dla amatorów wypraw rowerowych a niekoniecznie dla wyczynowych rowerzystów.

Zakres działań podczas rajdu:

Wykonawca opracuje trasę, stworzy grafiki promujące rajd oraz prześle szczegółowy plan wydarzenia na minimum 2 miesiące przed rajdem. Trasa powinna być ustalona w porozumieniu 
z Zamawiającym i powinna mieścić się w przedziale od 5 do 30 km.

Wykonawca powinien przeprowadzić akcję promocyjną każdego rajdu. Informacja o rajdzie powinna się ukazać na minimum 4 portalach internetowych (o zasięgu regionalnym) o charakterze turystycznym lub informacyjnym. Wykonawca powinien przygotować grafikę promującą wydarzenie i opublikować ją w serwisach społecznościowych. Grafika powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego. Na tydzień przed rajdem powinna rozpocząć się płatna kampania promocyjna w serwisie społecznym Facebook, na kanale należącym do Zamawiającego (Pomorze Zachodnie, Rowerem przez Pomorze Zachodnie lub Pomorze Zachodnie News). Wykonawca utworzy wydarzenie, które szczegółowo przedstawi program rajdu. W obowiązku wykonawcy będzie moderowanie wydarzenia oraz utrzymywanie relacji z uczestnikami w tym odpowiadanie na pytania oraz komentarze.  Wykonawca będzie zobowiązany do publikacji przed każdym rajdem jednego posta, który będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące zbliżającego się wydarzenia. Każdy post musi być płatnie promowany a zasięg płatny każdego z nich powinien w dniu rajdu osiągnąć minimum 100 tysięcy.

Wykonawca powinien  stworzyć system rejestracji uczestników (przez aplikację).

Rajd ma zawierać elementy angażujące uczestników np. atrakcje na trasie, konkursy, warsztaty, miasteczko rowerowe, fotobudka, poczęstunek dla uczestników, serwis rowerów, itp. Na każdym wydarzeniu powinny być 4 różne atrakcje. Każdy Rajd powinien mieć osobę prowadzącą, która będzie obecna na starcie oraz mecie i będzie prowadzić całe wydarzenie. W ramach wydarzenia powinien być przygotowany słodki poczęstunek dla uczestników, w postaci: kawy, herbaty, wody, ciast, ciasteczek oraz owoców (poczęstunek powinien być przyszykowany na 50 osób).

Meta powinna być usytuowana w miejscu ogólnodostępnym, najlepiej w miejscowości leżącej na trasie. Każdy uczestnik powinien na mecie otrzymać pamiątkowy medal lub inny upominek/gadżet. Meta powinna być zwieńczeniem rajdu i kumulować większość atrakcji nie tylko dla uczestników ale również dla mieszkańców. W wydarzeniu powinno wziąć udział minimum 50 rowerzystów. Wykonawca poprzez działania marketingowe musi zapewnić minimalną ilość uczestników. Udział uczestników w wydarzeniu musi być nieodpłatny.  Zgody oraz pozwolenia na realizację eventów są po stronie Wykonawcy.

Wykonawca powinien zorganizować miejsce eventu uwzględniając warunki atmosferyczne tj., w przypadku deszczu niezbędne jest zadaszenie dla uczestników np. w postaci namiotów imprezowych) dla minimum 50 osób. Każdorazowo powinny być  miejsca  siedzących (np. pufy, worki, maty, leżaki, krzesełka), aby uczestnicy rajdu mogli odpocząć. Miejsca mety mogą nie posiadać dostępu do bieżących mediów, dlatego po stronie Wykonawcy będzie ewentualne zapewnienie dostępu do prądu (w celu podłączenia np. nagłośnienia). Podczas wydarzenia uczestnicy powinni mieć dostęp do toalet. Po stronie Wykonawcy leży również dostarczenie materiałów/akcesoriów niezbędnych do animacji podczas wydarzenia towarzyszącego. Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania po wydarzeniu.

Wydarzenie powinno trwać minimum 4 godziny a maximum 8 (w zależności od długości trasy).

## Wydarzenia promocyjne na trasie / otwarcie Wiat

Wykonawca zorganizuje 5 wydarzeń plenerowych otwierających Wiaty rowerowe oraz promujących aplikację rowerową. Mają to być wydarzenia, które w atrakcyjny sposób zachęcą do pobrania aplikacji i skorzystania z odcinka trasy przy danej wiacie. Na każdym wydarzeniu powinno być 4 różne atrakcje. Zamawiający zezwala możliwość takiej samej formy w różnych lokalizacjach. Wykonawca odpowiada za opracowanie ramowego programu dla poszczególnych eventów, które powinny zostać ustalone przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do programu i eventów, zmiany nie mogą generować dodatkowych kosztów. Łączny czas wydarzenia powinien wynosić każdorazowo  2 -3 h. Wydarzenia powinny być skierowane do amatorów jazdy na rowerze, a nie osób wyczynowo uprawiających ten sport.  Wydarzenia mogą być skierowane również do dzieci, z tym że nie powinny być one jedyną grupą docelową wydarzenia. Wykonawca wymaga, aby w jednym wydarzeniu wzięło udział minimum 50 rowerzystów.  Każde wydarzenie musi mieć osobę prowadzącą. W ramach wydarzenia powinien być przygotowany słodki poczęstunek dla uczestników, w postaci: kawy, herbaty, wody, ciast, ciasteczek oraz owoców (poczęstunek powinien być przyszykowany na 50 osób).

Wykonawca powinien przeprowadzić akcje promocyjną każdego wydarzenia. Informacja o wydarzeniu powinna się ukazać na minimum 4 portalach internetowych (o zasięgu regionalnym) o charakterze turystycznym lub informacyjnym. Wykonawca powinien przygotować grafikę promującą wydarzenie i opublikować ją w serwisach społecznościowych. Na tydzień przed wydarzeniem powinna rozpocząć się płatna kampania promocyjna w serwisie społecznościom Facebook, na kanale należącym do Zamawiającego (Pomorze Zachodnie, Rowerem przez Pomorze Zachodnie lub Pomorze Zachodnie News). Wykonawca utworzy wydarzenie, które szczegółowo przedstawi program imprezy. W obowiązku wykonawcy będzie moderowanie wydarzenia oraz utrzymywanie relacji z uczestnikami w tym odpowiadanie na pytania oraz komentarze.  Wykonawca będzie zobowiązany do publikacji przed każdym wydarzeniem jednego posta, który będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące zbliżającego się wydarzenia. Każdy post musi być płatnie promowany a zasięg płatny każdego z nich powinien w dniu wydarzenia osiągnąć minimum 100 tysięcy.

Zgody oraz pozwolenia na realizację eventów są po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien zorganizować miejsce eventu uwzględniając warunki atmosferyczne tj., w przypadku deszczu niezbędne jest zadaszenie dla uczestników np. w postaci namiotów imprezowych dla minimum 40 osób, miejsc siedzących (np. pufy, worki, maty, leżaki, krzesełka). Zostanie zapewniona toaleta dla uczestników wydarzenia. Miejsca wskazane przez Zamawiającego mogą nie posiadać dostępu do bieżących mediów, dlatego po stronie Wykonawcy będzie ewentualne zapewnienie dostępu do prądu (w celu podłączenia np. nagłośnienia). Po stronie Wykonawcy leży również dostarczenie materiałów/akcesoriów niezbędnych do animacji podczas eventu/wydarzenia towarzyszącego (np. materiały plastyczne).

## Konkursy internetowe

Wykonawca przeprowadzi 4 konkursy internetowe (na na portalu Facebook, na profilu należącym do Zamawiającego) z nagrodami. Konkursy mają na celu zachęcić do zainstalowania aplikacji oraz do uczestnictwa w rajdzie. Nagrodami w konkursie powinny być gadżety rowerowe lub turystyczne. W każdym konkursie powinno być rozdanych do 10-15 nagród. Wręczenie nagród powinno odbyć się podczas wydarzeń opisanych powyżej.

W przypadku nieobecności uczestników na wydarzeniu nagroda powinna być wysłana pocztą.

## Działania dla dziennikarzy

W celu intensyfikacji powyższych działań Wykonawca stworzy listę dziennikarzy (prasy lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej) z uwzględnieniem prasy branżowej. W ramach świadczeń Wykonawca będzie rozsyłał informacje prasowe promujące wydarzenia i informujące o aplikacji. Podczas całego projektu zostanie wysłane minimum 7-8 informacji prasowych do minimum 10 redakcji prasy lokalnej polskiej i niemieckiej (w tym minimum 3 redakcje niemieckie).

## Konferencje prasowe

Wykonawca zorganizuje minimum 2 konferencje prasowe w kluczowych momentach realizacji projektu tj. uruchomienie aplikacji, otwarcie wiat, rajdy. Konferencje mogą być połączone z powyższymi wydarzeniami. W konferencji powinno uczestniczyć  minimum 6 dziennikarzy.  Wykonawca odpowiedzialny jest za kompleksową organizację konferencji, w tym: ustaleniu miejsca  oraz ramowego planu konferencji, rozesłaniu zaproszeń do minimum 20 redakcji polskich oraz niemieckich na minimum 2 tygodnie przed konferencją, przygotowanie pakietów prasowych dla dziennikarzy.

## Study Tour

W ramach jednego z powyższych działań Wykonawca powinien zorganizować study tour dla polskich i niemieckich dziennikarzy, blogerów, pracowników instytucji związanych z branżą turystyczną, NGO,  w ramach której zostanie zaprezentowana trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego oraz zaprezentowana aplikacja. Wynikiem study tour powinno być minimum 5 artykułów prasowych/ postów/informacji. W study touru weźmie udział minimum 20 osób. Study tour powinno się składać z części warsztatowo-dyskusyjnej oraz części praktycznej czyli zwiedzania rowerowego części trasy. Pomiędzy częściami powinien zostać zapewniony ciepły posiłek oraz napoje. Wykonawca kompleksowo zorganizuje wyjazd. Stworzy program na minimum 3 tygodnie przed wydarzeniem, zaprosi uczestników zorganizuje transport oraz rowery (jeśli będzie taka potrzeba), wyżywienie, oraz miejsce dla części warsztatowo-dyskusyjnej. Study tour może być połączony z konferencją branżową.

## Artykuły

Wykonawca zleci (WARIANTY) 2/4 publikacje sponsorowane w prasie branżowej polskiej i niemieckiej. Publikacje mają promować trasę wokół Zalewu Szczecińskiego oraz aplikację. Grupą odbiorców publikacji mają być osoby interesujące się tematyką rowerową. Za prasę branżową Zamawiający uważa czasopisma, portale, blogi o tematyce turystycznej oraz rowerowej tj. Znajkraj, Kołem się toczy itp. Publikacja objętościowo powinna zajmować 2 strony A2 tekstu oraz  minimum 10 zdjęć.

## Strony

Wykonawca opracuje artykuły oraz informacje dotyczące wydarzeń oraz działań związanych z realizacją całego zamówienia na strony internetowe Zamawiającego wzp.pl oraz rowery.wzp.pl. Materiały powinny z wyprzedzeniem informować o wydarzeniach, niezwłocznie po wydarzeniu pokazywać efekty.

Dodatkowo zamawiający przygotuje materiał pt. „Top 10” trasy wokół Zalewu Szczecińskiego.  Materiał będzie opisywał 10 najciekawszych miejsc na trasie oraz zawierał materiał zdjęciowy.

Wszystkie materiały mogą być przygotowane na podstawie zdjęć i materiałów przygotowywanych do aplikacji.

## Facebook

Zamawiający wymaga, aby wszystkie działania w ramach całego zamówienia były wzmacniane komunikacją na portalu Facebook poprzez profil „Rowerem przez Pomorze Zachodnie” lub inny wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przygotowywał posty (treść + zdjęcia/grafika) dotyczące każdego działania. Przy każdym wydarzeniu powinny się ukazać 2 posty – przed i po. Każdy post powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Dodatkowo każde działanie powinno być wydarzeniem na Facebooku, gdzie będą wszystkie szczegółowe informacje (miejsce, czas, program itp.). Będzie tworzone oraz moderowane przez Wykonawcę. Wykonawca na bieżąco będzie odpowiadał na komentarze i zapytania w ramach wydarzenia.

## Inne aplikacje rowerowe

Wykonawca stworzy oficjalne konta, na których zaprezentuje trasę rowerową wokół  Zalewu Szczecińskiego na 3 aplikacjach rowerowych o zasięgu międzynarodowym np. komoot, traseo, bikemap lub równoważne. Dodatkowo zleci płatną reklamę trasy (zapewniającą minimum 1 000 odsłon). Propozycje aplikacji zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. Konta powstaną niezwłocznie po uruchomieniu aplikacji opisanej w części I zamówienia. Materiał powinien zawierać aktualną trasę, minimum 20 atrakcyjnych miejsc na tej trasie oraz minimum 20 zdjęć.

## Sesja zdjęciowa

Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi sesje zdjęciową w celu stworzenia materiału zdjęciowego na potrzeby realizacji całego zadania. Sesja ma na celu ukazanie różnych rowerzystów w miejscach istotnych dla idei projektu tj: charakterystyczne miejsca na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego, wiaty rowerowe, pociągi osobowe z miejscem dla rowerów, statki do przewozu rowerów itp. Sesja ma obejmować szeroki przekrój osób np.: dzieci, rodziny, pary, starsze osoby, tandemy itp. Istotne dla Zamawiającego jest, aby zdjęcia przedstawiały osoby amatorsko jeżdżące na rowerach a nie profesjonalistów (osoby w strojach turystycznych a nie sportowych, również rowery przeznaczone do turystyki (np. z sakwami) a nie typowo wyczynowe.

Wynikiem sesji ma być WARIANTY 50/100 zdjęć. Zdjęcia mają być przekazane zamawiającemu razem z prawami autorskimi w ciągu tygodnia od realizacji sesji fotograficznej.

## E-Promocja aplikacji

E-promocja ma obejmować działania internetowe, działania marketingowe promujące samą aplikację. Stworzenie grafik używanych w kampaniach leży po stronie Wykonawcy, każda grafika powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Wszystkie kampanie powinny rozpocząć się  w tym samym momencie co oddanie do użytku aplikacji.

## GOOGLE ADS

Zamówienie będzie obejmowało następujące działania związane z reklamą w Google ADS:

- Opracowanie strategii publikacji reklam banerowych:

- precyzyjne określenie min. 3 grup docelowych (odbiorców reklam) - zaakceptowanie przez Zamawiającego,

- określenie miejsc wyświetlania się reklam – zaakceptowanie przez Zamawiającego,

- określenie czasu wyświetlania się reklam - zaakceptowanie przez Zamawiającego,

- opracowanie autorskich projektów banerów reklamowych (oddzielny zestaw dla każdej grupy docelowej - min. 3 zestawy). Banery animowane w HTML5 - zaakceptowanie przez Zamawiającego.

- Osiągniecie poziomu wyświetleń reklam na poziomie co najmniej (WARIANTY) 50 tys./100 tys.  oraz przekierowań na stronę internetową Zamawiającego  na poziomie co najmniej 3%

- Przygotowanie raportu z kampanii dotyczącego uzyskanych wyników (statystyki kampanii).

## KAMPANIA DISPLAYOWA– reklamy graficzne na portalach turystycznych i w Facebook Ads (fb ads out)

Zamówienie będzie obejmowało następujące działania związane z reklamą:

- Opracowanie strategii publikacji reklam banerowych:

- precyzyjne określenie min. 3 grup docelowych (odbiorców reklam) - zaakceptowanie przez Zamawiającego,

- określenie miejsc wyświetlania się reklam – zaakceptowanie przez Zamawiającego,

- określenie czasu wyświetlania się reklam - zaakceptowanie przez Zamawiającego,

- opracowanie autorskich projektów banerów reklamowych (oddzielny zestaw dla każdej grupy docelowej - min. 3 zestawy). Banery animowane w HTML5 - zaakceptowanie przez Zamawiającego.

- Osiągniecie poziomu wyświetleń reklam na poziomie co najmniej (WARIANTY) 30 tys./60 tys.  oraz przekierowań na stronę internetową Zamawiającego  na poziomie co najmniej 3%

- Przygotowanie raportu z kampanii dotyczącego uzyskanych wyników (statystyki kampanii).

# INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia działań, np. połączenie rajdu z otwarciem wiaty. Działania mogą zostać połączone tylko za zgoda zamawiającego i w przypadku gdy celem połączenia będzie zwiększenie ilości uczestników wydarzeń oraz rangi działań.

Wykonawca do wszystkich materiałów będących efektem realizacji niniejszego postępowania przenosi na Zamawiającego prawa autorskie materialne.

Własne propozycje: Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dodatkowo także własne propozycje uzupełnienia lub wprowadzenia pewnych zmian, jeżeli będą one miały korzystny wpływ na realizację zadania bez wpływu na budżet przeznaczony na realizację zadania–przekazując opis uzupełnień lub zmian wykonawca musi zaznaczyć, do którego pakietu cenowego są one przynależne.