Załącznik nr 2 do uchwały


[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

[
, .li;'-' Pomorze
“ Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





AKTUALIZACJA INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

GRUDZIEŃ 2013 ROKU – poddziałanie 2.1.3
Raport z konsultacji społecznych

WSTĘP

Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i województwa. Projekty te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz strategiach rozwoju województwa.

Umieszczenie projektu na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. Projekty te nie podlegają procedurze konkursowej i nie współzawodniczą o środki z pozostałymi projektami. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia (w tym wniosku o dofinansowanie z wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 załącznikami, np. studium wykonalności, prognoza oceny oddziaływania na środowisko, etc.), zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez IZ RPO WZ.

Obowiązująca Indykatywna Lista Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013 obejmuje 110 projektów, w tym 106 na liście podstawowej i 4 na liście rezerwowej ILPI. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ ma prawo podjąć decyzję o aktualizacji Listy. 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych (modyfikacja 23 sierpnia 2013 r.), Regulamin Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 stanowiący załącznik nr 5.13.18 do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
SONDAŻE

Proces aktualizacji przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych. Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych w ramach poddziałania 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów” został przeprowadzony w dniach od 18 grudnia 2013 r. do 
3 stycznia 2014 r.
Ogółem w ramach naboru wpłynęło 5 zgłoszeń na kwotę wydatków całkowitych 66 130 989 PLN, wnioskowane dofinansowanie wyniosło 49 373 242,00 zł
.

Nadesłane zgłoszenia zostały poddane wspólnej ocenie zgodnie z Regulaminem Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych pod kątem:

· kwalifikowalności projektu – ocena dokonana przez Wydział Wdrażania RPO (skala punktacji od 0 do 3),

· kwalifikowalności Beneficjenta – ocena dokonana przez Wydział Wdrażania RPO (skala punktacji 0 lub 3),
· zgodności projektu z celami RPO WZ – ocena dokonana przez Wydział Wdrażania RPO (skala punktacji od 0 do 3),
· inne kryteria specyficzne dla danego sektora – ocena dokonana przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (skala punktacji od 0 do 3),
· zgodność projektu ze strategiami Województwa – ocena dokonana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (skala punktacji od 0 do 3),

· strategiczny charakter projektu – ocena dokonana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (skala punktacji od 0 do 3),
· stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, NSRO, RPO WZ – ocena dokonana przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (skala punktacji od 0 do 3),
· dostępności środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu RPO WZ – ocena dokonana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (ocena TAK/NIE).
Pierwsza ocena zgłoszeń w ramach poddziałania 2.1.3
Zarząd Województwa podczas posiedzenia w dniu 29 stycznia 2014 r. przyjął informację dotyczącą analizy zakresu i szacunkowej wartości projektów w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów RPO WZ na lata 2007 – 2013, ze wskazaniem oceny punktowej zgodnej z Regulaminem Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych oraz postanowił, że ocena zgłoszonych propozycji projektów w ramach wskazanego poddziałania zostanie dokonana w terminie późniejszym.

Przedmiotowa ocena została przeprowadzona w dniu 11 marca 2014 r. Zarząd wstępnie wytypował do umieszczenia na liście podstawowej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych projekt pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II”.

Przed dokonaniem oceny Zarząd przeprowadził konsultacje z Gminą Miastem Koszalin, w wyniku których w piśmie z 10 marca 2014 r. Gmina wytypowała priorytetowe z jej punktu widzenia elementy projektu ograniczając wnioskowany zakres rzeczowy z 10 do 6 zadań i obniżając koszt realizacji ww. inwestycji. Jednocześnie w ramach jednego z zadań wskazanych jako priorytetowe, tj. zadania dotyczącego „Przebudowy ul. 4 Marca na odcinku od ul. Sezamkowej do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dzierżęcince w Koszalinie”, uwzględniona została dodatkowo przebudowa ronda. Ponadto Zarząd Województwa mając na uwadze strategiczny charakter inwestycji wskazał również na celowość wykonania w jej ramach prac dotyczących „Ulicy Rolnej – II etap” i ustalił, że wartość całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu może wynieść maksymalnie 29,1 mln zł. 

Po wprowadzeniu wskazanych wyżej modyfikacji Zarząd zdecydował o przesunięciu wolnych środków w ramach osi 2 na potrzeby wytypowanego projektu indywidualnego ustalając możliwe dofinansowanie inwestycji na kwotę 16 mln zł. Ponadto Zarząd dopuścił możliwość zwiększenia dofinansowania przedmiotowego projektu do wysokości 21 825 000,00 zł w przypadku dostępności wolnych środków.

Ponowna ocena zgłoszeń w ramach poddziałania 2.1.3

W związku z prowadzoną aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów oraz oceną zgłoszonych propozycji projektów dokonaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11 marca 2014 r. biorąc pod uwagę etap wdrażania Programu oraz toczące się konsultacje społeczne Zarząd Województwa postanowił uwzględnić wystąpienia skierowane przez Gminę Miasto Świnoujście i Gminę Miasto Szczecin, których projekty nie zostały wytypowane do umieszczenia na ILPI.

Odpowiednio w dniach 25, 27 i 31 marca 2014 r. Gminy zwróciły się do Zarządu Województwa o weryfikację dokonanej oceny zgłoszonych w ramach aktualizacji projektów propozycji, przedstawiły dodatkową argumentację w zakresie strategicznego charakteru zgłoszonych przez siebie projektów oraz wskazały priorytetowe z ich punktu widzenia inwestycje. Przyjmując argumenty przytoczone przez Gminy, działając z poszanowaniem zasady równego traktowania wszystkich wnioskodawców oraz stwierdzając, że uruchomienie kolejnej czasochłonnej procedury aktualizacji ILPI byłoby niekorzystne ze względu krótki na czas pozostający do końca realizacji Programu Zarząd Województwa zdecydował dokonać ponownej oceny wszystkich zgłoszeń z uwzględnieniem dodatkowych informacji.

Przedmiotowa ocena została przeprowadzona w dniu 31 marca 2014 r. Zarząd wstępnie wytypował do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych projekty:

· Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II,

· Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu,

· Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib,

przy czym projekt pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” został wytypowany do umieszczenia na liście podstawowej ILPI, a dwie pozostałe inwestycje na liście rezerwowej.

Ponadto w związku z konsultacjami przeprowadzonymi z podmiotami zgłaszającymi w ramach przedmiotowej aktualizacji projekty Zarząd Województwa zaakceptował następujące zmiany w stosunku do przesłanych zgłoszeń:

1. Na podstawie pisma Gminy Miasta Koszalin z 10 marca 2014 r., w którym Gmina wytypowała priorytetowe z jej punktu widzenia elementy projektu pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” ograniczony został wnioskowany zakres rzeczowy oraz maksymalne dofinansowanie inwestycji. Zarząd zaakceptował realizację wskazanych przez Gminę elementów projektu oraz uwzględnienie w ramach zadania dotyczącego „Przebudowy ul. 4 Marca na odcinku od ul. Sezamkowej do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dzierżęcince w Koszalinie” dodatkowej przebudowy ronda. Zarząd Województwa mając na uwadze strategiczny charakter inwestycji wskazał również na celowość wykonania w jej ramach prac dotyczących „Ulicy Rolnej – II etap” i ustalił, że wartość całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu może wynieść maksymalnie 29,1 mln zł, natomiast możliwe dofinansowanie inwestycji – 16 mln zł. Ponadto Zarząd dopuścił możliwość zwiększenia dofinansowania przedmiotowego projektu do wysokości 21 825 000,00 zł w przypadku dostępności wolnych środków.

2. Na podstawie pism Gminy Miasta Szczecin z 27 i 31 marca 2014 r., w którym Gmina wskazała, że rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie części zgłoszonego projektu pn. „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib wraz z poprawą dostępu od ul. Hożej”, nastąpiło ograniczenie zakresu rzeczowego inwestycji do prac dotyczących ul. Warcisława oraz związana z tym zmiana tytułu projektu na „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib”, a także obniżenie wartości całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu do 8,2 mln zł oraz maksymalnego dofinansowania przedmiotowego projektu do wysokości 6,15 mln zł. 

W związku z tym, że ramach ponownej oceny zgłoszonych propozycji do umieszczenia na  Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych zostały zaproponowane dwa dodatkowe projekty Zarząd wskazał, że trwające konsultacje społeczne prowadzone na poziomie województwa za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zostaną odpowiednio wydłużone celem zebrania uwag i opinii.

CEL KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
IZ RPO WZ przedstawia wstępną propozycję wykazu projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, która zostaje poddana procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO WZ, gdzie wykaz projektów zostaje umieszczony na okres co najmniej 30 dni celem zebrania uwag i opinii wszystkich środowisk. Równolegle IZ RPO WZ powinna zorganizować konferencję uzgodnieniową. 
Na listach projektów indywidualnych powinny zostać umieszczone projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez Instytucję Zarządzającą – zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W ramach procesu weryfikacji, konsultacjom społecznym poddawane są wyłącznie nowe projekty skierowane do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych (w tym na liście rezerwowej)  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Po przeprowadzeniu powyższych działań następuje ostateczna akceptacja listy przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Do konsultacji społecznych objętych niniejszym raportem wskazano do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym:
1) Lista podstawowa ILPI:
· Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II – kwota wydatków całkowitych 29 100 000,00 zł oraz dofinansowania 16 000 000,00 zł;

2) Lista rezerwowa ILPI:
· Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu – kwota wydatków całkowitych 10 707 109,00 zł oraz dofinansowania 8 030 332,00 zł;
· Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib – kwota wydatków całkowitych 8 200 000,00 zł oraz dofinansowania 6 150 000,00 zł.
SPOSÓB ORGANIZACJI I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Informacje na temat organizowania procesu konsultacji wraz z zaproszeniem do wzięcia w nich udziału znalazły się na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl. w dniu 11 lutego 2014 r. Zaproszenie zawierało informacje nt. Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych, procesu konsultacji społecznych oraz nowych projektów proponowanych do umieszczenia na ILPI.

W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Konsultacje miały zostać przeprowadzone w dniach od 21 marca do 22 kwietnia marca 2014 r., jednak w związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o rozszerzeniu listy projektów proponowanych do umieszczenia na ILPI w ramach poddziałania 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”, zostały przedłużone do 2 maja 2014 r.

Konsultacje były prowadzone za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO WZ (www.rpo.wzp.pl), na której udostępniony został formularz zgłaszania uwag oraz adres poczty elektronicznej (ipi@wzp.pl), na który zainteresowani mogli przesyłać uwagi dotyczące nowego projektu.
Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogły dotyczyć wyłącznie projektów proponowanych do umieszczenia na aktualizowanej ILPI. 
W trakcie trwania konsultacji społecznych przyszli Wnioskodawcy zobowiązani byli przesłać fiszkę opisującą projekt na określonym formularzu wraz z krótkim opisem projektu oraz prezentacją multimedialną. Prezentacje zostały wykorzystane podczas konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się w dniu 2 kwietnia 2014 r.
W ramach konsultacji społecznych do dnia 2 maja 2014 r. na adres poczty elektronicznej ipi@wzp.pl  nie wpłynęły żadne uwagi do projektów.
KONFERENCJA UZGODNIENIOWA INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INYWIDUALNYCH RPO WZ NA LATA 2007-2013 

21 marca 2014 r. na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl zostało zamieszczone zaproszenie na konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektów proponowanych do wpisania na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013. 
W informacji wskazano termin i miejsce konferencji (2 kwietnia 2014 r. godz. 10.00, sala posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 41, Szczecin) i termin nadsyłania zgłoszeń (do 31 marca 2014 r.). 

W konferencji udział wzięły osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa (lista obecności w załączniku nr 2). 

W jej trakcie odbyły się prezentacje wszystkich projektów proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów, a zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.
Uwagi do projektów zgłoszone w trakcie konferencji:
Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II (prezentacja: p. Urszula Miller-Grzybowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Współpracy Zagranicznej i Promocji – UM Koszalin) – brak uwag
Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu (prezentacja: p. Rafał Łysiak – Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta – UM Świnoujście) - brak uwag
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib (prezentacja: p. Jerzy Najda – Referat ds. Uzbrojenia Ulic – UM Szczecin) – brak uwag
FISZKI OPISUJĄCE PROJEKTY
W trakcie trwania procesu konsultacji społecznych Wnioskodawcy zobowiązani byli złożyć fiszki opisujące projekty, w których mieli szczegółowo przedstawić zakres inwestycji, przewidywane terminy realizacji projektu, koszty całkowite oraz kwalifikowalne, wysokość dofinansowania, a także termin złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożone fiszki opisujące projekt zostały zweryfikowane przez Wydział Wdrażania RPO. Dane zawarte w fiszkach kształtują się następująco:

Tab. Nr 1 – Dane dotyczące inwestycji na podstawie informacji zawartych w fiszkach (wersja ostateczna)
	Lp.
	Nazwa projektu
	Instytucja

odpowiedzialna 
za realizację 
	Przewidywany

okres realizacji

projektu
	Przewidywana data złożenia w IZ RPO WZ wniosku o dofinansowanie
	1. Przewidywany koszt całkowity realizacji projektu

2. Przewidywane wydatki kwalifikowalne projektu

3. Wysokość dofinansowania w przypadku braku pomocy publicznej

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	OŚ PRIORYTETOWA 2 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I ENERGETYCZNEJ
Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów


	1 
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II
	Gmina Miasto Koszalin 
	10.12.2007 r. 31.03.2015 r.
	czerwiec 2014 r.
	1. 23 023 000,00
2. 21 550 000,00
3. 16 162 500,00

	2
	Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu
	Gmina Miasto Świnoujście
	01.09.2014 r. – 31.08.2015 r.
	15.06.2014 r.
	1. 9 420 000,00
2. 9 420 000,00

3. 7 065 000,00

	3
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib
	Gmina Miasto Szczecin
	15.10.2014 r. – 30.09.2015 r.
	29.08.2014 r.
	1. 8 200 000,00
2. 8 200 000,00

3. 6 150 000,00


UWAGI WWRPO DOTYCZĄCE TREŚCI FISZEK OPISUJĄCYCH PROJEKTY:

Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II

Zmiana zakresu rzeczowego oraz kosztu inwestycji przed rozpoczęciem konsultacji społecznych
Zgodnie ze zgłoszeniem aktualizacyjnym projekt przewidywał realizację 10 zadań inwestycyjnych. Koszt całkowity miał wynieść 34 800 000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 34 500 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania 25 875 000,00 zł.

Przed dokonaniem oceny zgłoszonych propozycji projektów Zarząd Województwa przeprowadził konsultacje z Wnioskodawcą, w wyniku których w piśmie z 10 marca 2014 r. Gmina Miasto Koszalin wytypowała priorytetowe z jej punktu widzenia elementy projektu pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” ograniczony został wnioskowany zakres rzeczowy oraz maksymalne dofinansowanie inwestycji. Zarząd zaakceptował realizację wskazanych przez Gminę elementów projektu oraz uwzględnienie w ramach zadania dotyczącego „Przebudowy ul. 4 Marca na odcinku od ul. Sezamkowej do skrzyżowania ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dzierżęcince w Koszalinie” dodatkowej przebudowy ronda. Zarząd Województwa mając na uwadze strategiczny charakter inwestycji wskazał również na celowość wykonania w jej ramach prac dotyczących „Ulicy Rolnej – II etap” i ustalił, że wartość całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu może wynieść maksymalnie 29,1 mln zł, natomiast możliwe dofinansowanie inwestycji – 16 mln zł. Ponadto Zarząd dopuścił możliwość zwiększenia dofinansowania przedmiotowego projektu do wysokości 21 825 000,00 zł w przypadku dostępności wolnych środków.
Zmiana zakresu rzeczowego oraz kosztu inwestycji w trakcie konsultacji społecznych
W trakcie konsultacji społecznych, pismem z dnia 24.04.2014 r. Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o ograniczenie zakresu rzeczowego projektu. Poprzez rezygnację z zadania dotyczącego budowy ulicy Rolnej – etap II. Wnioskodawca wyjaśnił, że zmiana wynika z uzyskania finansowania dla tej części projektu ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Gmina wskazała, że po wprowadzeniu wskazanych zmian orientacyjny koszt projektu to ulegnie obniżeniu i jednocześnie zwróciła się o podtrzymanie dotychczasowego przyznanego dofinansowania dla projektu w kwocie 16 mln zł.

Ostateczny wnioskowany przez Gminę montaż finansowy inwestycji zgodnie z fiszką z 13.05.2014 r. kształtuje się następująco: 

· orientacyjny koszt wydatków całkowitych projektu: 23 023 000,00 zł

· orientacyjny koszt wydatków kwalifikowalnych projektu: 21 550 000,00 zł

· wartość dofinansowania ze środków RPO WZ: 16 162 500,00 zł (75%).
Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu

1. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu wykracza poza określony w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 termin kwalifikowalności wydatków, tj. 31 marca 2015 r.

Wnioskodawca zwrócił się o wyrażenie zgody na zakończenie realizacji projektu w terminie do 
31 sierpnia 2015 r. Wskazany termin zakończenia realizacji projektu wykracza poza obowiązujący okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 (tj. 31 marca 2015 r.). Zarząd Województwa dotychczas indywidualnie wyrażał zgodę na realizację projektów oraz kwalifikowanie wydatków ponoszonych po tym terminie.
Uzasadnienie Wnioskodawcy: Data zakończenia robót została zaplanowana w oparciu o czas niezbędny do wykonania w ramach realizacji projektu oraz posiadane doświadczenia z ostatnich lat dotyczące realnych możliwości wykonania robót w okresie zimowym (w miesiącach styczeń, luty, marzec występują temperatury powietrza poniżej zera, które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z technologią), jak również konieczność wykonywania robót budowlanych poza sezonem letnim w strefie Dzielnicy Nadmorskiej. Aby ograniczyć uciążliwości dla kuracjuszy i turystów związane z robotami budowlanymi zaplanowano realizację ww. prac poza miesiącami o wysokim natężeniu ruchu turystycznego, tj. od początku września do końca czerwca.

2. Zmiana zakresu rzeczowego w stosunku do zgłoszenia aktualizacyjnego do ILPI. 
W zgłoszeniu aktualizacyjnym z dnia 25 marca 2014 r., projekt przewidywał przebudowę ul. Słowackiego  na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. B. Chrobrego (na długości 600 mb). 
Na etapie konsultacji społecznych Wnioskodawca zaproponował zmiany w inwestycji. Nowy proponowany odcinek jest nie tylko krótszy od pierwotnego (539 mb), lecz także przesunięty o 2 skrzyżowania w kierunku zachodnim.
Projekt po zmianach zakłada przebudowę ulicy, na którą będą składały się przede wszystkim:

· strefa o ograniczonej dostępności komunikacyjnej na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Piłsudskiego, gdzie obowiązuje uprzywilejowanie  ruchu pieszego i rowerowego, a dostępność dla komunikacji kołowej ograniczona zostanie do ruchu autobusowej komunikacji zbiorowej oraz niezbędnych dojazdów z posesji;

· przebudowa jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Trentowskiego z dostosowaniem do nacisku 115 kN/oś;

· przebudowa istniejących chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych.
Uzasadnienie Wnioskodawcy: Gmina posiada projekt przebudowy na cały odcinek ulicy Słowackiego tj. od ul. B. Prusa do ul. B. Chrobrego. Zgłoszony wcześniej do przebudowy odcinek ulicy Słowackiego obejmował m.in. odcinek od ul. Trentowskiego do ul. B. Chrobrego, wzdłuż którego obecnie trwają jeszcze budowy kompleksów hotelowo-apartamentowych. Zakończenie planowanych inwestycji jest planowane dopiero na wiosnę przyszłego roku, dlatego też prowadzenie robót w tym czasie na tym samym odcinku spowodowałoby ogromne utrudnienia w realizacji niniejszych budów prywatnym inwestorom, jak również Gminie Miasto Świnoujście w terminowej realizacji projektu przebudowy ulicy. Ponadto biorąc pod uwagę wyniki badań pomiaru hałasu w Dzielnicy Nadmorskiej, odcinek od ulicy Matejki do ulicy Trentowskiego, na którym nawierzchnia wykonana jest z kostki kamiennej generuje hałas komunikacyjny przekraczający dopuszczalne normy dla strefy uzdrowiskowej i wymaga najpilniejszej przebudowy.
3. Zmiana zakresu rzeczowego projektu w stosunku do zgłoszenia aktualizacyjnego do ILPI, poprzez ujęcie w projekcie deptaka

W związku ze zmianą odcinka przebudowywanej ulicy Słowackiego w stosunku do pierwotnej wersji wskazanej w zgłoszeniu aktualizacyjnym do ILPI, wątpliwość budzi ujęcie w projekcie deptaka w kontekście zapisów Wytycznych dla Wnioskodawców dla poddziałania 2.1.3.

Uzasadnienie Wnioskodawcy: Deptak stanowi drogę publiczną, kategorii powiatowej o ruchu uspokojonym. Charakter niniejszej ulicy został opisany w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Dzielnicy Nadmorskiej, który przewiduje na niniejszej ulicy uspokojenie ruchu kołowego (z możliwością dojazdu do posesji, służb miejskich i komunikacji autobusowej) z uwagi na ograniczenie hałasu w strefie uzdrowiskowej Dzielnicy Nadmorskiej.
Z opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wynika, że wytworzona w ramach projektu (odcinek od ulicy Matejki do Piłsudskiego) infrastruktura będzie miała charakter turystyczny, nie drogowy. Zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WZ na lata 2007-2013 możliwość dofinansowania deptaków przewidziano w ramach poddziałania 5.1.1 „Infrastruktura turystyki”.
4. Zmiana zakresu rzeczowego projektu w stosunku do zgłoszenia aktualizacyjnego do ILPI, poprzez ujęcie w projekcie elementów małej architektury.
Uzasadnienie Wnioskodawcy: Ponieważ podjęto decyzję o zmianie zakresu rzeczowego przebudowy ulicy przesuwając ją w kierunku zachodnim, rozszerzeniu uległ zakres rzeczowy projektu o elementy znajdującego się w projekcie budowlanym dla niniejszego odcinka ulicy, tj. o elementy małej architektury: murki, ławki, kwietniki, fontanny, jak również kolizje sieci teletechnicznej i wodociągowej z infrastrukturą drogową.
Zgodnie z zapisami Wytycznych dla Wnioskodawców, a także Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013, w ramach przedmiotowego poddziałania możliwa jest budowa, przebudowa i rozbudowa dróg (…) wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. W związku z powyższymi zapisami wydatki w zakresie małej architektury, takich jak: murki, ławki, kwietniki oraz fontanny w ramach poddziałania 2.1.3 co do zasady nie powinny być kwalifikowalne.
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap Ib

1. Późna data rozpoczęcia realizacji projektu, przypadająca na dzień 15.10.2014 r.
Uzasadnienie Wnioskodawcy: Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od konieczności dokonania zmian w posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej oraz procedurami przetargowymi w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
2. Późna data złożenia wniosku aplikacyjnego, przypadająca na dzień 29.08.2014 r.

Uzasadnienie Wnioskodawcy: Termin złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego uzależniony jest od konieczności dokonania zmian w posiadanej dokumentacji projektowej.
3. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu wykracza poza określony w Uszczegółowieniu RPO WZ na lata 2007-2013 termin kwalifikowalności wydatków, tj. 31 marca 2015 r.
Wnioskodawca jako datę zakończenia realizacji projektu wskazał 30 września 2015 r. Wskazany przez Wnioskodawcę termin zakończenia realizacji projektu wykracza poza obowiązujący okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 (tj. 31 marca 2015 r.). Zarząd Województwa dotychczas indywidualnie wyrażał zgodę na realizację projektów oraz kwalifikowanie wydatków ponoszonych po tym terminie.
Uzasadnienie Wnioskodawcy: Wskazany termin realizacji zadania inwestycyjnego jest jedynym możliwym i bezpiecznym dla jego wykonania. Z uwagi na fakt, iż planuje się podpisać umowę z wykonawcą robót budowlanych w połowie października 2014 r., wykonawca przejmie plac budowy późną jesienią. Postęp w robotach budowlanych będzie bezpośrednio uzależniony od warunków pogodowych, jakie będą panowały w trakcie zimy 2014/2015.

Kolejne aktualizacje Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych:

Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki – nabór wstępnych informacji o projektach, o strategicznym charakterze dla Województwa został przeprowadzony od 18 kwietnia do 5 maja 2014 r. Wpłynęło 
14 zgłoszeń.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista projektów proponowanych przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dokument poddany konsultacjom).
2. Lista projektów proponowanych przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dokument poddany konsultacjom – uzupełniona lista projektów 1.04.2014)
3. Lista obecności.

4. Agenda konferencji uzgodnieniowej.

� Ostateczne kwoty projektów rekomendowanych do umieszczenia na ILPI uległy zmianie w trakcie konsultacji przeprowadzonych z Beneficjentami przez Zarząd Województwa.





PAGE  

