Szczecin, 11.02.2022 roku

Szanowni Państwo,

Województwo Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną oraz na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu 17,68 km trasy rowerowej Blue Velo:

- na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną (ok. 7 km) wraz z odcinkiem mostowym,

- na wale przeciwpowodziowym Skoszewo, Skoszewo-Czarnocin (ok. 10 km).

- Wymagania Zamawiającego:

- koszenie z mulczowaniem obustronne poboczy szlaku, maksymalnie o szerokości po 1 m z każdej strony na koronie wałów przeciwpowodziowych,

- usunięcie wyrastającej roślinności z nawierzchni trasy,

- sprzątanie nawierzchni jezdni trasy rowerowej z zanieczyszczeń, ziemi, błota, śmieci, roślinności, szkła, odchodów zwierzęcych, gałęzi, liści, według zaistniałych potrzeb,

- zbieranie wszystkich zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją,

- sprzątanie i czyszczenie urządzeń związanych z funkcjonowaniem trasy rowerowej (barierki, słupki, wszelkie oznakowanie na i  w pobliżu trasy rowerowej) wraz z ich myciem.

Zdjęcie poglądowe trasy rowerowej.

- Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy (planowany termin marzec/kwiecień 2022) – do dnia 01.12.2022 roku.

- W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyżej wymienionych prac z następującą częstotliwością:

- Pkt 1. – maksymalnie czterokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: kwiecień/maj, czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik),

- Pkt 2. – maksymalnie dwukrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: kwiecień/maj, wrzesień/październik,

- Pkt. 3,4,5 – maksymalnie ośmiokrotnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (planowane: co miesiąc w okresie kwiecień – listopad).

- Wykonawca po zleceniu przez Zamawiającego drogą mailową obowiązku wykonania usług – zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych rozpocząć realizację usług.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania usług w dniu ich rozpoczęcia i wykonaniu usług objętych danych zleceniem, celem dokonania obioru przez Zamawiającego.

- Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

- Czas realizacji pojedynczych usług:

  - Pkt. 1:

    - maksymalnie 10 dni od dnia zlecenia realizacji usługi,

    - w powyższą liczbę nie wliczają się dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi,

    - Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego informowania drogą telefoniczną i mailową Zamawiającego o braku możliwości wykonania usługi w danym dniu (do godziny 10:00) z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

    - W takim przypadku Zamawiający po sprawdzeniu warunków pogodowych powinien przekazać informację Wykonawcy drogą mailową (do godziny 11:00) o akceptacji bądź braku akceptacji możliwości wykonywania usługi w danym dniu.

    - Maksymalny termin na wykonanie usługi – wliczając dni z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi to 25 dni,

  - Pkt. 2:

    - maksymalnie 30 dni od dnia zlecenia realizacji usługi,

  - Pkt 3-5:

    - maksymalnie 3 dni robocze od dnia zlecenia realizacji usługi,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie, a także zwiększenia lub zmniejszenia oraz zmiany rodzaju robót w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje wykonanie:

  - Pkt. 1 – 2  z 4 zleconych usług,

  - Pkt. 2 – 1 z 2 zleconych usług,

  - Pkt 3-5 – 4 z 8 zleconych usług.

- Zamawiający wymaga uzyskania zwolnienia z zakazu od właściciela wałów przeciwpowodziowych (PGW Wody Polskie) dla przejazdu przez wały przeciwpowodziowe pojazdów technicznych służących do wykonania usługi.

- Forma płatności – po odbiorze wykonanych usług, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru oraz dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

Trasa rowerowa Blue Velo (Inoujście-Modrzewie oraz Skoszewo-Czarnocin) została wykonana w ramach projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szacowanie wartości zamówienia w postaci tabeli poniżej prosimy przesyłać na adres: sprusiewicz@wzp.pl  do dnia 16 lutego 2022 roku.

| L.p. | Pozycja | Kwota netto (1 usługi) | Kwota brutto (1 usługi) | Ilość usług | Kwota netto Razem | Kwota brutto Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszenie z mulczowaniem (poz. 1) |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Usunięcie roślinności z nawierzchni trasy (poz. 2) |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Sprzątanie i czyszczenie (poz. 3-5) |  |  | 8 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr 904/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.