Aneks nr 1
do zawartego w dniu 5 lutego 2020 roku w Szczecinie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji prac remontowych celem utworzenia mieszkania wspomaganego w ramach projektu pn. Azymut - Samodzielność nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w budynku przy ul. Bogusława IV 22/4 w Stargardzie.

zawarty w dniu ……………………….. 2020 r. pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez:

- .......................................................................................................................................................;

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….;

a

Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Struga 29 w Stargardzie, NIP: 854-00-14-151, Nr KRS: 0000168283 Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, kapitał zakładowy:
49 604 000 zł, którą reprezentuje: mgr Agata Kmieć – Łuciuk – Prezes Zarządu, zwaną dalej „Spółką”,

Na podstawie § 17 porozumienia i protokołu konieczności nr 1 z dnia 22 czerwca 2020 r. wraz z załączonym do niego kosztorysem zamiennym, strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają zapisy § 1 ust. 2 - 3 porozumienia, które otrzymują następujące brzmienie:

„2. W przygotowanych procedurach należy uwzględnić planowany terminu zakończenia realizacji  prac remontowych do dnia 30 sierpnia 2020 r. Projekt budowlany określający zakres prac remontowych stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

3. Prace remontowe oraz czynności wykonywane przez Spółkę finansowane będą przez Województwo ze środków budżetu projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w maksymalnej wysokości 96 230,40  zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści zł, 40/100).”.

§ 2

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

.......................... 					...............................

Województwo			      			        Spółka

..........................

Województwo