ANEKS NR 1

do UMOWY NR ROPS/49/2020

zawartej w dniu 13 maja 2020 roku

zawarty w dniu ……………………… 2020 r. w  Szczecinie pomiędzy:

Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez:

………………………………………… - …………..……..……… Województwa Zachodniopomorskiego;

………………...………………………  -  …...………...……….... Województwa Zachodniopomorskiego;

zwanym dalej Zamawiającym,

a Markiem Boguckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marek Bogucki Przedsiębiorstwo Budowlane, z siedzibą w Stargardzie i Zofią Bogucką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zofia Bogucka, z siedzibą w Stargardzie; wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej o firmie Przedsiębiorstwo Budowlane S.C. Marek Bogucki, Zofia Bogucka z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 8, 73-110 Stargard, NIP:  854 238 13 56, zwanymi dalej Wykonawcą,

Na podstawie § 12 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. f), pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. b) i ust. 5 umowy NR ROPS/49/2020 strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w jej treści:

§ 1

- Zmianie ulega zapis § 3 ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 ust. 5.”

- Zmianie ulega zapis § 5 ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Strony ustalają, maksymalną wartość umowy stanowiącą całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę 96 230,40  zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści zł, 40/100). Kwota wynagrodzenia wskazana w poprzednim zdaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym robót przedstawionych w przedmiarze robót (załącznik nr 1) oraz robót określonych w protokole konieczności nr 1 z dnia 22 czerwca 2020 r. i w załączonym do niego kosztorysie zamiennym, które stanowią załącznik nr 6 do umowy.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks obowiązuje z dniem  jego podpisania.

§ 4

# Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA: