|  | # numer działania l |  |  | # tytuł lub zakres projektu |  |  |  |  | # podmiot zgłaszający |  | # data identyfikacji |  |  |  | # podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  |  |  |  | # szacowana całkowita wartość projektu (PLN) | # szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych |  |  |  |  |  |  |  | # duży projekt (T/N/ND) |  | # szacowany wkład UE (PLN) | # zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami |  |  |  |  |  |  | # przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok) | # przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) | # przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # wskaźnik |  | # Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  | 1.9 |  |  | Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego JEREMIE+ |  |  |  |  | Bank Gospodarstwa Krajowego |  | 26.10.2016 |  |  |  | Bank Gospodarstwa Krajowego |  |  |  |  |  |  | 369 345 705,88 | 369 345 705,88 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 313 943 850 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |  | 1163 szt. |  |  |  |  | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2016 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |  | 45 186 086 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 |  |  | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. o.o. wraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  | 9 340 000 | 9 340 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 830 000 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |  | 17 ha |  |  |  |  | grudzień 2017 | styczeń 2018 | grudzień 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 |  |  | Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina miasto Świnoujście |  |  |  |  |  |  | 27 770 000 | 27 770 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 13 050 000 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |  | 5,5 ha |  |  |  |  | I kwartał 2017 r. | 2016/2017 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 |  |  | Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Gryfino |  |  |  |  |  |  | 2 920 000 | 2 920 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 120 000 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |  | 7 ha |  |  |  |  | II kwartał/ czerwiec 2016 r. | 2016 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 |  |  | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 08.11.2018 |  |  |  | Gmina Miasto Stargard |  |  |  |  |  |  | 21 459 176,47 | 21 459 176,47 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 18 240 300,00 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |  | 44 ha |  |  |  |  | czerwiec 2019 | czerwiec 2019 | listopad 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach |  | 8 000 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 |  |  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  | 21 932 379,02 | 12 366 675,82 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 10 510 508,59 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |  | 13,49 ha |  |  |  |  | I kwartał 2017 | II kwartał 2017 | IV kwartał 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach |  | 7 418 235 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 |  |  | Rozwój przedsiębiorczości na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenów Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego w Białogardzie. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Białogardzki Park Inwestycyjny Invest Park sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  | 1 041 810 | 750 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 637 500 | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |  | 4,90 ha |  |  |  |  | IV kwartał/ grudzień/2016 | II kwartał/maj/2017 | IV kwartał/grudzień/2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 1 000 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 |  |  | Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE - etap I. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Bobolice |  |  |  |  |  |  | 4 342 427 | 3 594 210,64 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 055 079,04 | Powierzchnia wspartych(przygotowanych) terenów inwestycyjnych |  | 3,52 ha |  |  |  |  | I kwartał 2018 | III kwartał 2017 | IV kwartał 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach |  | 1.400.000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 |  |  | Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 13.06.2017 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 13 616 659,00 | 13 616 659,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 13 616 659 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym |  | 30 szt. |  |  |  |  | II kwartał / czerwiec 2017 | II kwartał / czerwiec 2017 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym |  | 27 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe |  | 210 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba potencjalnych inwestorów, do których Beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną regionu |  | 85 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych |  | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 400 000,00 | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym |  | 5 szt. |  |  |  |  | I kwartał / luty 2020 | I kwartał / styczeń 2020 | IV kwartał / grudzień 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym |  | 22 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba potencjalnych inwestorów, do których Beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną regionu |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość wypromowanych ofert inwestycyjnych |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 |  |  | Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego JEREMIE+ |  |  |  |  | Bank Gospodarstwa Krajowego |  | 26.0102016 |  |  |  | Bank Gospodarstwa Krajowego |  |  |  |  |  |  | 22 799 117,65 | 22 799 117, 65 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 19 379 250 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje |  | 26 szt. |  |  |  |  | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2016 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw |  | 26 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) |  | 5 161 764 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 |  |  | Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.11.2020r. |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 500 000,00 | Liczba projektów dotyczących monitorowania inteligentnych specjalizacji; Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług |  | 1szt. 10 szt. |  |  |  |  | IV kwartał / grudzień 2020 | I kwartał/ styczeń 2021 | III kwartał/ wrzesień 2023 |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – zadanie nr 2 Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 14.05.2019 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 80 605 394,00 | 79 394 459,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 106 265 588,97 | Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego |  | 1 szt. |  |  |  |  | III kwartał/ wrzesień 2019 | IV kwartał/ październik 2019 | III kwartał/ lipiec 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba zrealizowanych działań informacyjno - promocyjnych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej |  | 271,34 [MWh/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu |  | 1 734,55 [GJ/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz informacyjnych |  | 200 [osoby] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 310,15 [MgCO2/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Węzeł przesiadkowy Głębokie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina miasto Szczecin |  |  |  |  |  |  | 29 860 000 | 29 860 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 200 171 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | II kwartał 2017 r. | 2016 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 170 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina miasto Szczecin |  |  |  |  |  |  | 97 890 000 | 97 890 000149 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 73 000 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał 2016 r. | 2016 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 45 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20 |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina miasto Szczecin |  |  |  |  |  |  | 36 330 000 | 36 330 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 13 400 000 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie |  | 20 szt. |  |  |  |  | III kwartał 2016 r. | 2016 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 40 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina miasto Świnoujście |  |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 628 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał 2016 r. | 2016 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 84 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej w Policach |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Police |  |  |  |  |  |  | 2 720 000 | 2 720 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 310 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | II kwartał2016r. | 2016 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 57 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 15 |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  | 18 450 000 | 18 450 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 10 050 000 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 15 szt. |  |  |  |  | II kwartał2016r. | 2016 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 300 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Gryfino |  |  |  |  |  |  | 10 800 000 | 10 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 8 040 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | III kwartał2016 r. | 2017 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 4 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina miasto Stargard |  |  |  |  |  |  | 22 430 000 | 22 430 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 18 290 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał/ grudzień 2016 r. | 2016 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 23 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Goleniów |  |  |  |  |  |  | 33 790 000 | 33 790 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 20 240 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | II kwartał/maj 2017 r. | 2017 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 20 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Goleniów |  |  |  |  |  |  | 3 800 000 | 3 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 700 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | I kwartał/luty 2017 r. | 2017 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 5 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa miejsca przesiadkowego na skrzyżowaniu ulic Na Świdwie i Wschodniej w miejscowości Łęgi |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Dobra |  |  |  |  |  |  | 840 000 | 840 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 670 000 | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  | III kwartał 2016 r. | 2017 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 20 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Kobylanka |  |  |  |  |  |  | 2 630 000 | 2 630 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 610 000 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | III kwartał2016 r. | 2016 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Parkuj i Jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 42 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | miasto Świnoujście |  |  |  |  |  |  | 7 990 000 | 7 990 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 185 800 | Długość dróg dla rowerów |  | 10,55 km |  |  |  |  | IV kwartał2016 r. | 2017 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 21 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Dobra |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 700 000 | Długość dróg dla rowerów |  | 7,5 km |  |  |  |  | I kwartał 2017 r. | 2017 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 20 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Miastem Szczecin |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | gmina Stare Czarnowo |  |  |  |  |  |  | 5 450 000 | 5 450 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 630 000 | Długość dróg dla rowerów |  | 9 km |  |  |  |  | styczeń 2018 | styczeń 2018 | grudzień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 6 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 7 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stepnica |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Stepnica |  |  |  |  |  |  | 800 000 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 680 000 | Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych |  | 200 szt. |  |  |  |  | III kwartał 2016 r. | 2016 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 10 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Miasto Stargard |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 340 000 | Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych |  | 2440 |  |  |  |  | Październik/ listopad 2017 | Październik 2017 | Grudzień 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej |  | 1320 MWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa dróg rowerowych w Policach |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Police |  |  |  |  |  |  | 2 240 000 | 2 240 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 900 000 | Długość dróg dla rowerów |  | 5,8 km |  |  |  |  | Marzec 2018 | Marzec 2018 | Grudzień 2019 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Modernizacja drogi rowerowej Stepnica - Widzieńsko |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Stepnica |  |  |  |  |  |  | 774 104 | 774 104 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 657 988,40 | Długość dróg dla rowerów |  | 10 km |  |  |  |  | Listopad 2017 | Marzec 2018 | Lipiec 2018 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Zakup taboru autobusowego elektrycznego – w ilości sztuk 5 |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Miasto Szczecin |  |  |  |  |  |  | 15 000 000 | 11 550 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 700 000 | Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 5 szt. |  |  |  |  | Grudzień 2017 | Marzec 2018 | Marzec 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 375 os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 375 os |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasta Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar I-II |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Miasto Szczecin |  |  |  |  |  |  | 3 740 000 | 3 740 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 401 975 | Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych |  | 1541 szt. |  |  |  |  | Grudzień 2017 | Sierpień 2018 | Grudzień 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej |  | 866 496 MWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 691 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa ścieżki rowerowej Gryfino -Wełtyń |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Gryfino |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 700 000 | Długość dróg dla rowerów |  | 3 km |  |  |  |  | Czerwiec 2019 | Kwiecień 2020 | Grudzień 2021 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Gryfino |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 2 625 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 231 259 | Długość dróg dla rowerów |  | 4 km |  |  |  |  | Czerwiec 2019 | Kwiecień 2020 | Grudzień 2021 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Gmina Kołbaskowo |  |  |  |  |  |  | 10 900 000 | 10 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 360 000 | Długość dróg dla rowerów |  | 8 |  |  |  |  | Grudzień 2017 | Grudzień 2017 | Grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - Etap 1 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 09.05.2018 |  |  |  | Gmina Police |  |  |  |  |  |  | 4 325 674,90 | 3 833 357,90 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 258 354,21 | Długość ścieżek rowerowych |  | 4,32 km |  |  |  |  | II kwartał / 2017 czerwiec 2017 | II kwartał 2017/ Czerwiec 2017 | IV kwartał 2019/ grudzień 2019 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - Etap 2 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 09.05.2018 |  |  |  | Gmina Police |  |  |  |  |  |  | 1 029 582,00 | 1 029 582,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 875 144,70 | Długość ścieżek rowerowych/ Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 2,13 km |  |  |  |  | I kwartał / 2018 luty 2018 | II kwartał 2018/ Czerwiec 2018 | IV kwartał 2019/ grudzień 2019 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - Etap 3 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 09.05.2018 |  |  |  | Gmina Police |  |  |  |  |  |  | 4 644 743,10 | 4 644 743,10 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 566 501,09 | Długość ścieżek rowerowych/ Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 3,55 km |  |  |  |  | II kwartał / 2018 kwiecień 2018 | I kwartał 2019/ Marzec 2019 | IV kwartał 2019/ grudzień 2019 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | „Integracja transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniowski Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego „Goleniów”” |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 08.11.2018 |  |  |  | Gmina Goleniów |  |  |  |  |  |  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 130 000 | Długość wspartej infrastruktury |  | 3,60 km |  |  |  |  | grudzień 2018 | wrzesień 2018 | grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 4,5 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego - etap II |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 08.11.2018 |  |  |  | Gmina Kołbaskowo |  |  |  |  |  |  | 5 294 117,65 | 5 294 117,65 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 500 000,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride |  | 4,5 km 2 szt. |  |  |  |  | marzec 2019 | kwiecień 2019 | grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 3,34 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego w Policach |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 08.11.2018 |  |  |  | Gmina Police |  |  |  |  |  |  | 1 655 228,42 | 1 655 228,42 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 827 614,21 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | styczeń 2019 | czerwiec 2019 | grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 10 tony równoważnika CO2/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 08.11.2018 |  |  |  | Gmina Miasto Stargard |  |  |  |  |  |  | 12 230 000,00 | 12 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 10 395 500,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 2,51 km |  |  |  |  | październik 2021 | kwiecień 2020 | grudzień 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami |  | 0 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami |  | 0 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 10 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno |  |  |  |  | ZIT SOM |  |  |  |  |  | Powiat Policki |  |  |  |  |  |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 125 000,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 2,55 km |  |  |  |  | grudzień 2018 | styczeń 2019 | grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 2 tony równoważnika CO2/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi rowerowej wzdłuż dróg powiatowych Kołobrzeg – Korzystno –Przećmino Etap I i II |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Gmina Kołobrzeg |  |  |  |  |  |  | 6 043 929,80 | 5 937 438,67 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 164 371,90 | Długość dróg dla rowerów |  | 6,05 km |  |  |  |  | II kwartał 2017 | IV kwartał 2017 | IV kwartał 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 1,50 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 r. |  |  |  | Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  | 20 673 718,95 | 17 538 925,52 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 12 092 696,27 | Długość dróg rowerowych |  | 10,09 km |  |  |  |  | I kw. 2017 r. | II kw. 2017 r. | IV kw. 2020 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 1,94 Mg CO2/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Sianów |  |  |  |  |  |  | 4 713 684,25 | 4 713 684,25 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 006 631,59 | Długość dróg dla rowerów |  | 75 km |  |  |  |  | III kwartał 2016 r. | I kwartał 2017 | IV kwartał 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 186,65 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z gminą Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Karlino |  |  |  |  |  |  | 7 289 044 ,01 | 4 425 098,82 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 644 068,86 | Długość dróg dla rowerów |  | 9,6 km |  |  |  |  | II kwartał 2017 | II kwartał 2018 | IV kwartał 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 15,12 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów oraz Rzeczyca Wielka –Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Polanów |  |  |  |  |  |  | 2 999 999,99 | 2 993 542,49 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 465 182,16 | Długość dróg dla rowerów |  | 8,98 km |  |  |  |  | IV kwartał 2016 | III kwartał 2017 | IV kwartał 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 2,30 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Manowo |  |  |  |  |  |  | 4 193 704,78 | 3 265 480,50 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 689 122,94 | Długość dróg dla rowerów |  | 5,6 km |  |  |  |  | I kwartał 2017 | II kwartał 2017 | II kwartał 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 1,0 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Gmina Miasto Kołobrzeg |  |  |  |  |  |  | 9 593 363,89 | 7 799 482,84 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 191 224,09 | Długość dróg dla rowerów |  | 0,97 km |  |  |  |  | Październik 2017 | Wrzesień 2015 | Grudzień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych/zintegrowanych centrów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba systemów roweru miejskiego |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 824,38 MG/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z /gmina miasto Kołobrzeg |  |  |  |  |  |  | 9 231 888 | 7 505 600 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 638 847,12 – ( | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 8 szt. |  |  |  |  | Wrzesień 2016 | Wrzesień 2016 | Grudzień 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 41,86 MG/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych w Gościnie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Gościno |  |  |  |  |  |  | 4 674 796,26 | 2 900 791,94 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 106 689,57 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | II kwartał/ czerwiec/2017 | III kwartał/ wrzesień/2017 | II kwartał/ kwiecień/2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów "Bike & Ride" |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość dróg dla rowerów |  | 2 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych miejsc "parkuj i jedź" |  | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 332,70 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi pieszo rowerowej z centrum miejscowości Tychowo od skrzyżowania z ul. Białogardzką wzdłuż ul. Dworcowej do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Tychowo |  |  |  |  |  |  | 960 159,78 | 960 159,78 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 816 135,78 | Długość dróg dla rowerów |  | 730 mb |  |  |  |  | wrzesień 2016 | styczeń 2017 | grudzień 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 0,58 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | miasto Białogard |  |  |  |  |  |  | 6 104 346,54 | 6 104 346,54 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 853 397,32 | Długość dróg dla rowerów |  | 19,6 km |  |  |  |  | I kwartał/ luty/2017 | III kwartał/ lipiec/2017 | IV kwartał/ grudzień/2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 3,13 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | miasto Białogard/Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  | 6 283 219,81 | 5 110 882,21 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 215 862,51 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 8 szt. |  |  |  |  | IV/XI/2016 | I/III/2017 | I/III/2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 72,42 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 452 osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Mielno |  |  |  |  |  |  | 4 125 957,53 | 3 018 332,54 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 010 349,63 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | I kwartał 2017 | IV kwartał 2017 | IV kwartał 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość dróg dla rowerów |  | 0,31 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 530 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Świeszyno |  |  |  |  |  |  | 4 282 450,04 | 4 282 450,04 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 696 602,50 | Długość dróg dla rowerów |  | 5,36 km |  |  |  |  | IV kwartał 2017 | II kwartał 2018 | III kwartał 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów Park&Ride |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 0,08 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Zakup taboru niskoemisyjnego |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 6 876 438,00 | 5 590 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 892 853,41 – ( | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 7 szt. |  |  |  |  | Grudzień 2016 | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograniczenie emisji CO2 |  | 27,07 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Białogard |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Białogard |  |  |  |  |  |  | 4 165 000,00 | 4 165 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 200 000,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 7,2 km |  |  |  |  | grudzień 2018 | kwiecień 2019 | grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 1,31 tony/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Białogard |  |  |  |  |  |  | 450 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 382 500,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 0,33 km |  |  |  |  | czerwiec 2019 | luty 2020 | grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 0,0541 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Biesiekierz |  |  |  |  |  |  | 488 900,00 | 488 900,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 415 565,00 | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  | marzec 2019 | wrzesień 2019 | październik 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 89 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych |  | 400 osób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa centrum przesiadkowego w Grzybowie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Kołobrzeg |  |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 53 233,00 | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 0,02 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  | wrzesień 2019 | październik 2019 | maj 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 0,3 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Mielno |  |  |  |  |  |  | 110 725,00 | 110 725,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 53 148,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 0,14 km |  |  |  |  | lipiec 2019 | styczeń 2020 | czerwiec 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 1,5 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Polanów |  |  |  |  |  |  | 1 459 559,81 | 1 459 559,81 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 240 625,83 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 0,99 km |  |  |  |  | październik 2019 | styczeń 2021 | grudzień 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 0,3 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław – gm. Tychowo |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Tychowo |  |  |  |  |  |  | 2 409 063,78 | 2 409 063,78 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 047 704,21 | Długość wspartej infrastruktury drogowej |  | 3,480 km |  |  |  |  | maj 2020 | czerwiec 2020 | grudzień 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 2,784 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Utworzenie centrum przesiadkowego Koszalin - Wąwozowa w Koszalinie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 6 765 000,00 | 5 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 740 000,00 | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 4,78 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  | marzec 2019 | IV kwartał 2018 | IV kwartał 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość infrastruktury rowerowej |  | 0,33 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” |  | 50 szt. 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” |  | 21 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 3 069 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 040 000,00 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 1 szt. |  |  |  |  | grudzień 2018 | IV kwartał 2018 | II kwartał 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 0,348 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Zakup taboru niskoemisyjnego |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 9 348 000,00 | 7 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 100 000,00 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 5 szt. |  |  |  |  | grudzień 2018 | IV kwartał 2018 | IV kwartał 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 415 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 5,22 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 3.07.2019 |  |  |  | Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  | 4 369 500,00 | 4 009 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 720 565,44 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 4,05 km |  |  |  |  | II kwartał 2019 maj 2019 | II kwartał 2018/ kwiecień 2018 | IV kwartał 2022/ grudzień 2022 |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 3.07.2019 |  |  |  | Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 399 434,56 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 2,70 km |  |  |  |  | III kwartał 2020 wrzesień 2020 | III kwartał 2020/ wrzesień 2020 | IV kwartał 2022/ grudzień 2022 |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ulicach Strzeleckiej i Spółdzielczej |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 6.12.2019 |  |  |  | Gmina Sianów |  |  |  |  |  |  | 628 000, 00 | 626 770,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 453 580,00 | Długość wspartej infrastruktury rowerowej |  | 0,56 km |  |  |  |  | I kwartał/ Luty 2020 | II kwartał/ Kwiecień 2020 | III kwartał/ Październik 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stanowisko postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 7,8 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Zakup 2 autobusów hybrydowych dla Kołobrzegu |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 6.12.2019 |  |  |  | Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z.o.o. |  |  |  |  |  |  | 3 862 200,00 | 3 140 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 669 000,00 | Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym w komunikacji miejskiej |  | 2 szt. |  |  |  |  | II kwartał/ Kwiecień 2020 | II kwartał/ Kwiecień 2020 | IV kwartał/ Grudzień 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej |  | 170 osób |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  | 20,01 tony równoważnika CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  |  | 11.09.2020r. |  |  |  |  |  | Gmina Ustronie Morskie |  | 2 200 000,00 |  |  |  |  |  | 2 200 000,00 |  |  | N |  |  |  | 1 519 800,00 |  | Długość dróg dla rowerów Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” Szacowanych roczny spadek emisji gazów cieplarnianych |  |  | 3,5 km 1 szt. 10 szt. 9 tony równoważnika CO2 |  | Styczeń 2021 |  |  | Styczeń 2021 |  | Grudzień 2022 |
|  | 3.2 |  |  | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań jednolitych części wód powierzchniowych |  |  |  |  | Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO |  | 18.07.2018 |  |  |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 23.615.874,72 | 23.615.874,72 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 20.073.491,51 | Liczba urządzeń do celów ochrony przeciwpowodziowej |  | 8 |  |  |  |  | IV 2018 | II 2019 | IV 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej |  | 91137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Poprawa warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym |  |  |  |  | Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO |  | 18.07.2018 |  |  |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 21.871.399,78 | 21.871.399,78 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 18.590.689,81 | Liczba urządzeń do celów ochrony przeciwpowodziowej |  | 4 |  |  |  |  | IV 2018 | II 2019 | IV 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej |  | 13935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  | Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO |  | 18.07.2018 |  |  |  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 2.964.303,54 | 2.964.303,54 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2.519.658,00 | Liczba urządzeń do celów ochrony przeciwpowodziowej |  | 2 |  |  |  |  | IV 2018 | II 2019 | IV 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  | Remont zabytkowej siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 28.06.2019 |  |  |  | Teatr Polski |  |  |  |  |  |  | 28 166 036,00 | 17 174 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 17 174 400,00 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał / sierpień 2019 | II kwartał / czerwiec 2019 | III kwartał / wrzesień 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne |  | 70 000 osób/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  | Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 18.09.2018 |  |  |  | Teatr Polski w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 105 070 946,55 | 42 953 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 42 953 000,00 | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem |  | 1 szt. |  |  |  |  | III kw./ wrzesień 2018 | I kw./styczeń 2019 | III kw./wrzesień 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne |  | 120 000,00 odwiedzin/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 9.09.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 6 926 041,37 | 6 926 041,37 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 887 135,,16 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych |  | 1 |  |  |  |  | IV kwartał/ październik 2016 r. | I kwartał / Styczeń 2017 r. | IV kwartał/ grudzień 2018 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość szlaków turystycznych |  | 17,630 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 9.09.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 8 278 860,52 | 8 278 860,52 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 037 031, | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych |  | 1 |  |  |  |  | IV kwartał/ październik 2016 r. | I kwartał / Styczeń 2017 r. | IV kwartał/ grudzień 2018 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość szlaków turystycznych |  | 22,788 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino-Trzcińsko Zdrój |  |  |  |  | WWRPO |  | 25.08.2017 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 6 800 000,00 | 6 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 695 000 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych |  | 1 szt. |  |  |  |  | III kw./ wrzesień 2017 | III kw./ lipiec 2017 | IV kw./ grudzień 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość utworzonych szlaków turystycznych |  | 48,06 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno |  |  |  |  | WWRPO |  | 04.04.2019 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 8 416 341,10 | 8 416 341,10 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7057348,63 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych |  | 1 szt. |  |  |  |  | II kwartał / maj 2019 | II kwartał / maj 2019 | III kwartał / wrzesień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość utworzonych szlaków turystycznych |  | 21,57 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/ Kołobrzeg – Złocieniec etap I |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 02.07.2019 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 4 997 204,87 | 4 897 204,87 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 162 624,12 | Długość utworzonych szlaków turystycznych |  | 61,38 km |  |  |  |  | III kwartał / wrzesień 2019 | III kwartał / lipiec 2019 | III kwartał / wrzesień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspartych obiektów turystycznych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 15.07.2019 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 8 591 260,00 | 8 541 260,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 260 071,00 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał / październik 2019 | III kwartał / wrzesień 2019 | IV kwartał / grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość utworzonych szlaków turystycznych |  | 9,04 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa VeloBaltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 24.10.2019 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 8 590 720,00 | 8 490 720,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 217 112,00 | Długość odnowionych szlaków turystycznych |  | 86, 988 km |  |  |  |  | I kwartał/ styczeń 2020 | IV kwartał/ grudzień 2019 | IV kwartał/ grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych |  | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 14.05.2020r |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 10 024 413, 97 | 8 044 467,97 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 033 350, 97 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych Długość odnowionych szlaków turystycznych |  | 1 szt. 48,56 km |  |  |  |  | III kwartał/ lipiec 2020 | III kwartał/ lipiec 2020 | IV kwartał/ grudzień 2021 |  |  |
|  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 20.07.2020r |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 9 664 400,00 | 9 114 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 747 240,00 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych Długość utworzonych szlaków turystycznych |  | 1 szt. 24,23km |  |  |  |  | IV kwartał/ październik 2020r. | III kwartał/ wrzesień 2020r. | IV kwartał/ grudzień 2021r. |  |  |
|  |  | 4.9 |  |  | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI |  | Wydział Wdrażania RPO |  |  | 13.10.2020r |  |  |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  | 8 995 040,00 |  |  | 8 895 040,00 |  |  |  |  | N |  |  |  | 6 671 280,00 | Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych Długość odnowionych szlaków turystycznych |  |  | 1 szt. 20,63 km |  |  | IV kwartał/ listopad 2020 |  | IV kwartał / listopad/grudzień 2020 |  | IV kwartał / grudzień 2021 |
|  | 5.1. |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 12.04.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 42 163 519,00 | 39 699 365,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 39 699 365 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 8,073 km |  |  |  |  | III kwartał/ sierpień/ 2016 r. | kwartał/ styczeń/ 2014 r. | III kwartał/ wrzesień 2017 r. |  |  |
|  | 5.1. |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 12.04.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 7 273 918,00 | 7 164 518,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 164 518 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 2,81 km |  |  |  |  | III kwartał/ sierpień 2016 r. | Ikwartał/ luty 2016 r. | III kwartał/ sierpień 2017 r. |  |  |
|  | 5.1. |  |  | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 12.04.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 10 013 068,00 zł | 8 618 068,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 8 618 068 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 1,26 km |  |  |  |  | III kwartał/ sierpień 2016 r. | I kwartał/ luty 2014 r. | IV kwartał/ grudzień 2016 r. |  |  |
|  | 5.1. |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 12.04.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 11 077 178,00 | 7 801 368,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 801 368 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 1,86 km |  |  |  |  | III kwartał/ sierpień 2016 r. | IV kwartał/ październik 2014 r. | IV kwartał/ grudzień 2016 r. |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.08.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 63 000 000,00 | 61 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 52 020 000, | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 15,44 km |  |  |  |  | IV kwartał / październik 2017 | II kwartał / kwiecień 2017 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.08.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 18 000 000,00 | 17 840 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 15 164 000 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 3,95 km |  |  |  |  | IV kwartał / październik 2017 | II kwartał / kwiecień 2017 | I kwartał / marzec 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.08.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 43 775 000, | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 21,81 km |  |  |  |  | III kwartał / lipiec 2017 | IV kwartał / grudzień 2016 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.08.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 825 000 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 0,097 km |  |  |  |  | II kwartał / czerwiec 2017 | IV kwartał / grudzień 2016 | I kwartał / marzec 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 30 158 614,00 | 26 545 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 19 875 000, | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 2,28 km |  |  |  |  | II kwartał / czerwiec 2017 | III kwartał / sierpień 2017 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap I odc. Ińsko-Ciemnik |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 36 640 000,00 | 36 640 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 31 144 000, | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 6,90 km |  |  |  |  | III kwartał / sierpień 2017 | IV kwartał / listopad 2017 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo-granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 11 300 000,00 | 11 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 9 520 000 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 1,83 km |  |  |  |  | III kwartał / lipiec 2017 | III kwartał / wrzesień 2017 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 27 263 322,00 | 26 450 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 22 482 500 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 2,40 km |  |  |  |  | III kwartał / sierpień 2017 | III kwartał / wrzesień 2017 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów-Płoty |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 19.03.2018 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 80 566 500,00 | 80 466 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 68 396 525,00 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 24,78 km |  |  |  |  | II kwartał / kwiecień 2018 | I kwartał / marzec 2018 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 22.06.2018 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 36 448 400,00 | 36 248 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 30 811 140,00 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich |  | 11,29 km |  |  |  |  | III kwartał / sierpień 2018 | III kwartał / sierpień 2016 | III kwartał / wrzesień 2020 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 9.08.2018 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 17 916 820,00 | 17 816 820,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 15 144 297,00 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich |  | 3,34 km |  |  |  |  | IV kwartał / grudzień 2018 | IV kwartał / listopad 2018 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich |  | 0,74 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 3.10.2018 |  |  |  | Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  | 38 311 200,00 | 38 311 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 32 564 520,00 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich |  | 1,45 km |  |  |  |  | I kwartał / marzec 2019 | III kwartał / lipiec 2019 | IV kwartał / grudzień 2022 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.11.2018 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 110 000 000,00 | 109 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 93 372 500,00 | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich |  | 26,39 km |  |  |  |  | II kwartał / maj 2019 | II kwartał / maj 2019 | IV kwartał / grudzień 2021 |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Budowa obejścia Gryfic- połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 06.05.2020 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 71 385 346 | 62 317 053 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 52 969 459 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich Liczba wybudowanych obwodnic |  | 4,34 km 1 szt. |  |  |  |  | II kwartał/ czerwiec 2020 | IV kwartał / grudzień 2019 | IV kwartał/ grudzień 2021 |  |  |
|  |  | 5.1 |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I | Wydział Wdrażania RPO |  |  |  | 09.10.2020 |  |  |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |  |  |  |  |  | 34 358 400,00 |  | 34 258 400,00 |  |  |  |  | N |  |  | 29 119 640,00 |  | Długość przebudowanych dróg wojewódzkich (km) |  |  | 8,17 |  | IV kwartał/ listopad 2020 |  |  | III kwartał/ wrzesień 2019 |  | IV kwartał/ grudzień 2022 |
|  | 5.2 |  |  | Budowa infrastruktury drogowej polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Stargard |  |  |  |  |  |  | 14 110 000 | 14 110 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 6 100 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 3,1 km |  |  |  |  | IV kwartał 2016 r. | 2017 | 2019 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 r. |  |  |  | powiat policki |  |  |  |  |  |  | 20 890 000 | 20 890 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 7 000 000 | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 4,1 km |  |  |  |  | II kwartał 2016 r. | 2016 | 2020 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Gryfino |  |  |  |  |  |  | 4 830 000 | 4 830 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 500 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,8 km |  |  |  |  | II kwartał 2016 r. | 2017 | 2020 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmin miasto Stargard |  |  |  |  |  |  | 3 690 000 | 3 690 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 000 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,350 km |  |  |  |  | I kwartał 2017 r. | 2017 | 2019 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Police |  |  |  |  |  |  | 6 990 000 | 6 990 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 4 430 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,176 km |  |  |  |  | II kwartał 2016 r. | 2016 | 2016 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Stepnica |  |  |  |  |  |  | 2 720 000 | 2 720 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 880 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,594 km |  |  |  |  | II kwartał 2016 r. | 2016 | 2017 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Goleniów |  |  |  |  |  |  | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 500 000 | Długość wybudowanych dróg gminnych |  | 0,741 km |  |  |  |  | I kwartał /luty 2017 r. | 2017 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 0,970 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,335 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie w gminie Dobra |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Dobra |  |  |  |  |  |  | 2 610 000 | 2 610 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 310 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 1 km |  |  |  |  | II kwartał 2016 r. | 2016 | 2016 |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach |  |  |  |  | ZIT SOM |  | 26.04.2016 |  |  |  | gmina Dobra |  |  |  |  |  |  | 2 400 000 | 2 400 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 400 000 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,49 km |  |  |  |  | II kwartał 2016 r. | 2016 | 2017 |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Sianów |  |  |  |  |  |  | 3 051 000 | 3 050 540 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 405 450 | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 2,48 km |  |  |  |  | I kwartał 2017 | I kwartał 2017 | IV kwartał 2018 |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Będzino |  |  |  |  |  |  | 6 154 643,20 | 6 154 643,20 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 519 840,44 | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 0 |  |  |  |  | II kwartał 2017 | II kwartał 2018 | IV kwartał 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 43,60 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin” SSSE. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | gmina Biesiekierz |  |  |  |  |  |  | 2 850 000 | 2 850 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 422 500 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 1,54 km |  |  |  |  | IV kw. grudzień 2017 | II kw. Kwiecień 2018 | III kw Wrzesień 2018 |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Przebudowa ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu. |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.06.2016 |  |  |  | Gmina Miasto Kołobrzeg |  |  |  |  |  |  | 7 440 931,09 | 5 976 913,55 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 080 376,50 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,98 km |  |  |  |  | Październik 2016 | Grudzień 2016 | Czerwiec 2018 |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 17.10.2017 |  |  |  | Gmina Bobolice |  |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 850 000,00 | Długość wybudowanych dróg gminnych |  | 0,31 km |  |  |  |  | I kwartał/ Styczeń 2019 r. | I kwartał/ marzec 2019 r. | IV kwartał/ listopad 2019 r. |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Przebudowa ulicy Portowej w Kołobrzegu |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Miasto Kołobrzeg |  |  |  |  |  |  | 1 089 759,34 | 885 983,20 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 589 579,00 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,252 km |  |  |  |  | listopad 2018 | 2018 | 2019 |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV w Koszalinie |  |  |  |  | ZIT KKBOF |  | 29.08.2018 |  |  |  | Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 000 000,00 | Długość przebudowanych dróg gminnych |  | 0,325 km |  |  |  |  | marzec 2019 | marzec 2019 | grudzień 2020 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania. |  |  |  |  | WWRPO |  | 1.12.2016 |  |  |  | Powiat Stargardzki |  |  |  |  |  |  | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000,00 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 0,9 km |  |  |  |  | III kwartał 2017/ 09.2017 | I kwartał 2017/ 01.2017 | IV kwartał 2018/ 11.2018 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica -Goleniów na odcinku Łoźnica - Żółwia Błóć wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych |  |  |  |  | WWRPO |  | 1.12.2016 |  |  |  | Powiat Goleniowski |  |  |  |  |  |  | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 15 km |  |  |  |  | IV kwartał 2017/ 11.2017 | II kwartał 2017/ 04.2018 | IV kwartał 2018/ 11.2018 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar |  |  |  |  | WWRPO |  | 25.01.2017 |  |  |  | Powiat Myśliborski |  |  |  |  |  |  | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 1 657 500 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 1,7km |  |  |  |  | II kwartał 2018/ 04.2018 | II kwartał 2019/ 04.2019 | IV kwartał 2019/ 12.2019 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi Powiatowej 1020Z na odcinku Recław - Laska |  |  |  |  | WWRPO |  | 25.01.2017 |  |  |  | Powiat Kamieński |  |  |  |  |  |  | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000, | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 3,5km |  |  |  |  | I kwartał 2017/ 02.2017 | II kwartał 2017/ 6.2017 | IV kwartał 2017/ 12.2017 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Powiat Sławieński |  |  |  |  |  |  | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 8,54 km |  |  |  |  | III kwartał / wrzesień 2018 | I kwartał / marzec 2019 | IV kwartał / październik 2020 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Powiat Gryfiński |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 550 000 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 0,45 km |  |  |  |  | IV kwartał / grudzień 2017 | I kwartał / styczeń 2017 | IV kwartał / grudzień 2020 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Powiat Świdwiński |  |  |  |  |  |  | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 2 999 892 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI) |  | 2,97 km |  |  |  |  | III kwartał / sierpień 2017 | II kwartał / kwiecień 2018 | IV kwartał / październik 2018 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będlino – Sośnica (etap I) |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.04.2017 |  |  |  | Powiat Drawski |  |  |  |  |  |  | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 1,095 km |  |  |  |  | IV kwartał / listopad 2018 | I kwartał / luty 2019 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 13.06.2017 |  |  |  | Powiat Koszaliński |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000 | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 5,92 km |  |  |  |  | II kwartał / maj 2018 | II kwartał / kwiecień 2019 | IV kwartał / październik 2019 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko-Radowo-Borkowo-Węgorzyno-Brzeźniak na odcinku Węgorzyno-Gościsław od km 29+439 do km 31+392 |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  |  |  |  |  | Powiat Łobeski |  |  |  |  |  |  | 4 072 219,00 | 4 072 219,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000,00 | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 1,953 km |  |  |  |  | I kwartał / styczeń 2018 | II kwartał / maj 2018 | IV kwartał / listopad 2018 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 15.05.2018 |  |  |  | Powiat Kołobrzeski |  |  |  |  |  |  | 3 622 000,00 | 3 622 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000,00 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 1,0574 km |  |  |  |  | II kwartał/ czerwiec 2018 | III kwartał/ sierpień 2018 | II kwartał/ czerwiec 2019 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) – Żółtnica |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 14.05.2019 |  |  |  | Powiat Szczecinecki |  |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000,00 | Długość przebudowanych dróg powiatowych |  | 4,10 km |  |  |  |  | IV kwartał/ listopad 2019 | I kwartał/ marzec 2020 | II kwartał/ kwiecień 2021 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław na odcinku Dołuje- Stobno |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 17.07.2020 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 3 529 411,76 | 3 529 411,76 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000,00 | Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg powiatowych |  | 2,48 km |  |  |  |  | III kwartał/ sierpień 2020 | III kwartał/ wrzesień 2020 | IV kwartał/ grudzień 2022 |  |  |
|  | 5.4 |  |  | Przebudowa drogi nr 2310Z na odcinku Piecnik- Próchnowo (bez m. Próchnowo) |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 29.09.2020 |  |  |  | Powiat Wałecki |  |  |  |  |  |  | 5 124 398,19 | 5 124 398,19 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 3 000 000,00 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg |  | 3,353 |  |  |  |  | III kwartał/ październik 2020 | I kwartał/ luty 2021 | IV kwartał/ listopad 2021 |  |  |
|  | 5.5 |  |  | Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 26.10.2016 |  |  |  | PKP PLK S.A. |  |  |  |  |  |  | 218 738 759 | 177 836 390 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 150 727 500 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych |  | 51,446 km |  |  |  |  | I kwartał 2017/luty 2017 | II kwartał 2017/ czerwiec 2017 | IV kwartał 2021/ grudzień 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych |  | 563110 szt./rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. |  |  | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 12.04.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 44 815 050,00 | 36 435 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 36 435 000 | Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych |  | 5 |  |  |  |  | II kwartał/ kwiecień 2016 r. | II kwartał/ kwiecień 2014 r. | III kwartał/ lipiec 2016 r. |  |  |
|  | 5.6. |  |  | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 26.10.2016 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 250 797 000 | 203 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 173 315 000 | Liczba zakupionych pojazdów kolejowych |  | 56 |  |  |  |  | Listopad 2016 | Wrzesień 2016 | Grudzień 2016 |  |  |
|  | 5.6 |  |  | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – prawo opcji |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 25.08.2017 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 150 933 300,00 | 122 710 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 104 303 500 | Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego |  | 10 szt. |  |  |  |  | III kwartał / wrzesień 2017 | III kwartał / wrzesień 2016 | IV kwartał / grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego |  | 1700 os. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 |  |  | Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Urząd Morski w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 6 300 000,00 | 6 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 355 000 | Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych |  | 4,50 km |  |  |  |  | II kwartał / maj 2017 | I kwartał / styczeń 2017 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  | 5.7 |  |  | Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Urząd Morski w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 22 580 000,00 | 22 580 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 19 193 000 | Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych |  | 1,60 km |  |  |  |  | II kwartał / maj 2017 | I kwartał / styczeń 2017 | IV kwartał / listopad 2020 |  |  |
|  | 5.7 |  |  | Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 27.03.2017 |  |  |  | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 870 000,00 | 870 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 740 000 | Liczba zakupionych elementów oznakowania nawigacyjnego śródlądowych szlaków żeglowych |  | 187 szt. |  |  |  |  | II kwartał / czerwiec 2017 | II kwartał / kwiecień 2017 | IV kwartał / grudzień 2018 |  |  |
|  | 5.7 |  |  | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 24.07.2017 |  |  |  | Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 700 000,00 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 595 000, | Liczba zmodernizowanych systemów monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych typu RIS |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał / październik 2017 | IV kwartał / październik 2017 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych |  | 97,3 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 |  |  | Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 24.07.2017 |  |  |  | Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 255 000, | Liczba zmodernizowanych systemów monitorowania ruchu statków typu AIS |  | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał / październik 2017 | IV kwartał / październik 2017 | IV kwartał / grudzień 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych |  | 97,3 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 |  |  | Zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 17.10.2017 |  |  |  | Urząd Morski w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 18 820 000,00 | 18 820 000 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 15 997 000 | Ilość zakupionych jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa żeglugi |  | 5 szt. |  |  |  |  | I kwartał / luty 2018 r. | I kwartał / marzec 2018 r. | IV kwartał / grudzień 2019 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  |  | Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego JEREMIE+ |  |  |  |  | Bank Gospodarstwa Krajowego |  | 26.10.2016 r. |  |  |  | Bank Gospodarstwa Krajowego |  |  |  |  |  |  | 73 463 823,53 | 73 463 823,53 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 62 444 250 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 974 |  |  |  |  | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2016 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 14.11.2014 r. |  |  |  | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |  |  |  | 39 984 100 | 39 984 100 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 33 986 485 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 2 905 |  |  |  |  | II kwartał/ kwiecień/ 2015 r. | II kwartał/ maj/ 2015 r. | I kwartał/ marzec/ 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 1 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | 1 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 06.07.2016 |  |  |  | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |  |  |  | 26 729 116,08 | 26 729 116,08 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 22 719 748,76 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 2 512 |  |  |  |  | I kwartał/marzec/2016 r. | I kwartał/styczeń/2016 r. | IV kwartał/grudzień/2016 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z ścieżką |  | 1 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z ścieżką |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci IPD |  | 2 512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które zakończyły udział w praktykach zawodowych/stażach |  | 1 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z ścieżką |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób powyżej 29 roku życia, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką |  | 1 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu |  | 1 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 23.11.2017 |  |  |  | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |  |  |  | 44 795 835 | 44 795 835 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 44 795 835 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 4260 |  |  |  |  | I kwartał/marzec/2017 r. | I kwartał/styczeń/2017 r. | IV kwartał/grudzień/20167r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 2343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | 1874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | 1192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu |  | 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 01.01.2018 |  |  |  | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |  |  |  | 37 543 488,62 | 37 543 488,62 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 37 543 488,62 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 3200 |  |  |  |  | I kwartał/marzec/2018r. | I kwartał/styczeń/2018 r. | IV kwartał/grudzień/2018 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | 1175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu |  | 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 4260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 2343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 01.01.2019 |  |  |  | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |  |  |  | 38921081 | 38921081 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 38921081 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 2900 |  |  |  |  | I kwartał/luty-marzec/2019r. | I kwartał/styczeń/2019 r. | IV kwartał/grudzień/2019 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | 1175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu |  | 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu |  | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019.1482 t.j.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 01.01.2020 |  |  |  | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |  |  |  | 23526626 EUR | 23526626 EUR |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 23526626 | Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) |  | 2020 - 45% |  |  |  |  | I kwartał/luty-marzec/2020r. | I kwartał/styczeń/2020r. | IV kwartał/grudzień/2022r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021- 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) |  | 2020 - 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021- 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | 2020 – 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C) |  | 2020 – 2901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 1461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 1314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | 2020 – 1558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | 2020 – 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | 2020 – 1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 – 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | 2020 – 1558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | 2020 – 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 - 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 |  |  | Zachodniopomorskie Małe Skarby |  |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  | 16.05.2018 |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 29594400 | 29594400 |  |  |  |  |  |  |  | ND |  | 25155240 | Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie |  | 1500 |  |  |  |  | I kwartał/maj /2018r. | I kwartał/lipiec /2018r. | IV kwartał/grudzień 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związane z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.8 |  |  | Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii CoronawirusaSARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 17.08.2020 |  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie |  |  |  |  |  | 15 118 345,00 |  |  |  |  |  | 15 118 345,00 |  |  |  | ND |  |  | 12 850 593,25 | Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [osoby]. |  |  |  | do monitorowania | III kwartał/sierpień 2020 |  |  | I kwartał/luty 2020 |  | IV kwartał/grudzień 2020 |
|  |  | 7.1 |  |  | Zakres projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. nr 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych. |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |  | 19.06.2018 |  | Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie |  |  |  |  |  | 38 974 776 |  |  |  |  |  | 38 974 776 |  |  |  | ND |  |  | 33 128 560 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu |  |  |  | 31% | III kwartał/lipiec/2018r. |  |  | IV kwartał/grudzień/2018 r. |  | IV kwartał/grudzień/2020 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukującym pracy po opuszczeniu programu |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie |  |  |  | 2071 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |
| - . |  | 7.5 |  |  | Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 22.12.2015 |  | IZ RPO WZ Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  | 1 440 000 |  |  |  |  |  | 1 440 000 |  |  |  | ND |  |  | 1 224 000 | Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, mające umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług |  |  |  | 7 | I kwartał/ luty 2016 |  |  | I kwartał/ styczeń 2016 r. |  | IV kwartał/ grudzień 2017 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, utworzonych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii społecznej, mających na celu zachęcenie JST do stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających m.in. wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metod pracy |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba partnerstw m.in. jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, JST, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES, w celu zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzące do wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| - . |  | 7.5 |  |  | Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 01.01.2017 |  | IZ RPO WZ Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  | 1 440 000 |  |  |  |  |  | 1 440 000 |  |  |  | ND |  |  | 1 224 000 | Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, mające umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług |  |  |  | 3 | III kwartał/ wrzesień 2017 |  |  | I kwartał/ styczeń 2018 r. |  | IV kwartał/ grudzień 2019 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, utworzonych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii społecznej, mających na celu zachęcenie JST do stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających m.in. wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metod pracy |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba partnerstw m.in. jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, JST, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES, w celu zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzące do wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 |  |  | Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 01.01.2019 |  | IZ RPO WZ Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  | 2421301,54 |  |  |  |  |  | 2421301,54 |  |  |  | ND |  |  | 2058106,31 | Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, mające umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług |  |  |  | 1 | III kwartał/ wrzesień 2019 |  |  | I kwartał/ styczeń 2020 r. |  | IV kwartał/ grudzień 2022 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, utworzonych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii społecznej, mających na celu zachęcenie JST do stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających m.in. wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metod pracy |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba partnerstw m.in. jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, JST, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES, w celu zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzące do wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 |  |  | Region dobrego wsparcia |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 11.05.2020 |  | Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |  |  |  |  |  | 36 310 000,00 |  |  |  |  |  | 36 310 000,00 |  |  |  | ND |  |  | 30 863 500,00 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie |  |  |  | 716 | II kwartał/maj 2020 |  |  | II kwartał/kwiecień 2020 |  | I kwartał/marzec 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie |  |  |  | 716 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 |  |  | Regionalne Pogotowie Kryzysowe |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 22.06.2020 |  | Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |  |  |  |  |  | 24 000 000,00 |  |  |  |  |  | 24 000 000,00 |  |  |  | ND |  |  | 20 400 000,00 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie |  |  |  | 2000 | II kwartał/czerwiec 2020 |  |  | 2020 |  | II kwartał/czerwiec 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba utworzonych Regionalnych Centrów Kryzysowych |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 |  |  | Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego. |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 11.08.2020 |  | Podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego: - zaangażowane w pełni w walkę z COVID-19. - wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne, włączane do walki z COVID-19, - wspomagające ww. podmioty lecznicze w razie konieczności. |  |  |  |  |  | 31 430 180,00 |  |  |  |  |  | 31 430 180,00 |  |  |  | ND |  |  | 26 715 653,00 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] |  |  |  | do monitorowania | III kwartał/sierpień 2020 |  |  | I kwartał/luty 2020 |  | IV kwartał/grudzień 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt] |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 |  |  | Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym. |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 11.08.2020 |  | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  | ND |  |  | 1 275 000,00 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] |  |  |  | do monitorowania | III kwartał/sierpień 2020 |  |  | I kwartał/luty 2020 |  | IV kwartał/grudzień 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt.] |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 |  |  | Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do walki i zapobieganiu COVID-19. |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 19.08.2020 |  | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |  | ND |  |  | 1 700 000,00 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] |  |  |  | do monitorowania | III kwartał/sierpień 2020 |  |  | I kwartał/luty 2020 |  | IV kwartał/grudzień 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt.] |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.7 |  |  | Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  |  |  | 24.08.2020 |  | Województwo Zachodniopomorskie – Wydział Współpracy Społecznej |  |  |  |  |  | 27 500 000,00 |  |  |  |  |  | 27 500 000,00 |  |  |  | ND |  |  | 23 375 000,00 | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] |  |  |  | do monitorowania | III kwartał/sierpień 2020 |  |  | I kwartał/luty 2020 |  | IV kwartał/grudzień 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt.] |  |  |  | do monitorowania |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 20.04.2017 |  |  |  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach |  |  |  |  |  |  | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 28 000 000 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | II kwartał 2017/ czerwiec 2017 |  |  | II kwartał 2016/maj 2016 | IV kwartał 2020/ grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 9 963 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 5 100,00 os. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 20.04.2017 |  |  |  | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 16 000 000 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | II kwartał 2017/ maj 2017 |  |  | II kwartał 2017/ kwiecień 2017 | IV kwartał 2017 /grudzień 2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 12 500 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 4 000,00 os |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 24.07.2017 |  |  |  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 5 120 000 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | III kwartał 2017/ lipiec 2017 |  |  | III kwartał 2017/ Wrzesień 2017 | VI kwartał 2018/ Grudzień 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 42 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 518 osób |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 24.07.2017 |  |  |  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 39 700 000,00 | 39 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 31 760 000 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | III kwartał 2017/ lipiec 2017 |  |  | III kwartał 2017/ Wrzesień 2017 | VI kwartał 2018/ Grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 911 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 22 803 osoby |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 25.08.2017 |  |  |  | Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 9 791 810,64 | 9 791 810,64 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 8 703 831,68 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | III kwartał 2017/ wrzesień 2017 |  |  | IV kwartał 2017/ listopad 2017 | IV kwartał 2020/ grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 1 000 000,00 zł . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 5 629,00 os |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 25.08.2017 |  |  |  | Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie |  |  |  |  |  |  | 16 083 189,36 | 16 083 189,36 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 14 296 168,32 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | III kwartał 2017/ wrzesień 2017 |  |  | IV kwartał 2017/ listopad 2017 | IV kwartał 2020/ grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 2 000 000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 2 233,00 os. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 25.08.2017 |  |  |  | Regionalny Szpital w Kołobrzegu |  |  |  |  |  |  | 22 664 556,00 | 22 664 556,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 18 131 644,80 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych |  |  |  | 1 szt. | IV kwartał 2017/ grudzień 2017 |  |  | IV kwartał 2017/ grudzień 2017 | IV kwartał 2020/ grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej |  |  |  | 10 570 500,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 45 000,00 os. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  | Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 30.10.2017 |  |  |  | Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc |  |  |  |  |  |  | 14 158 397,00 | 14 158 397,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 11 326 717,60 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych; |  |  |  | 1 szt. | I kwartał 2018 r./ luty 2018 r." |  |  | II kwartał 2018 r. /czerwiec 2018 r. | IV kwartał 2020 r. / grudzień 2020 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej; |  |  |  | 300 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi; |  |  |  | 180 os. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba stworzonych łóżek w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej." |  |  |  | 80 szt. , w tym: 27- istniejące 53 nowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 |  |  | Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie |  | Wydział Wdrażania RPO |  |  |  |  |  | 09.10.2020 |  |  |  |  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie |  |  | 68 087 585,00 |  |  |  |  |  | 68 087 585,00 |  | N |  |  |  | 57 874 447, 25 | Liczba wspartych podmiotów leczniczych Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi |  |  |  | 1 szt. 1 200 000,00 zł 13 776 os. | IV kwartał 2020/ październik 2020 |  |  | IV kwartał 2020/ listopad 2020 |  | I kwartał 2023/ marzec 2023 |
|  | 9.6 |  |  | Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. Prof. Jerzego Stelmacha |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 22.11.2017 |  |  |  | Morskie Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie |  |  |  |  |  |  | 86 422 940,99 | 70 823 529,26 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 59 404 800,00 |  | Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowację | 1 szt. |  |  |  |  | I kwartał 2018/ styczeń 2018 | III kwartał 2018/ sierpień 2018 | II kwartał 2022/ czerwiec 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba odwiedzających instytucje popularyzujące naukę i innowacje w zorganizowanych grupach szkolnych | 80.000 os. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowację | 100.000 os. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10 |  |  | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 24.07.2017 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 49 937 984,75 | 49 937 984,75 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 44 681 354,78 |  | Liczba udostępnionych usług wewnatrzadministracyjnych (A2A); | 22 szt.; |  |  |  |  | III kwartał / sierpień 2017 r. | IV kwartał / październik 2017 r. | II kwartał / kwiecień 2021 r. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja; | 18 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja; | 11 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba urzędów. które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego; | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informację sektora publicznego; | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10 |  |  | Zachodniopomorskie e Zdrowie |  |  |  |  | Wydział Wdrażania RPO |  | 17.10.2017 |  |  |  | Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  | 37 527 945,00 | 37 527 945,00 |  |  |  |  |  |  |  | N |  | 31 898 753,25 |  | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | 1 szt. |  |  |  |  | IV kwartał 2017/ grudzień 2017 | II kwartał 2014/kwiecień 2014 | IV kwartał 2020/ grudzień 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba podmiotów udostępniających Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba usług publicznych udostępnionych on¬line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba usług publicznych udostępnionych on¬line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja | 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2015-2018 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  | 25.11.2015 |  |  |  | IZ RPO WZ Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 183 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2015-2018 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  | 25.11.2015 |  |  |  | IP RPO WZ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 095 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2015-2018 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ2014-2020 |  | 25.11.2015 |  |  |  | IP RPO WZ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 213 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2015-2018 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  | 25.11.2015 |  |  |  | IP RPO WZ Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2019-2023 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  | 19.03.2018 |  |  |  | IZ RPO WZ Województwo Zachodniopomorskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 689 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2019-2023 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  | 19.03.2018 |  |  |  | IP RPO WZ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 806 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  | Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 na lata 2019-2023 |  |  |  |  | Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2014-2020 |  | 19.03.2018 |  |  |  | IP RPO WZ Gmina Miasto Koszalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |