Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 671/14
z dnia 22 kwietnia 2014 r.  
Zestawienie zmian w ramach projektu indywidualnego 

pn. „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska”
	TABELA ZMIAN
	Aktualne dane dotyczące projektu
	Zmiany w projekcie akceptowane przez IZ RPO WZ

	Wydatki całkowite
	2 914 000,00 zł
	3 935 681,12 zł

	Wydatki kwalifikowalne
	2 914 000,00 zł
	3 400 763,47 zł;

	Kwota dofinansowania
	2 185 500,00 zł (w przypadku braku pomocy publicznej)

1 165 600,00 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)
	2 185 500,00 zł (w przypadku braku pomocy publicznej)

1 165 600,00 zł (w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej)

	Poziom dofinansowania
	75 % (bpp)

40 % (pp)
	75 % (bpp)

40 % (pp)

	Data rozpoczęcia realizacji projektu
	1 kwietnia 2014 r.
	2 maja 2014 r.

	Zakres rzeczowy dotyczący robót budowlanych i dokumentacji projektowej
	1. Opracowanie dokumentacji projektowej i remont nowo pozyskanych i istniejących pomieszczeń laboratorium wraz z instalacją wymaganych systemów wentylacji i klimatyzacji – wydatki kwalifikowalne 375 000 zł


	1. Zakup projektu technicznego – wydatki kwalifikowalne 19 082,69 zł
2. Prace remontowe – wydatki kwalifikowalne 191 151,10 zł

3. Prace dot. Przebudowy – wydatki kwalifikowalne 912 839,50 zł

Szacowany koszt robót budowlanych polegających na przebudowie,  remoncie  oraz projekt techniczny wynosi 1 123 073,29  zł 


