Szczecin, dnia XX.XX.2025

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Opis Przedmiotu Zamówienia

w szacowaniu wartości do udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowę Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Spis treści

1.	Definicje i skróty	3

2.	Obowiązujące przepisy prawa	5

3.	Wprowadzenie	8

4.	Stan obecny	9

4.1.	Struktura organizacyjna	9

4.2.	Architektura i oprogramowanie	9

4.3.	Moduły dziedzinowe i funkcjonalności	10

4.4.	E-usługi	11

5.	Rozbudowa systemu RIIP WZ	12

5.1.	Biuro Obsługi Interesanta	13

5.2.	Geoportal	16

5.3.	Warstwa serwerów usług	26

5.4.	Integracje systemu i migracje danych	27

6.	Gwarancja	29

7.	Asysta techniczna	31

8.	Szkolenia/Instruktaże stanowiskowe	32

9.	Załączniki	35

## Definicje i skróty

| Definicja/skrót | Opis |
| --- | --- |
| ATOM | Usługa służąca do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. |
| ARiMR | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. |
| BDOT10k | Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000. |
| BDOT500 | Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 Ustawy PGiK. |
| BOI | Biuro Obsługi Interesanta. |
| CI/CD | Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie. |
| CSW | Catalogue Service for Web - usługa polegająca na udostępnianiu metadanych załadowanych do systemu gromadzenia danych zgodnie ze specyfikacją OGC CSW. |
| DOO | Dokument Obliczania Opłaty. |
| EGiB | Ewidencja Gruntów i Budynków. |
| ePłatności | Usługa umożliwiająca dokonywanie płatności za zobowiązania wobec urzędów on-line. |
| ETL | Extract, Transform, Load - narzędzia wspomagające proces pozyskiwania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni i magazynów danych. |
| GESUT | Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, o której mowa w art. 4 ust.1a pkt 3 Ustawy PGiK. |
| JRWA | Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - wewnętrzny nomatyw na podstawie którego dokonuje się podziału całej dokumentacji, wynikający z regulaminu organizacyjnego. |
| JST | Jednostki Samorządu Terytorialnego. |
| KIR | Krajowa Izba Rozliczeniowa - instytucja infrastruktury finansowej realizująca elektroniczne rozliczenia międzybankowe w Polsce, m.in. poprzez systemy Elixir, Express Elixir i Paybynet. |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol - protokół sieciowy do dostępu i zarządzania usługami katalogowymi. |
| MPZP | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. |
| OGC | Open Geospatial Consortium - międzynarodowa organizacja non-profit, która tworzy i promuje globalne standardy dla treści geoprzestrzennych i technologii opartych na lokalizacji, takich jak GIS i IoT. |
| Paybynet | System płatności internetowych obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, umożliwiający szybkie i bezpieczne przekazywanie opłat z rachunku bankowego bezpośrednio na konto odbiorcy, w tym jednostki administracji publicznej. |
| PRG | Państwowy Rejestr Granic - urzędowa, referencyjna baza danych stanowiąca podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej, wykorzystujących dane dotyczące podziałów terytorialnych kraju oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów. |
| PRNG | Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - urzędowa, referencyjna baza danych stanowiąca podstawę dla innych systemów informacji przestrzennej wykorzystujących dane dotyczące nazewnictwa geograficznego. |
| Projekt RIIP WZ | Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. |
| Projekt RIIP WZ 2.0 | Projekt pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. |
| Przelewy24 | System płatności internetowych umożliwiający szybkie i bezpieczne realizowanie transakcji online z wykorzystaniem przelewów bankowych, kart płatniczych oraz innych metod płatności elektronicznych. |
| PZGiK | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. |
| RCN | Rejestr Cen Nieruchomości. |
| System RIIP WZ | System rozbudowywany w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. |
| Szyna Usług (ESB) | Komponent integracyjny systemu informatycznego umożliwiający wymianę danych i komunikację pomiędzy różnymi modułami oraz systemami zewnętrznymi w sposób ustandaryzowany, bezpieczny i niezależny od technologii poszczególnych systemów. |
| RBGP | Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej. |
| UMWZ / Zamawiający | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines – standard, zbiór dokumentów zawierających wytyczne i zalecenia w zakresie tworzenia dostępnych serwisów internetowych, stosowany zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). |
| WFS | Web Feature Service - usługa służąca do pobierania danych w postaci wektorowej. |
| WMS | Web Map Service - standard udostępniania danych geograficznych w postaci rastrowej. |
| WMTS | Web Map Tile Service - standard udostępniania danych przestrzennych w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. |
| WODGiK | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. |

## Obowiązujące przepisy prawa

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które obejmują w szczególności:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 242),

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1557),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1513),

- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1725),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572),

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2024 poz. 219),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2022 poz. 2469).

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 820),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. 2020 poz. 1316),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2023 poz. 2514),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2023 poz. 2514),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2001 nr 74 poz. 796),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2023 poz. 89),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2021 poz. 1373),

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2021 poz. 273),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2024 poz. 342),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), (z wyłączeniem zakresu regulowanego ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2018 poz. 29),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73),

- Akty normatywne UE stosowane bezpośrednio,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. U.UE.L.2016.119.1),

- rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych, Dz. U. UE.L. 2009.274.9 z późn.zm.,

- rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, Dz. U. UE. L. 2008.326.12 z późn. zm.,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS), Dz. U. UE. L 257/73,

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Dz. U. UE. L 256/103,

- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, Dz. U. UE. L 235/37,

- Standardy i wytyczne funkcjonalne oraz techniczne/technologiczne

  - W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, https://www.w3.org/TR/WCAG21/

  - W3C, OWL 2 Web Ontology Language, https://www.w3.org/TR/owl-overview/

W przypadku wejścia w życie w trakcie realizacji projektu nowych lub zmiany istniejących przepisów prawa, przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z tymi przepisami.

## Wprowadzenie

Projekt RIIP WZ 2.0 jest kontynuacją projektu “Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w latach 2020-2023. Projekt jest prowadzony przez Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie ze wszystkimi samorządami powiatowymi oraz miastami na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem głównym Projektu RIIP WZ 2.0 jest zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej oraz charakteryzującej się pełną dostępnością online (e-usługi co najmniej 4-go poziomu dojrzałości). Natomiast do celów szczegółowych należą:

- Modyfikacja i rozbudowa zaplecza informatycznego, w tym między innymi poprawa stanu cyberbezpieczeństwa. Dla poszczególnych partnerów - poprawa parametrów wydajnościowych elementów infrastruktury informatycznej poprzez zakup i dostawę niezbędnych elementów infrastruktury sprzętowo-programowej;

- Zwiększenie poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B, A2A zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego oferowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego;

- Uruchomienie nowych e-usług publicznych oferowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na obszarze woj. zachodniopomorskiego oraz optymalizacja procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkującą zwiększeniem komfortu obsługi klientów oraz wydajności użytkowników.

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest opis wymagań na rozbudowę Systemu RIIP WZ.

## Stan obecny

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) stanowi kompleksowy, zintegrowany system teleinformatyczny wspierający procesy gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i prezentacji danych przestrzennych oraz realizację e-usług publicznych w obszarze zadań realizowanych przez samorządy. System funkcjonuje w środowisku produkcyjnym od 2023 r., obejmuje węzeł centralny - Województwo Zachodniopomorskie, oraz 21 węzłów powiatowych.

System zaprojektowano w sposób modułowy i skalowalny, umożliwiający jego dalszą rozbudowę o kolejne rejestry, moduły i e-usługi. Architektura systemu oparta jest na zasadzie interoperacyjności, zgodności ze standardami OGC (WMS, WFS, WMTS, ATOM) oraz z wymogami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W celu precyzyjnego zrozumienia architektury systemu RIIP WZ w załączniku 4 przedstawiona została dokumentacja analityczna.

Schemat aplikacyjny znajduje się w załączniku Załącznik 2 – Architektura logiczna Stanu obecnego.

### Struktura organizacyjna

System jest utrzymywany przez Województwo Zachodniopomorskie (Partner Wiodący) oraz przez powiaty (Partnerów Projektu), które odpowiadają za funkcjonowanie i rozwój warstwy centralnej, integrację systemów powiatowych oraz zapewnienie trwałości projektu. Prowadzą one również lokalne rejestry geodezyjne i ewidencyjne oraz utrzymują systemy dedykowane do obsługi PZGiK.

Na poziomie wojewódzkim funkcjonuje Zespół projektowy RIIP WZ odpowiedzialny za utrzymanie środowisk, monitorowanie pracy usług, zarządzanie bezpieczeństwem oraz publikację danych i e-usług.

Na poziomie powiatowym funkcje te pełnią geodeci powiatowi lub administratorzy lokalnych systemów do prowadzenia zasobów PZGiK.

Współpraca odbywa się w modelu federacyjnym: dane powiatowe są utrzymywane lokalnie i udostępniane do centralnego systemu RIIP WZ za pomocą usług sieciowych i szyny usług.

### Architektura i oprogramowanie

System RIIP WZ bazuje na rozwiązaniach technologicznych dostarczonych przez firmę GISPartner Sp. z o.o. i stanowi rozwinięcie środowiska iMap — zestawu komponentów webowych i serwerowych wykorzystywanych do budowy geoportali i e-usług administracji publicznej.

Warstwa aplikacyjna systemu RIIP WZ obejmuje:

- Portal Informacyjny (CMS) – oparty na platformie CMS zintegrowanej z systemem mapowym. Pełni rolę głównego punktu dostępu (https://sip.wzp.pl), umożliwia publikację treści o projekcie, map, usług oraz komunikatów.

- Geoportal zewnętrzny (iMapClient) – aplikacja webowa umożliwiająca wizualizację danych przestrzennych, wyszukiwanie, pomiary, wydruki map i dostęp do warstw tematycznych.

- Geoportal wewnętrzny – aplikacja przeznaczona dla pracowników administracji, umożliwiająca wykonywanie analiz przestrzennych, edycję danych i prowadzenie rejestrów dziedzinowych.

- Biuro Obsługi Interesanta (BOI) – aplikacja e-usługowa (front-office), umożliwiająca składanie wniosków elektronicznych przez obywateli, przedsiębiorców oraz JST, zarządzanie kontem użytkownika oraz podgląd statusu spraw.

- System WODGiK (iMapBusiness) – system do obsługi wojewódzkiej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), z funkcjami przyjmowania i udostępniania materiałów zasobu.

- Portal WODGiK – aplikacja webowa umożliwiająca użytkownikom zewnętrznym składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz pobieranie danych po zalogowaniu.

- Administracja Geoportalem (iMapStudio for Next) – narzędzie administracyjne do konfiguracji warstw, usług mapowych i modułów.

- Serwer Usług Mapowych (GeoServer) – odpowiada za publikację danych przestrzennych w standardach OGC (WMS/WFS/WMTS).

- Serwer usług katalogowych (CSW) – umożliwia rejestrację i zarządzanie metadanymi.

- Serwer pobierania (ATOM) – publikacja paczek danych w formatach otwartych.

- Monitorowanie systemu (Zabbix) – monitoring infrastruktury, usług, baz danych i sieci.

- System Pomocy – moduł dokumentacyjny i instruktażowy dla użytkowników.

- Pentaho Data Integration – środowisko ETL do przetwarzania i synchronizacji danych pomiędzy modułami i bazami.

- Broker e-usług i Szyna usług (Service Bus) – centralny komponent integracyjny pośredniczący w wymianie danych między modułami systemu RIIP WZ a systemami zewnętrznymi.

Oprogramowanie biurowe, GIS i desktopowe realizowane jest poprzez:

- QGIS i ArcGIS/Portal for ArcGIS – wykorzystywane pomocniczo do weryfikacji i redakcji danych przestrzennych oraz kontroli jakości warstw mapowych przez WODGiK i powiaty.

- iMapServer Manager – aplikacja desktopowa dla administratorów usług mapowych.

#### Infrastruktura

Na użytek realizacji projektu Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę teleinformatyczną zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę na etapie projektowania rozbudowy systemu.

### Moduły dziedzinowe i funkcjonalności

System zawiera zestaw modułów tematycznych umożliwiających prowadzenie rejestrów przestrzennych i obsługę procesów administracyjnych:

- Gospodarka nieruchomościami

- Ochrona środowiska

- Parki krajobrazowe

- Planowanie przestrzenne

- Rolnictwo i rybactwo

- Moduł ogólny

- Portal przedsiębiorcy

Wszystkie moduły działają w ramach wspólnej platformy integracyjnej, korzystają z jednolitego systemu uprawnień i są zasilane danymi z baz referencyjnych BDOT500, GESUT, EGiB i BDOT10k.

### E-usługi

W ramach systemu RIIP WZ uruchomiono zestaw e-usług publicznych o stopniu dojrzałości III i IV, zgodnych z wymogami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i strategii e-administracji.

E-usługi dostępne są z poziomu Biura Obsługi Interesanta (BOI), Portalu informacyjnego oraz portali powiatowych PZGiK.

E-usługi wojewódzkie:

- Wydanie zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu do właściwego organu

- Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opinia Zarządu

- Opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

- Uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

- Opiniowanie gminnych programów rewitalizacji

- Opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – opinia Zarządu

- Opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – opinia Marszałka

- Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – opinia Marszałka

- Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

- Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

- Wniosek o wpis do Wykazu Programów Rewitalizacji WZP

- Zgłoszenie informacji o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

- Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

- Udostępnianie informacji o środowisku

- Wydawanie zaświadczeń w sprawach opłat za korzystanie z środowiska

- Opłaty za korzystanie ze środowiska

- Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę

- Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, zgromadzonej w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym

- Udzielanie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

- Wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

- Wpis do księgi wieczystej

- Udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego

- Opiniowanie wniosków o wydanie opinii do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (decyzji sisp)

- Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Opiniowanie projektów uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów

- Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego

- Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp w zakresie zadań samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego

- Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (mpzp) lub zmiany mpzp

- Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp

- Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp

- Weryfikacja Licencji – (WODGiK)

- Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne)

- Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Wniosek o zmianę przeznaczenia pozostałych gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

- Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność SP na cele nierolnicze i nieleśne

- Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne

- Weryfikacja położenia działki ewidencyjnej w granicach parku krajobrazowego

E-usługi powiatowe:

E-usługi powiatowe realizowane są w ramach systemów GEO-INFO i EWID 2007, z pełną obsługą procesu elektronicznego (wniosek → płatność → realizacja → udostępnienie danych). Dostęp do nich na RIIP WZ udostępniany jest poprzez brokera e-usług.

Należą do nich m.in.:

- Obsługa zapytań o stan władania

- Udostępnienie danych bazy RCiWN (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

- Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- Udostępnienie informacji i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego – (PODGIK/MODGIK)

- Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Zgłaszanie prac geodezyjnych/kartograficznych w PODGIK/MODGIKE-usługi działają w oparciu o jednolity model danych i centralny mechanizm autoryzacji użytkowników (LDAP), umożliwiający logowanie przez profil zaufany.

## Rozbudowa systemu RIIP WZ

Rozbudowa systemu RIIP WZ zakłada zaprojektowanie nowych modułów w systemie oraz wzbogacenie istniejących o nowe funkcjonalności.

Planowany zakres rozbudowy systemu RIIP WZ ze wskazaniem nowych funkcjonalności i modułów:

- BOI

  - Generator formularzy

  - Generator rejestrów (nowy)

  - Generator e-usług

- Geoportal

  - Geokodowanie (nowy)

  - Geoportal wewnętrzny

    - Moduły dziedzinowe RIIP WZ

      - Geodezja i Kartografia

        - Moduł WODGiK

          - System WODGiK

          - Portal WODGiK

      - Moduł Konsultacji Społecznych (nowy)

      - Moduł Edukacyjny (nowy)

      - Moduł Transportowy (nowy)

      - Moduł Transgraniczny (nowy)

    - Ekoankieta (nowy)

    - Kompozycje mapowe

      - Bezpieczeństwo (nowy)

      - Wsparcie finansowe dla organizacji sportowych w Województwie Zachodniopomorskim (nowy)

  - Geoportal (Portal mapowy RIIP WZ)

    - Kompozycje mapowe

      - Zdrowie (nowy)

      - Ortofotomapy historyczne (nowy)

      - Geologia (nowy)

      - Mapa glebowo-rolnicza (nowy)

      - Instytucje wspierające gospodarkę i innowacje w Województwie Zachodniopomorskim (nowy)

      - Dane rowerowe (nowy)

      - Transport (nowy)

  - Narzędzie importu danych

- Warstwa serwerów usług

  - Moduł BI (nowy)

  - Serwery Usług Przestrzennych

Pełen schemat aplikacyjny znajduje się w Załączniku 3 - Architektura logiczna Stanu docelowego

### Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) pełni funkcję brokera e-usług i jako takie stanowi pierwszy punkt kontaktowy dla zewnętrznych interesariuszy korzystających z e-usług udostępnionych za pośrednictwem Systemu RIIP WZ, tj. załatwiających sprawy administracyjne w poszczególnych jednostkach UMWZ za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z BOI wymaga od użytkownika uwierzytelnienia poprzez zewnętrzne narzędzia uwierzytelniające (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej). Zalogowany użytkownik ma dostęp do „profilu interesanta” umożliwiającego zapoczątkowanie sprawy w UMWZ za pośrednictwem zaimplementowanych formularzy oraz wgląd w aktualny status swoich spraw, w tym możliwość podglądu wydanych decyzji oraz weryfikacji statusu płatności. Dane użytkownika pochodzące z zewnętrznych narzędzi uwierzytelniających są automatycznie wprowadzane w wypełnianych przez niego formularzach.

#### Generator formularzy

Generator Formularzy, będący funkcjonalnością realizowaną w ramach modułu BOI, wdrożoną w poprzednim projekcie RIIP WZ, w ramach niniejszego zamówienia ma zostać rozbudowany o szereg nowych możliwości konfiguracyjnych, administracyjnych i logicznych, które umożliwią znacznie szersze i bardziej elastyczne tworzenie oraz zarządzanie formularzami powiązanymi z e-usługami. Został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik o odpowiednich uprawnieniach (np. Administrator systemu) mógł, bez konieczności ingerencji programistycznej, dodawać nowe pola do istniejących formularzy i konfigurować ich właściwości. Dodane pola będą widoczne dla użytkownika końcowego, obsługiwane będą w logice formularza (zarówno przy zapisie, generowaniu dokumentów, jak i przekazywaniu danych do systemów zewnętrznych), a jednocześnie mogą być w dowolnym momencie ukryte lub usunięte bez utraty integralności formularza ani danych historycznych. System będzie obsługiwać różne typy pól, w tym pola tekstowe jedno- i wieloliniowe, słownikowe, numeryczne z walidacją, daty z ograniczeniami, a także pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach będzie mieć możliwość definiowania etykiet i opisów pól, przypisywania im unikalnych nazw technicznych, określania obowiązkowości i wartości domyślnych, zmiany kolejności ich wyświetlania oraz przypisywania do sekcji formularza, a także ustalania logiki warunkowej, np. wyświetlania pola tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek w innym polu.

Dla pól słownikowych możliwe będzie ręczne definiowanie list wartości lub powiązanie ich z centralnymi słownikami systemowymi (np. lista gmin, JRWA, kody e-usług), przy czym dane ze słowników systemowych będą aktualizowane automatycznie we wszystkich miejscach, w których są wykorzystywane. System zapewni obsługę różnych wariantów wyboru, w tym opcji „Inne”, a także testowanie konfiguracji przed publikacją formularza. Każda zmiana będzie skutkować utworzeniem nowej wersji formularza, z zachowaniem danych złożonych w starszych wersjach oraz możliwością powrotu do poprzednich konfiguracji.

Generator będzie powiązany z funkcjonalnościami zarządzania podstawami prawnymi, które mogą być dodawane, edytowane, wersjonowane i przypisywane do formularzy z możliwością określania ich kolejności, etykiet użytkowych i wymagalności. Przypisane podstawy prawne będą automatycznie wykorzystywane we wszystkich miejscach systemu.

Dodatkowo funkcjonalność będzie umożliwiać projektowanie układu formularza w wersji papierowej z funkcją „przeciągnij i upuść”. Wszystkie działania użytkowników będą wersjonowane i logowane, a dostęp do Generatora Formularzy będzie ograniczony do użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

#### Generator rejestrów

Generator Rejestrów będzie nowym elementem systemu RIIP WZ. Ma on umożliwić użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami, tworzenie nowych rejestrów danych oraz powiązanie ich z formularzami e-usług w celu automatycznego zasilania rejestru przesyłanymi danymi.

Generator Rejestrów ma być uniwersalnym narzędziem systemu, umożliwiającym elastyczne tworzenie, konfigurowanie i utrzymywanie rejestrów dziedzinowych lub repozytoriów danych bez konieczności angażowania prac programistycznych. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie środowiska, w którym uprawniony użytkownik (np. Administrator systemu) może samodzielnie definiować strukturę danych, zasady ich gromadzenia, prezentacji i przetwarzania.

Moduł ma pozwolić na tworzenie nowych repozytoriów danych oraz rejestrów, które stają się integralną częścią systemu – posiadają własne pola danych, relacje, słowniki oraz powiązania z innymi elementami systemu RIIP WZ. Dane wprowadzone do rejestrów powinny mieć możliwość wizualizacji w formie tabelarycznej, kart rekordu, jak również prezentowane przestrzennie – na mapie, z wykorzystaniem warstw tematycznych.

Generator Rejestrów będzie pełni funkcję „silnika” do budowy komponentów, takich jak formularze, procesy czy e-usługi. Dzięki temu możliwe będzie szybkie tworzenie nowych obszarów tematycznych w systemie – na przykład w celu obsługi określonych zadań merytorycznych urzędu – bez konieczności odrębnego wdrażania oprogramowania.

Rozwiązanie to powinno zostać zaprogramowane, aby było w pełni konfigurowalne, co oznacza, że poszczególne elementy (pola, reguły, widoki, formularze) definiowane są w interfejsie użytkownika i przechowywane jako metadane systemowe. W rezultacie, Generator Rejestrów ma stanowić narzędzie niskokodowe (low-code), które pozwala rozbudowywać system w sposób kontrolowany i skalowalny, przy zachowaniu spójności architektury oraz jednolitych standardów danych.

W ramach Modułu możliwe powinno być również powiązanie utworzonych rejestrów z e-usługami publicznymi. Dane wprowadzane przez użytkowników zewnętrznych (np. wnioskodawców) za pośrednictwem formularzy powinny trafiać bezpośrednio do odpowiedniego rejestru, skąd mogą być przetwarzane w dalszych etapach procesu administracyjnego.

Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach powinien móc zarządzać widocznością, edytowalnością i logiką warunkową pól, definiować reguły przepływu wpisów, statusy oraz subskrypcje powiadomień. System musi umożliwić ręczne wprowadzanie danych, edycję, usuwanie lub ukrywanie rekordów, import i eksport danych w popularnych formatach, a także wizualizację danych w tabelach, listach i na mapach dla danych przestrzennych.

System ma wspierać migrację danych, wersjonowanie struktury i rekordów, testowanie w trybie roboczym, generowanie statystyk i raportów oraz prezentację danych w formie dashboardów, zapewniając bezpieczeństwo, kontrolę i pełną historię zmian w rejestrach.

Zdefiniowane za pomocą Generatora rejestry powinny również udostępniać swoje dane do innych komponentów systemu – w tym do modułu BI – lub publikować je w postaci warstw mapowych wykorzystywanych w geoportalu. Dzięki temu Moduł Tworzenia Rejestrów będzie pełnił rolę w zapewnieniu spójnego przepływu danych pomiędzy częścią e-usługową, bazodanową i wizualizacyjną systemu.

W ujęciu technicznym Generator Rejestrów powinien wykorzystywać istniejącą infrastrukturę integracyjną systemu, w tym szynę usług (ESB), dzięki czemu nowo tworzone rejestry będą mogły być łatwo włączane w istniejące procesy wymiany danych.

Moduł posłuży do opracowania dedykowanych rejestrów dla ścieżek rowerowych oraz geologii.

#### Generator e-usług

Generator e-usług, został dodany jako nowa funkcjonalność w ramach modułu BOI w ramach tworzonego systemu w poprzednim projekcie. Obecnie będzie rozbudowywany o nowe elementy tj. zostanie narzędziem umożliwiającym projektowanie i konfigurację e-usług, w tym definiowanie zasad dotyczących opłat. Będzie pozwalać użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności Administratorom systemu, określić, czy dana e-usługa wymaga opłaty oraz wybrać model płatności: brak opłaty, opłata stała, opłata zależna od danych formularza (dynamiczna) lub ustalana ręcznie przez urzędnika. System będzie umożliwiać konfigurację kanałów realizacji płatności, w tym płatności online przez bramki płatności (np. Paybynet/KIR, ePłatności, Przelewy24) oraz płatności przelewem tradycyjnym z automatycznym generowaniem danych do przelewu, tytułu i numeru konta, a także będzie umożliwiać uzupełnienie wniosku o załącznik potwierdzający wpłatę.

Generator e-usług pozwoli użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami zdefiniować dynamiczny cennik opłat w oparciu o dane formularza oraz reguły logiczne i matematyczne do obliczania kwot, wyświetli użytkownikowi końcowemu należną opłatę przed wysłaniem wniosku i umożliwia określenie momentu, w którym użytkownik kierowany będzie do płatności. System obsłuży ponowne uruchomienie procesu płatności w przypadku przerwania lub błędu, wstrzymanie przetwarzania formularza do momentu weryfikacji wpłaty oraz możliwość oznaczenia wniosku do zwrotu wniesionej opłaty wraz z rejestracją przyczyny i przekazaniem informacji do systemu płatności.

### Geoportal

W ramach realizacji Projektu RIIP WZ 2.0 przewidziano m.in. rozbudowę platformy Geoportal, obejmującą zarówno wdrożenie nowych modułów, jak i rozszerzenie funkcjonalności istniejących komponentów. Planowane jest wprowadzenie nowej funkcjonalności - geokodowania, która umożliwi przekształcanie adresów na współrzędne geograficzne oraz odwrotnie, co pozwoli na bardziej precyzyjne lokalizowanie obiektów w Systemie, a także usprawni procesy analityczne i operacyjne prowadzone przez JST. W ramach Geoportalu wewnętrznego rozbudowane zostaną moduły dziedzinowe związane z geodezją i kartografią, w tym Moduł WODGiK oraz Portal WODGiK. Ponadto przewidziane jest wprowadzenie nowych modułów: Moduł konsultacji społecznych, Moduł edukacyjny, Moduł transportowy oraz Moduł transgraniczny. Dodatkowo wdrożona zostanie Ekoankieta, a także nowe kompozycje mapowe, w tym dotyczące bezpieczeństwa oraz wsparcia finansowego dla organizacji sportowych w województwie.

W ramach Geoportalu zewnętrznego opracowane zostaną nowe kompozycje mapowe, takie jak Zdrowie, Ortofotomapy historyczne, Geologia, Mapa glebowo-rolnicza, Instytucje wspierające gospodarkę i innowacje w Województwie Zachodniopomorskim, Dane rowerowe oraz Transport. Rozszerzenie zakresu danych publicznych dostępnych dla mieszkańców i instytucji przyczyni się do poprawy możliwości analitycznych podmiotów zewnętrznych oraz zwiększenia transparentności działań administracji.

Realizacja wskazanych działań zapewni kompleksowy dostęp do danych przestrzennych, podniesienie użyteczności platformy oraz zwiększenie jej interoperacyjności.

#### Geokodowanie

Funkcjonalność geokodowania będzie umożliwiała użytkownikom umiejscowienie danych w przestrzeni poprzez geokodowanie i geokodowanie odwrotne w przeglądarce, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Będzie dostępna zarówno w Geoportalu (publicznym i wewnętrznym), jak i w modułach dziedzinowych Systemu, np. Gospodarka nieruchomościami, Ochrona środowiska, Parki krajobrazowe czy Planowanie przestrzenne .

Zapewni możliwość przetwarzania danych adresowych, numerów działek i obrębów ewidencyjnych oraz nazw geograficznych, zarówno pojedynczo, jak i wsadowo z plików importowanych przez użytkownika. System będzie automatycznie przypisywał współrzędne geograficzne oraz poziom dokładności lokalizacji (punktowy, ulica, miejscowość, gmina, powiat) i zapisywał je w metadanych obiektu. Wyniki geokodowania będą mogły być wizualizowane na mapie, z możliwością weryfikacji, edycji lub odrzucenia, w tym ręcznej korekty współrzędnych.

Funkcjonalność będzie obejmowała geokodowanie odwrotne, pozwalając uzyskać informacje o lokalizacji punktu (adres, działka, miejscowość, gmina, powiat) wraz ze wskazaniem źródła danych, a wyniki będą mogły zostać zapisane bezpośrednio w formularzu rekordu. System będzie weryfikował poprawność danych wejściowych, umożliwiał definiowanie rekordów do geokodowania, integrację z warstwami mapowymi Geoportalu i generowanie raportów skuteczności procesu.

Dzięki temu funkcjonalność geokodowania zapewni spójne i dokładne informacje geograficzne, wspierając zarządzanie danymi przestrzennymi w całym systemie RIIP WZ.

Zakres funkcjonalności:

- Geokodowanie danych:

- obsługa danych adresowych (ulica, numer budynku, miejscowość, kod pocztowy),

- numery działek i obrębów ewidencyjnych,

- nazwy geograficzne,

- możliwość przetwarzania pojedynczych rekordów oraz wsadowo (np. z plików CSV, XLS, XML),

- tryby pracy:

  - automatyczny - przetwarzanie danych wsadowych z plików importowanych przez użytkownika;

  - interaktywny - ręczne wprowadzanie danych i geokodowanie w interfejsie systemu

- Geokodowanie odwrotne:

- uzyskanie informacji o lokalizacji punktu na podstawie współrzędnych (adres, działka, miejscowość, gmina, powiat);

- wskazanie źródła danych (np. baza punktów adresowych, rejestr działek);

- możliwość zapisania danych bezpośrednio w formularzu rekordu.

#### Geoportal wewnętrzny

##### Moduły dziedzinowe RIIP WZ

###### Geodezja i Kartografia

Moduł WODGiK - zakres rozbudowy istniejącego już w systemie modułu WODGiK został opisany w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokument ten zawiera wymagania funkcjonalne niezbędne do realizacji rozbudowy modułu.

##### Moduł Konsultacji Społecznych

Moduł Konsultacji Społecznych, czyli Geoankieta to narzędzie do prowadzenia konsultacji społecznych w ujęciu przestrzennym. Umożliwi użytkownikom dodawanie punktów, linii i obszarów na mapie oraz przypisywanie im opisów, komentarzy i załączników (obrazy, multimedia, PDF, pliki GIS). Interfejs zostanie zaprojektowany jako prosty i intuicyjny, a wypełnianie ankiety możliwe będzie anonimowo, z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych. Geoankieta będzie zawierała także dodatkowe pytania ankietowe (otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru) oraz możliwość definiowania logiki warunkowej wyświetlania pytań w zależności od odpowiedzi użytkownika.

Użytkownicy będą mogli wybierać warstwy referencyjne przygotowane przez Administratora, rysować i edytować obiekty przestrzenne, zapisywać wersje robocze odpowiedzi oraz korzystać z instrukcji i podpowiedzi obsługi narzędzi mapowych. System będzie nadawał każdej ankiecie unikalny identyfikator i zapewni pełną zgodność z wymaganiami WCAG 2.1 (AA) oraz kompatybilność z przeglądarkami i systemami mobilnymi.

Administratorzy będą mieli możliwość tworzenia pytań ankietowych, importu i publikacji warstw mapowych jako podkłady, ustawiania terminu trwania ankiety oraz definiowania grup docelowych. Geoankieta umożliwi podgląd i moderację odpowiedzi, filtrowanie danych według obszaru, typu obiektu czy pytań, eksport wyników do formatów przestrzennych (GeoJSON, SHP) i tabelarycznych (CSV, XLSX), generowanie raportów zbiorczych i mapowych, monitorowanie statystyk uczestnictwa oraz konfigurację reguł walidacji odpowiedzi.

Moduł zapewni bezpieczeństwo danych, ochronę prywatności i zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, obsługę wielu równoczesnych użytkowników oraz stabilną pracę systemu podczas wypełniania ankiet.

Zakres funkcjonalności dla użytkownika:

- dodawanie obiektów przestrzennych: możliwość wskazania punktów, linii lub obszarów na mapie w celu zgłoszenia opinii lub uwagi;

- przypisywanie opisów i komentarzy: każdy obiekt może mieć przypisany opis tekstowy, komentarz lub uwagi;

- załączniki: obsługa plików graficznych, multimedialnych, PDF oraz danych GIS, z weryfikacją typu i rozmiaru;

- warstwy referencyjne: wybór podkładów przygotowanych przez Administratora (np. działki, budynki, drogi);

- edycja obiektów: możliwość modyfikacji geometrii przed wysłaniem odpowiedzi;

- dodatkowe pytania ankietowe: otwarte, zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, powiązane z obiektami lub ogólne;

- zapis wersji roboczej: możliwość zapisania odpowiedzi przed finalnym przesłaniem;

- instrukcje i podpowiedzi: wbudowane wskazówki dotyczące obsługi narzędzi mapowych.

Kluczowe cechy techniczne:

- interfejs webowy - działanie w przeglądarce bez instalacji dodatkowego oprogramowania;

- kompatybilność - Chrome, Firefox, Safari, Edge; Android i IOS;

- dostępność - zgodność z WCAG 2.1 AA;

- wydajność - obsługa wielu użytkowników jednocześnie bez spadku wydajności;

- bezpieczeństwo - szyfrowanie danych. ochrona przed nieautoryzowanym dostępem.

##### Moduł Edukacyjny

Moduł Edukacyjny stanowi element rozbudowy systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) i ma na celu stworzenie nowoczesnej platformy dydaktycznej wspierającej nauczanie z wykorzystaniem danych przestrzennych i środowiskowych. System umożliwi uczniom i nauczycielom tworzenie, analizę i publikację danych w oparciu o rzeczywiste informacje regionalne, integrując funkcje edukacyjne z narzędziami GIS, analityką i elementami grywalizacji.

Moduł zapewni możliwość realizacji interaktywnych zajęć i projektów edukacyjnych – indywidualnych oraz zespołowych – z zakresu geografii, przyrody, matematyki i języka polskiego. Uczniowie będą mogli korzystać z map cyfrowych, wykonywać pomiary, tworzyć wizualizacje danych oraz narracje edukacyjne typu story map. Nauczyciele uzyskają dostęp do repozytorium scenariuszy zajęć, kreatora raportów i narzędzi do monitorowania aktywności uczniów.

System będzie integrował się z istniejącymi zasobami RIIP WZ, umożliwiając wykorzystanie danych przestrzennych województwa w procesie edukacyjnym. W ramach modułu przewidziano również funkcjonalności komunikacji między szkołami a kuratorium, raportowania aktywności edukacyjnych oraz analizy wyników projektów w formie dashboardów. Całość stworzy spójne środowisko wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, analitycznych i językowych uczniów oraz nowoczesne nauczanie oparte na danych.

##### Moduł Transportowy

Głównym celem modułu jest udostępnienie użytkownikom końcowym (mieszkańcom, turystom, podróżnym) interaktywnego narzędzia umożliwiającego wyszukiwanie i planowanie podróży z wykorzystaniem dostępnych środków transportu publicznego w obrębie województwa.

Moduł będzie integrować dane o przystankach, liniach, rozkładach jazdy oraz ewentualnych danych z systemów zewnętrznych (np. operatorów przewozów regionalnych, komunikacji miejskiej czy krajowych baz danych o transporcie), umożliwiając prezentację tras oraz przesiadek w ujęciu przestrzennym.

System zapewni wizualizację planowanej trasy na mapie, prezentację szczegółowych informacji o czasie przejazdu, przystankach pośrednich, godzinach odjazdu i przyjazdu, a także alternatywnych wariantach podróży (np. z mniejszą liczbą przesiadek, krótszym czasem przejazdu lub minimalnym czasem dojścia).

Moduł będzie mógł wykorzystywać dane przestrzenne z istniejącego geoportalu wojewódzkiego, integrując warstwy tematyczne związane z infrastrukturą drogową, kolejową oraz punktami użyteczności publicznej (np. dworce, przystanki, węzły przesiadkowe).

Dodatkowo moduł będzie mieć możliwość:

- prezentacji bieżących informacji o utrudnieniach lub zmianach w rozkładach (jeśli dane takie są dostępne w źródłach zewnętrznych),

- eksportu trasy do popularnych formatów (PDF, GPX, KML),

- wyszukiwania po nazwie miejscowości, przystanku lub punktu adresowego,

- planowania podróży pieszej w połączeniu z transportem publicznym (np. dojście do najbliższego przystanku).

Moduł będzie mógł stanowić podstawę do uruchomienia dedykowanej e-usługi „Zaplanuj podróż”, umożliwiającej użytkownikowi zaplanowanie optymalnej trasy oraz uzyskanie szczegółowych informacji o połączeniach w czasie rzeczywistym (w kolejnych etapach projektu).

Dzięki swojej otwartej architekturze moduł Transportowy umożliwi dalszy rozwój o funkcjonalności analityczne (np. statystyki ruchu pasażerskiego, analiza wykorzystania przystanków) w ramach modułu BI oraz integrację z danymi środowiskowymi lub turystycznymi (np. planowanie ekologicznych tras, rekomendacje podróży rowerem lub pieszo).

##### Moduł Transgraniczny

Moduł transgraniczny będzie opierał się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych przestrzennych oraz opisowych dotyczących obszarów położonych w strefie przygranicznej, obejmującej zarówno teren województwa, jak i sąsiednich regionów państw ościennych. System powinien umożliwiać gromadzenie i aktualizację danych pochodzących z różnych źródeł – w tym krajowych, regionalnych i zagranicznych – przy zachowaniu zgodności ze standardami wymiany danych przestrzennych (np. INSPIRE, WMS, WFS).

Celem pozyskiwania danych jest zapewnienie możliwości kompleksowej analizy, wizualizacji i udostępniania informacji o zjawiskach społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych w ujęciu transgranicznym, z uwzględnieniem ich ciągłości po obu stronach granicy. System powinien być przygotowany do integracji danych pochodzących z serwisów udostępniających dane przestrzenne (np. geoportale, usługi mapowe instytucji publicznych), a także z baz danych administracji samorządowej i rządowej.

Moduł powinien wspierać zarówno automatyczne, jak i półautomatyczne mechanizmy pobierania danych, umożliwiające ich cykliczną aktualizację oraz kontrolę poprawności i spójności. Niezbędne jest zapewnienie odpowiednich metadanych opisujących źródło, zakres, dokładność i częstotliwość aktualizacji danych. W przypadku danych zagranicznych, system powinien umożliwiać ich translację i konwersję do wspólnego formatu, umożliwiającego dalsze przetwarzanie i prezentację w jednolitym interfejsie użytkownika.

Pozyskane dane będą wykorzystywane przede wszystkim przez moduł BI, który służy do raportowania, analiz porównawczych oraz budowy interaktywnych dashboardów prezentujących kluczowe wskaźniki i zależności w ujęciu transgranicznym. Dzięki temu Moduł BI umożliwi użytkownikom generowanie raportów i wizualizacji wspierających podejmowanie decyzji strategicznych, planowanie inwestycji i analizę trendów w regionach przygranicznych.

W efekcie Moduł transgraniczny ma stanowić narzędzie zapewniające użytkownikom kompleksowy wgląd w dane przestrzenne i statystyczne dotyczące obszarów przygranicznych, wspierając analizę i planowanie działań rozwojowych, środowiskowych i infrastrukturalnych w perspektywie ponadregionalnej.

Szczegółowy zestaw danych zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej.

##### Ekoankieta

Ekoankieta będzie stanowiła integralną część systemu wspierającego działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Jej głównym celem jest stworzenie efektywnego kanału komunikacji pomiędzy społecznością lokalną a organami zajmującymi się monitorowaniem stanu środowiska, w tym jakości powietrza, gospodarki odpadami oraz przestrzegania przepisów ekologicznych.

Narzędzie pozwoli użytkownikom w prosty sposób zgłaszać zdarzenia związane z naruszeniami prawa ochrony środowiska, co zwiększy skuteczność reakcji służb i transparentność działań. W ramach Ekoankiety możliwe będzie szybkie uzupełnienie informacji takich jak lokalizacja, opis czy dokumentacja fotograficzna i przesłanie ich bezpośrednio do właściwych instytucji. Zgłoszenia składane będą za pomocą interaktywnej mapy cyfrowej opartej na podkładach topograficznych i ortofotomapach. Dzięki wbudowanym funkcjom wyszukiwania adresów, miejscowości i konkretnych punktów użytkownik będzie mógł precyzyjnie wskazać miejsce zdarzenia. Następnie uzupełni podstawowe informacje opisowe oraz w razie potrzeby, dołączy dokumentację fotograficzną lub inne pliki. Po zatwierdzeniu i przesłaniu formularza sprawa trafi automatycznie do odpowiednich służb, które zweryfikują zgłoszenie i podejmą działania zmierzające do usunięcia problemu. Szczegółowy przebieg procesu obsługi zgłoszeń, w tym lista instytucji oraz jej aktualizacja zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych organów. Na etapie implementacji narzędzia Wykonawca ustali z Zamawiającym docelowy proces przekazywania zgłoszeń odpowiednim służbom.

##### Kompozycje mapowe

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i uruchomienia nowych kompozycji mapowych publikowanych w Geoportalu wewnętrznym. Kompozycje te będą stanowiły narzędzie wspierające działania administracyjne, planistyczne oraz procesy decyzyjne w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. Dane wprowadzone do systemu muszą być zgodne z obowiązującymi standardami geoinformacyjnymi, a sposób ich prezentacji (styl, zakres informacyjny, dostępność) zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Każda kompozycja mapowa będzie oparta na zestawie warstw tematycznych, ortofotomapach, mapach topograficznych oraz danych kontekstowych (np. sieć drogowa, granice administracyjne).

W przypadku korzystania z danych ogólnodostępnych Wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania we własnym zakresie, natomiast dane przekazane przez Zamawiającego muszą zostać odpowiednio przetworzone i zintegrowane z systemem.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym zakresu danych, stylistyki oraz innych cech publikowanych danych w ramach nowych kompozycji mapowych.

###### Kompozycja mapowa „Bezpieczeństwo”

Kompozycja mapowa „Bezpieczeństwo” ma na celu prezentację danych przestrzennych dotyczących obiektów i elementów infrastruktury o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, technicznego oraz komunikacyjnego. Służyć będzie do wizualizacji informacji wspierających działania w zakresie zarządzania kryzysowego, planowania operacyjnego oraz reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Kompozycja będzie zawierała warstwy tematyczne umożliwiające analizę rozmieszczenia obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Dostępna będzie w ramach Geoportalu wewnętrznego.

Zakres danych obejmuje w szczególności:

- lokalizacje schronów - punkty przedstawiające położenie obiektów ochrony cywilnej wraz z podstawowymi informacjami opisowymi,

- dworce autobusowe oraz kolejowe - obiekty stanowiące węzły transportowe o znaczeniu lokalnym i regionalnym,

- rampy przeładunkowe - lokalizacje ramp przeładunkowych PKP wykorzystywanych do transportu towarów, w tym obiektów o znaczeniu logistycznym i strategicznym,

- kompleksy użytkowania terenu - obszary o funkcji transportowej i komunikacyjnej, w tym:

  - stacje paliw,

  - zajezdnie i bazy transportowe,

  - lotniska i lądowiska,

  - porty wodne i przystanie,

  - tereny kolejowe;

- budowle inżynierskie - obiekty liniowe i punktowe związane z infrastrukturą drogową i kolejową, w tym mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty oraz przejścia podziemne;

- obiekty inne związane z komunikacją - m.in.  przejścia graniczne oraz wejścia do stacji metra;

- sieć drogową - warstwa liniowa przedstawiająca przebieg dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, stanowiąca podstawowe odniesienie przestrzenne dla pozostałych warstw tematycznych,

- ortofotomapę - warstwa rastrowa stanowiąca tło odniesienia przestrzennego.

###### Kompozycja mapowa „Wsparcie finansowe dla organizacji sportowych w Województwie Zachodniopomorskim”

Kompozycja mapowa „Wsparcie finansowe dla organizacji sportowych w Województwie Zachodniopomorskim” będzie prezentowała dane dotyczące podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn i zawodników podczas rywalizacji sportowej. Udostępniona będzie dla Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Geoportalu wewnętrznego. Jej celem jest umożliwienie analizy przestrzennej rozmieszczenia beneficjentów. Dzięki temu możliwe będzie porównanie rozdysponowania środków w poszczególnych obszarach, identyfikacja obszarów o wysokiej aktywności sportowej oraz wskazanie miejsc wymagających dodatkowego wsparcia. Kompozycja mapowa zapewni użytkownikom łatwiejszy dostęp do informacji o lokalnych inicjatywach sportowych, ich finansowaniu i potrzebach organizacji sportowych z nimi związanych.

Zakres danych obejmuje:

- lokalizacje beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego - organizacje pozarządowe, stowarzyszenia sportowe, kluby oraz następujące atrybuty:

  - nazwa organizacji,

  - typ podmiotu,

  - kwota wsparcia finansowego,

  - charakter organizowanego wydarzenia,

- dane referencyjne:

  - PRNG,

  - granice administracyjne gmin i powiatów;

- dane kontekstowe:

  - ortofotomapa,

  - mapa topograficzna.

#### Geoportal (Portal mapowy RIIP WZ)

Geoportal publiczny (zewnętrzny).

##### Kompozycje mapowe

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i uruchomienia nowych kompozycji mapowych dostępnych w Geoportalu zewnętrznym. Kompozycje te mają na celu zapewnienie użytkownikom dostępu do zintegrowanych informacji przestrzennych wspierających różne obszary działalności społecznej, informacyjnej i edukacyjnej. Dane wprowadzone do systemu muszą być zgodne z obowiązującymi standardami geoinformacyjnymi, a sposób ich prezentacji (styl, zakres informacyjny, dostępność) zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Każda kompozycja mapowa będzie oparta na zestawie warstw tematycznych, ortofotomapach, mapach topograficznych oraz danych kontekstowych (np. sieć drogowa, granice administracyjne).

W przypadku korzystania z danych ogólnodostępnych Wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania we własnym zakresie, natomiast dane przekazane przez Zamawiającego muszą zostać odpowiednio przetworzone i zintegrowane z systemem.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym zakresu danych, stylistyki oraz innych cech publikowanych danych w ramach nowych kompozycji mapowych.

###### Kompozycja mapowa „Zdrowie”

Kompozycja mapowa “Zdrowie” jest dedykowana prezentacji danych przestrzennych związanych z ochroną zdrowia i ratownictwem medycznym. Jej głównym celem jest zapewnienie kompleksowego obrazu infrastruktury medycznej w województwie oraz wsparcie analiz dostępności usług zdrowotnych i ratownictwa medycznego. Dzięki integracji danych przestrzennych z informacjami o jednostkach ochrony zdrowia, kompozycja umożliwi szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, planowanie działań ratunkowych oraz optymalizację rozmieszczenia zasobów.

Zakres danych obejmuje:

- jednostki ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego (rozmieszczenie, nazwa, typ jednostki, godziny pracy), w tym:

  - Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR),

  - podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie),

  - bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR),

  - apteki;

- obszary dostępności i strefy czasowe dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego do miejsc zdarzeń (analiza w oparciu o sieć drogową i natężenie ruchu),

- dane kontekstowe:

  - sieć drogowa,

  - budynki,

  - mapa topograficzna,

  - ortofotomapa.

###### Kompozycja mapowa „Dane historyczne”

Kompozycja „Ortofotomapy archiwalne” będzie przeznaczona do prezentacji danych obrazowych w ujęciu czasowym, umożliwiając analizę zmian przestrzennych i środowiskowych w województwie. Dzięki zestawieniu map aktualnych i archiwalnych użytkownicy będą mogli porównywać stan zagospodarowania terenu, monitorować procesy urbanizacyjne, zmiany w infrastrukturze oraz wpływ działań inwestycyjnych na środowisko.

Zakres danych w kompozycji:

- ortofotomapy aktualne i archiwalne - zestawienie zdjęć lotniczych z różnych okresów,

- podział administracyjny - granice jednostek administracyjnych, PRG,

- mapy topograficzne dawne,

- PRNG,

- BDOT10k,

- mapa topograficzna.

###### Kompozycja mapowa „Geologia”

Kompozycja mapowa „Geologia” będzie prezentować informacje pochodzące z Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego oraz z Państwowego Instytutu Geologicznego a także innych źródeł wskazanych przez Zamawiającego.

Zakres danych obejmuje:

- warstwy geologiczne i profile - wizualizacja struktur geologicznych w formie warstw powierzchniowych, liniowych i punktowych;

- ujęcia wód podziemnych i zasoby wodne - lokalizacja punktów poboru wody oraz obszary zasobów;

- monitoring zmian geologicznych - dane umożliwiające analizę procesów geologicznych oraz działań hałasowych;

- charakterystyka ciepłownictwa - prezentacja danych w formie mapy skupień;

- dane adresowe i administracyjne - PRG, granice jednostek administracyjnych;

- podkłady kartograficzne - ortofotomapa, mapa topograficzna;

- zasięg przestrzenny opracowań możliwych do pozyskania z rejestru za pomocą wniosku.

###### Kompozycja mapowa „Mapa glebowo-rolnicza”

Kompozycja „Mapa glebowo rolnicza” ma na celu wspieranie analiz przestrzennych w zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Dzięki niej możliwe będzie zidentyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na suszę, ocena ryzyka dla upraw oraz planowanie działań adaptacyjnych w rolnictwie. Integracja danych glebowych, hydrologicznych i klimatycznych w jednej kompozycji mapowej umożliwi podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne i kompleksowe informacje.

Zakres danych obejmuje:

- obszary o największej podatności gleb na suszę, z podziałem na kategorie gleb,

- zagrożenie suszą dla wybranego rodzaju upraw,

- dane o użytkowaniu gruntów, klasach bonitacyjnych, gatunkach gleb i strukturze agrarnej,

- zestawienie klas bonitacyjnych gleb z podatnością na suszę, w celu identyfikacji terenów wymagających szczególnej ochrony,

- informacje o nachyleniu terenu,

- rodzaj i jakość wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach rolniczych,

- informacje o typie i sposobie upraw,

- analizę rozwoju upraw, zagospodarowanie działek rolnych,

- prognozowane opady,

- obszary chronione,

- powierzchnie upraw w gminach,

- lokalizacje placówek ARiMR,

- występowanie zagrożeń fitosanitarnych,

- dane kontekstowe:

  - mapa topograficzna,

  - ortofotomapa.

###### Kompozycja mapowa „Instytucje wspierające gospodarkę i innowacje w Województwie Zachodniopomorskim”

Kompozycja mapowa „Instytucje wspierające gospodarkę i innowacje w Województwie Zachodniopomorskim” będzie prezentowała dane o podmiotach i organizacjach, które pełnią kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorczości, transferze technologii oraz wspieraniu innowacji w regionie. Dzięki integracji danych o lokalizacji instytucji, ich profilu działalności i powiązaniach branżowych kompozycja będzie wspierała procesy planowania strategicznego, koordynacji działań rozwojowych oraz budowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, naukowym i biznesowym.

Zakres danych obejmuje:

- lokalizacje uczelni wyższych wraz z danymi kontaktowymi i podstawowym profilem działalności,

- lokalizacje klastrów gospodarczych i branżowych z możliwością wskazania obszarów ich aktywności,

- lokalizacje centrów nauki, innowacji i transferu technologii wraz z zakresem usług dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych,

- lokalizacje pozostałych instytucji z otoczenia biznesu - parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego,

- powiązanie instytucji z branżą,

- dane referencyjne:

  - granice administracyjne województwa, powiatów i gmin

- dane kontekstowe:

  - ortofotomapa,

  - mapa topograficzna.

###### Kompozycja mapowa „Dane rowerowe”

Kompozycja mapowa „Dane rowerowe” powinna prezentować dane gromadzone w rejestrze skonfigurowanym i prowadzonym w Generatorze rejestrów. Kompozycja powinna zawierać zestaw warstw tematycznych umożliwiających zapewnienie dostępu do informacji publicznej.

Zakres danych obejmuje:

- ewidencję tras rowerowych;

- dane historyczne - historyczne mapy topograficzne regionu;

- wykaz planowanych tras rowerowych;

- dane historyczne - historyczne mapy topograficzne regionu;

- sieć drogową - rodzaj drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa lub gminna);

- mapę topograficzną obszaru;

- ortofotomapę - warstwa rastrowa stanowiąca tło odniesienia przestrzennego.

###### Kompozycja mapowa „Transport”

W ramach rozbudowy systemu przewiduje się pozyskanie danych dotyczących lokalizacji i charakterystyki przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich od firmy Lehmann, która jest dostawcą danych referencyjnych w tym zakresie. Dane te stanowić będą jeden z kluczowych zasobów informacyjnych modułu transportowego, wykorzystywany zarówno w celach ewidencyjnych, jak i analitycznych.

Zakres danych powinien obejmować m.in.:

- identyfikator przystanku i jego nazwę,

- współrzędne geograficzne punktu (lokalizacja na drodze wojewódzkiej),

- typ przystanku (np. zatoka, słupek, peron),

- status eksploatacyjny (czynny/nieczynny).

Dane zostaną importowane z oprogramowania firmy Lehmann. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stworzenie mechanizmu cyklicznej aktualizacji i publikacji w systemie RIIP WZ w postaci kompozycji mapowej, która to będzie prezentować lokalizacje przystanków na tle warstw kontekstowych (m.in. sieć dróg wojewódzkich, granice administracyjne, miejscowości), z możliwością filtrowania i wyszukiwania przystanków według atrybutów (np. nazwa, powiat, status).

Dodatkowo dane zostaną powiązane z modułem BI, umożliwiając generowanie zestawień i raportów dotyczących rozmieszczenia przystanków, dostępności transportu publicznego oraz planowania inwestycji w infrastrukturę drogową i komunikacyjną. Publikacja warstwy w geoportalu pozwoli na szerokie wykorzystanie tych informacji przez jednostki samorządu terytorialnego, zarządców dróg oraz mieszkańców regionu.

W ramach realizacji Projektu przewiduje się import wybranych danych drogowych przechowywanych w systemie firmy Lehmann do systemu RIIP WZ. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności, kompletności i aktualności danych przestrzennych i opisowych dotyczących w szczególności pasa drogowego oraz nieruchomości związanych z infrastrukturą drogową. Dane zostaną przeniesione w sposób gwarantujący ich integralność i zgodność ze strukturą docelową.

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek publikacji danych w systemie RIIP WZ w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez użytkowników końcowych oraz integrację z pozostałymi komponentami systemu. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia mechanizmów cyklicznej aktualizacji, które zapewnią automatyczne odświeżanie danych w systemie RIIP WZ na podstawie kolejnych importów realizowanych od firmy firmę Lehmann. Mechanizmy te muszą gwarantować spójność i integralność danych, a także umożliwiać monitorowanie poprawności procesu.

#### Narzędzie importu danych

Moduł Zarządzania Danymi (ETL) stanowi rozwinięcie istniejącego narzędzia importu danych wdrożonego w ramach systemu RIIP WZ. Jego celem jest automatyzacja procesów pobierania, przetwarzania, walidacji i integracji danych z wielu źródeł dziedzinowych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – na potrzeby tworzenia kompozycji mapowych oraz zasilania pozostałych modułów systemu.

Moduł zapewni obsługę procesów ETL (Extract, Transform, Load) z wykorzystaniem zdefiniowanych reguł i harmonogramów przetwarzania. System umożliwi automatyczne pobieranie danych z wybranych źródeł, takich jak: bazy BDOT10k, dane Wydziału Zdrowia, dane RBGP w zakresie modułu transgranicznego, dane geologiczne, dane historyczne (np. dotyczące tras rowerowych) oraz innych źródeł wskazanych w załączniku nr 4 Zakres danych do pozyskania.

### Warstwa serwerów usług

#### Moduł BI

Moduł BI stanowi element rozbudowy systemu RIIP WZ, zapewniający zaawansowane możliwości analizy, raportowania i wizualizacji danych pochodzących z różnych modułów systemu, w tym m.in. Modułu Edukacyjnego, Modułu Transgranicznego czy Magazynu Danych. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego środowiska analitycznego umożliwiającego użytkownikom uprawnionym generowanie raportów, analiz porównawczych i interaktywnych dashboardów w oparciu o dane przestrzenne, środowiskowe i statystyczne.

Moduł umożliwi tworzenie dynamicznych zestawień, wykresów i map tematycznych, wspierając proces podejmowania decyzji w jednostkach samorządowych, edukacyjnych i administracyjnych. Dane będą mogły być prezentowane w ujęciu czasowym, przestrzennym i tematycznym, z możliwością filtrowania, agregacji oraz eksportu do popularnych formatów (CSV, XLSX, PDF).

System BI zostanie zintegrowany z bazami danych RIIP WZ, zapewniając automatyczną aktualizację wskaźników i raportów. Moduł będzie również wspierał tworzenie spersonalizowanych paneli analitycznych dla różnych grup użytkowników – od urzędników po kadrę zarządzającą – umożliwiając bieżące monitorowanie realizacji celów projektowych, edukacyjnych i środowiskowych.

#### Serwery Usług Przestrzennych

Zakres rozbudowy aktualnego modułu istniejącego elementu systemu RIIP WZ został opisany w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokument ten zawiera wymagania funkcjonalne niezbędne do realizacji rozbudowy modułu.

### Integracje systemu i migracje danych

Projekt zakłada rozwój integracji na bazie już funkcjonującej Szyny Usług (ESB), bez ingerencji w jej rdzeń. Nowe i modyfikowane połączenia będą realizowane poprzez istniejące mechanizmy ESB (adaptery/proxy, translacje, orkiestrację), z zachowaniem zgodności wstecznej i polityk bezpieczeństwa, logowania oraz monitoringu przepływów.

Komunikacja między modułami a systemami zewnętrznymi będzie oparta o standardowe interfejsy (REST/SOAP), formaty danych (JSON, XML, GML dla danych przestrzennych) i zarówno tryb synchroniczny, jak i asynchroniczny (kolejki/zdarzenia). Każda integracja musi posiadać udokumentowany kontrakt (API/umowa danych), schemat walidacji, opis błędów oraz politykę wersjonowania, a jej wdrożenie będzie poprzedzone testami kontraktowymi i integracyjnymi w środowiskach przedprodukcyjnych.

ESB pozostaje centralnym miejscem egzekwowania bezpieczeństwa (autentykacja, autoryzacja, szyfrowanie w tranzycie), routingu i transformacji. Rozbudowa obejmuje dodawanie nowych przepływów, mapowań oraz reguł orkiestracji, z wykorzystaniem istniejącej telemetrii (metryki, alerty, ślady żądań) i dzienników audytowych. Wymaga się utrzymania katalogu usług/API (service registry) oraz zarządzania cyklem życia integracji (life-cycle, wycofywanie wersji, okna migracji).

Integracja ma wspierać moduły domenowe systemu (w tym BOI, ePłatności, moduł BI i moduł transgraniczny), rejestry publiczne i usługi zewnętrzne (np. ePUAP/Profil Zaufany, rejestry referencyjne, systemy płatności), a także standardy OGC (WMS/WFS) dla danych przestrzennych. Rozszerzenia powinny preferować podejście zdarzeniowe (event-driven) tam, gdzie to uzasadnione, aby ograniczać sprzężenia i poprawiać skalowalność.

Wymaga się utrzymania niezmienności kontraktów dla integracji istniejących (lub zapewnienia kompatybilnych wersji równoległych) oraz udokumentowanych planów migracji. Każda zmiana powinna być obsługiwana przez CI/CD z automatyczną walidacją schematów, testami regresji i kontrolą jakości mapowań.

Tak zaprojektowana rozbudowa integracji — budująca na istniejącej Szynie Usług — zapewni spójność i bezpieczeństwo wymiany danych, elastyczne podłączanie nowych źródeł/usług bez modyfikowania modułów, a także przewidywalne utrzymanie zgodności i jakości w długim horyzoncie rozwoju systemu.

Na użytek opracowania kompozycji mapowych oraz zasilenia systemu danymi, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Podłączenia usług sieciowych od poniższych dysponentów danych:

  - KOWR,

  - IUNG,

  - IMGW,

  - PIORIN,

  - POLSA,

  - PKP SA,

  - ARIMR,

  - Straż pożarna,

  - GUGIK,

  - PIG,

  - Region Planistyczny Pomorze Przednie https://www.rpv-vorpommern.de/ueberblick

  - Region Planistyczny Uckermark-Barnim https://uckermark-barnim.de/wp-content/uploads/sTRP_RS_GSP_Festlegungskarte_Satzung.pdf

  - Region Planistyczny Oderland-Spree: https://www.rpg-oderland-spree.de/

  - GIOŚ,

- Integracji:

  - z interfejsami systemu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WFS/dedykowane API) w zakresie pozyskiwania danych o przystankach drogowych na drogach wojewódzkich oraz powiatowych,

  - z bazą danych przechowującą dane w zakresie ścieżek rowerowych.

- Zasilenia systemu:

  - danymi rastrowymi oraz ich opublikowania:

  - JPG - szacowana ilość 800 sztuk, około 10 GB danych,

  - danymi w formatach:

  - XLS/XLSX - szacowana ilość 20 plików, sumarycznie 5 000 obiektów,

  - PDF - szacowana ilość 50 plików, sumarycznie 15 000 obiektów,

oraz ich opublikowaniu w formie warstw tematycznych (punktowych).

Uwaga: Zakłada się, że powyższe ilości mogą ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia na poziomie 10%.

- Wykorzystania zasobów własnych UMWZ w szczególności danych BDOT10k.

- Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo:

  - utworzyć na podstawie przekazanych danych geologicznych, spójnej warstwy odnośnie Zakresów opracowań geologicznych,

  - wytworzenia mechanizmów jej aktualizacji,

  - opublikowania w ramach dedykowanych kompozycji mapowych.

## Gwarancja

Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dotyczy wdrożonego systemu RIIP WZ 2.0 oraz dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania.

W zakresie dostarczonego systemu, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia co najmniej 12-miesięcznej usługi gwarancyjnej na wdrożony system RIIP WZ. Okres obowiązywania usługi gwarancyjnej rozpoczyna się z dniem zakończenia okresu stabilizacji systemu i odbioru Przedmiotu Zamówienia bez uwag. Szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług określają, co następuje:

- W ramach wdrożonego rozwiązania Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu oraz za kompletność dokumentacji.

- Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne zdalnie lub w miejscu instalacji systemu.

- Wszystkie koszty związane z wymianą, ewentualną instalacją i ponownym uruchomieniem oprogramowania będzie ponosił Wykonawca.

- W momencie rozpoczęcia realizacji usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca będzie miał obowiązek wykorzystania obecnego Systemu Obsługi Zgłoszeń dla systemu RIIP WZ. System Obsługi Zgłoszeń musi pozwalać na samodzielne zgłoszenie błędu, jego opis, zmianę treści zgłoszenia, komunikacje z wykonawcą, śledzenie historii zgłoszeń oraz otrzymywania informacji zwrotnej o aktualnym statusie zgłoszenia. System Obsługi Zgłoszeń musi pozwalać na zawarcie informacji na temat kategorii błędu (błąd krytyczny, poważny, usterka) oraz opisu podjętych przez wykonawcę działań.

- Wykonawca ma obowiązek odbierania zgłoszeń serwisowych w udostępnionym przez siebie Systemie Obsługi Zgłoszeń dla systemu, a w przypadku jego awarii telefoniczne w godzinach pracy Zamawiającego oraz drogą mailową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po przywróceniu funkcjonalności Systemu Obsługi Zgłoszeń, wykonawca wprowadzi przekazane telefonicznie zgłoszenia i poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, przekazując numery zgłoszeń. W przypadku wystąpienia błędów krytycznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Wykonawcą i zgłoszenie błędu.

- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu procedurę zgłoszenia serwisowego w przygotowywanej przez niego dokumentacji opisującej zasady współpracy stron w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, która będzie podlegać akceptacji. Współpraca pomiędzy stronami będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi w niej zasadami.

- W celu klasyfikacji rodzajów zgłoszeń dot. oprogramowania, wprowadza się następujące pojęcia:

  - Błąd krytyczny, którego specyfikę można opisać jako: całkowite zatrzymanie lub zakłócenie pracy systemu uniemożliwiające pracę użytkownikom, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z funkcji systemu związanej z obsługą lub wspomaganiem kluczowego procesu biznesowego bądź powodujące zatrzymanie w całości lub w części bieżącej działalności operacyjnej bądź procesu biznesowego powiązanego z systemem lub zagrażające zniszczeniem lub utratą danych. Za Błąd krytyczny uznaje się również błąd systemu umożliwiający nieautoryzowany dostęp do systemu.

  - Błąd poważny, którego specyfikę można opisać jako: zakłócenie pracy systemu, w szczególności polegające na ograniczeniu możliwości realizacji jednej z funkcji systemu związanej z obsługą i wspomaganiem procesu biznesowego. Problem polegający na zakłóceniu pracy systemu Zamawiającego z przyczyn wynikających z systemu, skutkujący ograniczeniem możliwości realizacji lub uciążliwościami w realizacji zadań Zamawiającego wspieranych przez system, dla którego to problemu wykonawca wskazał skuteczne obejście umożliwiające funkcjonowanie systemu i umożliwiające zachowanie ciągłości realizacji zadań Zamawiającego.

  - Usterka, błąd powodujący zakłócenie pracy systemu, mogące mieć wpływ na funkcjonalność systemu, natomiast nie ograniczające zdolności operacyjnych systemu w obrębie obsługi i wspomagania procesu biznesowego.

  - Błąd danych przestrzennych i opisowych polegający na wykryciu niezgodności pomiędzy danymi, którymi system został zasilony.

  - Inne zgłoszenie oznacza inne przypadki nie będące błędami.

- Rozwiązanie, rozumiane jako wdrożenie działań, dzięki którym eliminowany jest błąd i przywrócona zostaje pełna funkcjonalność oprogramowania zgodna z aktualną dokumentacją. Rozwiązaniem może być porada usuwająca przyczynę zgłoszenia błędu lub zmiana wykonana w kodzie oprogramowania powodująca prawidłowe działanie oprogramowania.

- Obejście, rozumiane jako tymczasowe rozwiązanie problemu, które nie eliminuje całkowicie przyczyny jego powstania. Jeżeli naprawa błędu krytycznego lub błędu poważnego nie jest możliwa w maksymalnym czasie usunięcia danego błędu, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obejścia. Zastosowanie obejścia nie zwalnia wykonawcy z naprawy błędu, a jedynie zmniejsza jego kategorię (z kategorii błąd krytyczny na błąd poważny, z kategorii błąd poważny na usterka). Obejście może funkcjonować maksymalnie miesiąc kalendarzowy. Obejścia nie stosuje się do błędu o kategorii usterka.

- Czas reakcji, rozumiany jako czas podjęcia działań diagnostycznych i kontaktu z Zamawiającym od momentu utworzenia zgłoszenia.

- Czas usunięcia błędu, rozumiany jako czas działań związanych z opracowaniem rozwiązania problemu lub jego obejściem.

- Maksymalne parametry czasowe dla wszystkich rodzajów zgłoszeń, które determinują terminy realizacji usług wynoszą:

Tabela 5 SLA dla rodzajów zgłoszeń/kategorii błędów

| Rodzaj zgłoszenia/Kategoria błędu | Maksymalny czas reakcji | Maksymalny czas usunięcia błędu |
| --- | --- | --- |
| Błąd krytyczny | 4 godziny robocze | 12 godzin roboczych |
| Błąd poważny | 1 dzień roboczy | 3 dni robocze |
| Usterka | 1 dzień roboczy | 7 dni roboczych |
| Błąd danych przestrzennych lub opisowych | 1 dzień roboczy | 3 dni robocze |

Wykonawca będzie prowadzić statystyki oraz przekazywać kwartalne raporty w formie elektronicznej dotyczące interwencji serwisowych. Raporty będą zawierać co najmniej liczbę zgłoszeń, ich rodzaj, liczbę interwencji, czas usunięcia błędu, specyfikację naprawionych elementów oraz na wniosek Zamawiającego szczegółowy opis przeprowadzonych prac naprawczych. Raporty nie podlegają oficjalnej procedurze odbioru.

## Asysta techniczna

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług Asysty Technicznej i Wsparcia na system RIIP WZ. Usługa będzie realizowana od momentu podpisania Umowy do momentu wykorzystania limitu 2700 roboczogodzin, przy czym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie nie mniej niż 10% puli roboczogodzin. Usługi Asysty Technicznej i Wsparcia będą zlecane Wykonawcy w miarę potrzeb.

W ramach świadczenia Usługi Asysty Technicznej i Wsparcia Wykonawca będzie świadczył takie usługi jak:

- Przeprowadzanie analiz oraz udzielanie konsultacji Zamawiającemu,

- Świadczenie usług w ramach oprogramowania (np. rozbudowa lub zmiana funkcjonalna, modyfikacje, konfiguracja oprogramowania),

- Świadczenie usług w ramach systemu (np. rozbudowa lub modyfikacja elementów systemu, konfiguracja itp.),

- Opracowywanie i dostarczanie dokumentacji, w tym aktualizacji dokumentacji oraz dostarczanie dokumentacji wprowadzanych zmian zleconych w ramach asysty. Pozostałą dokumentację Wykonawca aktualizuje na własny koszt.

Proces realizacji Usługi Asysty Technicznej i Wsparcia będzie przebiegał następująco:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie wykonania Usługi Asysty Technicznej i Wsparcia. Zgłoszenie zawierać będzie co najmniej:

  - Zakres prac do wykonania lub opis problemu do rozwiązania,

  - Określenie proponowanego terminu realizacji (opcjonalnie),

  - Określenie miejsca wykonania usługi (opcjonalnie).

- W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o wsparcie techniczne Wykonawca przygotuje propozycje realizacji zlecenia zawierającą co najmniej takie informacje jak:

  - Termin realizacji usługi,

  - Przewidywaną pracochłonność w postaci roboczogodzin,

  - Opis sposobu realizacji usługi,

  - Szczegółowy opis niezbędnych działań i czynności do realizacji usługi wraz z ich czasochłonnością oraz przeznaczonymi przez Wykonawcę zasobami przeznaczonymi do realizacji usługi,

  - Wymagane Produkty do wytworzenia/aktualizacji w ramach realizacji usługi.

- Zamawiający przekaże uwagi do propozycji realizacji zlecenia. W przypadku braku uwag do przekazanej przez Wykonawcę propozycji realizacji zlecenia Zamawiający akceptuje propozycje i podpisuje zlecenie. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek do propozycji i ponownego jej przedłożenia Zamawiającemu,

- Wykonawca uprawniony jest do inicjowania zgłoszeń realizowanych w ramach Asysty Technicznej i Wsparcia,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości roboczogodzin przedstawionych przez Wykonawcę, w tym korzystając ze wsparcia innego producenta lub strony trzeciej (Inżynier Kontraktu),

- Po wykonaniu każdorazowych prac związanych ze wsparciem technicznym i uzyskaniem przez Wykonawcę potwierdzenia ich wykonania od Zamawiającego, Wykonawca w terminie 10 dni roboczych po zakończonych pracach przedstawi dokument – Raport z wsparcia technicznego, zawierający co najmniej:

  - Opis wykonanych prac,

  - Liczbę godzin poświęconą na wykonanie prac,

  - Całkowitą liczbę godzin wsparcia technicznego zrealizowanych od początku trwania usługi, których realizacji została potwierdzona przez Zamawiającego.

- W ramach świadczenia Usług Asysty Technicznej i Wsparcia, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do rozszerzenia wszystkich Produktów wytworzonych w ramach rozbudowy systemu RIIP WZ 2.0, na które ma wpływ zakres zlecanego rozwoju.

- Wszystkie wytworzone w ramach realizacji Usług Asysty Technicznej i Wsparcia Produkty będą podlegały weryfikacji i odbiorom zgodnie z procedurami przewidzianymi dla danych typów Produktów.

- Wykonawca ma prawo odmówić wykonania wsparcia technicznego o ile:

  - Zamawiający wyczerpał przysługujący limit roboczogodzin lub zakończył się okres realizacji wsparcia technicznego,

  - Realizacja wsparcia technicznego w zaproponowanym zakresie spowodowałaby przekroczenie przysługującego Zamawiającemu limitu roboczogodzin wsparcia technicznego.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację Usługi Asysty Technicznej i Wsparcia poprzez udostępnienie wymaganych zasobów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji z udziałem ekspertów zewnętrznych ilości roboczogodzin na realizację usług wsparcia wnioskowanych przez Wykonawcę.

## Szkolenia/Instruktaże stanowiskowe

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi dla pracowników Zamawiającego instruktaże stanowiskowe z obsługi systemu RIIP WZ. Wykonawca przygotuje również filmy instruktażowe przeznaczone dla użytkowników systemu (pracowników urzędu). Wszystkie instruktaże stanowiskowe, które Wykonawca będzie przeprowadzał muszą zostać nagrane, aby w przyszłości posłużyć jako materiały dydaktyczne dla Zamawiającego.

Filmy instruktażowe, ułatwiające zrozumienie złożenia wniosku w e-usłudze, zostaną udostępnione wraz z e-usługami. Filmy muszą być oddzielnym materiałem i zostać przygotowane w takiej formie, aby mogły posłużyć Zamawiającemu jako materiał do promocji Projektu i e-usług, w tym w mediach społecznościowych UMWZ. Dodatkowo powinny one zawierać transkrypcję. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zapewnieniem co najmniej minimalnych wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1411), w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, zapewniać zgodność ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027” oraz zachować odpowiednie oznaczenia unijne według wytycznych.

Szczegółowy zakres instruktaży stanowiskowych (w tym m.in.: szczegółowy zakres merytoryczny, materiały, harmonogram) powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w postaci Planu instruktaży stanowiskowych, przy założeniu konieczności osiągnięcia głównego celu instruktażu, którym jest samodzielna weryfikacja poprawności działania e-usług publicznych i funkcjonalności wszystkich modułów systemu. Docelowy zakres instruktaży stanowiskowych zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej.

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi instruktaże stanowiskowe:

  - z zakresu administrowania i konfiguracji dostarczonych rozwiązań, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa systemu oraz wsparcia użytkowników końcowych,

  - z zakresu bezbłędnej obsługi procesów w ramach e-usług.,

  - z zakresu wszystkich komponentów (modułów) systemu.

Szczegółowy zakres instruktaży stanowiskowych powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę i uzgodniony oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi instruktaże stanowiskowe dla:

  - wszystkich pracowników wskazanych przez Zamawiającego:

  - Administratora systemu,

  - osób, które po stronie Zamawiającego będą pełnić funkcję osób odpowiadających za przeszkolenie z wszystkich funkcjonalności systemu (trener Zamawiającego), np. nowych pracowników lub wspieranie/doszkalanie pracowników, którzy nie będą znać danej funkcjonalności systemu.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy przeprowadzenia poszczególnych instruktaży stanowiskowych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników instruktaży stanowiskowych wraz z adresami e-mail, na które Wykonawca prześle zaproszenia na instruktaże stanowiskowe.

- Wykonawca na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem instruktaży stanowiskowych uzgodni z Zamawiającym program instruktaży oraz roześle zaproszenia uczestnikom (wraz z uzgodnionym programem instruktaży) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz organizację i przebieg instruktaży, gwarantujących przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie wdrożenia na jak najwyższym poziomie oraz pozwalającej na sprawne posługiwanie się systemem.

- Instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w formie wykładów i zajęć praktycznych (ćwiczeń/warsztatów komputerowych).

- Instruktaże stanowiskowe będą odbywać się w formie zdalnej.

- Wykonawca na początku każdego rozpoczynającego się instruktażu stanowiskowego sporządzi listę obecności.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż z wykorzystaniem teleinformatycznych środków łączności, z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca ma dowolność wyboru rozwiązania teleinformatycznego, za pośrednictwem, którego będzie przeprowadzał instruktaże stanowiskowe, z zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego,

  - przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne nie może wymagać instalowania na komputerach uczestników jakichkolwiek płatnych aplikacji oraz takich, które wymagają od użytkownika posiadania uprawnień administratora,

  - wskazany przez Wykonawcę koszt realizacji zamówienia powinien uwzględniać również koszt użytkowania narzędzia teleinformatycznego,

  - przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne powinno umożliwiać potwierdzenie udziału w instruktażu stanowiskowym (sporządzenie „listy obecności”) oraz nieograniczony udział wskazanej liczby uczestników,

  - instruktaż stanowiskowy powinien odbywać się w czasie rzeczywistym (tj. „na żywo”), nie dopuszcza się odtwarzania wcześniej nagranego materiału,

  - przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne powinno zapewniać transmisję dźwięku i obrazu oraz możliwość prezentacji plików (graficznych, tekstowych itp.),

  - uczestnicy instruktażu stanowiskowego powinni mieć możliwość zadawania pytań trenerowi (w formie głosowej i tekstowej).

- Instruktaże będą prowadzone w języku polskim, według programu instruktażu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca przygotuje propozycję materiałów instruktaży stanowiskowych w zakresie zgodnym z wymaganiami merytorycznymi instruktaży. Wykonawca w ramach przygotowywania materiałów instruktażowych dla dedykowanych stanowisk opracuje co najmniej: Instrukcję użytkownika systemu, materiały do ćwiczeń, materiały uzupełniające (filmy instruktażowe). Wykonawca zapewni, że materiały instruktażowe będą charakteryzować się zgodnością merytoryczną oraz m.in.: czytelnym, kolorowym drukiem, napisane przystępnym językiem, z wyjaśnieniami trudnego nazewnictwa dla osób spoza IT (słownik), rysunki/diagramy/schematy powinny być odpowiednio duże, o dobrej jakości druku, zszyte lub zbindowane. Wykonawca zapewni również notatnik oraz długopis.

- Instruktaże stanowiskowe muszą odbyć się przed okresem stabilizacji na skonfigurowanym systemie.

- Wszyscy uczestnicy instruktaży stanowiskowych muszą mieć utworzone konta i odpowiednio skonfigurowane uprawnienia oraz dostęp do pełnej konfiguracji i zarządzania systemem (w zależności od uprawnień użytkownika).

- Przed rozpoczęciem instruktażu stanowiskowego Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi instruktażu komplet materiałów instruktażowych:

- materiały instruktażowe powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (po 1 zestawie materiałów dla każdego uczestnika);

- materiały instruktażowe muszą obejmować całość zagadnień dotyczących zakresu merytorycznego instruktażu;

- materiały instruktażowe powinny być sporządzone w języku polskim.

- Instruktaże stanowiskowe prowadzone w formie on-line będą odbywać się w grupach po maksymalnie 10 osób, nie dłużej niż 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Zamawiającego.

- W przypadku instruktaży stanowiskowych trwających powyżej 6 godzin, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej dwie przerwy kawowe po ok. 15 minut.

- Przed rozpoczęciem instruktażu stanowiskowego Wykonawca uzyska od każdego uczestnika instruktażu zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wzór certyfikatu potwierdzającego ukończenie instruktażu stanowiskowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania instruktaży i ponownego ich przeprowadzenia w przypadku, jeśli materiał przekazywany podczas instruktaży będzie odbiegał od ustalonego wcześniej programu instruktaży stanowiskowych z Zamawiającym.

- Na zakończenie instruktażu stanowiskowego, każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie instruktażu. Zamawiający otrzyma skan certyfikatu wystawionego dla każdego z uczestników instruktażu. Wykonawca pozyska potwierdzenie odbioru zaświadczenia/certyfikatu ukończenia instruktażu od uczestnika instruktażu stanowiskowego.

- Wykonawca po zakończonym instruktażu stanowiskowym przygotuje raport z przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego zawierający w szczególności: termin i miejsce przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, szczegółowy zakres instruktażu stanowiskowego, materiały instruktażowe, listę obecności uczestników instruktażu stanowiskowego podpisaną przez uczestników instruktażu stanowiskowego oraz oświadczenia uczestników dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych są ponoszone przez Wykonawcę.

## Załączniki

Załącznik 1 - Wymagania na rozbudowę systemu RIIP WZ

Załącznik 2 - Architektura logiczna Stanu obecnego

Załącznik 3 - Architektura logiczna Stanu docelowego

Załącznik 4 - Dokumentacja analityczna