Załącznik  nr 1 do uchwały  nr  …………………………

| Zakres obowiązujący | Wydatki całkowite | Wydatki kwalifikowalne | Zakres po zmianach | Wydatki całkowite | Wydatki kwalifikowalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace przygotowawcze | 1 755 187,00 | 0,00 | Prace przygotowawcze | 1 775 187,00 | 0,00 |
| Roboty kolejowe na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica | 22 280 887,48 | 17 523 275,53 | Roboty kolejowe na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica | 23 405 447,03 | 19 028 818,70 |
| Przebudowa budynku dworca w Rewalu | 4 303 829,59 | 3 817 965,22 | Przebudowa budynku dworca w Rewalu | 4 894 535,70 | 4 298 214,09 |
| Przebudowa budynku dworca w Pogorzelicy | 1 665 309,67 | 1 353 910,30 | Przebudowa budynku dworca w Pogorzelicy | 1 706 363,81 | 1 387 287,67 |
| - Przebudowa węzła komunikacyjnego w Niechorzu - Przebudowa oświetlenia węzła komunikacyjnego w Niechorzu | 1 515 181,17 | 1 113 945,40 | - | 0,00 | 0,00 |
| Budowa budynku dworca w Trzęsaczu | 4 536 488,23 | 4 065 489,24 | Budowa budynku dworca w Trzęsaczu | 4 568 827,87 | 4 091 781,63 |
| Budowa budynku dworca w Śliwinie | 2 722 159,77 | 2 213 138,02 | Budowa budynku dworca w Śliwinie | 2 886 714,98 | 2 346 922,73 |
| Budowa budynku dworca w Niechorzu - latarnia | 2 932 688,14 | 2 384 299,29 | Budowa budynku dworca w Niechorzu - latarnia | 3 139 679,32 | 2 552 584,79 |
| Remont mostu na kanale Liwka w Niechorzu w części drogowej i kolejowej | 511 168,60 | 415 584,23 | Remont mostu na kanale Liwka w Niechorzu w części drogowej i kolejowej | 511 168,60 | 415 584,23 |
| Modernizacja taboru kolejowego | 6 544 590,00 | 5 320 804,88 | Modernizacja taboru kolejowego | 2 220 150,00 | 1 805 000,00 |
| Wyposażenie personelu w umundurowanie | 36 600,00 | 0,00 | Wyposażenie personelu w umundurowanie | 17 874,22 | 0,00 |
| Informatyzacja punktów informacji turystycznej | 317 200,00 | 257 886,18 | Informatyzacja punktów informacji turystycznej | 317 200,00 | 257 886,18 |
| Zakup wyposażenia galerii modeli kolejki | 183 000,00 | 148 780,49 | Zakup wyposażenia galerii modeli kolejki | 183 000,00 | 148 780,49 |
| Inżynier Kontraktu | 870 147,46 | 0,00 | Inżynier Kontraktu | 870 147,46 | 0,00 |
| Promocja | 122 000,00 | 0,00 | Promocja | 27 549,52 | 0,00 |
| Kwota wydatków kwalifikowalnych: 38 615 078,78 zł Kwota dofinansowania: 15 446 031,51 zł |  |  | Prognozowana kwota wydatków kwalifikowalnych: 36 332 860,51 zł Prognozowana kwota dofinansowania: 14 533 144,20 zł |  |  |