Załącznik  nr 1 do uchwały  nr  …………………………

| Zadania dotychczasowe | Kwoty kwalifikowalne | Kwoty niekwalifikowalne | Zadania po zmianach | Kwoty kwalifikowalne | Kwoty niekwalifikowalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji | 79 000,00 | 18 170,00 | Opracowanie dokumentacji | 79 000,00 | 18 170,00 |
| Zarządzanie projektem | 90 000,00 | 38 904,00 | Zarządzanie projektem | 90 000,00 | 38 904,00 |
| Doradztwo | 5 000,00 | 1 150,00 | Doradztwo | 5 000,00 | 1 150,00 |
| Roboty budowlane | 2 818 290,25 | 798 655,75 w tym pomieszczenia od 1.1 do 1.5 (gabinet, łazienka, zaplecze, sekretariat, sala konferencyjna) położonych na I piętrze w klatce G | Roboty budowlane | 2 864 606,50 w tym pomieszczenia od 1.1 do 1.5 (gabinet, łazienka, zaplecze, sekretariat, sala konferencyjna) położonych na I piętrze w klatce G | 752 339,50 |
| Promocja projektu | 21 000,00 | 4 830,00 | Promocja projektu | 21 000,00 | 4 830,00 |
| Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 013 290,25 zł Kwota dofinansowania: 2 259 967,68 zł |  |  | Kwota wydatków kwalifikowalnych po zmianach: 3 059 606,50 zł (wzrost o 46 316,25 zł) Kwota dofinansowania po zmianach: 2 294 704,86 zł (wzrost o 34 737,18 zł) |  |  |

| Dotychczas obowiązujący okres realizacji projektu | Okres realizacji projektu po zmianach |
| --- | --- |
| - rozpoczęcie realizacji: 14-07-2015 r. - zakończenie rzeczowe: 30-11-2015 r. - zakończenie finansowe: 30-11-2015 r. | - rozpoczęcie realizacji: 14-07-2015 r. - zakończenie rzeczowe: 15-03-2016 r. - zakończenie finansowe: 15-03-2016 r. - zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków: 31-12-2015 r. |