Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

Specyfikacja mapy

## Zaplanowanie narracji, grup odbiorców oraz Treści mapy

Pierwszy, a zarazem najważniejszy etap tworzenia mapy będzie polegał na zaplanowaniu narracji wynikającej z prezentowanych danych. Na tym etapie Zamawiający i Wykonawca ustalą odpowiedzi na następujące pytania, tj.:

- Jaka ma być funkcja mapy?

- Jaka wiedza zostanie przekazana użytkownikom korzystającym z mapy?

- Do jakiej grupy odbiorców ma być kierowana narracja?

- W jaki sposób będą przekazywane informacje?

Zdefiniowanie powyższych kwestii będzie wynikiem jednodniowego warsztatu w siedzibie Zamawiającego, na którym Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić propozycje możliwych koncepcji mapy interaktywnej. Po przedyskutowaniu zaprezentowanych wariatów wprowadzone zostaną modyfikacje sugerowane przez Zamawiającego oraz zatwierdzony zostanie docelowy wygląd mapy i zakres prezentowanych danych.

## Zebranie zestawu danych kartograficznych

W kolejnym etapie Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania danych kartograficznych, które będą prezentowane na mapie interaktywnej. Dla spójności narracji, czytelności i celem uniknięcia przeciążenia użytkowników ilością różnych danych należy założyć wykorzystanie ograniczonej do 10 kategorii danych przestrzennych w różnych konfiguracjach, prezentowanych na przygotowanym podkładzie mapowym 
z elementami stałymi (np. lokalizacją portów, przebiegu głównych dróg).

Zbieranie danych kartograficznych będzie obejmowało zarówno wykorzystanie już istniejących danych dostępnych publicznie, pozyskanie danych od gestorów, jak i wektoryzację danych przez Wykonawcę.

Poniżej przykładowa lista katalogów danych, którą Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie mógł zmodyfikować:

- granice opracowywanego obszaru:

  - w tym dane statystyczne GUS jak wartość sprzedana przemysłu, dane demograficzne, rozmieszczenie ludności;

- przebieg najważniejszych połączeń (istniejących i planowanych do realizacji):

  - drogowych,

  - kolejowych,

  - wodnych śródlądowych,

- lokalizacja najważniejszych węzłów transportowych;

- istniejąca infrastruktura przeładunkowa w portach rzecznych i morskich (w dużej skali);

- dostępność drogowa do węzłów transportowych (izochrony czasu dojazdu);

- lokalizacja najważniejszych centrów logistycznych, terminali intermodalnych i innych punktów przeładunkowych;

- lokalizacja generatorów ruchu towarowego;

- obciążenia ruchem dróg i linii kolejowych;

- istniejące i planowane połączenia intermodalne

  - z rozróżnieniem sygnaturami wykorzystywanych środków transportu oraz dołączonymi zdjęciami wykorzystywanych jednostek lub filmami prezentującymi przeładunki.

## Dodanie komponentów multimedialnych do mapy

Wykonawca będzie zobowiązany do dodania do mapy komponentów multimedialnych w formie zdjęć lub filmów. Przykładowo mogą to być zdjęcia elementów infrastruktury, zdjęcia historyczne lub multimedia prezentujące procesy technologiczne (filmy prezentujące przeładunki, zdjęcia taboru, itp.). Wykonawca przygotuje materiał składający z się z maksimum 20 multimediów pozyskanych z różnych miejsc, z których Wykonawca wybierze te, które docelowo zostaną umieszczone na mapie.

Zamawiający, po dokonaniu odbiory przedmiotu umowy, będzie miał prawo wykorzystywania go w dowolny sposób w swojej działalności, w całości lub części, na wszystkich polach eksploatacji, w tym prawo powielania, publikowania, utrwalania w dowolnych technikach, prezentacji publicznej w dowolnej formie, wprowadzania poprawek i zmian.

## Dobór szablonu graficznego mapy

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania szablonu graficznego mapy interaktywnej 
w porozumieniu ze Zlecającym. Szablon musi zostać oznaczony logotypem Województwa Zachodniopomorskiego, logiem projektu TENTacle oraz logotypami unijnymi. Musi być on wykonany zgodnie z założeniami dotyczącymi oznakowania i kolorystyki zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego - Pomorze Zachodnie (dostępnym pod adresem: www.siw.wzp.pl). Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego warianty szablonów docelowego wyglądu mapy.

## Zbudowanie serwisu w oparciu o platformę Story Maps ESRI lub równoważną

Zgromadzone dane przestrzenne, multimedia należy zaprezentować przy użyciu platformy Story Maps lub równoważnej.

Wybrana przez Wykonawcę platforma musi mieć możliwość prostej edycji zamieszczanych treści oraz dodawania nowych na etapie użytkowania.

## Funkcjonalność na różnych urządzeniach i w różnych środowiskach

Wykonawca przeprowadzi testy mapy na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, a także różnego rodzaju przeglądarkach internetowych, a następnie przygotuje sprawozdanie z wykazaniem ewentualnych problemów z pełnym odczytaniem prezentowanych danych.

## Przeprowadzenie user experience dla wybranych grup odbiorców

Celem dostosowania, prezentowanej za pomocą mapy narracji oraz jakości udostępnianych danych przestrzennych, Wykonawca przeprowadzi testy mapy w oparciu o metodę user experience. Polega ona na badaniu reakcji użytkowników z produktami interaktywnymi, dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie poprawek na etapie testów. Jako podstawowe kryterium oceny Wykonawca przyjmie: atrakcyjność sposobu prezentacji danych, funkcjonalność, intuicyjność, ergonomiczność, użyteczność oraz satysfakcja z korzystania wyrażana przez użytkowników. W formie pilotażu Wykonawca przetestuje stworzoną mapę interaktywną 
na 15 osobach z grupy docelowej, sporządzi sprawozdanie z przeprowadzonego testu oraz jeśli okaże się to konieczne, wprowadzi sugerowane poprawki do mapy.

## Upowszechnianie

Ostatnim etapem budowy mapy będzie jej publiczne udostępnienie z integracją na domenie Zamawiającego. Wykonawca w ramach zleconej usługi zagwarantuje utrzymanie mapy interaktywnej 
i upowszechnianie jej przez okres 5 lat od daty udostępnienia.

Wersje językowe

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania mapy w dwóch wersjach językowych, tj. polskiej 
i angielskiej.